Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2024 г. N 325-п

ОБ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА НА 2024 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 [N 359-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=309988&dst=100005),  от 15.11.2024 [N 423-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=100830) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 30 августа 2024 года N 14), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Утвердить прилагаемую адресную [программу](#P31) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Р.Н.КУХАРУК

Приложение

к постановлению

Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 1 сентября 2024 года N 325-п

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2024 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 [N 359-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=309988&dst=100005),  от 15.11.2024 [N 423-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100005)) |  |

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы (далее - программа) |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы, главный распорядитель бюджетных средств | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100007) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | |
| Цель программы | создание комфортных и безопасных условий проживания жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Задачи программы | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;  переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из жилищного фонда, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, признанного с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда;  обеспечение выполнения мероприятий программы в установленные сроки;  непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда |
| Перечень муниципальных образований - участников программы | 1. Городские округа:  1.1. Когалым  1.2. Мегион (пгт. Высокий)  1.3. Нефтеюганск  1.4. Нижневартовск  1.5. Нягань  1.6. Пыть-Ях  1.7. Радужный  1.8. Сургут  1.9. Урай  1.10. Ханты-Мансийск  1.11. Югорск  2. Муниципальные районы (муниципальные образования в их составе):  2.1. Белоярский район (г. Белоярский, с.п. Верхнеказымский, с.п. Сосновка)  2.2. Березовский район (г.п. Березово, г.п. Игрим, с.п. Ванзетур, с.п. Приполярный, с.п. Саранпауль, с. Теги)  2.3. Кондинский район (г.п. Кондинское, г.п. Куминский, г.п. Междуреченский, г.п. Мортка, с.п. Болчары, с.п. Мулымья, п. Назарово, с.п. Половинка, п. Ягодный, с. Чантырья, с.п. Шугур);  2.4. Нефтеюганский район (г.п. Пойковский, с.п. Каркатеевы, с.п. Куть-Ях, с.п. Салым, с.п. Сингапай, с.п. Усть-Юган, п. Юганская Обь)  2.5. Нижневартовский район (г.п. Новоаганск, с.п. Покур)  2.6. Октябрьский район (г.п. Андра, г.п. Октябрьское, г.п. Приобье, г.п. Талинка, п. Большие Леуши, с. Большой Камень, с.п. Карымкары, с.п. Каменное, п. Кормужиханка, с.п. Малый Атлым, с. Пальяново, с.п. Перегребное, с.п. Сергино, с.п. Унъюган, с.п. Шеркалы, д. Чемаши)  2.7. Советский район (г. Советский, г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский, п. Юбилейный)  2.8. Сургутский район (г. Лянтор, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский, с.п. Локосово, д. Сайгатина, с.п. Солнечный, с.п. Сытомино, с.п. Ульт-Ягун, с.п. Угут)  2.9. Ханты-Мансийский район (п. Бобровский, с.п. Горноправдинск, с.п. Кедровый, с.п. Кышик, с.п. Луговской, п. ПырьЯх, с.п. Согом, с. Троица) |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024 - 2030 годы, в том числе:  этап 2024 года - до 1 сентября 2025 года;  этап 2025 года - до 31 декабря 2026 года;  этап 2026 года - до 31 декабря 2027 года;  этап 2027 года - до 31 декабря 2028 года;  этап 2028 года - до 31 декабря 2029 года;  этап 2029 года - до 31 декабря 2030 года;  этап 2030 года - до 31 декабря 2031 года |
| Объемы и источники финансирования программы | прогнозный общий объем финансирования программы в 2024 - 2030 годах составляет 81 006 984,33917 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 16 351 887,01151 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 57 583 231,44105 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 7 071 865,88661 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  из них:  этап 2024 года - 8 692 692,73917 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 728 309,41151 тыс. руб. (в том числе 332 727,00983 тыс. рублей, подлежащие зачету);  бюджета автономного округа - 7 113 514,74105 тыс. руб. (в том числе 506 169,94105 тыс. рублей, подлежащие зачету);  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 850 868,58661 тыс. руб. (в том числе 77 088,18186 тыс. рублей, подлежащие зачету).  этап 2025 года - 13 496 781,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 1 865 360,50 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 10 506 284,90 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1 125 136,00 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2026 года - 14 496 379,50 руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2 717 555,60 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 10 547 876,80 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1 230 947,10 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2027 года - 13 929 273,90 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2 717 555,60 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 9 974 977,70 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1 236 740,60 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2028 года - 13 444 170,60 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 3 542 375,20 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 8 711 273,90 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1 190 521,50 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2029 года - 8 480 546,50 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2 312 618,60 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 5 454 937,20 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 712 990,70 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2030 года - 8 467 139,70 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2 468 112,10 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 5 274 366,20 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 724 661,40 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100008) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | переселение в 2024 - 2030 годах 38181 человека из 1759 многоквартирных жилых домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, общей площадью, подлежащей расселению, 688 683,84 кв. метра, в том числе 36 100 жителей из 1622 многоквартирных домов площадью расселения 651 820,15 кв. метра по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни граждан.

Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа разработана с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Значения понятий "аварийный жилищный фонд", "переселение граждан из аварийного жилищного фонда", используемых в программе, соответствуют значениям, указанным в Федеральном [законе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ).

Жилищный фонд автономного округа, по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 1 января 2024 года составил 38 086,25 тыс. кв. метра общей площади, в том числе общая площадь многоквартирных домов 32 377,17 тыс. кв. метра, удельный вес общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в общем объеме жилищного фонда составляет 85 процентов.

Государственный жилищный фонд насчитывает 409,6 тыс. кв. метра, муниципальный - 2 561,47 тыс. кв. метров.

Общая площадь непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на 1 января 2024 года составляет 1 150,26 тыс. кв. метров, из них признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации - 1 143, 63 тыс. кв. метров.

Количество аварийных жилых зданий (домов) - 3 501, из них признанные аварийными в связи с физическим износов в процессе эксплуатации - 3 485 домов.

Удельный вес аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 1 января 2024 года составляет 3,5 процента.

В аварийном жилищном фонде проживают 61 852 человека, в том числе в домах, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, - 61 519 человек.

По данным, размещенным в информационной системе публично-правовой компании "Фонд развития территорий" "АИС "Реформа ЖКХ" (далее - Фонд, АИС Фонда), по состоянию на 27 августа 2024 года в список аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, включено 1759 многоквартирных домов общей площадью 688 683,84 кв. метров, в которых проживает 38 181 югорчанин.

[Реестр](#P260) жилищного фонда, сформированный в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=184603) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года N 536/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными" (далее - Методические рекомендации), представлен в приложении 1 к программе.

3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности

сведений об аварийном жилищном фонде

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается регулярным сбором данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах уполномоченному органу для ее корректировки.

Органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа рекомендуется обеспечивать формирование и ведение в АИС Фонда реестра многоквартирных домов, признанных аварийными, в соответствии с Методическими [рекомендациями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=184603&dst=100015).

На основании сведений, внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в АИС Фонда, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) в целях проверки полноты и достоверности внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований в АИС Фонда сведений об аварийном жилищном фонде осуществляет проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены органами местного самоуправления автономного округа, а также проверку документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100009) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п)

4. Формирование программы и критерии очередности участия

в программе муниципальных образований автономного округа

В соответствии с [частью 2 статьи 20.15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=100881) Федерального закона N 185-ФЗ, [пунктом 3.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449927&dst=101600) методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр, программа включает в себя перечень многоквартирных домов, которые признаны с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа сформирована с учетом предложений о выбранных способах реализации программы, поступивших в Департамент от органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, полученных в результате проведенной оценки рынка жилья, стоимости 1 квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, свободного муниципального жилищного фонда.

Очередность участия муниципальных образований автономного округа в этапах программы определяется исходя из оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, сформированных земельных участков под строительство многоквартирных домов и объема строящихся многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи на рынке жилья.

Критериями первоочередности расселения домов являются:

дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;

завершение расселения дома, начатого до утверждения программы;

судебные решения.

Муниципальным образованиям автономного округа - участникам программы рекомендуется разработать с учетом требований методических [рекомендаций](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449927&dst=101570) по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр, и принять муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - муниципальные программы).

5. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых

жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам

при реализации программы

[Перечень](#P38039) характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы, приведен в приложении 5 к программе.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100010) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п)

Приемку приобретенных жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляют комиссии с участием представителей заинтересованной общественности.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям автономного округа на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с программой осуществляется:

разработка нормативных правовых актов и реализация организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование и защита заявок автономного округа на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных программой;

проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026&dst=3877) Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов.

Снос аварийных многоквартирных домов осуществляется после завершения их полного переселения за счет средств бюджета автономного округа и (или) бюджетов муниципальных образований автономного округа.

В реализации программы участвуют муниципальные образования автономного округа, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации:

1. Городские округа:

1.1. Когалым

1.2. Мегион (пгт. Высокий)

1.3. Нефтеюганск

1.4. Нижневартовск

1.5. Нягань

1.6. Пыть-Ях

1.7. Радужный

1.8. Сургут

1.9. Урай

1.10. Ханты-Мансийск

1.11. Югорск

2. Муниципальные районы (муниципальные образования в их составе):

2.1. Белоярский район (г. Белоярский, с.п. Верхнеказымский, с.п. Сосновка).

2.2. Березовский район (г.п. Березово, г.п. Игрим, с.п. Ванзетур, с.п. Приполярный, с.п. Саранпауль, с. Теги).

2.3. Кондинский район (г.п. Кондинское, г.п. Куминский, г.п. Междуреченский, г.п. Мортка, с.п. Болчары, с.п. Мулымья, п. Назарово, с.п. Половинка, п. Ягодный, с. Чантырья, с.п. Шугур).

2.4. Нефтеюганский район (г.п. Пойковский, с.п. Каркатеевы, с.п. Куть-Ях, с.п. Салым, с.п. Сингапай, с.п. Усть-Юган, п. Юганская Обь).

2.5. Нижневартовский район (г.п. Новоаганск, с.п. Покур).

2.6. Октябрьский район (г.п. Андра, г.п. Октябрьское, г.п. Приобье, г.п. Талинка, п. Большие Леуши, с. Большой Камень, с.п. Карымкары, с.п. Каменное, п. Кормужиханка, с.п. Малый Атлым, с. Пальяново, с.п. Перегребное, с.п. Сергино, с.п. Унъюган, с.п. Шеркалы, д. Чемаши).

2.7. Советский район (г. Советский, г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский, п. Юбилейный).

2.8. Сургутский район (г. Лянтор, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский, с.п. Локосово, д. Сайгатина, с.п. Солнечный, с.п. Сытомино, с.п. Ульт-Ягун, с.п. Угут).

2.9. Ханты-Мансийский район (п. Бобровский, с.п. Горноправдинск, с.п. Кедровый, с.п. Кышик, с.п. Луговской, п. ПырьЯх, с.п. Согом, с. Троица).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с программой осуществляется в соответствии со [статьями 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=100247), [86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=100551) и [89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=100560) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Корректировка программы осуществляется на основании скорректированных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа муниципальных программ, а также в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Информация о реализации программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа доводят информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в программу, которая включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

В целях реализации программы Департамент осуществляет подготовку и подачу в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пределах установленного лимита.

[План](#P30195) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения определен в приложении 2 к программе.

[План](#P32722) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен в приложении 3 к программе.

[План](#P34378) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда без участия средств Фонда определен в приложении 3.1 к программе.

Органы местного самоуправления городских округов Нефтеюганск, Мегион, Советского муниципального района вправе в 2024 году использовать для переселения граждан в соответствии с [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=313709&dst=100011) невостребованные жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет субсидии, предоставленной в рамках постановления Правительства автономного округа от 1 апреля 2019 года N 104-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" и зачтенной на реализацию программы.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100012) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п)

7. Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого

финансирования на реализацию программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с программой являются:

средства Фонда;

средства бюджета автономного округа;

средства бюджетов муниципальных образований автономного округа, являющихся участниками программы.

При реализации программы допускается использование средств бюджета автономного округа и муниципальных образований без участия средств Фонда, а также использование привлеченных средств граждан, юридических лиц.

Планируемый объем средств на реализацию каждого этапа программы рассчитывается с учетом направлений расходования средств в конкретном муниципальном образовании автономного округа.

Средства программы расходуются по направлениям, определенным [пунктами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=206), [2 части 6 статьи 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=100858) Федерального закона N 185-ФЗ.

Финансирование расходов, связанных с реализацией программы, осуществляется за счет средств Фонда с учетом установленного Правительством Российской Федерации предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на соответствующий период, средств бюджета автономного округа, предоставляемых в порядке, определенном Правительством автономного округа (далее - порядок), и предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования автономного округа из бюджета автономного округа, предусмотренного порядком, и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа, установленных в нем.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы подлежат уточнению по мере принятия Фондом решений об утверждении лимитов предоставления в соответствующем году автономному округу финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) корректировки бюджета автономного округа.

8. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации программы планируется переселение 38181 человека из 1759 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 688683,84 кв. метра, из них:

по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, - 651820,15 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 36100 жителей из 1622 многоквартирных домов;

по мероприятиям, реализуемым за счет средств автономного округа и местных бюджетов, - 3832 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 247 жителей из 33 многоквартирных домов;

в рамках иных мероприятий - 33031,69 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 1834 жителей из 104 многоквартирных домов.

Планируемые [показатели](#P35906) переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к программе.

9. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий программы

Департамент осуществляет мониторинг реализации программы посредством сбора и анализа отчетности о ходе ее реализации и о расходовании средств Фонда, бюджета автономного округа и местных бюджетов, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в рамках заключенного соглашения по форме и в сроки, установленные таким соглашением.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечивают:

целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные программой;

софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного программой размера софинансирования;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент отчетности возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию программы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к программе

РЕЕСТР

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ

ЗАСТРОЙКИ, ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100014) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению | | | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего подлежит расселению | | | X | X | X | X | X | 688683,84 | 38181 | 14851 | X | 851587,74 | 1995772,10 | X | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе | | | X | X | X | X | X | 688683,84 | 38181 | 14851 | X | 851587,74 | 1995772,10 | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда | | | X | X | X | X | X | 651820,15 | 36100 | 14009 | X | 737436,14 | 1724599,58 | X | X |
| Итого по Березовскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 16606,48 | 692 | 363 | X | 16316,90 | 81272,73 | X | X |
| 1 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 01.09.2020 | 499,80 | 17 | 12 | 31.12.2027 | 270,50 | 1485,00 | 85:05:0310064:9 | Не сформирован |
| 2 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 17.09.2019 | 911,40 | 21 | 19 | 31.12.2026 | 747,15 | 2518,00 | 86:05:0310100:15 | Не сформирован |
| 3 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 70 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 22.12.2020 | 514,00 | 20 | 12 | 31.12.2028 | 322,15 | 1943,00 | 86:05:0310099:7 | Не сформирован |
| 4 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 22.12.2020 | 211,30 | 11 | 5 | 31.12.2028 | 166,30 | 729,00 | 86:05:0310127:19 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 22.12.2020 | 313,20 | 16 | 7 | 31.12.2028 | 200,70 | 807,00 | 86:05:0310127:16 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 01.09.2020 | 280,90 | 8 | 5 | 31.12.2027 | 374,20 | 476,00 | 86:05:0310116:1 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Березово | пгт. Березово, ул. Быстрицкого, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.09.2019 | 277,00 | 13 | 7 | 31.12.2026 | 180,60 | 1031,00 | 86:05:0310085:5 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Березово | пгт. Березово, ул. Гагарина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 01.09.2020 | 81,30 | 10 | 2 | 31.12.2027 | 96,50 | 1646,00 | 86:05:0310041:1 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Березово | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 14а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 22.12.2020 | 427,90 | 20 | 10 | 31.12.2028 | 277,60 | 2002,00 | 86:05:0310032:6 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Березово | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 17.09.2019 | 286,80 | 11 | 7 | 31.12.2026 | 162,90 | 2235,00 | 86:05:0310032:7 | Сформирован под одним домом |
| 11 | Березово | пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 16.03.2020 | 340,20 | 19 | 10 | 31.12.2027 | 204,15 | 1031,00 | 86:05:0310048:5 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Березово | пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 09.07.2021 | 116,20 | 11 | 4 | 31.12.2029 | 118,20 | 1182,00 | 86:05:0000000:7480 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Березово | пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 22.12.2020 | 90,30 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 247,85 | 1336,00 | 86:05:0310047:2 | Не сформирован |
| 14 | Березово | пгт. Березово, ул. Горького, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09.07.2021 | 214,00 | 6 | 5 | 31.12.2030 | 128,70 | 691,00 | 86:05:0000000:7488 | Сформирован под одним домом |
| 15 | Березово | пгт. Березово, ул. Дуркина, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 11.06.2021 | 87,10 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 262,51 | 923,00 | 86:05:0000000:7478 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Березово | пгт. Березово, ул. Производственная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 09.07.2021 | 93,90 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 93,90 | 1011,00 | 86:05:0310009:19 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 01.09.2020 | 312,40 | 13 | 8 | 31.12.2027 | 175,95 | 1103,00 | 86:05:0310118:10 | Не сформирован |
| 18 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 62 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 17.09.2019 | 499,40 | 26 | 12 | 31.12.2026 | 271,65 | 1070,00 | 86:05:0310098:6 | Сформирован под одним домом |
| 19 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 64а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 01.09.2020 | 201,60 | 9 | 4 | 31.12.2027 | 132,85 | 831,00 | 86:05:0310098:125 | Сформирован под одним домом |
| 20 | Березово | пгт. Березово, ул. Разведчиков, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 01.09.2020 | 140,80 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 183,40 | 587,00 | 86:05:0310014:15 | Сформирован под одним домом |
| 21 | Березово | пгт. Березово, ул. Разведчиков, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 22.12.2020 | 132,50 | 7 | 4 | 31.12.2028 | 178,50 | 1463,09 | 86:05:0310014:18 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Березово | пгт. Березово, ул. Советская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.02.2018 | 37,00 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 131,25 | 148,76 | 86:05:0310064:6 | Сформирован под одним домом |
| 23 | Березово | пгт. Березово, ул. Центральная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 01.09.2020 | 128,00 | 7 | 4 | 31.12.2027 | 128,00 | 544,00 | 86:05:0310013:14 | Сформирован под одним домом |
| 24 | Березово | пгт. Березово, ул. Центральная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 01.09.2020 | 170,80 | 7 | 4 | 31.12.2027 | 170,80 | 728,00 | 86:05:03100012:10 | Не сформирован |
| 25 | Березово | пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 09.07.2021 | 477,00 | 11 | 8 | 31.12.2030 | 270,40 | 1731,00 | 86:05:0310034:28 | Не сформирован |
| 26 | Игрим | пгт. Игрим, ул. имени Н.Кухаря, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 08.11.2019 | 443,30 | 21 | 11 | 31.12.2026 | 251,75 | 642,00 | 86:05:0324089:11 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 42 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 19.03.2021 | 487,30 | 17 | 8 | 31.12.2028 | 417,35 | 801,00 | 86:05:0324060:6 | Не сформирован |
| 28 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.08.2020 | 616,10 | 13 | 10 | 31.12.2027 | 373,90 | 894,00 | 86:05:0324093:4 | Сформирован под одним домом |
| 29 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.06.2021 | 686,40 | 33 | 12 | 31.12.2029 | 559,15 | 1106,00 | 86:05:0324093:6 | Сформирован под одним домом |
| 30 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 19.03.2021 | 499,50 | 23 | 9 | 31.12.2029 | 554,25 | 1117,00 | 86:05:0324093:7 | Сформирован под одним домом |
| 31 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Лесная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.09.2019 | 228,50 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 402,40 | 1027,00 | 86:05:0324071:3 | Сформирован под одним домом |
| 32 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.01.2020 | 421,60 | 18 | 10 | 31.12.2027 | 269,30 | 658,00 | 86:05:0324067:11 | Сформирован под одним домом |
| 33 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Промышленная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 19.03.2021 | 266,10 | 6 | 6 | 31.12.2028 | 394,80 | 1995,56 | 86:05:0324039:5 | Сформирован под одним домом |
| 34 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Пушкина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 28.02.2019 | 378,40 | 16 | 7 | 31.12.2026 | 458,50 | 2096,96 | 86:05:0324030:6 | Сформирован под одним домом |
| 35 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Советская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 21.04.2021 | 88,50 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 88,50 | 577,00 | 86:05:0324007:10 | Сформирован под одним домом |
| 36 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 05.03.2020 | 471,40 | 19 | 9 | 31.12.2027 | 363,40 | 1123,00 | 86:05:0324055:1 | Сформирован под одним домом |
| 37 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 19.03.2021 | 663,40 | 31 | 11 | 31.12.2029 | 403,32 | 1082,00 | 86:05:0324055:4 | Сформирован под одним домом |
| 38 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 01.09.2020 | 622,50 | 19 | 12 | 31.12.2027 | 519,00 | 1169,00 | 86:05:0324055:9 | Сформирован под одним домом |
| 39 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 26.01.2021 | 369,60 | 18 | 12 | 31.12.2029 | 257,50 | 450,00 | 86:05:00324069:2 | Не сформирован |
| 40 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 16в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 12.10.2021 | 335,60 | 14 | 8 | 31.12.2030 | 333,10 | 2328,79 | 86:05:0324087:2 | Не сформирован |
| 41 | Ванзетур | п. Ванзетур, ул. Таежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 24.06.2021 | 14,00 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 1386,00 | 2168,00 | 86:05:0320005:15 | Сформирован под одним домом |
| 42 | Приполярный | п. Приполярный, мкр. 1-й, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 15.04.2019 | 70,80 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 415,23 | 1728,26 | 86:05:0204008:2 | Не сформирован |
| 43 | Приполярный | п. Приполярный, ул. Уральская, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 22.03.2018 | 111,60 | 4 | 3 | 31.12.2026 | 264,88 | 716,00 | 86:05:0204010:10 | Сформирован под одним домом |
| 44 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 11.11.2021 | 450,40 | 14 | 11 | 31.12.2030 | 333,00 | 3142,00 | 86:05:0103038:3 | Не сформирован |
| 45 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 07.12.2020 | 107,40 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 143,90 | 1372,00 | 86:05:0103040:9 | Сформирован под одним домом |
| 46 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 07.12.2020 | 82,10 | 3 | 3 | 31.12.2028 | 109,90 | 1553,00 | 86:05:0103040:8 | Сформирован под одним домом |
| 47 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 30.12.2019 | 234,40 | 8 | 6 | 31.12.2025 | 167,60 | 2006,00 | 86:05:0103040:9 | Сформирован под одним домом |
| 48 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Е.Артеевой, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 11.11.2021 | 479,30 | 21 | 11 | 31.12.2025 | 274,50 | 2693,00 | 86:05:0103032:2 | Сформирован под одним домом |
| 49 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Кооперации, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 07.12.2020 | 36,20 | 7 | 1 | 31.12.2028 | 73,50 | 1553,00 | 86:05:0103023:9 | Сформирован под одним домом |
| 50 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Лесная, д. 14, лит. А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 07.12.2020 | 33,00 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 60,00 | 750,00 | 86:05:0103008:8 | Не сформирован |
| 51 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Отдаленная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 07.12.2020 | 24,00 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 96,00 | 1280,53 | 86:05:0103052:6 | Сформирован под одним домом |
| 52 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Советская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.11.2021 | 38,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 157,24 | 974,78 | 86:05:0103021:3 | Не сформирован |
| 53 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Советская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1935 | 18.12.2020 | 32,60 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 136,60 | 1632,00 | 86:05:0000000:6556 | Сформирован под одним домом |
| 54 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 04.03.2020 | 32,20 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 104,07 | 1316,00 | 86:05:0103048:5 | Сформирован под одним домом |
| 55 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 2, лит. А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 04.03.2020 | 48,20 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 94,00 | 852,00 | 86:05:0103048:1 | Сформирован под одним домом |
| 56 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 18.12.2020 | 52,00 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 104,00 | 1335,00 | 86:05:0103047:37 | Сформирован под одним домом |
| 57 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.12.2020 | 136,60 | 10 | 3 | 31.12.2028 | 136,60 | 447,00 | 86:05:0103047:9 | Сформирован под одним домом |
| 58 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 11.11.2021 | 677,18 | 30 | 15 | 31.12.2030 | 410,85 | 2909,00 | 86:05:0103036:3 | Не сформирован |
| 59 | Теги | с. Теги, ул. Мира, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 03.10.2019 | 31,60 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 60,00 | 1100,00 | 86:05:0301010:7 | Не сформирован |
| 60 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2003 | 25.06.2021 | 123,00 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 175,00 | 1887,00 | 86:05:0301016:21 | Сформирован под одним домом |
| 61 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 22, лит. А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2003 | 25.06.2021 | 123,40 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 175,00 | 871,00 | 86:05:0301016:2 | Сформирован под одним домом |
| 62 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2003 | 25.06.2021 | 124,40 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 175,00 | 1282,00 | 86:05:0301016:17 | Сформирован под одним домом |
| 63 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2003 | 25.06.2021 | 121,10 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 121,10 | 1386,00 | 86:05:0301016:378 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Мегион | | | X | X | X | X | X | 10396,00 | 637 | 280 | X | 8132,20 | 18532,00 | X | X |
| 64 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр 8-й, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 17.12.2020 | 900,30 | 63 | 22 | 01.12.2027 | 675,60 | 1102,00 | 86:19:050124:31 | Не сформирован |
| 65 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр 8-й, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 06.07.2021 | 999,10 | 39 | 20 | 01.12.2027 | 650,70 | 918,00 |  | Не сформирован |
| 66 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр 8-й, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 07.04.2021 | 949,40 | 40 | 23 | 01.12.2027 | 649,50 | 1201,00 | 86:19:050124:29 | Не сформирован |
| 67 | Мегион | г. Мегион, ул. Александра Жагрина, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 07.04.2021 | 647,30 | 52 | 34 | 01.12.2026 | 560,00 | 1 000,00 | отсутствует | Не сформирован |
| (п. 67 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100016) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Мегион | г. Мегион, ул. Губкина, д. 6/1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 10.01.2017 | 898,20 | 48 | 16 | 01.12.2026 | 643,50 | 1939,00 | 86:19:0010205:26 | Сформирован под одним домом |
| 69 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 17/2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 26.07.2017 | 270,90 | 27 | 11 | 01.12.2026 | 405,00 | 1500,00 | 86:19:0010404:69 | Сформирован под одним домом |
| 70 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 19/1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 19.08.2021 | 229,90 | 20 | 13 | 01.12.2027 | 327,50 | 1440,00 | 86:19:0010404:62 | Сформирован под одним домом |
| 71 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 19/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 26.07.2017 | 662,30 | 36 | 11 | 01.12.2026 | 517,20 | 1 560,00 | 86:19:010404:41 | Сформирован под одним домом |
| (п. 71 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100035) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 11.05.2021 | 610,10 | 36 | 27 | 01.12.2027 | 533,30 | 1240,00 | 86:19:0010404:63 | Сформирован под одним домом |
| 73 | Мегион | г. Мегион, ул. Колхозная, д. 48 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 10.01.2017 | 539,80 | 43 | 15 | 31.12.2026 | 446,90 | 700,00 | отсутствует | Не сформирован |
| (п. 73 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100054) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 10.01.2017 | 530,10 | 35 | 16 | 01.12.2025 | 383,00 | 560,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 75 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.07.2021 | 463,70 | 32 | 11 | 01.12.2027 | 380,00 | 560,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 76 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 14.09.2017 | 1060,80 | 60 | 21 | 01.12.2026 | 745,00 | 1410,00 | 86:19:010404:24 | Сформирован под одним домом |
| 77 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 10.01.2017 | 644,00 | 38 | 16 | 01.12.2026 | 460,00 | 1 602,00 | 86:19:0010408:2102 | Сформирован под одним домом |
| (п. 77 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100073) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 11а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 10.01.2017 | 498,90 | 41 | 12 | 01.12.2025 | 380,00 | 600,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 79 | Мегион | г. Мегион, ул. Таежная, д. 11Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 26.07.2017 | 491,20 | 27 | 12 | 01.12.2026 | 375,00 | 1200,00 | 86:19:0010408:67 | Не сформирован |
| Итого по городскому округу Нефтеюганск | | | X | X | X | X | X | 17106,90 | 1254 | 427 | X | 11338,66 | 14339,00 | X | X |
| 80 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 11А, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 29.10.2020 | 900,70 | 77 | 32 | 31.12.2027 | 712,00 | 828,00 | 86:20:00000280 | Сформирован под одним домом |
| 81 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 11А, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 13.05.2021 | 1 064,70 | 71 | 28 | 31.12.2026 | 789,00 | 875,00 | 86:20:000022:331 | Сформирован под одним домом |
| (п. 81 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100092) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 16А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.07.2021 | 496,10 | 33 | 15 | 31.12.2026 | 320,00 | 393,00 | 86:20:0000056:83 | Сформирован под одним домом |
| (п. 82 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100110) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.07.2021 | 498,40 | 32 | 12 | 31.12.2026 | 312,80 | 400,00 | 86:20:0000056:100 | Сформирован под одним домом |
| (п. 83 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100126) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.07.2021 | 472,20 | 35 | 13 | 31.12.2026 | 312,40 | 387,00 | 86:20:0000056:53 | Сформирован под одним домом |
| (п. 84 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100142) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 29.10.2020 | 498,80 | 26 | 12 | 31.12.2026 | 309,70 | 387,00 | 86:20:0000056:57 | Сформирован под одним домом |
| (п. 85 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100158) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 524,80 | 31 | 12 | 31.12.2026 | 318,50 | 406,00 | 86:20:000056:95 | Сформирован под одним домом |
| (п. 86 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100174) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 512,40 | 41 | 12 | 31.12.2027 | 316,60 | 370,00 | 86:20:0000056:78 | Сформирован под одним домом |
| (п. 87 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100190) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24Г | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 507,30 | 37 | 12 | 31.12.2027 | 309,50 | 379,00 | 86:20:000056:80 | Сформирован под одним домом |
| (п. 88 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100206) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.08.2018 | 959,00 | 87 | 24 | 31.12.2026 | 642,40 | 761,00 | 86:20:000056:87 | Сформирован под одним домом |
| (п. 89 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100222) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 508,70 | 34 | 12 | 31.12.2027 | 335,00 | 390,00 | 86:20:0000056:65 | Сформирован под одним домом |
| (п. 90 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100238) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 26А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 519,10 | 31 | 12 | 31.12.2027 | 317,60 | 390,00 | 86:20:000056:66 | Сформирован под одним домом |
| (п. 91 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100254) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 29А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.07.2021 | 1 022,80 | 57 | 24 | 31.12.2027 | 640,00 | 757,00 | 86:20:0000056:64 | Сформирован под одним домом |
| (п. 92 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100270) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.07.2021 | 483,00 | 46 | 13 | 31.12.2027 | 311,00 | 393,00 | 86:20:0000056:56 | Сформирован под одним домом |
| (п. 93 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100286) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.07.2021 | 475,50 | 33 | 12 | 31.12.2028 | 313,40 | 376,00 | 86:20:0000056:90 | Сформирован под одним домом |
| (п. 94 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100302) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.12.2021 | 1 037,30 | 73 | 24 | 01.09.2031 | 631,00 | 772,00 | 86;20:0000056:101 | Сформирован под одним домом |
| (п. 95 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100318) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.07.2021 | 932,80 | 58 | 22 | 31.12.2028 | 628,00 | 772,00 | 86:20:0000056:47 | Сформирован под одним домом |
| (п. 96 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100334) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 500,50 | 42 | 13 | 31.12.2028 | 314,00 | 378,00 | 86:20:0000056:82 | Сформирован под одним домом |
| (п. 97 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100350) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39Г | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 997,70 | 82 | 26 | 31.12.2028 | 625,00 | 819,00 | 86:20:0000056:91 | Сформирован под одним домом |
| (п. 98 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100366) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 40Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.07.2021 | 461,10 | 35 | 12 | 31.12.2030 | 309,40 | 412,00 | 86:20:000056:50 | Сформирован под одним домом |
| (п. 99 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100382) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 40В | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 28.06.2017 | 365,50 | 28 | 8 | 31.12.2026 | 319,00 | 412,00 | 86:20:0000056:48 | Сформирован под одним домом |
| (п. 100 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100398) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.07.2021 | 972,20 | 77 | 24 | 01.09.2029 | 616,20 | 761,00 | 86:20:0000056:71 | Сформирован под одним домом |
| (п. 101 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100414) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 29.10.2020 | 959,30 | 71 | 24 | 31.12.2026 | 628,80 | 761,00 | 86:20:0000056:81 | Сформирован под одним домом |
| (п. 102 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100430) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, ул. Жилая, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 29.10.2020 | 697,50 | 62 | 17 | 31.12.2027 | 531,00 | 883,00 | 86:20:000032:109 | Сформирован под одним домом |
| (п. 103 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100446) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, ул. Жилая, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 29.10.2020 | 739,50 | 55 | 12 | 31.12.2026 | 476,36 | 877,00 | 86:20:000032:107 | Сформирован под одним домом |
| (п. 104 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100462) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по городскому округу Нягань | | | X | X | X | X | X | 87714,30 | 5760 | 1977 | X | 73484,60 | 145505,30 | X | X |
| 105 | Нягань | г. Нягань, проезд 15-й, д. 12, к. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 15.11.2017 | 389,00 | 44 | 13 | 01.09.2025 | 796,00 | 700,00 | 86:13:0401011:108 | Сформирован под одним домом |
| 106 | Нягань | г. Нягань, проезд 15-й, д. 12, к. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 26.01.2018 | 166,80 | 17 | 7 | 01.09.2025 | 400,00 | 500,00 | 86:13:0401011:109 | Сформирован под одним домом |
| 107 | Нягань | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.12.2021 | 362,10 | 21 | 8 | 01.09.2031 | 238,00 | 1200,00 | 86:13:0101012:0026 | Сформирован под одним домом |
| 108 | Нягань | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 23.04.2019 | 378,70 | 26 | 8 | 31.12.2027 | 248,00 | 410,00 | 86:13:0101012:0028 | Сформирован под одним домом |
| 109 | Нягань | г. Нягань, проезд 7-й, д. 4, к. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 26.01.2018 | 209,00 | 16 | 6 | 01.09.2025 | 364,00 | 700,00 | 86:13:0201007:294 | Сформирован под одним домом |
| 110 | Нягань | г. Нягань, ул. Авиационная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.06.2020 | 491,30 | 48 | 21 | 31.12.2029 | 568,00 | 6506,00 | 86:13:0301004:2 | Сформирован под одним домом |
| 111 | Нягань | г. Нягань, ул. Авиационная, д. 7а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.05.2021 | 240,30 | 14 | 5 | 01.09.2031 | 350,00 | 670,00 | 86:13:0301004:1102 | Сформирован под одним домом |
| 112 | Нягань | г. Нягань, ул. Гагарина, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 04.10.2021 | 108,00 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 174,00 | 1329,00 | 86:13:0101006:972; 86:13:0101006:223 | Сформирован под одним домом |
| 113 | Нягань | г. Нягань, ул. Гагарина, д. 72 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 23.04.2019 | 112,60 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 158,00 | 1345,00 | 86:13:0101006:144/86:13:0101006:136 | Сформирован под одним домом |
| 114 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.04.2020 | 227,30 | 12 | 4 | 31.12.2030 | 267,00 | 1074,00 | 86:13:0101008:522 | Сформирован под одним домом |
| 115 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 25.09.2019 | 213,20 | 10 | 4 | 31.12.2029 | 300,00 | 1451,00 | 86:13:0101008:605 | Сформирован под одним домом |
| 116 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.11.2020 | 185,40 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 222,00 | 1056,00 | 86:13:0101008:511; 86:13:0101008:114 | Сформирован под одним домом |
| 117 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 25.09.2019 | 200,90 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 265,00 | 1336,00 | 86:13:0101008:624 | Сформирован под одним домом |
| 118 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 17.03.2020 | 213,60 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 262,00 | 1024,00 | 86:13:0101008:607 | Сформирован под одним домом |
| 119 | Нягань | г. Нягань, ул. Горького, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 18.06.2019 | 70,50 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 76,50 | 76,50 |  | Не сформирован |
| 120 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 27.04.2020 | 331,00 | 22 | 8 | 31.12.2030 | 213,00 | 1225,00 | 86:13:0101004:0030 | Сформирован под одним домом |
| 121 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 17.03.2020 | 326,40 | 20 | 8 | 31.12.2030 | 214,00 | 563,00 | 86:13:0101013:666 | Сформирован под одним домом |
| 122 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 23.12.2019 | 325,00 | 24 | 8 | 31.12.2029 | 207,00 | 361,00 | 86:13:0101013:659 | Сформирован под одним домом |
| 123 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 30.12.2019 | 99,10 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 133,00 | 987,00 | 86:13:0101010:67 | Сформирован под одним домом |
| 124 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 23.09.2019 | 321,70 | 23 | 8 | 31.12.2029 | 221,00 | 420,00 | 86:130101013:513 | Сформирован под одним домом |
| 125 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 28.12.2021 | 189,30 | 8 | 4 | 01.09.2031 | 271,00 | 1950,00 | 86:13:0101009:104 | Сформирован под одним домом |
| 126 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 62 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 15.11.2021 | 70,00 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 113,00 | 1256,00 | 86:13:0101004:458 | Сформирован под одним домом |
| 127 | Нягань | г. Нягань, ул. Западная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 26.04.2021 | 118,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 167,00 | 616,00 | 86:13:0101004:84 | Сформирован под одним домом |
| 128 | Нягань | г. Нягань, п. Западный, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 26.04.2021 | 358,70 | 17 | 6 | 01.09.2031 | 508,00 | 2133,00 | 86:13:0101014:96 | Сформирован под одним домом |
| 129 | Нягань | г. Нягань, п. Западный, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.05.2021 | 377,30 | 34 | 16 | 01.09.2031 | 726,00 | 1491,00 | 86:13:0101014:317 | Сформирован под одним домом |
| 130 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 24.05.2019 | 445,80 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 302,00 | 230,00 | 86:13:0301001:0033 | Сформирован под одним домом |
| 131 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 11.06.2019 | 893,00 | 43 | 16 | 31.12.2028 | 591,00 | 550,00 | 86:13:0301001:0019 | Сформирован под одним домом |
| 132 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.12.2018 | 851,60 | 51 | 16 | 31.12.2026 | 592,00 | 500,00 | 83:13:0301001:0044 | Сформирован под одним домом |
| 133 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 07.06.2018 | 897,00 | 34 | 16 | 01.09.2025 | 628,00 | 1001,00 | 86:13:0301003:0014 | Сформирован под одним домом |
| 134 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.02.2019 | 900,60 | 46 | 16 | 31.12.2026 | 626,00 | 1016,00 | 86:13:0301002:0023 | Сформирован под одним домом |
| 135 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2019 | 871,97 | 43 | 17 | 31.12.2030 | 584,00 | 1019,00 | 86:13:0301002:0024 | Сформирован под одним домом |
| 136 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 57 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 15.08.2018 | 446,90 | 19 | 8 | 31.12.2026 | 610,00 | 1010,00 | 86:13:0301002:0025 | Сформирован под одним домом |
| 137 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 11.06.2019 | 648,40 | 78 | 27 | 31.12.2028 | 579,00 | 969,00 | 86:13:0301003:0016 | Сформирован под одним домом |
| 138 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 59 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 07.06.2018 | 899,90 | 43 | 16 | 01.09.2025 | 633,00 | 1025,00 | 86:13:030100260026 | Сформирован под одним домом |
| 139 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 17.12.2020 | 748,00 | 44 | 12 | 31.12.2030 | 329,00 | 1026,00 | 86:13:0301002:0029 | Сформирован под одним домом |
| 140 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 67 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 22.03.2019 | 897,30 | 48 | 16 | 31.12.2027 | 625,00 | 1083,00 | 86:13:0301002:0030 | Сформирован под одним домом |
| 141 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 70 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 22.03.2019 | 451,90 | 22 | 8 | 31.12.2027 | 320,00 | 563,00 | 86:13:0301003:0023 | Сформирован под одним домом |
| 142 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 71 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.06.2019 | 907,70 | 49 | 16 | 31.12.2029 | 632,00 | 1083,00 | 86:13:0301002:0031 | Сформирован под одним домом |
| 143 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 72 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.05.2019 | 896,40 | 54 | 16 | 31.12.2028 | 626,00 | 1002,00 | 86:13:03001003:0024 | Сформирован под одним домом |
| 144 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 74 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 23.04.2019 | 892,00 | 54 | 16 | 31.12.2027 | 627,00 | 1000,00 | 86:13:0301003:0025 | Сформирован под одним домом |
| 145 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.05.2021 | 897,45 | 57 | 16 | 01.09.2031 | 585,00 | 1414,00 | 86:13:0301002:1121 | Сформирован под одним домом |
| 146 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 76 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 27.12.2018 | 895,70 | 51 | 16 | 31.12.2026 | 633,00 | 1083,00 | 86:13:0301003:0026 | Сформирован под одним домом |
| 147 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 79 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 23.04.2019 | 891,50 | 54 | 16 | 31.12.2027 | 635,00 | 990,00 | 86:13:0301002:0033 | Сформирован под одним домом |
| 148 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 80, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 23.04.2019 | 888,90 | 48 | 16 | 31.12.2027 | 628,00 | 914,00 | 86:13:0301006:18 | Сформирован под одним домом |
| 149 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 85 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.12.2021 | 494,50 | 24 | 8 | 01.09.2031 | 584,00 | 969,00 | 86:13:0301002:0036 | Сформирован под одним домом |
| 150 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 86 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.06.2019 | 866,50 | 33 | 16 | 31.12.2029 | 622,00 | 980,00 | 86:13:03010066:0062 | Сформирован под одним домом |
| 151 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 87 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.12.2019 | 728,90 | 42 | 12 | 31.12.2030 | 471,00 | 818,00 | 86:13:0301002:0037 | Сформирован под одним домом |
| 152 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 88 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 23.12.2019 | 891,50 | 39 | 16 | 31.12.2029 | 582,00 | 530,00 | 86:13:0301006:0009 | Сформирован под одним домом |
| 153 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 89 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 23.04.2019 | 883,10 | 53 | 16 | 31.12.2027 | 635,00 | 969,00 | 86:13:0301002:0080 | Сформирован под одним домом |
| 154 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 90 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 27.04.2020 | 897,60 | 45 | 16 | 31.12.2030 | 900,00 | 600,00 | 86:13:0301006:0020 | Сформирован под одним домом |
| 155 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 91 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2019 | 893,50 | 50 | 16 | 31.12.2029 | 568,00 | 1050,00 | 86:13:0301002:0081 | Сформирован под одним домом |
| 156 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 92 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 30.12.2019 | 876,50 | 50 | 20 | 31.12.2029 | 602,00 | 980,00 | 86:13:0301006:0021 | Сформирован под одним домом |
| 157 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 97 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 11.06.2019 | 894,90 | 49 | 18 | 31.12.2028 | 627,00 | 1050,00 | 86:13:0301002:0039 | Сформирован под одним домом |
| 158 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 99 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 11.06.2019 | 895,80 | 46 | 16 | 31.12.2028 | 625,00 | 450,00 | 86:13:0301002:0040 | Сформирован под одним домом |
| 159 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 101 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.05.2021 | 920,20 | 42 | 16 | 01.09.2031 | 586,00 | 926,00 | 86:13:0301002:0082 | Сформирован под одним домом |
| 160 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 103 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 22.03.2019 | 445,80 | 20 | 8 | 31.12.2026 | 312,00 | 504,00 | 86:13:0301002:0041 | Сформирован под одним домом |
| 161 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 132 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 28.12.2021 | 941,40 | 49 | 18 | 01.09.2031 | 600,00 | 1100,00 | 86:13:0301007:40 | Сформирован под одним домом |
| 162 | Нягань | г. Нягань, ул. Кедровая, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 20.05.2019 | 278,10 | 38 | 9 | 31.12.2028 | 446,00 | 1015,00 | 86:13:0201008:659 | Сформирован под одним домом |
| 163 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 26.01.2018 | 855,80 | 73 | 27 | 01.09.2025 | 746,00 | 1607,00 | 86:13:0101013:503 | Сформирован под одним домом |
| 164 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 22.03.2019 | 668,20 | 30 | 11 | 31.12.2027 | 486,00 | 1300,00 | 86:13:0101008:35 | Сформирован под одним домом |
| 165 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 04.10.2021 | 716,90 | 40 | 12 | 01.09.2031 | 491,00 | 1054,00 | 86:13:0101009:591 | Сформирован под одним домом |
| 166 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.05.2019 | 486,80 | 28 | 8 | 31.12.2028 | 339,00 | 350,00 | 86:13:0101008:36 | Сформирован под одним домом |
| 167 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.05.2019 | 504,50 | 18 | 8 | 31.12.2028 | 342,00 | 757,00 | 86:13:0101009:596 | Сформирован под одним домом |
| 168 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 22.03.2019 | 672,60 | 60 | 28 | 31.12.2027 | 581,00 | 1180,00 | 86:13:0101009:597 | Сформирован под одним домом |
| 169 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 66 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 15.08.2018 | 876,20 | 56 | 16 | 31.12.2026 | 638,00 | 1180,00 | 86:13:0101009:594 | Сформирован под одним домом |
| 170 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 23.12.2019 | 117,50 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 155,00 | 1269,00 | 86:13:0101006:92 86:13:0101006:129 | Сформирован под одним домом |
| 171 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 27.04.2020 | 156,70 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 102,00 | 1044,00 | 86:13:0101006:966 | Сформирован под одним домом |
| 172 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.07.2020 | 133,70 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 174,40 | 375,00 | 86:13:0101006:48 | Сформирован под одним домом |
| 173 | Нягань | г. Нягань, ул. Комсомольская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.05.2021 | 93,90 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 93,90 | 1418,00 | 86:13:0101005:594 | Сформирован под одним домом |
| 174 | Нягань | г. Нягань, ул. Комсомольская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 03.12.2021 | 92,60 | 9 | 3 | 01.09.2031 | 168,00 | 1473,00 | 86:13:0101005:356 | Сформирован под одним домом |
| 175 | Нягань | г. Нягань, ул. Кристальная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2019 | 126,90 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 149,00 | 676,00 | 86:13:0101005:30 | Сформирован под одним домом |
| 176 | Нягань | г. Нягань, ул. Лазарева, д. 8, к. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 11.06.2019 | 321,90 | 12 | 6 | 31.12.2028 | 956,00 | 956,00 |  | Не сформирован |
| 177 | Нягань | г. Нягань, ул. Лазарева, д. 24, к. А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 15.11.2017 | 88,40 | 14 | 4 | 01.09.2025 | 294,20 | 294,20 |  | Не сформирован |
| 178 | Нягань | г. Нягань, ул. Лесная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 26.04.2021 | 337,40 | 25 | 8 | 01.09.2031 | 220,00 | 858,00 | 86:13:0101013:0052 | Сформирован под одним домом |
| 179 | Нягань | г. Нягань, ул. Лесная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.04.2020 | 459,00 | 24 | 8 | 31.12.2030 | 462,00 | 725,00 | 86:13:0101013:43 | Сформирован под одним домом |
| 180 | Нягань | г. Нягань, пр-кт Нефтяников, д. 7, к. Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 25.09.2019 | 241,40 | 9 | 4 | 31.12.2029 | 340,00 | 951,00 | 86:13:0201003:3118 | Сформирован под одним домом |
| 181 | Нягань | г. Нягань, пр-кт Нефтяников, д. 10 блок 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2019 | 249,60 | 26 | 10 | 31.12.2030 | 450,00 | 540,00 | 86:13:0201008:113 | Сформирован под одним домом |
| 182 | Нягань | г. Нягань, ул. Первостроителей, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 25.06.2021 | 123,00 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 123,30 | 123,30 |  | Не сформирован |
| 183 | Нягань | г. Нягань, ул. Первостроителей, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 22.03.2019 | 299,80 | 17 | 4 | 31.12.2027 | 360,00 | 945,00 | 86:13:0201008:652 | Сформирован под одним домом |
| 184 | Нягань | г. Нягань, ул. Первостроителей, д. 21а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 05.07.2018 | 143,90 | 19 | 5 | 01.09.2025 | 252,00 | 300,00 | 86:13:0201008:532 | Сформирован под одним домом |
| 185 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 25.09.2019 | 769,13 | 45 | 14 | 31.12.2029 | 595,00 | 550,00 | 86:13:0301001:0067 | Сформирован под одним домом |
| 186 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.04.2020 | 919,70 | 49 | 17 | 31.12.2030 | 1000,00 | 1010,00 | 86:13:0301001:0068 | Сформирован под одним домом |
| 187 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.02.2019 | 889,60 | 60 | 16 | 31.12.2026 | 592,00 | 550,00 | 86:13:0301001:0059 | Сформирован под одним домом |
| 188 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.11.2018 | 561,30 | 65 | 27 | 31.12.2026 | 575,00 | 807,00 | 86:13:0301002:0044 | Сформирован под одним домом |
| 189 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 23.04.2019 | 451,10 | 26 | 8 | 31.12.2027 | 321,00 | 384,00 | 86:13:0301002:0048 | Сформирован под одним домом |
| 190 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 11.06.2019 | 293,10 | 32 | 13 | 31.12.2028 | 348,00 | 340,00 | 86:13:0301002:0051 | Сформирован под одним домом |
| 191 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 15.08.2018 | 894,30 | 64 | 16 | 31.12.2026 | 627,00 | 774,00 | 86:13:0301002:0054 | Сформирован под одним домом |
| 192 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2019 | 748,80 | 90 | 29 | 31.12.2029 | 575,00 | 780,00 | 86:13:0301002:0055 | Сформирован под одним домом |
| 193 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.07.2020 | 706,80 | 92 | 29 | 31.12.2030 | 572,00 | 802,00 | 86:13:0301002:0057 | Сформирован под одним домом |
| 194 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 11.06.2019 | 725,70 | 81 | 27 | 31.12.2028 | 575,00 | 1056,00 | 86:13:0301002:1160 | Сформирован под одним домом |
| 195 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 23.12.2019 | 901,30 | 49 | 16 | 31.12.2029 | 593,00 | 774,00 | 86:13:0301002:0061 | Сформирован под одним домом |
| 196 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 25.06.2021 | 373,10 | 36 | 14 | 01.09.2031 | 479,00 | 642,00 | 86:13:0301002:0062 | Сформирован под одним домом |
| 197 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.04.2020 | 320,80 | 37 | 11 | 31.12.2030 | 478,00 | 614,00 | 86:13:0301002:0064 | Сформирован под одним домом |
| 198 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 24.05.2019 | 897,70 | 59 | 16 | 31.12.2027 | 622,00 | 864,00 | 86:13:0301002:0066 | Сформирован под одним домом |
| 199 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.04.2020 | 788,20 | 83 | 35 | 31.12.2030 | 573,00 | 1078,00 | 86:13:0301002:1120 | Сформирован под одним домом |
| 200 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 02.07.2020 | 763,90 | 84 | 32 | 31.12.2030 | 706,00 | 720,00 | 86:13:0301002:0069 | Сформирован под одним домом |
| 201 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 18.06.2019 | 301,60 | 29 | 12 | 31.12.2028 | 505,00 | 611,00 | 86:13:0301002:0074 | Сформирован под одним домом |
| 202 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 68 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.06.2019 | 900,90 | 56 | 17 | 31.12.2029 | 627,00 | 712,00 | 86:13:0301002:0070 | Сформирован под одним домом |
| 203 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 71 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 23.04.2019 | 83,00 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 77,00 | 200,00 | 86:13:0301002:112 | Сформирован под одним домом |
| 204 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 72 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.06.2019 | 905,30 | 54 | 16 | 31.12.2028 | 630,00 | 717,00 | 86:13:0301002:0072 | Сформирован под одним домом |
| 205 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 76 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 22.03.2019 | 841,80 | 54 | 15 | 31.12.2027 | 636,00 | 720,00 | 86:13:0301002:0073 | Сформирован под одним домом |
| 206 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 79 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 17.12.2020 | 242,10 | 14 | 4 | 01.09.2031 | 259,00 | 1526,00 | 86:13:0301002:1159 | Сформирован под одним домом |
| 207 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 80 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 15.08.2018 | 739,30 | 30 | 12 | 31.12.2026 | 539,00 | 757,00 | 86:13:0301002:0076 | Сформирован под одним домом |
| 208 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 84 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 05.07.2018 | 834,70 | 36 | 15 | 01.09.2025 | 627,00 | 848,00 | 86:13:0301002:0078 | Сформирован под одним домом |
| 209 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 107 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 17.12.2020 | 139,20 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 184,00 | 1255,00 | 86:13:0301002:131; 86:13:0301002:1179 | Сформирован под одним домом |
| 210 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 108 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 26.04.2021 | 965,90 | 55 | 18 | 01.09.2031 | 673,00 | 1234,00 | 86:13:0301005:697 | Сформирован под одним домом |
| 211 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 118 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 04.10.2021 | 968,80 | 44 | 18 | 01.09.2031 | 639,00 | 1197,00 | 86:13:0301005:696 | Сформирован под одним домом |
| 212 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 160 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 21.10.2019 | 486,80 | 27 | 8 | 31.12.2029 | 663,00 | 600,00 | 86:13:0301005:0014 | Сформирован под одним домом |
| 213 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 30.12.2019 | 47,20 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 72,00 | 1249,00 | 86:13:0301004:1115 | Сформирован под одним домом |
| 214 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 23.04.2019 | 900,30 | 45 | 16 | 31.12.2027 | 594,00 | 600,00 | 86:13:0301001:0058 | Сформирован под одним домом |
| 215 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 22.03.2019 | 879,20 | 45 | 16 | 31.12.2027 | 619,00 | 988,00 | 86:13:0301003:0029 | Сформирован под одним домом |
| 216 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 31а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 26.04.2021 | 540,80 | 34 | 12 | 01.09.2031 | 389,00 | 652,00 | 86:13:0301003:0030 | Сформирован под одним домом |
| 217 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 33а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 27.02.2019 | 536,45 | 32 | 12 | 31.12.2026 | 383,00 | 677,00 | 86:13:0301003:0031 | Сформирован под одним домом |
| 218 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 35а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 23.04.2019 | 504,30 | 37 | 11 | 31.12.2027 | 373,00 | 666,00 | 86:13:0301003:0027 | Сформирован под одним домом |
| 219 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 35б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 17.03.2020 | 537,70 | 40 | 12 | 31.12.2030 | 376,00 | 669,00 | 86:13:0301003:0028 | Сформирован под одним домом |
| 220 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 21.10.2019 | 731,10 | 78 | 31 | 31.12.2029 | 568,00 | 960,00 | 86:13:0301003:0034 | Сформирован под одним домом |
| 221 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 22.03.2019 | 743,70 | 92 | 30 | 31.12.2027 | 567,00 | 958,00 | 86:13:0301003:0035 | Сформирован под одним домом |
| 222 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 15.08.2018 | 680,10 | 94 | 35 | 31.12.2026 | 564,00 | 962,00 | 86:13:0301003:0036 | Сформирован под одним домом |
| 223 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2019 | 714,30 | 95 | 31 | 31.12.2029 | 561,00 | 984,00 | 86:13:0301003:0037 | Сформирован под одним домом |
| 224 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 11.06.2019 | 848,20 | 39 | 15 | 31.12.2028 | 628,00 | 938,00 | 86:13:0301003:0040 | Сформирован под одним домом |
| 225 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 59 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 22.03.2019 | 784,10 | 56 | 16 | 31.12.2026 | 628,00 | 1002,00 | 86:13:0301003:0042 | Сформирован под одним домом |
| 226 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 05.07.2018 | 661,10 | 37 | 11 | 01.09.2025 | 505,00 | 954,00 | 86:13:0301003:0043 | Сформирован под одним домом |
| 227 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 15.08.2018 | 877,60 | 51 | 20 | 31.12.2026 | 625,00 | 966,00 | 86:13:0301006:0041 | Сформирован под одним домом |
| 228 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 79 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 17.03.2020 | 882,00 | 64 | 20 | 31.12.2030 | 580,00 | 942,00 | 86:13:0301006:0039 | Сформирован под одним домом |
| 229 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 85 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 05.10.2020 | 838,30 | 67 | 19 | 31.12.2030 | 579,00 | 975,00 | 86:13:0301006:0036 | Сформирован под одним домом |
| 230 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 87 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 05.07.2018 | 868,30 | 41 | 20 | 01.09.2025 | 622,00 | 943,00 | 86:13:0301006:0035 | Сформирован под одним домом |
| 231 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 89 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.12.2018 | 887,90 | 63 | 20 | 31.12.2026 | 626,00 | 942,00 | 86:13:0301006:0034 | Сформирован под одним домом |
| 232 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 97 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 23.04.2019 | 128,40 | 14 | 2 | 31.12.2027 | 626,00 | 970,00 | 86:13:0301006:0031 | Сформирован под одним домом |
| 233 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 99 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 18.06.2019 | 878,50 | 52 | 20 | 31.12.2028 | 630,00 | 1117,00 | 86:13:0301006:0047 | Сформирован под одним домом |
| 234 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 123 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 30.12.2020 | 884,80 | 54 | 20 | 01.09.2031 | 582,00 | 961,00 | 86:13:0301006:0025 | Сформирован под одним домом |
| 235 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 127 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 15.11.2021 | 932,70 | 48 | 18 | 01.09.2031 | 606,00 | 1365,00 | 86:13:03001006:0044 | Сформирован под одним домом |
| 236 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 139 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.05.2019 | 886,60 | 55 | 16 | 31.12.2028 | 629,00 | 958,00 | 86:13:0301006:0056 | Сформирован под одним домом |
| 237 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 149 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 27.02.2019 | 883,70 | 50 | 16 | 31.12.2026 | 601,00 | 500,00 | 86:13:0301006:0053 | Сформирован под одним домом |
| 238 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 155 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 27.04.2020 | 879,20 | 53 | 16 | 31.12.2030 | 903,00 | 600,00 | 86:13:0301006:0051 | Сформирован под одним домом |
| 239 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 157 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 27.12.2018 | 882,60 | 56 | 16 | 31.12.2026 | 636,00 | 1100,00 | 86:13:0301006:0050 | Сформирован под одним домом |
| 240 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 167 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 11.06.2019 | 885,40 | 60 | 18 | 31.12.2028 | 632,00 | 1369,00 | 86:13:0301006:1197 | Сформирован под одним домом |
| 241 | Нягань | г. Нягань, ул. Светлая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 17.12.2020 | 84,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 88,00 | 88,00 |  | Не сформирован |
| 242 | Нягань | г. Нягань, ул. Светлая, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 21.10.2019 | 122,90 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 206,00 | 2384,00 | 86:13:0301004:193 86:13:0301004:80 | Сформирован под одним домом |
| 243 | Нягань | г. Нягань, ул. Северная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 03.12.2021 | 140,00 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 151,00 | 1986,00 | 86:13:0101011:658; 86:13:0101011:633 | Сформирован под одним домом |
| 244 | Нягань | г. Нягань, ул. Северная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.06.2019 | 74,80 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 104,00 | 931,00 | 86:13:0101012:1216 | Сформирован под одним домом |
| 245 | Нягань | г. Нягань, ул. Солнечная, д. 10Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 18.06.2019 | 448,70 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 449,00 | 449,00 |  | Не сформирован |
| 246 | Нягань | г. Нягань, ул. Солнечная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 21.10.2019 | 104,60 | 9 | 2 | 31.12.2029 | 123,70 | 123,70 |  | Не сформирован |
| 247 | Нягань | г. Нягань, ул. Солнечная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 23.12.2019 | 115,10 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 120,60 | 120,60 |  | Не сформирован |
| 248 | Нягань | г. Нягань, ул. Строительная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 17.03.2020 | 93,40 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 95,00 | 95,00 |  | Не сформирован |
| 249 | Нягань | г. Нягань, ул. Сутормина, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 02.08.2020 | 423,00 | 17 | 4 | 31.12.2030 | 487,00 | 892,00 | 86:13:0101008:0042 | Сформирован под одним домом |
| 250 | Нягань | г. Нягань, ул. Сутормина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 26.04.2021 | 137,40 | 9 | 3 | 01.09.2031 | 179,00 | 500,00 | 86:13:0101008:124 | Сформирован под одним домом |
| 251 | Нягань | г. Нягань, ул. Таежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 21.10.2019 | 249,30 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 238,00 | 1450,00 | 86:13:0301004:192 | Сформирован под одним домом |
| 252 | Нягань | г. Нягань, ул. Ташкентская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.10.2019 | 155,10 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 200,90 | 200,90 |  | Не сформирован |
| 253 | Нягань | г. Нягань, ул. Тихона Сенькина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 22.03.2019 | 704,20 | 43 | 12 | 31.12.2027 | 472,00 | 960,00 | 86:13:0101012:597 | Сформирован под одним домом |
| 254 | Нягань | г. Нягань, городок УЗТДС, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2019 | 186,40 | 10 | 2 | 31.12.2030 | 187,40 | 187,40 |  | Не сформирован |
| 255 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 27.02.2019 | 731,60 | 46 | 12 | 31.12.2026 | 538,00 | 750,00 | 86:13:0301001:26 | Сформирован под одним домом |
| 256 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 04.10.2021 | 258,50 | 25 | 9 | 01.09.2031 | 421,00 | 567,00 | 86:13:0301008:0037 | Сформирован под одним домом |
| 257 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 02.07.2020 | 260,10 | 37 | 12 | 31.12.2030 | 419,00 | 699,00 | 86:13:0301008:0033 | Сформирован под одним домом |
| 258 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 57 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 18.06.2019 | 730,10 | 43 | 12 | 31.12.2028 | 517,00 | 791,00 | 86:13:0301008:31 | Сформирован под одним домом |
| 259 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 67 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 25.06.2021 | 905,00 | 57 | 16 | 01.09.2031 | 595,00 | 887,00 | 86:13:0301008:0028 | Сформирован под одним домом |
| 260 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 30.07.2020 | 265,80 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 422,00 | 602,00 | 86:13:0301008:0025 | Сформирован под одним домом |
| 261 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 28.04.2018 | 1029,30 | 93 | 33 | 01.09.2025 | 708,00 | 1300,00 | 86:13:0101009:0038 | Сформирован под одним домом |
| 262 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 25.05.2017 | 666,40 | 54 | 23 | 01.09.2025 | 730,00 | 1260,00 | 86:13:0101009:0039 | Сформирован под одним домом |
| 263 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.12.2017 | 409,10 | 35 | 12 | 01.09.2025 | 391,00 | 700,00 | 86:13:0101008:0043 | Сформирован под одним домом |
| 264 | Нягань | г. Нягань, ул. Юбилейная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 23.12.2019 | 318,30 | 15 | 8 | 31.12.2029 | 318,70 | 318,70 |  | Не сформирован |
| Итого по городскому округу Пыть-Ях | | | X | X | X | X | X | 15242,37 | 1036 | 312 | X | 14737,54 | 26685,10 | X | X |
| 265 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 1А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 10.12.2018 | 78,50 | 9 | 6 | 31.12.2027 | 479,16 | 419,50 | отсутствует | Не сформирован |
| 266 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 10.12.2018 | 259,70 | 34 | 19 | 31.12.2027 | 334,28 | 577,60 | отсутствует | Не сформирован |
| 267 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 02.10.2018 | 290,50 | 16 | 9 | 31.12.2026 | 582,90 | 1039,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 268 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Комсомольская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 25.01.2019 | 116,40 | 14 | 3 | 31.12.2029 | 200,30 | 200,30 | 86:15:0101016:165 | Сформирован под одним домом |
| 269 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Комсомольская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 12.03.2021 | 96,30 | 7 | 1 | 31.12.2030 | 151,30 | 151,30 | отсутствует | Не сформирован |
| 270 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 16.01.2020 | 182,60 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 203,10 | 203,10 | отсутствует | Не сформирован |
| 271 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 54а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 25.10.2018 | 139,00 | 9 | 2 | 31.12.2027 | 154,60 | 170,80 | отсутствует | Не сформирован |
| 272 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 10.12.2018 | 93,90 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 230,80 | 230,80 | отсутствует | Не сформирован |
| 273 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Энтузиастов, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 29.08.2019 | 58,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 116,90 | 116,90 | 86:15:0101018:79 | Сформирован под одним домом |
| 274 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.12.2018 | 809,40 | 43 | 15 | 31.12.2027 | 593,54 | 1093,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 275 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.10.2018 | 398,50 | 14 | 7 | 31.12.2027 | 585,00 | 1076,00 | 86:15:0101021:101 | Сформирован под одним домом |
| 276 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.10.2018 | 654,87 | 34 | 12 | 31.12.2028 | 473,08 | 866,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 277 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.04.2021 | 731,70 | 36 | 12 | 01.09.2031 | 504,80 | 1154,00 | 86:15:0101021:2590 | Сформирован под одним домом |
| 278 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.04.2021 | 732,00 | 46 | 12 | 31.12.2028 | 536,76 | 880,00 | 86:15:0101021:2591 | Сформирован под одним домом |
| 279 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 10.12.2018 | 735,50 | 57 | 12 | 31.12.2027 | 823,00 | 823,00 | 86:15:0101021:2588 | Сформирован под одним домом |
| 280 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 16.01.2020 | 669,70 | 43 | 13 | 31.12.2029 | 593,60 | 851,00 | 86:15:0101021:107 | Сформирован под одним домом |
| 281 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 13.10.2020 | 714,90 | 49 | 12 | 31.12.2030 | 536,88 | 732,00 | 86:15:0101021:2587 | Сформирован под одним домом |
| 282 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 12.03.2021 | 736,60 | 47 | 12 | 31.12.2030 | 479,97 | 611,00 | 86:15:0101021:2586 | Сформирован под одним домом |
| 283 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.10.2021 | 753,30 | 37 | 12 | 01.09.2031 | 538,70 | 744,00 | 86:15:0101021:2599 | Сформирован под одним домом |
| 284 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 12.03.2021 | 720,20 | 58 | 12 | 01.09.2031 | 536,04 | 716,00 | 86:15:0101021:2597 | Сформирован под одним домом |
| 285 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 22.05.2019 | 836,90 | 66 | 15 | 31.12.2029 | 592,65 | 903,00 | 86:15:0101021:2596 | Сформирован под одним домом |
| 286 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 16.11.2018 | 780,50 | 44 | 14 | 31.12.2028 | 627,17 | 1078,00 | 86:15:0101021:2594 | Сформирован под одним домом |
| 287 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 12.03.2021 | 803,70 | 56 | 15 | 31.12.2030 | 627,05 | 1366,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 288 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 102 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 25.11.2020 | 420,50 | 52 | 16 | 31.12.2030 | 356,08 | 800,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 289 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 7а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1999 | 26.11.2021 | 12,60 | 3 | 1 | 01.09.2031 | 273,80 | 937,00 | 86:15:0101006:8 | Сформирован под одним домом |
| 290 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 16.01.2020 | 951,50 | 89 | 23 | 30.12.2029 | 654,69 | 2789,00 | 86:15:0101006:692 | Сформирован под одним домом |
| 291 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 16.11.2018 | 290,50 | 27 | 12 | 31.12.2028 | 507,27 | 1007,00 | 86:15:0101006:21 | Сформирован под одним домом |
| 292 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 26.12.2020 | 852,50 | 68 | 19 | 31.12.2030 | 597,60 | 2932,00 | 86:15:0101006:697 | Сформирован под одним домом |
| 293 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 19.03.2019 | 110,70 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 137,10 | 137,10 | отсутствует | Не сформирован |
| 294 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 17.07.2017 | 169,00 | 16 | 3 | 31.12.2026 | 854,80 | 854,80 | отсутствует | Не сформирован |
| 295 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 23а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 19.03.2019 | 142,60 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 188,10 | 188,10 | отсутствует | Не сформирован |
| 296 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й Газовиков, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 16.11.2018 | 743,60 | 29 | 12 | 31.12.2028 | 506,62 | 879,20 | отсутствует | Не сформирован |
| 297 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, ул. Советская, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 06.08.2021 | 155,80 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 159,90 | 158,60 | отсутствует | Не сформирован |
| Итого по городскому округу Урай | | | X | X | X | X | X | 16463,60 | 834 | 331 | X | 14489,22 | 19851,50 | X | X |
| 298 | Урай | г. Урай, мкр 1А, д. 69 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 29.11.2021 | 898,40 | 56 | 22 | 31.12.2029 | 989,00 | 991,20 | 86:14:0101008:673 | Сформирован под одним домом |
| 299 | Урай | г. Урай, мкр 1А, д. 70 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 29.11.2021 | 925,70 | 49 | 22 | 31.12.2029 | 605,56 | 753,00 | 86:14:0101012:0264 | Сформирован под одним домом |
| 300 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 20.11.2020 | 94,30 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 612,80 | 676,00 | 86:14:0101008:162 | Сформирован под одним домом |
| 301 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 52а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.10.2021 | 742,30 | 40 | 12 | 31.12.2027 | 490,21 | 648,00 | 86:14:0101008:152 | Сформирован под одним домом |
| 302 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 20.11.2020 | 224,70 | 8 | 6 | 31.12.2026 | 618,42 | 786,00 | 86:14:0101008:153 | Сформирован под одним домом |
| 303 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 27.10.2021 | 738,00 | 26 | 14 | 31.12.2027 | 738,60 | 738,60 | 86:14:0101008:166 | Не сформирован |
| 304 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 329,70 | 23 | 8 | 31.12.2027 | 330,67 | 435,00 | 86:14:0101008:198 | Сформирован под одним домом |
| 305 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 27.10.2021 | 532,20 | 30 | 12 | 31.12.2027 | 332,31 | 422,00 | 86:14:0101008:209 | Сформирован под одним домом |
| 306 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 519,60 | 30 | 12 | 31.12.2027 | 351,67 | 437,00 | 86:14:0101008:216 | Сформирован под одним домом |
| 307 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 480,50 | 22 | 11 | 31.12.2027 | 350,10 | 531,50 | 86:14:0101008:222 | Сформирован под одним домом |
| 308 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 509,80 | 32 | 12 | 31.12.2027 | 509,80 | 509,80 | 86:14:0101008:221 | Не сформирован |
| 309 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 25А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.10.2021 | 401,20 | 25 | 10 | 31.12.2028 | 494,50 | 494,50 | 86:14:0101008:215 | Не сформирован |
| 310 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 1003,80 | 63 | 24 | 31.12.2028 | 631,61 | 779,00 | 86:14:0101008:204 | Сформирован под одним домом |
| 311 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 30а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.10.2021 | 753,40 | 32 | 12 | 31.12.2028 | 490,57 | 579,00 | 86:14:0101008:203 | Сформирован под одним домом |
| 312 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 27.10.2021 | 749,80 | 23 | 12 | 31.12.2028 | 487,82 | 579,00 | 86:14:0101008:202 | Сформирован под одним домом |
| 313 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 32а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 27.10.2021 | 504,40 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 365,59 | 504,40 | 86:14:0101008:201 | Не сформирован |
| 314 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 35а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 27.10.2021 | 754,90 | 46 | 18 | 31.12.2028 | 467,55 | 575,00 | 86:14:0101008:191 | Сформирован под одним домом |
| 315 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 720,10 | 39 | 17 | 31.12.2028 | 474,62 | 579,00 | 86:14:0101008:185 | Сформирован под одним домом |
| 316 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 20.11.2020 | 30,80 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 633,87 | 753,00 | 86:14:0101008:189 | Сформирован под одним домом |
| 317 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 24.12.2021 | 746,90 | 28 | 12 | 31.12.2029 | 477,04 | 651,00 | 86:14:0101007:469 | Сформирован под одним домом |
| 318 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 24.12.2021 | 734,30 | 34 | 12 | 31.12.2029 | 480,97 | 734,30 | 86:14:0101007:470 | Сформирован под одним домом |
| 319 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 05.04.2021 | 329,60 | 21 | 6 | 31.12.2026 | 480,77 | 740,50 | 86:14:0101007:473 | Не сформирован |
| 320 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 24.12.2021 | 732,30 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 468,97 | 732,30 | 86:14:00101007:474 | Сформирован под одним домом |
| 321 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 24.12.2021 | 672,90 | 24 | 11 | 31.12.2029 | 473,75 | 740,30 | 86:14:0101007:475 | Сформирован под одним домом |
| 322 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 60 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.10.2021 | 620,10 | 32 | 10 | 31.12.2029 | 488,65 | 547,00 | 86:14:0101008:175 | Сформирован под одним домом |
| 323 | Урай | г. Урай, мкр. 1Д, д. 62 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 24.12.2021 | 734,00 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 542,12 | 736,00 | 86:14:0101008:176 | Сформирован под одним домом |
| 324 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 67 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.08.2021 | 450,00 | 19 | 7 | 31.12.2026 | 313,31 | 449,00 | 86:14:0101012:309 | Сформирован под одним домом |
| 325 | Урай | г. Урай, мкр Аэропорт, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 29.11.2021 | 277,00 | 19 | 10 | 31.12.2029 | 289,55 | 369,10 | 86:14:0101011:390 | Не сформирован |
| 326 | Урай | г. Урай, ул. Кольцова, д. 59 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 27.10.2021 | 176,90 | 9 | 2 | 31.12.2029 | 199,82 | 731,00 | 86:14:0101002:210 | Не сформирован |
| 327 | Урай | г. Урай, ул. Ленина, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 05.04.2021 | 76,00 | 10 | 2 | 31.12.2026 | 299,00 | 1650,00 | 86:14:0101011:8 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | | | X | X | X | X | X | 8940,10 | 443 | 260 | X | 8315,71 | 28395,59 | X | X |
| 328 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, пер. Апрельский, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 18.02.2019 | 62,60 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 115,80 | 998,00 | 86:12:0103008:620 | Сформирован под одним домом |
| 329 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 192 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 05.10.2018 | 46,10 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 1292,00 | 1292,00 | 86:12:0102011:169 | Сформирован под одним домом |
| 330 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 210 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1951 | 18.02.2019 | 84,40 | 11 | 3 | 31.12.2025 | 146,72 | 966,00 | 86:12:0102022:173 | Сформирован под одним домом |
| 331 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 18.02.2020 | 295,00 | 25 | 8 | 01.09.2025 | 212,72 | 1090,00 | 86:12:0102022:171 | Сформирован под одним домом |
| 332 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 06.04.2020 | 123,10 | 5 | 5 | 01.09.2025 | 215,69 | 1460,00 | 86:12:0103025:172 | Сформирован под одним домом |
| 333 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 22.11.2019 | 850,40 | 30 | 30 | 31.12.2026 | 758,54 | 1672,09 | 86:12:0101073:63 | Сформирован под одним домом |
| 334 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 77 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 22.08.2019 | 477,00 | 11 | 11 | 01.09.2025 | 342,22 | 1508,00 | 86:12:0101051:3 | Сформирован под одним домом |
| 335 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 79 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 22.08.2019 | 530,10 | 12 | 12 | 01.09.2025 | 355,74 | 1585,00 | 86:12:0101051:5 | Сформирован под одним домом |
| 336 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Лермонтова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1942 | 28.05.2021 | 106,30 | 6 | 3 | 01.09.2025 | 171,60 | 1130,00 | 86:12:0102014:126 | Сформирован под одним домом |
| 337 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 28.05.2021 | 438,70 | 29 | 10 | 01.09.2025 | 311,28 | 1882,00 | 86:12:0101075:34 | Сформирован под одним домом |
| 338 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 83 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 24.12.2021 | 484,70 | 13 | 11 | 01.09.2025 | 344,73 | 714,00 | 86:12:0101062:19 | Сформирован под одним домом |
| 339 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 109 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,30 | 29 | 16 | 31.12.2025 | 311,90 | 1196,00 | 86:12:0101062:65 | Сформирован под одним домом |
| 340 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, пер. Озерный, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 12.11.2018 | 95,20 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 138,29 | 1293,00 | 86:12:0101008:472 | Сформирован под одним домом |
| 341 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 107 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.10.2021 | 452,30 | 11 | 11 | 31.12.2026 | 317,77 | 894,00 | 86:12:0101033:17 | Сформирован под одним домом |
| 342 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 17.10.2020 | 469,90 | 15 | 15 | 01.09.2025 | 323,91 | 1297,00 | 86:12:0101034:2 | Сформирован под одним домом |
| 343 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.11.2019 | 365,50 | 11 | 11 | 01.09.2025 | 306,33 | 600,00 | 86:14:0101002:369 | Сформирован под одним домом |
| 344 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 28.04.2020 | 397,70 | 12 | 12 | 01.09.2025 | 317,22 | 1228,00 | 86:12:0102020:81 | Сформирован под одним домом |
| 345 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 71 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 13.12.2021 | 88,90 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 91,00 | 705,00 | 86:12:0101021:110 | Не сформирован |
| 346 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 73А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 30.12.2021 | 310,60 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 143,84 | 414,50 | 86:12:0101021:75 | Сформирован под одним домом |
| 347 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 12, к. А "ВАХТА 40" | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 04.08.2021 | 583,00 | 89 | 48 | 31.12.2026 | 474,26 | 1698,00 | 86:12:0101100:57 | Сформирован под одним домом |
| 348 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 83 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 06.04.2020 | 419,40 | 9 | 9 | 01.09.2025 | 316,48 | 969,00 | 86:12:0101090:219 | Сформирован под одним домом |
| 349 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Труда, д. 2А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 28.05.2021 | 505,00 | 38 | 12 | 01.09.2025 | 337,28 | 1319,00 | 86:12:0102020:89 | Сформирован под одним домом |
| 350 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 69 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.10.2021 | 364,90 | 21 | 9 | 01.09.2025 | 312,61 | 1100,00 | 86:12:0101073:111 | Сформирован под одним домом |
| 351 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30.12.2021 | 883,00 | 49 | 15 | 01.09.2025 | 657,78 | 1385,00 | 86:12:0101062:88 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Югорск | | | X | X | X | X | X | 16475,10 | 577 | 332 | X | 14328,50 | 53163,00 | X | X |
| 352 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 09.11.2021 | 457,90 | 26 | 11 | 01.09.2026 | 356,00 | 2206,00 | 86:22:0002002:205 | Сформирован под одним домом |
| 353 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.12.2019 | 487,90 | 20 | 12 | 01.09.2026 | 306,00 | 1524,00 | 86:22:0002002:250 | Сформирован под одним домом |
| 354 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 09.04.2020 | 463,40 | 15 | 11 | 01.09.2026 | 308,00 | 1407,00 | 86:22:0002002:252 | Сформирован под одним домом |
| 355 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.12.2021 | 735,10 | 19 | 12 | 01.09.2025 | 498,00 | 2200,00 | 86:22:0002001:243 | Сформирован под одним домом |
| 356 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 48 Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 23.06.2021 | 806,60 | 30 | 21 | 01.09.2026 | 738,00 | 2019,00 | 86:22:0002001:254 | Сформирован под одним домом |
| 357 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 20.12.2019 | 508,80 | 15 | 10 | 01.09.2025 | 498,00 | 2232,00 | 86:22:0002001:242 | Сформирован под одним домом |
| 358 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 05.12.2019 | 889,00 | 28 | 16 | 01.09.2026 | 607,00 | 2904,00 | 86:22:0002001:238 | Сформирован под одним домом |
| 359 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.12.2021 | 565,60 | 26 | 9 | 01.09.2025 | 528,80 | 2059,00 | 86:22:0002001:216 | Сформирован под одним домом |
| 360 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 20.12.2019 | 720,20 | 26 | 15 | 01.09.2026 | 538,10 | 1455,00 | 86:22:0002001:212 | Сформирован под одним домом |
| 361 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 58 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.12.2021 | 882,60 | 20 | 17 | 01.09.2026 | 750,00 | 2946,00 | 86:22:0002001:208 | Сформирован под одним домом |
| 362 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 60 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 04.10.2021 | 1068,20 | 41 | 22 | 01.09.2027 | 816,00 | 2204,00 | 86:22:0002001:203 | Сформирован под одним домом |
| 363 | Югорск | г. Югорск, ул. Садовая, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 10.06.2020 | 98,00 | 14 | 6 | 01.09.2025 | 280,20 | 974,00 | 86:22:0008002:403 | Сформирован под одним домом |
| 364 | Югорск | г. Югорск, ул. Спортивная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 23.06.2021 | 307,40 | 17 | 7 | 01.09.2025 | 1064,90 | 3237,00 | 86:22:0003002:592 | Сформирован под одним домом |
| 365 | Югорск | г. Югорск, пер. Спортивный, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.03.2021 | 301,80 | 8 | 4 | 01.09.2027 | 1052,00 | 1585,00 | 86:22:0003002:1101 | Сформирован под одним домом |
| 366 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 04.03.2021 | 744,30 | 33 | 19 | 01.09.2026 | 544,40 | 1316,00 | 86:22:0002001:79 | Сформирован под одним домом |
| 367 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 04.10.2021 | 428,00 | 19 | 10 | 01.09.2026 | 298,80 | 1230,00 | 86:22:0002002:162 | Сформирован под одним домом |
| 368 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 27.12.2021 | 491,50 | 15 | 12 | 01.09.2026 | 298,80 | 1421,00 | 86:22:0002002:163 | Сформирован под одним домом |
| 369 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 23.03.2020 | 652,70 | 18 | 11 | 01.09.2025 | 483,50 | 2280,00 | 86:22:0002001:307 | Сформирован под одним домом |
| 370 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 16 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 27.12.2021 | 1516,90 | 42 | 28 | 01.09.2026 | 1122,00 | 3135,00 | 86:22:0002001:311 | Сформирован под одним домом |
| 371 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 25.08.2021 | 461,70 | 23 | 11 | 01.09.2026 | 308,00 | 1838,00 | 86:22:0002002:166 | Сформирован под одним домом |
| 372 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 11.06.2020 | 732,80 | 23 | 12 | 01.09.2025 | 470,80 | 2489,00 | 86:22:0002001:318 | Сформирован под одним домом |
| 373 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 Г | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.08.2020 | 667,10 | 19 | 11 | 01.09.2026 | 471,00 | 2201,00 | 86:22:0002001:316 | Сформирован под одним домом |
| 374 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.12.2021 | 1036,60 | 29 | 17 | 01.09.2026 | 942,00 | 5231,00 | 86:22:0002002:199 | Сформирован под одним домом |
| 375 | Югорск | г. Югорск, ул. Энтузиастов, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 24.10.2019 | 1451,00 | 51 | 28 | 01.09.2027 | 1048,20 | 3070,00 | 86:22:0002001:206 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Кондинскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 11926,80 | 449 | 250 | X | 19320,30 | 63386,22 | X | X |
| 376 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. 40 лет Октября, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 21.09.2021 | 717,30 | 23 | 12 | 31.12.2028 | 817,00 | 1317,86 | 86:01:0101001:1076 | Сформирован под одним домом |
| 377 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.07.2021 | 770,30 | 21 | 18 | 31.12.2028 | 910,00 | 1000,00 | 86:01:0101001:53 | Сформирован под одним домом |
| 378 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Гагарина, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 20.04.2021 | 427,00 | 10 | 10 | 31.12.2026 | 1127,00 | 2139,43 | 86:01:0101001:1256 | Сформирован под одним домом |
| 379 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Горького, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 01.12.2021 | 602,10 | 22 | 10 | 31.12.2029 | 827,00 | 966,20 | 86:01:0101001:3587 | Сформирован под одним домом |
| 380 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Декабристов, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 21.09.2021 | 34,50 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 160,00 | 1122,35 | 86:01:0101001:1468 | Сформирован под одним домом |
| 381 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Кирова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 08.10.2021 | 187,70 | 13 | 6 | 31.12.2029 | 295,00 | 1305,66 | 86:01:0101001:1160 | Сформирован под одним домом |
| 382 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Ленина, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 27.12.2021 | 268,30 | 6 | 6 | 31.12.2029 | 427,00 | 1135,91 | 86:01:0101001:1167 | Сформирован под одним домом |
| 383 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Ленина, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 13.07.2021 | 856,20 | 38 | 18 | 31.12.2027 | 1161,00 | 2218,72 | 86:01:0101001:1654 | Сформирован под одним домом |
| 384 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Совхозная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 02.03.2021 | 84,10 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 716,00 | 2686,82 | 86:01:0101001:639 | Сформирован под одним домом |
| 385 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Совхозная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 02.03.2021 | 221,90 | 5 | 5 | 31.12.2026 | 621,40 | 3614,71 | 86:01:0101001:638 | Сформирован под одним домом |
| 386 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Буденного, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 20.04.2021 | 75,70 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 110,00 | 986,15 | 86:01:0201001:2574 | Сформирован под одним домом |
| 387 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 27.12.2021 | 379,80 | 15 | 9 | 31.12.2028 | 580,00 | 298,62 | 86:01:0201001:2095 | Сформирован под одним домом |
| 388 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 29.01.2021 | 184,50 | 5 | 4 | 31.12.2026 | 566,00 | 1187,00 | 86:01:0201001:5638 | Сформирован под одним домом |
| 389 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.12.2021 | 333,90 | 11 | 8 | 31.12.2028 | 751,00 | 306,37 | 86:01:0201001:2094 | Сформирован под одним домом |
| 390 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Садовая, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 20.04.2021 | 75,70 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 110,00 | 819,50 | 86:01:0201001:2377 | Сформирован под одним домом |
| 391 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Станционная, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 20.04.2021 | 50,00 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 127,00 | 1415,00 | 86:01:0201001:4899 | Сформирован под одним домом |
| 392 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Школьная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 20.04.2021 | 93,10 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 128,00 | 1510,67 | 86:01:0201001:2354 | Сформирован под одним домом |
| 393 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 31.05.2021 | 746,90 | 16 | 12 | 31.12.2027 | 783,00 | 783,00 | 86:01:0401002:2113 | Сформирован под одним домом |
| 394 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 10.08.2020 | 393,00 | 13 | 7 | 31.12.2026 | 500,00 | 808,00 | 86:01:0401002:2115 | Сформирован под одним домом |
| 395 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 13.07.2021 | 600,00 | 24 | 10 | 31.12.2026 | 798,00 | 933,00 | 86:01:0401002:2112 | Сформирован под одним домом |
| 396 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.09.2021 | 723,40 | 23 | 12 | 31.12.2027 | 813,00 | 1450,00 | 86:01:0401002:655 | Сформирован под одним домом |
| 397 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Гагарина, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 11.05.2021 | 44,50 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 44,50 | 905,00 | 86:01:0401004:970 | Сформирован под одним домом |
| 398 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 24.11.2020 | 817,80 | 40 | 24 | 31.12.2026 | 1500,00 | 5075,00 | 86:01:0401002:643 | Сформирован под одним домом |
| 399 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 10а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 11.12.2020 | 664,90 | 37 | 12 | 31.12.2026 | 820,00 | 1381,00 | 86:01:0401002:632 | Сформирован под одним домом |
| 400 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Набережная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 27.02.2020 | 400,10 | 14 | 8 | 31.12.2026 | 605,00 | 403,00 | 86:01:0401001:1658 | Сформирован под одним домом |
| 401 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Попова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 03.07.2019 | 23,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 124,00 | 381,00 | 86:01:0401007:524 | Сформирован под одним домом |
| 402 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Республики, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 20.04.2021 | 178,80 | 6 | 4 | 31.12.2026 | 178,80 | 505,00 | 86:01:0401001:835 | Сформирован под одним домом |
| 403 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 144 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 31.05.2021 | 31,30 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 227,80 | 829,00 | 86:01:0401007:110 | Сформирован под одним домом |
| 404 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 146А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 08.10.2021 | 154,90 | 6 | 3 | 31.12.2027 | 192,00 | 1454,00 | 86:01:0401007:678 | Сформирован под одним домом |
| 405 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, д. 2а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 13.07.2021 | 141,80 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 160,00 | 2836,06 | 86:01:0401013:526 | Сформирован под одним домом |
| 406 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 31.05.2021 | 118,70 | 4 | 3 | 31.12.2026 | 150,00 | 1392,52 | 86:01:0401013:520 | Сформирован под одним домом |
| 407 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 31.05.2021 | 68,20 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 150,00 | 1450,00 | 86:01:0401013:542 | Сформирован под одним домом |
| 408 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 11.12.2020 | 95,20 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 120,00 | 1329,00 | 86:01:0401009:211 | Сформирован под одним домом |
| 409 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Октябрьская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.09.2021 | 118,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 140,00 | 1547,00 | 86:01:0501001:1618 | Сформирован под одним домом |
| 410 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2008 | 11.05.2021 | 185,50 | 5 | 5 | 31.12.2026 | 820,00 | 985,00 | 86:01:0501001:4749 | Сформирован под одним домом |
| 411 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Гагарина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 14.07.2020 | 40,60 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 113,00 | 1256,00 | 86:01:1102001:834 | Сформирован под одним домом |
| 412 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Гагарина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 20.04.2021 | 19,50 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 92,30 | 474,00 | 86:01:1102001:65 | Сформирован под одним домом |
| 413 | Назарово | п. Назарово, ул. Волгоградская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 20.04.2021 | 23,50 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 100,20 | 1165,00 | 86:01:1104001:679 | Сформирован под одним домом |
| 414 | Половинка | п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.02.2020 | 116,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 141,00 | 804,00 | 86:01:1001001:670 | Сформирован под одним домом |
| 415 | Половинка | п. Половинка, ул. Курганская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.05.2021 | 112,60 | 11 | 2 | 31.12.2027 | 137,00 | 988,00 | 86:01:1001001:827 | Сформирован под одним домом |
| 416 | Половинка | п. Половинка, ул. Курганская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 27.02.2020 | 50,00 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 100,00 | 941,67 | 86:01:1001001:1040 | Сформирован под одним домом |
| 417 | Половинка | п. Половинка, ул. Курортная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 27.02.2020 | 136,40 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 161,00 | 1270,00 | 86:01:1001001:733 | Сформирован под одним домом |
| 418 | Половинка | п. Половинка, ул. Советская, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.02.2020 | 104,20 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 129,00 | 1136,00 | 86:01:1001001:708 | Сформирован под одним домом |
| 419 | Половинка | п. Половинка, ул. Советская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.02.2020 | 99,80 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 124,00 | 1242,00 | 86:01:1001001:683 | Сформирован под одним домом |
| 420 | Половинка | п. Половинка, ул. Тюменская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.05.2021 | 69,60 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 126,80 | 600,00 | 86:01:1001001:3269 | Сформирован под одним домом |
| 421 | Ягодный | п. Ягодный, ул. Луговая, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2001 | 31.05.2021 | 117,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 193,00 | 3240,00 | 86:01:1301001:7 | Сформирован под одним домом |
| 422 | Болчары | с. Болчары, ул. Ленина, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 10.08.2020 | 55,70 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 80,70 | 1122,00 | 86:01:0701001:725 | Сформирован под одним домом |
| 423 | Чантырья | с. Чантырья, ул. Шаимская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 10.08.2020 | 111,60 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 262,80 | 670,00 | 86:01:1101001:509 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 51564,70 | 3156 | 1108 | X | 76116,40 | 102600,80 | X | X |
| 424 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Молодежная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 07.02.2018 | 335,30 | 19 | 8 | 01.09.2028 | 559,00 | 559,00 | 86:08:000000:000:71:118:001:004976980 | Сформирован под одним домом |
| 425 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Молодежная, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 05.02.2018 | 214,20 | 8 | 4 | 01.09.2028 | 374,70 | 374,70 | 86:08:0020101:1474 | Сформирован под одним домом |
| 426 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 01.02.2018 | 298,20 | 14 | 7 | 01.09.2028 | 549,40 | 549,40 | 86:08:000000:0000:71:118:0016002089970 | Сформирован под одним домом |
| 427 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 25.05.2018 | 507,60 | 33 | 12 | 01.09.2028 | 559,70 | 559,70 | 86:08:000000:0000:71:118 | Сформирован под одним домом |
| 428 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 02.02.2018 | 221,40 | 9 | 5 | 01.09.2028 | 499,60 | 499,60 | 86:08:0020101:1448 | Сформирован под одним домом |
| 429 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 06.02.2018 | 269,60 | 20 | 6 | 01.09.2028 | 557,60 | 557,60 | 86:08:000000:0000:71:118:002:000006530 | Сформирован под одним домом |
| 430 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 12.03.2020 | 268,20 | 11 | 6 | 01.09.2028 | 509,00 | 509,00 | 86:08:0020101:842 | Сформирован под одним домом |
| 431 | Куть-Ях | п. Куть-Ях, ул. Школьная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 23.10.2020 | 309,90 | 20 | 5 | 01.09.2026 | 817,00 | 638,00 | 86:08:0030101:1156 | Сформирован под одним домом |
| 432 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 22.06.2017 | 438,30 | 29 | 8 | 01.09.2026 | 775,00 | 775,00 | 86:08:0020302:484 | Сформирован под одним домом |
| 433 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 12.10.2017 | 426,00 | 16 | 7 | 01.09.2026 | 699,00 | 699,00 | 86:08:0020302:482 | Сформирован под одним домом |
| 434 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 13.06.2019 | 690,60 | 31 | 11 | 01.09.2026 | 702,00 | 702,00 | 86:08:0020302:481 | Сформирован под одним домом |
| 435 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 16.12.2021 | 504,20 | 23 | 8 | 01.09.2028 | 425,00 | 425,00 | 86:08:0020302:502 | Сформирован под одним домом |
| 436 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 14.02.2019 | 602,00 | 30 | 11 | 01.09.2026 | 668,00 | 668,00 | 86:08:0020302:499 | Сформирован под одним домом |
| 437 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 16.12.2021 | 751,00 | 41 | 14 | 01.09.2028 | 783,00 | 783,00 | 86:08:0020302:493 | Сформирован под одним домом |
| 438 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 06.12.2019 | 722,60 | 55 | 12 | 01.09.2026 | 778,00 | 778,00 | 86:08:0020302:496 | Сформирован под одним домом |
| 439 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 13.02.2020 | 774,50 | 42 | 13 | 01.09.2026 | 775,00 | 775,00 | 86:08:0020302:489 | Сформирован под одним домом |
| 440 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 03.11.2021 | 710,20 | 52 | 16 | 01.09.2028 | 709,00 | 709,00 | 86:08:0020302:507 | Сформирован под одним домом |
| 441 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 10.03.2017 | 307,40 | 31 | 5 | 01.09.2025 | 793,00 | 793,00 | 86:08:0020302:474 | Сформирован под одним домом |
| 442 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 22.03.2018 | 839,30 | 49 | 15 | 01.09.2026 | 768,00 | 768,00 | 86:08:0020302:478 | Сформирован под одним домом |
| 443 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.02.2020 | 861,40 | 57 | 16 | 01.09.2026 | 770,00 | 770,00 | 86:08:0020302:472 | Сформирован под одним домом |
| 444 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 25.10.2018 | 747,10 | 48 | 12 | 01.09.2026 | 677,00 | 677,00 | 86:08:0020302:464 | Сформирован под одним домом |
| 445 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 59 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 22.06.2017 | 364,90 | 25 | 6 | 01.09.2026 | 772,00 | 772,00 | 86:08:0020302:454 | Сформирован под одним домом |
| 446 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 14.04.2021 | 626,60 | 32 | 11 | 01.09.2027 | 772,00 | 772,00 | 86:08:0020302:452 | Сформирован под одним домом |
| 447 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 67 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.12.2021 | 606,30 | 33 | 11 | 01.09.2028 | 767,00 | 767,00 | 86:08:0020302:456 | Сформирован под одним домом |
| 448 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 73 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 22.06.2017 | 396,40 | 32 | 7 | 01.09.2026 | 768,00 | 768,00 | 86:08:0020302:449 | Сформирован под одним домом |
| 449 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 77 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 10.06.2021 | 902,20 | 51 | 16 | 01.09.2027 | 775,00 | 775,00 | 86:08:0020302:435 | Сформирован под одним домом |
| 450 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 78 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 14.02.2019 | 604,50 | 37 | 9 | 01.09.2026 | 665,00 | 665,00 | 86:08:0020302:433 | Сформирован под одним домом |
| 451 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 82 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 02.11.2017 | 681,50 | 38 | 11 | 01.09.2026 | 682,00 | 682,00 | 86:08:0020302:434 | Сформирован под одним домом |
| 452 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 91 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.10.2021 | 500,50 | 27 | 8 | 01.09.2027 | 651,00 | 651,00 | 86:08:0020302:427 | Сформирован под одним домом |
| 453 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 95 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 14.06.2018 | 892,00 | 63 | 16 | 01.09.2026 | 744,00 | 774,00 | 86:08:0020302:425 | Сформирован под одним домом |
| 454 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 98 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 03.06.2020 | 716,10 | 32 | 13 | 01.09.2026 | 773,00 | 773,00 | 86:08:0020302:438 | Сформирован под одним домом |
| 455 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 99 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 13.07.2017 | 209,90 | 20 | 5 | 01.09.2026 | 771,00 | 771,00 | 86:08:0020302:441 | Сформирован под одним домом |
| 456 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 103 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 16.03.2017 | 188,50 | 16 | 5 | 01.09.2026 | 781,00 | 781,00 | 86:08:0020302:446 | Сформирован под одним домом |
| 457 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 2-й, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 22.03.2018 | 487,50 | 51 | 23 | 01.09.2026 | 693,00 | 693,00 | 86:08:0020303:997 | Сформирован под одним домом |
| 458 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 2-й, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 23.01.2020 | 568,00 | 92 | 46 | 01.09.2026 | 718,00 | 718,00 | 86:08:0020303:972 | Сформирован под одним домом |
| 459 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 17.12.2020 | 842,00 | 39 | 15 | 01.09.2026 | 734,00 | 734,00 | 86:08:0020304:758 | Сформирован под одним домом |
| 460 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 17.12.2020 | 872,40 | 54 | 16 | 01.09.2026 | 714,00 | 714,00 | 86:08:0020304:744 | Сформирован под одним домом |
| 461 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 19.04.2018 | 829,70 | 49 | 14 | 01.09.2026 | 771,00 | 771,00 | 86:08:0020304:796 | Сформирован под одним домом |
| 462 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.10.2021 | 914,80 | 46 | 16 | 01.09.2027 | 767,00 | 767,00 | 86:08:0020304:812 | Сформирован под одним домом |
| 463 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.07.2017 | 595,70 | 37 | 10 | 01.09.2026 | 7660,00 | 766,00 | 86:08:0020304:813 | Сформирован под одним домом |
| 464 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 19.08.2021 | 890,30 | 56 | 15 | 01.09.2027 | 785,00 | 785,00 | 86:08:0020304:755 | Сформирован под одним домом |
| 465 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 16.12.2021 | 888,80 | 44 | 15 | 01.09.2028 | 747,00 | 747,00 | 86:08:0020304:772 | Сформирован под одним домом |
| 466 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 17.12.2020 | 790,10 | 48 | 14 | 01.09.2026 | 743,00 | 743,00 | 86:08:0020304:756 | Сформирован под одним домом |
| 467 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 12.10.2017 | 612,90 | 39 | 10 | 01.09.2026 | 702,00 | 702,00 | 86:08:0020304:774 | Сформирован под одним домом |
| 468 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 17.12.2020 | 882,20 | 58 | 15 | 01.09.2026 | 762,00 | 762,00 | 86:08:0020304:765 | Сформирован под одним домом |
| 469 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 22.06.2017 | 372,40 | 19 | 7 | 01.09.2026 | 763,00 | 763,00 | 86:08:0020304:775 | Сформирован под одним домом |
| 470 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 17.12.2020 | 732,70 | 52 | 13 | 01.09.2026 | 781,00 | 781,00 | 86:08:0020304:776 | Сформирован под одним домом |
| 471 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 23.03.2017 | 400,60 | 20 | 7 | 01.09.2026 | 735,00 | 735,00 | 86:08:0020304:777 | Сформирован под одним домом |
| 472 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 16.12.2021 | 626,30 | 37 | 12 | 01.09.2028 | 746,00 | 746,00 | 86:08:0020304:759 | Сформирован под одним домом |
| 473 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 22.06.2017 | 759,70 | 33 | 13 | 01.09.2026 | 742,00 | 742,00 | 86:08:0020304:760 | Сформирован под одним домом |
| 474 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.04.2021 | 860,30 | 35 | 15 | 01.09.2027 | 730,00 | 730,00 | 86:08:0020304:779 | Сформирован под одним домом |
| 475 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 22.06.2017 | 578,00 | 33 | 10 | 01.01.2029 | 794,00 | 794,00 | 86:08:0020304:780 | Сформирован под одним домом |
| 476 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 16.12.2021 | 754,90 | 56 | 23 | 01.09.2028 | 660,00 | 660,00 | 86:08:0020304:771 | Сформирован под одним домом |
| 477 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 40 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 28.12.2017 | 920,70 | 53 | 17 | 01.09.2026 | 763,00 | 763,00 | 86:08:0020304:762 | Сформирован под одним домом |
| 478 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 22.03.2018 | 932,20 | 59 | 21 | 01.09.2026 | 891,00 | 891,00 | 86:08:0020304:757 | Сформирован под одним домом |
| 479 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 24.03.2021 | 554,70 | 35 | 10 | 01.09.2027 | 733,00 | 733,00 | 86:08:0020304:792 | Сформирован под одним домом |
| 480 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 62 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 10.06.2021 | 705,10 | 42 | 24 | 01.09.2027 | 629,00 | 629,00 | 86:08:0020304:782 | Сформирован под одним домом |
| 481 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 98 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 16.12.2021 | 561,90 | 30 | 13 | 01.09.2028 | 577,00 | 577,00 | 86:08:0020304:788 | Сформирован под одним домом |
| 482 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 119 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.03.2021 | 739,90 | 39 | 13 | 01.09.2027 | 825,00 | 825,00 | 86:08:0020304:814 | Сформирован под одним домом |
| 483 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 6-й, д. 36А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 16.03.2017 | 57,80 | 2 | 1 | 01.09.2026 | 538,00 | 538,00 | 86:08:0020303:961 | Не сформирован |
| 484 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр Дорожник, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 18.11.2021 | 580,90 | 73 | 28 | 31.12.2029 | 1017,70 | 1017,70 |  | Не сформирован |
| 485 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр Русак, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1997 | 16.03.2017 | 138,60 | 19 | 10 | 01.09.2026 | 669,00 | 669,00 | 86:08:0020303:984 | Сформирован под одним домом |
| 486 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр Русак, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1997 | 19.04.2018 | 334,30 | 50 | 21 | 01.09.2026 | 780,00 | 780,00 | 86:08:0020303:983 | Сформирован под одним домом |
| 487 | Салым | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 20.05.2019 | 11,40 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 791,90 | 859,00 | 86:08:0010201:732 | Сформирован под одним домом |
| 488 | Салым | п. Салым, ул. Еловая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.06.2021 | 156,40 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 304,00 | 385,00 |  | Не сформирован |
| 489 | Салым | п. Салым, ул. Еловая, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 02.08.2021 | 89,90 | 2 | 2 | 01.09.2029 | 178,00 | 178,00 |  | Не сформирован |
| 490 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 30.06.2021 | 112,50 | 17 | 2 | 01.09.2029 | 258,00 | 1128,00 | 86:08:0010202:414 | Не сформирован |
| 491 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 30.06.2021 | 220,20 | 7 | 4 | 01.09.2029 | 441,00 | 441,00 |  | Не сформирован |
| 492 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.06.2021 | 169,00 | 3 | 3 | 01.09.2029 | 448,00 | 448,00 |  | Не сформирован |
| 493 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 29.06.2021 | 76,20 | 1 | 1 | 01.09.2029 | 147,80 | 630,00 | 86:08:0010202:413 | Сформирован под одним домом |
| 494 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 30.06.2021 | 68,60 | 4 | 2 | 01.09.2029 | 228,00 | 760,00 |  | Не сформирован |
| 495 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.06.2021 | 49,80 | 1 | 1 | 01.09.2029 | 354,00 | 354,00 |  | Не сформирован |
| 496 | Салым | п. Салым, ул. Лесная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 20.05.2019 | 96,20 | 10 | 3 | 01.09.2025 | 250,00 | 2783,00 | 86:08:0010201:722 | Не сформирован |
| 497 | Салым | п. Салым, ул. Молодежная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 02.08.2021 | 671,10 | 23 | 12 | 01.09.2029 | 1365,00 | 1365,00 | 86:08:0010201:1522 | Сформирован под одним домом |
| 498 | Салым | п. Салым, ул. Речная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.06.2021 | 63,70 | 2 | 2 | 01.09.2029 | 290,00 | 290,00 |  | Не сформирован |
| 499 | Салым | п. Салым, ул. Северная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 05.10.2020 | 733,20 | 23 | 12 | 01.09.2029 | 819,40 | 647,00 | 86:08:0010201:1158 | Сформирован под одним домом |
| 500 | Салым | п. Салым, ул. Северная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 05.10.2020 | 638,60 | 36 | 14 | 01.09.2029 | 888,60 | 597,00 | 86:08:0010201:1159 | Сформирован под одним домом |
| 501 | Салым | п. Салым, ул. Северная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 05.10.2021 | 898,80 | 44 | 17 | 01.09.2029 | 1166,70 | 1206,00 | 86:08:0010201:727 | Сформирован под одним домом |
| 502 | Салым | п. Салым, ул. Школьная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 25.11.2019 | 49,10 | 1 | 1 | 01.09.2025 |  | 98,20 |  | Не сформирован |
| 503 | Салым | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.06.2021 | 72,20 | 7 | 2 | 01.09.2029 | 263,00 | 263,00 |  | Не сформирован |
| 504 | Салым | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 30.06.2021 | 203,30 | 6 | 5 | 01.09.2029 | 483,00 | 483,00 |  | Не сформирован |
| 505 | Салым | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 02.08.2021 | 191,00 | 4 | 4 | 01.09.2029 | 278,00 | 278,00 |  | Не сформирован |
| 506 | Сингапай | п. Сингапай, пер. Лесной, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 05.06.2020 | 495,90 | 35 | 14 | 01.09.2028 | 1011,00 | 1011,00 | 86:08:0020501:2832 | Сформирован под одним домом |
| 507 | Сингапай | п. Сингапай, пер. Лесной, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 25.06.2019 | 255,00 | 24 | 17 | 01.09.2028 | 321,00 | 321,00 | 86:08:0020501:2830 | Сформирован под одним домом |
| 508 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 05.06.2020 | 44,70 | 9 | 3 | 01.09.2028 | 147,20 | 275,00 | 86:08:0020501:2432 | Сформирован под одним домом |
| 509 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 06.03.2017 | 808,40 | 51 | 18 | 01.09.2025 | 1058,10 | 978,00 | 86:08:0020501:1206 | Сформирован под одним домом |
| 510 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 06.03.2017 | 800,30 | 49 | 18 | 01.09.2025 | 1070,50 | 1005,00 | 86:08:0020501:1208 | Сформирован под одним домом |
| 511 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.09.2017 | 807,90 | 47 | 18 | 01.09.2026 | 1067,80 | 950,00 | 86:08:0020501:1223 | Сформирован под одним домом |
| 512 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 06.03.2017 | 301,70 | 19 | 8 | 01.09.2025 | 461,40 | 420,00 | 86:08:0020501:1207 | Сформирован под одним домом |
| 513 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.09.2017 | 739,70 | 45 | 17 | 01.09.2026 | 1027,20 | 1027,20 | 86:08:0020501:1233 | Сформирован под одним домом |
| 514 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.09.2017 | 877,30 | 59 | 20 | 01.09.2028 | 1076,60 | 870,00 | 86:08:0020501:1222 | Сформирован под одним домом |
| 515 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.09.2017 | 797,30 | 51 | 18 | 01.09.2028 | 1073,30 | 1073,30 | 86:08:0020501:1204 | Сформирован под одним домом |
| 516 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 25.09.2017 | 210,00 | 30 | 14 | 01.09.2028 | 210,00 | 435,00 | 86:08:0020501:1241 | Сформирован под одним домом |
| 517 | Усть-Юган | п. Усть-Юган, ул. Квартал 2-2, д. 11 - 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 18.10.2017 | 71,50 | 1 | 1 | 01.09.2029 | 145,90 | 145,90 |  | Не сформирован |
| 518 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 44,60 | 4 | 1 | 01.09.2029 | 150,90 | 1359,00 | 86:08:0020701:515 | Сформирован под одним домом |
| 519 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 90,20 | 6 | 2 | 01.09.2029 | 151,90 | 1206,00 | 86:08:0020701:552 | Сформирован под одним домом |
| 520 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 45,30 | 2 | 1 | 01.09.2029 | 153,20 | 1104,00 | 86:08:0020701:585 | Сформирован под одним домом |
| 521 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 100,80 | 3 | 2 | 01.09.2029 | 153,60 | 859,00 | 86:08:0020701:517 | Сформирован под одним домом |
| 522 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 115,30 | 7 | 2 | 01.09.2029 | 169,90 | 824,00 | 86:08:0020701:522 | Сформирован под одним домом |
| 523 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.10.2021 | 147,10 | 10 | 3 | 01.09.2029 | 183,30 | 1041,00 | 86:08:0020701:537 | Сформирован под одним домом |
| 524 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 92,50 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 201,90 | 904,00 | 86:08:0020701:601 | Сформирован под одним домом |
| 525 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 112,30 | 9 | 2 | 01.01.2030 | 169,20 | 847,00 | 86:08:0020701:546 | Сформирован под одним домом |
| 526 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 65,10 | 6 | 1 | 01.09.2029 | 512,00 | 162,50 | 86:08:0020701:571 | Сформирован под одним домом |
| 527 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 18.12.2020 | 236,50 | 12 | 4 | 01.01.2030 | 285,30 | 1505,00 | 86:08:0020701:509 | Сформирован под одним домом |
| 528 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 56,80 | 3 | 1 | 01.09.2029 | 215,70 | 909,00 | 86:08:0020701:574 | Сформирован под одним домом |
| 529 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 49,00 | 5 | 1 | 01.09.2029 | 167,10 | 1288,00 | 86:08:0020701:587 | Сформирован под одним домом |
| 530 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 79,50 | 3 | 2 | 01.09.2029 | 180,00 | 1007,00 | 86:08:0020701:532 | Сформирован под одним домом |
| 531 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 18.12.2020 | 180,40 | 9 | 3 | 01.01.2030 | 180,40 | 967,00 | 86:08:0020701:528 | Сформирован под одним домом |
| 532 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 06.09.2017 | 78,80 | 4 | 1 | 01.09.2029 | 152,80 | 984,00 | 86:08:0020701:588 | Сформирован под одним домом |
| 533 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 152,70 | 4 | 2 | 01.01.2030 | 152,70 | 1583,00 | 86:08:0020701:531 | Сформирован под одним домом |
| 534 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 18.12.2020 | 117,80 | 8 | 3 | 01.01.2030 | 150,50 | 1031,00 | 86:08:0020701:527 | Сформирован под одним домом |
| 535 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 06.09.2017 | 38,20 | 3 | 1 | 01.09.2029 | 151,80 | 817,00 | 86:08:0020701:591 | Сформирован под одним домом |
| 536 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 289,80 | 18 | 5 | 01.09.2029 | 414,90 | 2097,00 | 86:08:0020701:525 | Сформирован под одним домом |
| 537 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 05.07.2017 | 177,10 | 9 | 3 | 01.09.2029 | 734,40 | 2543,00 | 86:08:0020701:564 | Сформирован под одним домом |
| 538 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 119,50 | 10 | 2 | 01.01.2030 | 155,70 | 1124,00 | 86:08:0020701:544 | Сформирован под одним домом |
| 539 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 88,00 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 188,80 | 1068,00 | 86:08:0020701:545 | Сформирован под одним домом |
| 540 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 11.01.2018 | 132,40 | 5 | 2 | 01.01.2030 | 192,10 | 812,00 | 86:08:0020701:535 | Сформирован под одним домом |
| 541 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 126,20 | 9 | 2 | 01.01.2030 | 227,90 | 960,00 | 86:08:0020701:536 | Сформирован под одним домом |
| 542 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 18.12.2020 | 150,70 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 150,70 | 957,00 | 86:08:0020701:555 | Сформирован под одним домом |
| 543 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 82,00 | 3 | 2 | 01.01.2030 | 182,40 | 1519,00 | 86:08:0020701:534 | Сформирован под одним домом |
| 544 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.12.2020 | 77,30 | 3 | 2 | 01.01.2030 | 182,20 | 1337,00 | 86:08:0020701:542 | Сформирован под одним домом |
| 545 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 18.12.2020 | 167,10 | 7 | 3 | 01.01.2030 | 167,10 | 1337,00 | 86:08:0020701:554 | Сформирован под одним домом |
| 546 | п Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 11.01.2018 | 117,80 | 8 | 3 | 01.01.2030 | 175,20 | 1016,00 | 86:08:0020701:595 | Сформирован под одним домом |
| 547 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 06.09.2017 | 112,00 | 5 | 2 | 01.09.2029 | 232,40 | 1406,00 | 86:08:0020701:559 | Сформирован под одним домом |
| 548 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.12.2020 | 67,20 | 4 | 1 | 01.01.2030 | 167,30 | 1527,00 | 86:08:0020701:561 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 56746,37 | 2818 | 1346 | X | 49809,96 | 226296,79 | X | X |
| 549 | Андра | пгт. Андра, мкр Восточный, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 02.03.2021 | 903,90 | 30 | 16 | 31.12.2028 | 1200,30 | 1990,00 | 86:07:0103007:3406 | Сформирован под одним домом |
| 550 | Андра | пгт. Андра, мкр Западный, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 15.02.2021 | 349,00 | 7 | 5 | 31.12.2027 | 437,52 | 772,00 | 86:07:0103007:3548 | Сформирован под одним домом |
| 551 | Андра | пгт. Андра, мкр Центральный, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.09.2019 | 682,40 | 25 | 11 | 31.12.2026 | 1201,40 | 1026,00 | 86:07:0103007:2161 | Сформирован под одним домом |
| 552 | Андра | пгт. Андра, мкр Центральный, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 22.01.2019 | 90,20 | 5 | 2 | 01.09.2025 | 1215,60 | 1239,00 | 86:07:0103007:907 | Сформирован под одним домом |
| 553 | Чемаши | д. Чемаши, ул. Первомайская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 28.11.2019 | 73,70 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 157,40 | 1156,00 | 86:07:0103002:115 | Сформирован под одним домом |
| 554 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 29.10.2019 | 273,30 | 19 | 7 | 31.12.2026 | 209,85 | 456,00 |  | Не сформирован |
| 555 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 29.10.2019 | 78,80 | 5 | 2 | 01.09.2025 | 157,90 | 1009,00 |  | Не сформирован |
| 556 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 29.10.2019 | 164,90 | 6 | 3 | 31.12.2028 | 174,90 | 932,00 |  | Не сформирован |
| 557 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 29.10.2019 | 84,60 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 169,10 | 421,00 | 86:07:0103008:2301 | Сформирован под одним домом |
| 558 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Пионерская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 29.10.2019 | 72,70 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 381,00 | 464,00 | 86:07:0103008:997 | Не сформирован |
| 559 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 25.04.2021 | 427,60 | 31 | 8 | 31.12.2027 | 442,60 | 529,00 | 86:07:0103008:4544 | Сформирован под одним домом |
| 560 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Титова, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 15.11.2019 | 211,80 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 167,00 | 423,00 | 86:07:0103008:1563 | Сформирован под одним домом |
| 561 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Фрунзе, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 29.10.2019 | 70,60 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 134,80 | 505,00 |  | Не сформирован |
| 562 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 17.04.2020 | 57,50 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 119,80 | 134,00 |  | Не сформирован |
| 563 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 25.04.2021 | 231,00 | 11 | 5 | 31.12.2028 | 341,70 | 542,00 |  | Не сформирован |
| 564 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 83 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.12.2021 | 258,00 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 653,80 | 1008,00 |  | Не сформирован |
| 565 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.10.2019 | 134,30 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 524,50 | 510,00 | 86:07:0103008:2687 | Не сформирован |
| 566 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Дорожная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 02.07.2021 | 81,50 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 108,50 | 1748,00 | 86:07:0103019:1668 | Сформирован под одним домом |
| 567 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 15.07.2020 | 74,60 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 74,60 | 1803,00 |  | Не сформирован |
| 568 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 13А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 02.07.2021 | 39,70 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 157,20 | 1500,00 |  | Не сформирован |
| 569 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 15.07.2020 | 53,70 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 106,80 | 800,00 |  | Не сформирован |
| 570 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 02.07.2021 | 82,20 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 164,80 | 2244,00 | 86:07:0103019:1245 | Сформирован под одним домом |
| 571 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 02.07.2021 | 93,80 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 93,80 | 1464,00 |  | Не сформирован |
| 572 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 02.07.2021 | 95,70 | 24 | 2 | 31.12.2028 | 95,70 | 2748,00 |  | Не сформирован |
| 573 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Совхозная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 02.07.2021 | 64,40 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 64,40 | 600,00 |  | Не сформирован |
| 574 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Школьная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 02.07.2021 | 83,30 | 9 | 3 | 31.12.2030 | 110,60 | 1608,00 |  | Не сформирован |
| 575 | Кормужиханка | п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 17.04.2020 | 150,50 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 150,50 | 355,00 |  | Не сформирован |
| 576 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 27.09.2019 | 214,80 | 9 | 5 | 31.12.2026 | 250,00 | 1743,00 | 86:07:0102004:2262 | Сформирован под одним домом |
| 577 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 1 а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 17.05.2021 | 682,20 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 522,20 | 1535,00 | 86:07:0102004:2328 | Сформирован под одним домом |
| 578 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 15.12.2020 | 448,30 | 16 | 11 | 31.12.2027 | 360,90 | 2079,00 | 86:07:0102004:11978 | Сформирован под одним домом |
| 579 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 23.11.2020 | 420,60 | 16 | 10 | 31.12.2027 | 250,00 | 1743,00 | 86:07:0102004:841 | Сформирован под одним домом |
| 580 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 29.11.2021 | 459,60 | 20 | 11 | 31.12.2030 | 250,00 | 1238,00 | 86:07:0102004:2318 | Сформирован под одним домом |
| 581 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 29.11.2021 | 496,60 | 30 | 11 | 31.12.2030 | 312,80 | 503,50 | 86:07:0102004:844 | Сформирован под одним домом |
| 582 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 24.01.2020 | 679,90 | 39 | 11 | 31.12.2026 | 450,00 | 1396,00 | 86:07:0102004:2332 | Сформирован под одним домом |
| 583 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 10.12.2021 | 618,40 | 22 | 10 | 31.12.2031 | 469,80 | 1585,00 | 86:07:0102004:2335 | Сформирован под одним домом |
| 584 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 9 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 08.07.2019 | 187,10 | 16 | 6 | 31.12.2026 | 200,00 | 841,00 | 86:07:0102004:1195 | Сформирован под одним домом |
| 585 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 29.11.2021 | 672,30 | 28 | 11 | 31.12.2030 | 469,80 | 1590,00 | 86:07:0102004:2331 | Сформирован под одним домом |
| 586 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 07.09.2021 | 728,60 | 25 | 12 | 31.12.2028 | 460,00 | 1300,00 | 86:07:0102004:2249 | Сформирован под одним домом |
| 587 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 19.09.2018 | 89,80 | 5 | 3 | 31.12.2025 | 460,00 | 1300,00 | 86:07:0102004:2248 | Сформирован под одним домом |
| 588 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 14 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.04.2020 | 186,60 | 10 | 6 | 31.12.2026 | 436,80 | 832,00 | 86:07:0102004:1196 | Сформирован под одним домом |
| 589 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 18.11.2019 | 256,20 | 13 | 4 | 31.12.2026 | 469,80 | 1660,00 | 86:07:0102004:12093 | Сформирован под одним домом |
| 590 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.11.2019 | 54,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 526,00 | 1395,00 | 86:07:0102004:2329 | Сформирован под одним домом |
| 591 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 07.09.2021 | 732,20 | 38 | 12 | 31.12.2028 | 526,00 | 1444,00 | 86:07:0102004:2319 | Сформирован под одним домом |
| 592 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.07.2018 | 192,30 | 7 | 5 | 31.12.2031 | 526,00 | 1326,00 | 28:07:0102004:2347 | Сформирован под одним домом |
| 593 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.11.2017 | 141,80 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 500,00 | 2151,00 | 86:07:0102004:2345 | Сформирован под одним домом |
| 594 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 4, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 07.09.2021 | 376,30 | 17 | 8 | 31.12.2029 | 312,00 | 1375,00 | 86:07:0102004:2284 | Сформирован под одним домом |
| 595 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 07.09.2021 | 393,80 | 18 | 8 | 31.12.2029 | 236,60 | 1158,00 | 86:07:0102004:2289 | Сформирован под одним домом |
| 596 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 23.10.2020 | 365,80 | 21 | 8 | 31.12.2027 | 200,00 | 1349,00 | 86:07:0102004:4829 | Сформирован под одним домом |
| 597 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.10.2021 | 318,10 | 13 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1129,00 | 86:07:0102004:2296 | Сформирован под одним домом |
| 598 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.01.2021 | 336,70 | 18 | 7 | 31.12.2027 | 236,60 | 881,00 | 86:07:0102004:2322 | Сформирован под одним домом |
| 599 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.10.2021 | 315,80 | 10 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1081,00 | 86:07:0102004:2288 | Сформирован под одним домом |
| 600 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.10.2021 | 329,10 | 13 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1042,00 | 86:07:0102004:2293 | Сформирован под одним домом |
| 601 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 27.01.2021 | 494,80 | 23 | 12 | 31.12.2027 | 300,00 | 1083,00 | 86:07:0102004:2292 | Сформирован под одним домом |
| 602 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 27.10.2021 | 422,70 | 14 | 10 | 31.12.2029 | 300,00 | 1310,00 | 86:07:0102004:2294 | Сформирован под одним домом |
| 603 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 27.01.2021 | 50,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 300,00 | 982,00 | 86:07:0102004:2307 | Сформирован под одним домом |
| 604 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 27.10.2021 | 291,60 | 9 | 4 | 31.12.2029 | 236,60 | 915,00 | 86:07:0102004:11980 | Сформирован под одним домом |
| 605 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 29.11.2021 | 309,60 | 17 | 7 | 31.12.2030 | 236,60 | 1172,00 | 86:07:0102004:2298 | Сформирован под одним домом |
| 606 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 29.11.2021 | 363,70 | 20 | 8 | 31.12.2030 | 236,60 | 1526,00 | 86:07:0102004:2285 | Сформирован под одним домом |
| 607 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 07.09.2021 | 417,00 | 22 | 10 | 31.12.2029 | 312,90 | 1576,00 | 86:07:0102004:2291 | Сформирован под одним домом |
| 608 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 29.11.2021 | 501,40 | 16 | 12 | 31.12.2030 | 312,00 | 1055,00 | 86:07:0102004:2297 | Сформирован под одним домом |
| 609 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 29.11.2021 | 447,50 | 22 | 11 | 31.12.2030 | 312,00 | 1143,00 | 86:07:0102004:2287 | Сформирован под одним домом |
| 610 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.11.2021 | 322,70 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 236,60 | 953,00 | 86:07:0102004:2341 | Сформирован под одним домом |
| 611 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.01.2021 | 390,60 | 13 | 8 | 31.12.2027 | 236,60 | 952,00 | 86:07:0102004:2337 | Сформирован под одним домом |
| 612 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.11.2021 | 290,80 | 12 | 4 | 31.12.2030 | 236,60 | 796,00 | 86:07:0102004:2290 | Сформирован под одним домом |
| 613 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 10.12.2021 | 441,50 | 27 | 11 | 31.12.2031 | 236,60 | 1394,00 | 86:07:0102004:2305 | Сформирован под одним домом |
| 614 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 10.12.2021 | 377,40 | 17 | 8 | 31.12.2031 | 236,60 | 907,00 | 86:07:0102004:2995 | Сформирован под одним домом |
| 615 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 10.12.2021 | 366,50 | 15 | 8 | 31.12.2031 | 236,60 | 1041,00 | 86:07:0102004:2313 | Сформирован под одним домом |
| 616 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 10.12.2021 | 272,40 | 7 | 4 | 31.12.2031 | 236,60 | 837,00 | 86:07:0102004:2327 | Сформирован под одним домом |
| 617 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 27.01.2021 | 455,70 | 21 | 11 | 31.12.2028 | 312,00 | 1452,00 | 86:07:0102004:2333 | Сформирован под одним домом |
| 618 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 27.01.2021 | 325,40 | 17 | 7 | 31.12.2028 | 236,60 | 1216,00 | 86:07:0102004:2312 | Сформирован под одним домом |
| 619 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 27.01.2021 | 500,80 | 21 | 12 | 31.12.2028 | 236,60 | 1483,00 | 86:07:0102004:2302 | Сформирован под одним домом |
| 620 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 48 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 15.12.2020 | 739,50 | 33 | 12 | 31.12.2027 | 459,00 | 1758,00 | 86:07:0102004:2300 | Сформирован под одним домом |
| 621 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Речников, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 24.04.2020 | 909,02 | 55 | 29 | 31.12.2026 | 450,00 | 1756,00 | 86:07:0102004:62 | Сформирован под одним домом |
| 622 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Севастопольская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.01.2021 | 188,90 | 8 | 4 | 31.12.2028 | 100,00 | 3261,00 | 86:07:0102004:12090 | Сформирован под одним домом |
| 623 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 12.10.2018 | 340,50 | 14 | 6 | 31.12.2031 | 340,00 | 1651,00 | 86:07:0102004:2353 | Сформирован под одним домом |
| 624 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.11.2020 | 718,50 | 33 | 12 | 31.12.2027 | 450,00 | 1640,00 | 86:07:0102004:11914 | Сформирован под одним домом |
| 625 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 24.11.2020 | 889,00 | 22 | 16 | 31.12.2027 | 420,00 | 2157,00 | 86:07:0102004:2308 | Сформирован под одним домом |
| 626 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 07.09.2021 | 966,00 | 42 | 18 | 31.12.2028 | 450,00 | 1528,00 | 86:07:0102004:2334 | Сформирован под одним домом |
| 627 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 23.10.2020 | 723,60 | 34 | 12 | 31.12.2026 | 380,00 | 1812,00 | 86:07:0102004:2244 | Сформирован под одним домом |
| 628 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 10.12.2021 | 598,10 | 23 | 10 | 31.12.2031 | 250,00 | 1500,00 | 86:07:0102004:2245 | Сформирован под одним домом |
| 629 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 29.05.2017 | 122,30 | 3 | 2 | 01.01.2027 | 350,00 | 1919,00 | 86:07:0102004:2259 | Сформирован под одним домом |
| 630 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 03.09.2019 | 67,20 | 3 | 0 | 31.12.2028 | 450,00 | 1365,00 | 86:07:0102004:2253 | Сформирован под одним домом |
| 631 | Приобье | пгт. Приобье, пер. Энергетиков, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 10.08.2020 | 115,10 | 10 | 3 | 31.12.2027 | 150,00 | 1017,00 | 86:07:0102004:12088 | Сформирован под одним домом |
| 632 | Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 11.08.2020 | 35,00 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 181,60 | 2747,00 |  | Не сформирован |
| 633 | Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 11.08.2020 | 35,80 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 147,10 | 2743,00 |  | Не сформирован |
| 634 | Сергино | п. Сергино, ул. Набережная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 23.04.2019 | 77,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 153,20 | 4540,00 |  | Не сформирован |
| 635 | Сергино | п. Сергино, ул. Южная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 20.02.2020 | 58,60 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 117,70 | 2743,00 |  | Не сформирован |
| 636 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 14.06.2019 | 46,30 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 101,30 | 990,00 |  | Не сформирован |
| 637 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 02.08.2019 | 46,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 91,90 | 776,00 |  | Не сформирован |
| 638 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 14.06.2019 | 77,30 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 115,80 | 911,00 | 86:07:0101004:7368 | Сформирован под одним домом |
| 639 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Железнодорожная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 22.06.2017 | 37,20 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 321,80 | 345,00 | 86:07:0101004:54 | Сформирован под одним домом |
| 640 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Киевская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 18.08.2021 | 76,80 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 76,80 | 1415,00 |  | Не сформирован |
| 641 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 03.09.2020 | 38,60 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 77,20 | 775,00 | 86:07:0101004:6914 | Сформирован под одним домом |
| 642 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 01.06.2021 | 82,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 82,40 | 1058,00 |  | Не сформирован |
| 643 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Курчатова, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 03.09.2020 | 37,80 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 75,90 | 2222,00 | 86:07;0101004:7023 | Сформирован под одним домом |
| 644 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Молдавская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 18.08.2021 | 93,80 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 93,80 | 609,00 |  | Не сформирован |
| 645 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Таежная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 18.08.2021 | 169,00 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 169,00 | 3936,00 |  | Не сформирован |
| 646 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Технологическая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 18.08.2021 | 76,50 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 125,90 | 1640,00 | 86:07:0101004:7186 | Сформирован под одним домом |
| 647 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.08.2021 | 136,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 136,30 | 1149,00 |  | Не сформирован |
| 648 | Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 17.04.2020 | 103,20 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 103,20 | 153,00 |  | Не сформирован |
| 649 | Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 17.04.2020 | 74,30 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 148,60 | 283,00 |  | Не сформирован |
| 650 | Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 17.04.2020 | 51,90 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 106,50 | 1064,00 |  | Не сформирован |
| 651 | Каменное | с. Каменное, ул. Лесная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 20.07.2018 | 173,50 | 12 | 2 | 31.12.2027 | 173,50 | 3850,00 |  | Не сформирован |
| 652 | Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Обская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 29.12.2021 | 108,10 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 108,10 | 1240,00 |  | Не сформирован |
| 653 | Пальяново | с. Пальяново, ул. Набережная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.10.2019 | 104,60 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 104,60 | 1506,73 | 86:07:0101009:27 | Сформирован под одним домом |
| 654 | Пальяново | с. Пальяново, ул. Набережная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.10.2019 | 120,00 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 120,00 | 1543,36 |  | Не сформирован |
| 655 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 17.09.2021 | 592,90 | 31 | 13 | 31.12.2031 | 296,50 | 2089,00 | 86:07:0103003:2015 | Сформирован под одним домом |
| 656 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 24.09.2020 | 435,40 | 21 | 13 | 31.12.2026 | 454,80 | 1635,00 | 86:07:0103003:2014 | Сформирован под одним домом |
| 657 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 17.09.2021 | 734,00 | 25 | 12 | 31.12.2026 | 377,00 | 1433,00 | 86:07:0103003:2018 | Сформирован под одним домом |
| 658 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 24.09.2020 | 142,30 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 244,10 | 1532,00 | 86:07:0103003:2017 | Сформирован под одним домом |
| 659 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 17.09.2021 | 442,20 | 19 | 10 | 31.12.2027 | 278,50 | 987,00 | 86:07:0103003:2000 | Сформирован под одним домом |
| 660 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 17.09.2021 | 615,00 | 28 | 10 | 31.12.2027 | 376,70 | 520,00 |  | Не сформирован |
| 661 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 15, лит. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 17.09.2021 | 667,30 | 23 | 16 | 31.12.2027 | 376,90 | 791,00 | 86:07:0103003:911 | Сформирован под одним домом |
| 662 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 17.09.2021 | 417,90 | 17 | 10 | 31.12.2027 | 264,80 | 997,00 | 86:07:0103003:2031 | Сформирован под одним домом |
| 663 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 17.09.2021 | 664,00 | 24 | 11 | 31.12.2028 | 370,00 | 1597,00 | 86:07:0103003:412 | Сформирован под одним домом |
| 664 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 13, лит. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 17.09.2021 | 415,60 | 12 | 7 | 31.12.2027 | 246,00 | 1019,00 | 86:07:0103003:413 | Сформирован под одним домом |
| 665 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 13, лит. б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 17.09.2021 | 771,00 | 36 | 18 | 31.12.2027 | 395,50 | 834,00 | 86:07:0103003:918 | Сформирован под одним домом |
| 666 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 14, лит. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.09.2021 | 496,30 | 22 | 8 | 31.12.2027 | 253,20 | 562,00 | 86:07:0103003:917 | Сформирован под одним домом |
| 667 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.09.2021 | 451,70 | 22 | 11 | 31.12.2027 | 258,70 | 380,00 |  | Не сформирован |
| 668 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 17.09.2021 | 457,60 | 33 | 12 | 31.12.2027 | 232,95 | 380,00 |  | Не сформирован |
| 669 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 17.09.2021 | 359,40 | 25 | 12 | 31.12.2027 | 254,65 | 320,00 |  | Не сформирован |
| 670 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 17.09.2021 | 735,40 | 22 | 12 | 31.12.2027 | 377,70 | 1440,00 | 86:07:0102006:1688 | Сформирован под одним домом |
| 671 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 24.09.2020 | 437,00 | 17 | 12 | 31.12.2028 | 252,10 | 320,00 |  | Не сформирован |
| 672 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 17.09.2021 | 739,80 | 22 | 12 | 31.12.2027 | 379,90 | 1915,00 | 86:07:0103003:1033 | Сформирован под одним домом |
| 673 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 17.09.2021 | 662,20 | 31 | 11 | 31.12.2027 | 374,80 | 1948,00 | 86:07:0103003:2019 | Сформирован под одним домом |
| 674 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.09.2020 | 546,60 | 19 | 11 | 31.12.2031 | 462,95 | 1956,00 | 86:07:0103003:1029 | Сформирован под одним домом |
| 675 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 17.09.2021 | 785,65 | 28 | 14 | 31.12.2027 | 455,00 | 846,00 | 86:07:0103003:914 | Сформирован под одним домом |
| 676 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Таежная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 17.09.2021 | 718,40 | 26 | 12 | 31.12.2027 | 375,00 | 390,00 |  | Не сформирован |
| 677 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Береговая, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 10.03.2021 | 47,60 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 141,90 | 2210,00 | 86:07:0103005:340 | Сформирован под одним домом |
| 678 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Береговая, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 28.10.2019 | 63,70 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 145,40 | 3015,00 |  | Не сформирован |
| 679 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Гладышева, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 10.03.2021 | 113,60 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 113,60 | 1956,00 |  | Не сформирован |
| 680 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Гладышева, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 10.03.2021 | 162,10 | 10 | 3 | 31.12.2028 | 162,10 | 2164,20 |  | Не сформирован |
| 681 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 10.03.2021 | 60,10 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 120,50 | 1370,00 | 86:07:0103005:364 | Не сформирован |
| 682 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 13.11.2019 | 115,90 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 115,90 | 1417,00 |  | Не сформирован |
| 683 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 12 а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.10.2019 | 52,80 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 122,40 | 3105,00 |  | Не сформирован |
| 684 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.10.2019 | 123,60 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 123,60 | 2104,00 |  | Не сформирован |
| 685 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 05.08.2020 | 47,00 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 94,10 | 1411,00 |  | Не сформирован |
| 686 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 42а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 19.12.2019 | 59,80 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 128,00 | 1270,00 |  | Не сформирован |
| 687 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 24.04.2018 | 55,80 | 4 | 1 | 01.09.2025 | 111,60 | 1994,00 |  | Не сформирован |
| 688 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 24.04.2018 | 40,90 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 159,70 | 1313,00 | 86:07:0103005:66 | Не сформирован |
| 689 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Набережная, д. 6 а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 06.09.2019 | 51,10 | 3 | 1 | 01.12.2027 | 102,40 | 1515,00 |  | Не сформирован |
| 690 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 10.03.2021 | 93,90 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 93,90 | 331,00 |  | Не сформирован |
| 691 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 10.03.2021 | 181,20 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 181,20 | 1861,00 |  | Не сформирован |
| 692 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 10.03.2021 | 86,50 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 129,50 | 1550,00 |  | Не сформирован |
| 693 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 10.03.2021 | 109,60 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 145,10 | 1434,00 |  | Не сформирован |
| 694 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Трудовая, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 13.11.2019 | 77,60 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 152,00 | 1497,00 |  | Не сформирован |
| 695 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 10.11.2020 | 944,50 | 18 | 18 | 31.12.2028 | 562,50 | 1767,00 | 86:07:0101010:3564 | Сформирован под одним домом |
| 696 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.10.2020 | 672,30 | 32 | 15 | 31.12.2026 | 481,30 | 1237,00 | 86:07:0101010:2824 | Сформирован под одним домом |
| 697 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 05.11.2020 | 771,10 | 16 | 16 | 31.12.2027 | 430,20 | 1824,00 | 86:07:0101010:3558 | Сформирован под одним домом |
| 698 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 09.11.2020 | 778,00 | 35 | 16 | 31.12.2028 | 442,50 | 1483,00 | 86:07:0101010:3556 | Сформирован под одним домом |
| 699 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 03.11.2020 | 774,30 | 16 | 16 | 31.12.2027 | 428,65 | 1824,00 | 86:07:0101010:3552 | Сформирован под одним домом |
| 700 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 22а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 24.11.2021 | 583,50 | 10 | 10 | 31.12.2026 | 422,20 | 675,00 | 86:07:0101010:411 | Сформирован под одним домом |
| 701 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 24.09.2021 | 752,10 | 12 | 12 | 31.12.2031 | 423,75 | 1118,00 | 86:07:0101010:3557 | Сформирован под одним домом |
| 702 | Талинка | пгт. Талинка, ул. Первостроителей, д. 12а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 16.11.2020 | 970,80 | 76 | 18 | 31.12.2029 | 581,85 | 1021,00 | 86:07:0101010:406 | Сформирован под одним домом |
| 703 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2004 | 06.11.2020 | 437,70 | 66 | 23 | 31.12.2027 | 443,60 | 934,00 | 86:07:0101010:4511 | Сформирован под одним домом |
| 704 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 24.11.2021 | 640,90 | 65 | 33 | 31.12.2031 | 514,30 | 1713,00 | 86:07:0101010:4411 | Сформирован под одним домом |
| 705 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 29.03.2021 | 250,40 | 16 | 16 | 31.12.2030 | 431,80 | 1126,00 | 86:07:0101010:3644 | Сформирован под одним домом |
| 706 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 24.11.2021 | 598,40 | 65 | 32 | 31.12.2031 | 471,40 | 2000,00 | 86:07:0101010:4413 | Сформирован под одним домом |
| 707 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 13.11.2020 | 623,40 | 39 | 31 | 31.12.2029 | 451,15 | 946,00 | 86:07:0101010:4412 | Сформирован под одним домом |
| 708 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.11.2020 | 559,30 | 52 | 30 | 31.12.2030 | 632,80 | 1091,00 | 86:07:0101010:3648 | Сформирован под одним домом |
| 709 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 02.11.2020 | 215,50 | 38 | 17 | 31.12.2026 | 416,50 | 1029,00 | 86:07:0101010:3561 | Сформирован под одним домом |
| 710 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.10.2020 | 879,70 | 44 | 17 | 31.12.2026 | 588,40 | 1776,00 | 86:07:0101010:4406 | Сформирован под одним домом |
| 711 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 12.11.2020 | 573,20 | 63 | 28 | 31.12.2029 | 505,85 | 1629,00 | 86:07:0101010:4410 | Сформирован под одним домом |
| 712 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 16.11.2020 | 579,00 | 68 | 30 | 31.12.2030 | 474,04 | 1794,00 | 86:07:0101010:4414 | Сформирован под одним домом |
| 713 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 09.11.2020 | 563,40 | 64 | 32 | 31.12.2028 | 479,85 | 687,00 | 86:07:0101010:412 | Сформирован под одним домом |
| 714 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 02.11.2020 | 205,30 | 20 | 13 | 31.12.2026 | 316,20 | 1400,00 | 86:07:0101010:4405 | Сформирован под одним домом |
| 715 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 21.10.2019 | 581,70 | 44 | 31 | 31.12.2026 | 490,00 | 756,00 | 86:07:0101010:407 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Советскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 72978,01 | 2888 | 1456 | X | 160906,63 | 333935,30 | X | X |
| 716 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 19.06.2020 | 61,00 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 420,00 | 420,00 | 86:09:0801001:458 | Сформирован под одним домом |
| 717 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.11.2019 | 149,30 | 9 | 4 | 31.12.2025 | 464,00 | 464,00 | 86:09:0801001:423 | Сформирован под одним домом |
| 718 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.11.2019 | 157,20 | 8 | 3 | 31.12.2025 | 836,00 | 836,00 | 86:09:0801002:455 | Сформирован под одним домом |
| 719 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 12.05.2020 | 152,60 | 7 | 4 | 31.12.2027 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:449 | Сформирован под одним домом |
| 720 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 08.11.2019 | 157,90 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 792,00 | 792,00 | 86:09:0801001:433 | Сформирован под одним домом |
| 721 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 08.11.2019 | 152,50 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:448; 86:09:0801001:52 | Сформирован под одним домом |
| 722 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.03.2020 | 80,90 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 1080,00 | 1080,00 | 86:09:0801001:604 | Сформирован под одним домом |
| 723 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 10.06.2020 | 95,70 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 764,00 | 764,00 | 86:09:0801002:35 | Сформирован под одним домом |
| 724 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 12.03.2020 | 100,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:607 | Сформирован под одним домом |
| 725 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.12.2020 | 77,40 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 757,00 | 757,00 | 86:09:0801001:609 | Сформирован под одним домом |
| 726 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 08.11.2019 | 140,80 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 1656,00 | 1656,00 | 86:09:0801002:248 | Сформирован под одним домом |
| 727 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 29.12.2021 | 472,80 | 27 | 8 | 01.01.2030 | 3026,00 | 3026,00 | 86:09:0801001:195 | Сформирован под одним домом |
| 728 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.11.2020 | 99,10 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 772,00 | 772,00 | 86:09:0801002:167 | Сформирован под одним домом |
| 729 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 8 Марта, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 08.10.2020 | 148,90 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:417 | Не сформирован |
| 730 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 8 Марта, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.11.2020 | 157,20 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 420,00 | 420,00 | 86:09:0801001:411 | Сформирован под одним домом |
| 731 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 8 Марта, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 28.12.2020 | 144,40 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 750,00 | 750,00 | 86:09:0801001:11 | Сформирован под одним домом |
| 732 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 27.11.2020 | 80,30 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 625,00 | 625,00 | 86:09:0801001:595 | Сформирован под одним домом |
| 733 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 12.03.2020 | 80,50 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:591 | Сформирован под одним домом |
| 734 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.03.2020 | 77,10 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:589 | Сформирован под одним домом |
| 735 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 17.03.2020 | 77,90 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 695,00 | 695,00 | 86:09:0801001:588 | Сформирован под одним домом |
| 736 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.03.2020 | 99,50 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 942,00 | 942,00 | 86:09:0801001:575 | Сформирован под одним домом |
| 737 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 12.03.2020 | 78,40 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 780,00 | 780,00 | 86:09:0801001:586 | Сформирован под одним домом |
| 738 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.03.2020 | 116,90 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 851,00 | 851,00 | 86:09:0801001:577 | Сформирован под одним домом |
| 739 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 13, к. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.11.2019 | 210,30 | 3 | 3 | 31.12.2025 | 351,00 | 351,00 | 86:09:0801001:301 | Сформирован под одним домом |
| 740 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 13, к. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.11.2019 | 264,00 | 3 | 3 | 31.12.2025 | 444,00 | 596,00 | 86:09:0801001:303 | Сформирован под одним домом |
| 741 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.06.2017 | 1115,90 | 31 | 31 | 31.12.2025 | 999,00 | 999,00 | 86:09:0801001:192 | Сформирован под одним домом |
| 742 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 10.06.2020 | 718,90 | 33 | 11 | 31.12.2028 | 701,00 | 701,00 | 86:09:0801001:654 | Сформирован под одним домом |
| 743 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 3а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 12.05.2020 | 163,60 | 5 | 3 | 31.12.2027 | 163,60 | 163,60 | 86:09:0801002:1182 | Сформирован под одним домом |
| 744 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 17.03.2020 | 490,00 | 22 | 8 | 31.12.2027 | 1348,00 | 1348,00 | 86:09:0801001:170 | Сформирован под одним домом |
| 745 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 19.06.2020 | 81,30 | 5 | 2 | 19.09.2027 | 393,00 | 393,00 | 86:09:0801002:12 | Сформирован под одним домом |
| 746 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 08.10.2020 | 93,40 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 93,40 | 93,40 | 86:09:0801002:903 | Не сформирован |
| 747 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 93,50 | 5 | 2 | 19.09.2025 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801002:424 | Сформирован под одним домом |
| 748 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 08.10.2020 | 96,20 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801002:432 | Сформирован под одним домом |
| 749 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.03.2020 | 93,70 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 560,00 | 560,00 | 86:09:0801002:421 | Сформирован под одним домом |
| 750 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 116,10 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 690,00 | 690,00 | 86:09:0801002:2267 | Сформирован под одним домом |
| 751 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 10.06.2021 | 79,40 | 5 | 2 | 01.01.2030 | 732,00 | 732,00 | 86:09:0801001:597 | Сформирован под одним домом |
| 752 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 19.06.2020 | 108,90 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 300,00 | 300,00 | 86:09:0801001:530 | Сформирован под одним домом |
| 753 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 08.10.2020 | 151,60 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:529 | Сформирован под одним домом |
| 754 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.11.2019 | 151,90 | 10 | 4 | 31.12.2025 | 128,00 | 128,00 | 86:09:0801001:395 | Сформирован под одним домом |
| 755 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 75,80 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 840,00 | 840,00 | 86:09:0801001:523; 86:09:0801001:524 | Сформирован под одним домом |
| 756 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 26.09.2019 | 116,30 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 725,00 | 725,00 | 86:09:0801001:520 | Сформирован под одним домом |
| 757 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 27.08.2020 | 92,80 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 672,00 | 672,00 | 86:09:0801001:519 | Сформирован под одним домом |
| 758 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 26.09.2019 | 80,50 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 561,80 | 561,80 | 86:09:0801001:62 | Сформирован под одним домом |
| 759 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 26.09.2019 | 201,90 | 3 | 3 | 31.12.2025 | 1130,00 | 1130,00 | 86:09:0801002:226 | Сформирован под одним домом |
| 760 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.10.2020 | 138,20 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 495,10 | 495,10 | 86:09:0801002:53 | Сформирован под одним домом |
| 761 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.03.2020 | 225,60 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 226,00 | 226,00 | 86:09:0801001:208 | Сформирован под одним домом |
| 762 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.11.2020 | 489,10 | 8 | 8 | 31.12.2029 | 484,00 | 484,00 | 86:09:0801001:174 | Сформирован под одним домом |
| 763 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 27.11.2020 | 721,20 | 12 | 12 | 31.12.2029 | 1228,00 | 1228,00 | 86:09:0801001:173 | Сформирован под одним домом |
| 764 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 08.11.2019 | 99,10 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 403,00 | 403,00 | 86:09:0801002:113 | Сформирован под одним домом |
| 765 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 08.11.2019 | 92,40 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 131,00 | 131,00 | 86:09:0801002:136 | Сформирован под одним домом |
| 766 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 08.11.2019 | 75,00 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 180,00 | 180,00 | 86:09:0801002:128 | Сформирован под одним домом |
| 767 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 29.12.2017 | 101,00 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 128,10 | 128,10 | 86:09:0801002:986 | Сформирован под одним домом |
| 768 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 08.11.2019 | 104,10 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 124,50 | 124,50 | 86:09:0801002:1195 | Сформирован под одним домом |
| 769 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 16.07.2021 | 100,30 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 169,00 | 169,00 | 86:09:0801001:89 | Сформирован под одним домом |
| 770 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 02.09.2021 | 73,40 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 590,00 | 590,00 | 86:09:0801002:441 | Не сформирован |
| 771 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 19.06.2020 | 113,60 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 576,00 | 576,00 | 86:09:0801002:306 | Сформирован под одним домом |
| 772 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 09.11.2020 | 152,10 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 684,00 | 684,00 | 86:09:0801002:283 | Не сформирован |
| 773 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 16.07.2021 | 104,80 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 544,00 | 544,00 | 86:09:0801001:326 | Сформирован под одним домом |
| 774 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 12.03.2020 | 97,30 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 578,00 | 578,00 | 86:09:0801002:374 | Сформирован под одним домом |
| 775 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.11.2019 | 200,70 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 470,00 | 470,00 | 86:09:0801001:644 | Сформирован под одним домом |
| 776 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 10.06.2021 | 78,90 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 600,00 | 600,00 | 86:09:0801001:24 | Сформирован под одним домом |
| 777 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.11.2019 | 101,80 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 624,00 | 624,00 | 86:09:0801001:542 | Сформирован под одним домом |
| 778 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.10.2021 | 78,30 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 260,00 | 260,00 | 86:09:0801001:515 | Не сформирован |
| 779 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 27.11.2020 | 152,80 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 600,00 | 600,00 | 86:09:0801001:484 | Сформирован под одним домом |
| 780 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 17.03.2020 | 151,50 | 8 | 2 | 31.12.2027 | 616,00 | 616,00 | 86:09:0801001:446 | Сформирован под одним домом |
| 781 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 17.05.2021 | 98,10 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 480,00 | 480,00 | 86:09:0801002:427 | Сформирован под одним домом |
| 782 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 19.09.2017 | 78,10 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801002:450 | Сформирован под одним домом |
| 783 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.10.2020 | 95,40 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 784,00 | 784,00 | 86:09:0801002:51 | Не сформирован |
| 784 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 76,20 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 864,00 | 864,00 | 86:09:0801002:430 | Сформирован под одним домом |
| 785 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 75,80 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 729,00 | 729,00 | 86:09:0801002:280 | Сформирован под одним домом |
| 786 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 10.06.2020 | 78,30 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 923,00 | 923,00 | 86:09:0801002:265 | Сформирован под одним домом |
| 787 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 28.10.2021 | 91,90 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 312,00 | 312,00 | 86:09:0801001:515 | Сформирован под одним домом |
| 788 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.03.2020 | 78,30 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 840,00 | 840,00 | 86:09:0801002:54 | Сформирован под одним домом |
| 789 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 27.08.2020 | 111,10 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 766,00 | 766,00 | 86:09:0801002:296 | Не сформирован |
| 790 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Молодежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 10.06.2020 | 500,10 | 18 | 8 | 19.09.2028 | 2010,00 | 2010,00 | 86:09:0801001:166 | Сформирован под одним домом |
| 791 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.03.2020 | 93,80 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 576,00 | 576,00 | 86:09:0801002:322 | Сформирован под одним домом |
| 792 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.10.2021 | 37,90 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 537,00 | 537,00 | 86:09:0801002:316 | Сформирован под одним домом |
| 793 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 24.09.2021 | 129,00 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 560,00 | 560,00 | 86:09:0801002:73 | Сформирован под одним домом |
| 794 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 16.07.2021 | 79,80 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 622,00 | 622,00 | 86:09:0801002:86 | Сформирован под одним домом |
| 795 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.03.2020 | 113,30 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 403,00 | 403,00 | 86:09:0801002:240 | Сформирован под одним домом |
| 796 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 12.05.2020 | 118,10 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 559,00 | 559,00 | 86:09:0801002:247 | Сформирован под одним домом |
| 797 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.11.2019 | 37,70 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 104,60 | 104,60 | 86:09:0801002:1138 | Сформирован под одним домом |
| 798 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 19.06.2020 | 137,90 | 5 | 4 | 31.12.2028 | 35,00 | 35,00 | 86:09:0801001:306 | Сформирован под одним домом |
| 799 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 12.03.2020 | 77,40 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 482,00 | 482,00 | 86:09:0801002:495 | Сформирован под одним домом |
| 800 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.03.2020 | 116,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 1008,00 | 1008,00 | 86:09:0801002:517 | Сформирован под одним домом |
| 801 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 10.06.2021 | 77,20 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 667,00 | 667,00 | 86:09:0801002:409 | Сформирован под одним домом |
| 802 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.03.2020 | 76,50 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 704,00 | 704,00 | 86:09:0801002:515 | Сформирован под одним домом |
| 803 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 17а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 02.09.2021 | 140,70 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 758,00 | 758,00 | 86:09:0801002:362 | Не сформирован |
| 804 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 95,50 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 636,00 | 636,00 | 86:09:0801002:348 | Сформирован под одним домом |
| 805 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 12.03.2020 | 98,30 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 688,00 | 688,00 | 86:09:0801002:358 | Сформирован под одним домом |
| 806 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 24.09.2021 | 81,50 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 740,00 | 740,00 | 86:09:0801002:31 | Сформирован под одним домом |
| 807 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 85,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 792,00 | 792,00 | 86:09:0801002:356 | Сформирован под одним домом |
| 808 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 12.03.2020 | 115,80 | 9 | 2 | 31.12.2027 | 700,00 | 700,00 | 86:09:0801002:354 | Сформирован под одним домом |
| 809 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 12.05.2020 | 147,60 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 737,10 | 737,10 | 86:09:0801001:56 | Сформирован под одним домом |
| 810 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 28.12.2020 | 103,20 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 612,00 | 612,00 | 86:09:0801001:532 | Сформирован под одним домом |
| 811 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 28.12.2020 | 117,80 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 777,00 | 777,00 | 86:09:0801001:556 | Сформирован под одним домом |
| 812 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 19.06.2020 | 74,70 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 656,00 | 656,00 | 86:09:0801001:540 | Сформирован под одним домом |
| 813 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 08.11.2019 | 480,00 | 13 | 8 | 31.12.2026 | 2152,00 | 2152,00 | 86:09:0801001:180 | Сформирован под одним домом |
| 814 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.11.2020 | 493,00 | 16 | 8 | 31.12.2029 | 1352,00 | 1352,00 | 86:09:0801001:176 | Сформирован под одним домом |
| 815 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 08.11.2019 | 485,60 | 20 | 8 | 31.12.2026 | 1056,00 | 1056,00 | 86:09:0801001:178 | Сформирован под одним домом |
| 816 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 10.06.2020 | 476,00 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 473,00 | 473,00 | 86:09:0801001:175 | Сформирован под одним домом |
| 817 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 12.05.2020 | 452,40 | 19 | 8 | 31.12.2027 | 1662,00 | 1662,00 | 86:09:0801001:184 | Сформирован под одним домом |
| 818 | Агириш | пгт. Агириш, пер. Стадионный, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 28.12.2020 | 140,30 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 610,00 | 610,00 | 86:09:0801001:376 | Сформирован под одним домом |
| 819 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 54,00 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 441,00 | 441,00 | 86:09:0801002:417 | Сформирован под одним домом |
| 820 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 28.12.2020 | 91,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 1027,00 | 1027,00 | 86:09:0801002:394 | Сформирован под одним домом |
| 821 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 27.08.2020 | 76,60 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 848,00 | 848,00 | 86:09:0801002:415 | Не сформирован |
| 822 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 24.09.2021 | 102,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 1146,00 | 1146,00 | 86:09:0801002:411 | Сформирован под одним домом |
| 823 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 17.03.2020 | 78,80 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 583,00 | 583,00 | 86:09:0801002:254 | Сформирован под одним домом |
| 824 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 29.12.2021 | 77,60 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 413,20 | 413,20 | 86:09:0801002:56 | Не сформирован |
| 825 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 27.11.2020 | 134,80 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801002:211 | Сформирован под одним домом |
| 826 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 77,20 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 721,00 | 721,00 | 86:09:0801002:457 | Сформирован под одним домом |
| 827 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 12.09.2018 | 81,00 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 638,00 | 638,00 | 86:09:0801002:483 | Не сформирован |
| 828 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 08.11.2019 | 74,20 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 632,00 | 632,00 | 86:09:0801002:460 | Сформирован под одним домом |
| 829 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.11.2019 | 80,00 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 576,00 | 576,00 | 86:09:0801002:477 | Сформирован под одним домом |
| 830 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.11.2019 | 99,90 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 1688,00 | 1688,00 | 86:09:0801002:466 | Сформирован под одним домом |
| 831 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 12.03.2020 | 121,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 648,00 | 648,00 | 86:09:0801002:314 | Сформирован под одним домом |
| 832 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 28.12.2020 | 88,60 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 372,00 | 372,00 | 86:09:0801002:344 | Сформирован под одним домом |
| 833 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 17.05.2021 | 90,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 719,00 | 719,00 | 86:09:0801002:323 | Сформирован под одним домом |
| 834 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 12.03.2020 | 123,40 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 540,00 | 540,00 | 86:09:0801002:343 | Сформирован под одним домом |
| 835 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.11.2019 | 78,20 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 712,00 | 712,00 | 86:09:0801002:337 | Сформирован под одним домом |
| 836 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.11.2019 | 146,40 | 4 | 4 | 31.12.2026 | 561,00 | 561,00 | 86:09:0801002:335 | Сформирован под одним домом |
| 837 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 26.09.2021 | 122,70 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 640,00 | 640,00 | 86:09:0801001:463 | Сформирован под одним домом |
| 838 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 08.11.2019 | 173,60 | 11 | 4 | 31.12.2026 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:465 | Сформирован под одним домом |
| 839 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 02.09.2021 | 129,70 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 784,00 | 784,00 | 86:09:0801001:468 | Не сформирован |
| 840 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 02.09.2021 | 149,50 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:486 | Не сформирован |
| 841 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 10.06.2020 | 143,60 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 1012,00 | 1012,00 | 86:09:0801001:270 | Сформирован под одним домом |
| 842 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 12.05.2020 | 141,50 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 672,00 | 672,00 | 86:09:0801001:254 | Сформирован под одним домом |
| 843 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 12.05.2020 | 152,50 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 672,00 | 672,00 | 86:09:0801001:256 | Сформирован под одним домом |
| 844 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 29.12.2021 | 486,50 | 22 | 8 | 31.12.2030 | 501,00 | 501,00 | 86:09:0801001:168 | Сформирован под одним домом |
| 845 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 28.12.2020 | 484,10 | 14 | 8 | 31.12.2030 | 1232,00 | 1232,00 | 86:09:0801001:169 | Сформирован под одним домом |
| 846 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.06.2019 | 119,50 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 147,70 | 660,00 | 86:09:0601001:288 | Сформирован под одним домом |
| 847 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.06.2019 | 38,40 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 119,20 | 648,00 | 86:09:0601001:940 | Сформирован под одним домом |
| 848 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 31.12.2019 | 111,40 | 9 | 2 | 31.12.2027 | 122,30 | 740,00 | 86:09:0601001:932 | Сформирован под одним домом |
| 849 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Добровольского, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.06.2019 | 79,40 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 108,70 | 650,00 | 86:09:0601001:531 | Не сформирован |
| 850 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Добровольского, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 28.06.2019 | 18,70 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 142,90 | 240,00 | 86:09:0601001:578 | Сформирован под одним домом |
| 851 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 01.03.2021 | 37,40 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 159,30 | 460,00 | 86:09:0601001:673 | Сформирован под одним домом |
| 852 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.06.2019 | 38,00 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 113,10 | 148,00 | 86:09:0601001:691 | Не сформирован |
| 853 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.06.2019 | 39,90 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 111,00 | 763,00 | 86:09:0601001:215 | Сформирован под одним домом |
| 854 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 20.05.2021 | 62,90 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 143,60 | 691,00 | 86:09:0601001:929 | Не сформирован |
| 855 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Новая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 28.06.2019 | 78,00 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 115,00 | 642,00 | 86:09:0601001:247 | Сформирован под одним домом |
| 856 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 10.01.2017 | 75,16 | 10 | 2 | 31.12.2025 | 85,16 | 642,00 | 86:09:0601001:247 | Сформирован под одним домом |
| 857 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 10.01.2017 | 37,90 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 86,40 | 814,00 | 86:09:0601001:993 | Сформирован под одним домом |
| (п. 857 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100479) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 28.06.2019 | 80,90 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 99,60 | 350,00 | 86:09:0601001:845 | Сформирован под одним домом |
| 859 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Садовая, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.06.2019 | 95,00 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 133,20 | 400,00 | 86:09:0601001:701 | Сформирован под одним домом |
| 860 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Студенческая, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 10.01.2017 | 53,50 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 102,60 | 580,00 | 86:09:0601001:282 | Сформирован под одним домом |
| (п. 860 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100498) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Студенческая, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 12.07.2021 | 93,70 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 124,20 | 520,00 | 86:09:0601001:166 | Сформирован под одним домом |
| 862 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Студенческая, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 05.12.2019 | 61,00 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 176,70 | 560,00 | 86:09:0601001:44 | Сформирован под одним домом |
| 863 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Шевченко, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 28.06.2019 | 79,10 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 115,60 | 594,00 | 86:09:0601001:253 | Сформирован под одним домом |
| 864 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 14.09.2021 | 323,10 | 23 | 8 | 31.12.2028 | 372,70 | 272,00 | 86:09:0601001:1409 | Сформирован под одним домом |
| 865 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Восточная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.10.2020 | 37,10 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 75,30 | 298,00 | 86:09:0701001:416 | Не сформирован |
| 866 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Восточная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 30.09.2019 | 77,40 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 143,10 | 1482,00 | 86:09:0701001:424 | Не сформирован |
| 867 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Гагарина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 01.03.2019 | 73,20 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 73,20 | 1384,00 | 86:09:0701001:294, 86:09:0701001:77 | Сформирован под одним домом |
| 868 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Гагарина, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 01.03.2019 | 71,30 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 190,50 | 1565,00 | 86:09:0701001:1984 | Не сформирован |
| 869 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Дачный, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 20.05.2019 | 40,20 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 80,80 | 550,00 | 86:09:0701001:1196 | Сформирован под одним домом |
| 870 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Дачный, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1999 | 21.08.2020 | 114,60 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 114,60 | 823,30 | 86:09:0701001:29 | Сформирован под одним домом |
| 871 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Железнодорожный, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 21.08.2020 | 150,20 | 8 | 4 | 31.12.2028 | 355,40 | 616,00 | 86:0960701001:1051 | Сформирован под одним домом |
| 872 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Зеленая, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.04.2021 | 48,70 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 179,10 | 240,00 | 86:09:0701001:887 | Не сформирован |
| 873 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 30.09.2019 | 64,90 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 127,20 | 1192,00 | 86:09:0701001:404 | Не сформирован |
| 874 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 29.01.2019 | 37,60 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 113,40 | 1218,00 | 86:09:0701001:370, 86:09:0701001:371 | Сформирован под одним домом |
| 875 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 26.08.2021 | 54,50 | 4 | 1 | 01.01.2030 | 130,10 | 3500,00 | 86:09:0701001:1247 | Не сформирован |
| 876 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 01.03.2019 | 57,70 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 132,80 | 1266,00 | 86:09:0701001:399 | Не сформирован |
| 877 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 25.02.2021 | 93,80 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 188,00 | 924,00 | 86:09:0701001:392 | Не сформирован |
| 878 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кооперативная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 30.09.2019 | 70,20 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 133,10 | 843,00 | 86:09:0701001:35 | Сформирован под одним домом |
| 879 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кооперативная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 20.11.2019 | 144,50 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 144,50 | 838,00 | 86:09:0701001:927 | Сформирован под одним домом |
| 880 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кооперативная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 19.11.2021 | 101,30 | 4 | 2 | 01.01.2030 | 103,00 | 936,00 | 86:09:0701001:915, 86:09:0701001:914 | Сформирован под одним домом |
| 881 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Лазо, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 27.02.2020 | 97,90 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 97,91 | 990,00 | 86:09:0701001:326, 86:09:0701001:60 | Сформирован под одним домом |
| 882 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 30.09.2019 | 94,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 114,40 | 557,24 | 86:09:0701001:684 | Сформирован под одним домом |
| 883 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 30.09.2019 | 91,00 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 133,00 | 745,00 | 86:09:0701001:755 | Сформирован под одним домом |
| 884 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 30.09.2019 | 571,30 | 19 | 7 | 31.12.2027 | 786,60 | 1656,00 | 86:09:0701001:754 | Сформирован под одним домом |
| 885 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 21.08.2020 | 100,80 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 100,80 | 704,00 | 86:09:0701001:752 | Сформирован под одним домом |
| 886 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 13.05.2021 | 62,50 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 100,20 | 1661,00 | 86:09:0701001:1945 | Сформирован под одним домом |
| 887 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 30.09.2019 | 37,60 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 75,30 | 360,00 | 86:09:0000000:1869 | Не сформирован |
| 888 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Лесная, д. 1, лит. б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 08.10.2020 | 61,00 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 152,10 | 830,00 | 86:09:0701001:503 | Сформирован под одним домом |
| 889 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 20.05.2019 | 436,60 | 15 | 7 | 31.12.2026 | 729,20 | 702,00 | 86:09:0701001:811 | Сформирован под одним домом |
| 890 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 30.09.2019 | 136,70 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 136,70 | 541,00 | 86:09:0701001:798 | Сформирован под одним домом |
| 891 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 20.05.2019 | 89,60 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 150,30 | 603,00 | 86:09:0701001:628 | Сформирован под одним домом |
| 892 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 21.08.2020 | 196,40 | 6 | 3 | 31.12.2028 | 340,90 | 337,00 | 86:09:0701001:595 | Сформирован под одним домом |
| 893 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 21.08.2020 | 172,80 | 13 | 6 | 31.12.2028 | 748,80 | 680,00 | 86:09:0701001:1137 | Сформирован под одним домом |
| 894 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 21.08.2020 | 408,10 | 14 | 7 | 31.12.2029 | 526,50 | 465,00 | 86:09:0701001:1136 | Сформирован под одним домом |
| 895 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 21.08.2020 | 333,20 | 10 | 8 | 31.12.2029 | 524,60 | 415,00 | 86:09:0701001:1058 | Сформирован под одним домом |
| 896 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 01.03.2019 | 1040,90 | 22 | 17 | 31.12.2025 | 1476,30 | 665,00 | 86:09:0701001:825 | Сформирован под одним домом |
| 897 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 21.08.2020 | 106,90 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 131,30 | 331,00 | 86:09:0701001:740 | Сформирован под одним домом |
| 898 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Молодежная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 21.08.2020 | 64,10 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 156,80 | 729,00 | 86:09:0701001:164, 86:09:0701001:248 | Сформирован под одним домом |
| 899 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Молодежная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 27.02.2020 | 102,70 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 157,40 | 118,00 | 86:09:0701001:287 | Сформирован под одним домом |
| 900 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 01.03.2019 | 190,40 | 2 | 3 | 31.12.2026 | 259,10 | 1766,00 | 86:09:0701001:1984 | Не сформирован |
| 901 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 19.11.2021 | 725,30 | 35 | 12 | 01.01.2030 | 729,70 | 787,00 | 86:09:0701001:971 | Сформирован под одним домом |
| 902 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 01.03.2019 | 78,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 326,30 | 285,00 | 86:09:0701001:1139 | Сформирован под одним домом |
| 903 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 10.04.2019 | 95,70 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 196,90 | 1539,00 | 86:09:0701001:117, 86:09:0701001:129 | Сформирован под одним домом |
| 904 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 01.03.2019 | 508,50 | 16 | 9 | 31.12.2026 | 789,80 | 1310,00 | 86:09:0701001:948 | Сформирован под одним домом |
| 905 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 25.02.2021 | 680,20 | 27 | 11 | 01.01.2030 | 736,10 | 653,00 | 86:09:0701001:947 | Сформирован под одним домом |
| 906 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Одесский, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 17.12.2020 | 111,80 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 343,50 | 289,00 | 86:09:0701001:1134 | Сформирован под одним домом |
| 907 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Одесский, д. 6, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 30.09.2019 | 214,80 | 9 | 3 | 31.12.2027 | 290,20 | 290,20 | 86:09:0701001:1785 | Сформирован под одним домом |
| 908 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Полярная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 26.09.2019 | 37,30 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 74,70 | 539,00 | 86:09:0701001:788 | Сформирован под одним домом |
| 909 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 10.04.2019 | 107,10 | 4 | 3 | 31.12.2026 | 314,70 | 282,00 | 86:09:0701001:1166 | Сформирован под одним домом |
| 910 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.01.2019 | 80,10 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 339,60 | 280,00 | 86:09:0701001:1142 | Сформирован под одним домом |
| 911 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 30.09.2019 | 134,10 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 134,10 | 350,00 | 86:09:0701001:46 | Сформирован под одним домом |
| 912 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Студенческий, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 14.05.2021 | 58,20 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 116,70 | 116,70 | 86:09:0701001:1723 | Сформирован под одним домом |
| 913 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 20.07.2021 | 119,80 | 4 | 2 | 01.01.2030 | 119,80 | 720,00 | 86:09:0701001:230 | Сформирован под одним домом |
| 914 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 27.02.2020 | 125,40 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 125,40 | 632,00 | 86:09:0701001:203 | Сформирован под одним домом |
| 915 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 20.11.2019 | 128,40 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 128,40 | 879,00 | 86:09:0701001:224 | Сформирован под одним домом |
| 916 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Энергетиков, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 19.11.2021 | 87,00 | 3 | 2 | 01.01.2030 | 87,00 | 819,00 | 86:09:0701001:454 | Сформирован под одним домом |
| 917 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Южная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.05.2021 | 163,80 | 9 | 2 | 01.01.2030 | 163,80 | 320,00 | 86:09:0701001:1855 | Сформирован под одним домом |
| 918 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Южная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 29.01.2019 | 45,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 137,70 | 1073,00 | 86:09:0701001:1086 | Сформирован под одним домом |
| 919 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Береговая, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 01.09.2020 | 99,40 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 99,40 | 844,00 | 86:09:0401001:109 | Сформирован под одним домом |
| 920 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Железнодорожная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 31.08.2020 | 78,80 | 7 | 1 | 31.12.2028 | 118,70 | 949,00 | 86:09:0401002:230 | Сформирован под одним домом |
| 921 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 30.12.2019 | 85,70 | 7 | 3 | 31.12.2027 | 85,70 | 1023,00 | 86:09:0401002:188, 86:09:0401002:42 | Сформирован под одним домом |
| 922 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 25.08.2021 | 123,30 | 5 | 2 | 01.01.2030 | 123,30 | 1602,00 | 86:09:0401002:180, 86:09:0401002:181 | Сформирован под одним домом |
| 923 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 13.07.2021 | 77,50 | 3 | 2 | 01.01.2030 | 132,10 | 942,00 | 86:09:0401002:127, 86:09:0401002:128 | Сформирован под одним домом |
| 924 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 21.10.2019 | 75,20 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 116,50 | 1177,00 | 86:09:0401002:122, 86:09:0401002:51 | Сформирован под одним домом |
| 925 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 16.07.2018 | 595,20 | 26 | 10 | 31.12.2025 | 815,23 | 676,00 | 86:09:04001:0466 | Сформирован под одним домом |
| 926 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 16.07.2018 | 762,40 | 27 | 12 | 31.12.2026 | 844,43 | 784,00 | 86:09:0401001:485 | Сформирован под одним домом |
| 927 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 29.11.2019 | 733,20 | 32 | 12 | 31.12.2027 | 826,50 | 710,00 | 86:09:0401001:476 | Сформирован под одним домом |
| 928 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 13.07.2021 | 731,40 | 21 | 12 | 01.01.2030 | 747,40 | 734,00 | 86:09:0401001:484 | Сформирован под одним домом |
| 929 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 16.07.2018 | 682,94 | 23 | 11 | 31.12.2026 | 822,61 | 710,00 | 86:09:0401001:467 | Сформирован под одним домом |
| 930 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Парковая, д. 9, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 31.08.2020 | 119,40 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 204,00 | 1053,00 | 86:09:0401001:474 | Сформирован под одним домом |
| 931 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Парковая, д. 11А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.11.2019 | 146,50 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 168,30 | 1746,00 | 86:09:0401001:9, 86:09:0401001:10 | Сформирован под одним домом |
| 932 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 27.05.2021 | 395,20 | 26 | 11 | 31.12.2029 | 436,10 | 470,00 | 86:09:0401001:488 | Сформирован под одним домом |
| 933 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 27.05.2021 | 107,70 | 13 | 2 | 31.12.2029 | 107,70 | 1147,00 | 86:09:0401002:102, 86:09:0401002:203 | Сформирован под одним домом |
| 934 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 04.05.2018 | 154,40 | 5 | 5 | 31.12.2025 | 634,80 | 466,00 | 86:09:0401001:243 | Сформирован под одним домом |
| 935 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Спортивная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 29.11.2019 | 319,80 | 14 | 5 | 31.12.2027 | 319,80 | 621,00 | 86:09:0401001:216 | Сформирован под одним домом |
| 936 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Строителей, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 18.09.2019 | 39,70 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 79,70 | 1240,00 | 86:09:0401002:13, 86:09:0401002:237 | Сформирован под одним домом |
| 937 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Терешковой, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.08.2020 | 576,30 | 21 | 12 | 31.12.2028 | 576,30 | 442,00 | 86:09:0401002:220 | Сформирован под одним домом |
| 938 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Терешковой, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.08.2020 | 572,40 | 22 | 12 | 31.12.2028 | 572,40 | 465,00 | 86:09:0401002:221 | Сформирован под одним домом |
| 939 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Центральная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 01.08.2017 | 634,60 | 23 | 17 | 31.12.2025 | 1059,80 | 980,00 | 86:09:0401001:292 | Сформирован под одним домом |
| 940 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 1, лит. А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 07.07.2020 | 135,90 | 8 | 2 | 31.12.2026 | 162,70 | 661,00 | 86:09:0901002:586, 86:09:0901002:587 | Не сформирован |
| 941 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 1б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 27.12.2021 | 137,90 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 149,90 | 912,00 | 86:09:0901002:591;86:09:0901002:588 | Сформирован под одним домом |
| 942 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.05.2021 | 131,70 | 10 | 2 | 31.12.2027 | 140,30 | 810,00 | 86:09:0901002:607, 86:09:0901002:606 | Не сформирован |
| 943 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 2б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.12.2021 | 140,00 | 2 | 2 | 01.01.2030 | 150,90 | 818,00 | 86:09:0901002:609;86:09:0901002:608 | Не сформирован |
| 944 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 2в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 27.12.2021 | 136,70 | 2 | 2 | 01.01.2030 | 172,70 | 1088,00 | 86:09:0901002:592;86:09:0901002:610 | Не сформирован |
| 945 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 08.07.2020 | 38,70 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 125,50 | 1193,00 | 86:09:0901001:188;86:09:0901001:126 | Сформирован под одним домом |
| 946 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 06.04.2020 | 100,20 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 140,10 | 828,00 | 86:09:0901001:116;86:09:0901001:118 | Сформирован под одним домом |
| 947 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.11.2021 | 75,30 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 110,20 | 750,00 | 86:09:0901001:111;86:09:0901001:109 | Сформирован под одним домом |
| 948 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комарова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 11.06.2020 | 36,20 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 74,20 | 823,00 | 86:09:0901001:238 | Сформирован под одним домом |
| 949 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 2а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 21.05.2021 | 95,20 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 132,70 | 348,00 | 86:09:0901002:517, 86:09:0901002:531 | Сформирован под одним домом |
| 950 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 07.12.2020 | 105,10 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 141,10 | 900,00 | 86:09:0901002:424;86:09:0901002:419 | Сформирован под одним домом |
| 951 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 15.04.2020 | 65,70 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 138,60 | 608,00 | 86:09:0901001:549, 86:09:0901001:40 | Не сформирован |
| 952 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 10.04.2020 | 73,10 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 107,30 | 605,00 | 86:09:0901001:523, 86:09:0901001:526, 86:09:0901001:530 | Не сформирован |
| 953 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 05.10.2020 | 104,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 113,50 | 788,00 | 86:09:0901001:44, 86:09:0901001:498 | Сформирован под одним домом |
| 954 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 05.10.2020 | 95,60 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 96,60 | 924,00 | 86:09:0901002:351, 86:09:0901002:350 | Не сформирован |
| 955 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 07.08.2018 | 57,90 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 137,80 | 707,00 | 86:09:0901001:69, 86:09:0901001:9 | Не сформирован |
| 956 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 05.10.2020 | 106,40 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 121,90 | 749,00 | 86:09:0901001:465, 86:09:0901001:464 | Не сформирован |
| 957 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 25.05.2021 | 97,90 | 6 | 3 | 31.12.2028 | 105,90 | 153,00 | 86:09:0901001:456, 86:09:0901001:457, 86:09:0901001:458 | Не сформирован |
| 958 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.11.2021 | 38,00 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 76,30 | 557,00 | 86:09:0901001:469;86:09:0901001:471 | Сформирован под одним домом |
| 959 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 07.12.2020 | 78,40 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 129,50 | 2400,00 | 86:09:0901002:110, 86:09:0901002:25 | Не сформирован |
| 960 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 07.09.2021 | 37,80 | 1 | 1 | 01.12.2028 | 122,80 | 350,00 | 86:09:0901002:314;86:09:0901002:307 | Сформирован под одним домом |
| 961 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 07.09.2021 | 57,40 | 1 | 1 | 01.12.2028 | 116,50 | 350,00 | 86:09:0901001:423;86:09:0901001:26 | Сформирован под одним домом |
| 962 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 05.10.2021 | 137,10 | 4 | 2 | 01.12.2028 | 169,10 | 574,00 | 86:09:0901001:381;86:09:0901001:382 | Сформирован под одним домом |
| 963 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 09.03.2021 | 101,80 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 117,50 | 695,00 | 86:09:0901001:49, 86:09:0901001:99 | Не сформирован |
| 964 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 22.11.2021 | 76,50 | 6 | 2 | 01.12.2029 | 92,90 | 909,00 | 86:09:0901001:364;86:09:0901001:4 | Сформирован под одним домом |
| 965 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.11.2021 | 76,60 | 4 | 2 | 01.12.2029 | 120,60 | 321,00 | 86:09:0901001:321;86:09:0901001:320 | Сформирован под одним домом |
| 966 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 09.07.2020 | 76,40 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 117,70 | 785,00 | 86:09:0901001:313, 86:09:0901001:319 | Не сформирован |
| 967 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 05.10.2021 | 79,70 | 4 | 2 | 01.12.2028 | 114,80 | 560,00 | 86:09:0901002:557;86:09:0901002:52 | Сформирован под одним домом |
| 968 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.12.2021 | 129,60 | 2 | 2 | 01.01.2030 | 155,30 | 454,00 | 86:09:0901002:571;86:09:0901002:570 | Сформирован под одним домом |
| 969 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 08.11.2017 | 38,10 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 104,90 | 861,00 | 86:09:0901001:563, 86:09:0901001:564 | Не сформирован |
| 970 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Южная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 05.10.2021 | 151,60 | 3 | 2 | 01.12.2029 | 151,60 | 790,00 | 86:09:0901002:529;86:09:0901002:524 | Не сформирован |
| 971 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Южная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 22.11.2021 | 150,30 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 156,00 | 83,00 | 86:09:0901002:440;86:09:0901002:469 | Не сформирован |
| 972 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. В.А.Быковца, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.04.2021 | 157,30 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 156,61 | 899,00 | 86:09:0301001:439 | Сформирован под одним домом |
| 973 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Восточная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 21.04.2021 | 106,70 | 7 | 3 | 31.12.2026 | 106,70 | 855,00 | 86:09:0301003:378 | Сформирован под одним домом |
| 974 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Восточная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 21.04.2021 | 45,90 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 91,80 | 1214,00 | 86:09:0301004:150 | Сформирован под одним домом |
| 975 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 30.04.2020 | 192,30 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 192,30 | 842,00 | 86609:0301002:142 | Сформирован под одним домом |
| 976 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 21.04.2021 | 128,40 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 128,40 | 572,00 | 86:09:0301002:436 | Сформирован под одним домом |
| 977 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 21.04.2021 | 102,00 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 102,00 | 680,00 | 86:09:0301002:38 | Сформирован под одним домом |
| 978 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 21.04.2021 | 52,60 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 105,90 | 806,00 | 86:09:0301002:443 | Сформирован под одним домом |
| 979 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 21.04.2021 | 98,50 | 6 | 3 | 31.12.2026 | 98,50 | 1306,90 | 86:09:0301002:22,86:09:0301002:489 | Сформирован под одним домом |
| 980 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 21.04.2021 | 97,10 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 97,10 | 931,00 | 86:09:0301002:430 | Сформирован под одним домом |
| 981 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Кирова, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.04.2021 | 111,30 | 11 | 2 | 31.12.2027 | 111,30 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 982 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Кирова, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 13.11.2019 | 23,65 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 47,30 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| (п. 982 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100517) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 21.04.2021 | 260,00 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 260,00 | 1113,00 | 86:09:0301001:668, 86:09:0301001:685 | Сформирован под одним домом |
| 984 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 21.04.2021 | 127,50 | 6 | 4 | 31.12.2027 | 127,50 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 985 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 21.04.2021 | 108,80 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 108,80 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 986 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 30.12.2021 | 120,40 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 120,40 | 829,00 | 86:09:0301003:215, 86:09:0301003:214 | Сформирован под одним домом |
| 987 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2021 | 110,50 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 110,50 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 988 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 21.04.2021 | 95,00 | 3 | 3 | 31.12.2027 | 95,00 | 764,00 | 86:09:0301003:148 | Сформирован под одним домом |
| 989 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Линейная, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 21.04.2021 | 63,00 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 126,00 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 990 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 21.04.2021 | 53,50 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 155,00 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 991 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 21.04.2021 | 38,40 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 99,70 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 992 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 04.06.2020 | 132,70 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 132,70 | 1426,00 | 86:09:0301002:175, 86:09:0301002:174 | Сформирован под одним домом |
| 993 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 16.11.2018 | 101,60 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 101,60 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 994 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 21.04.2021 | 83,90 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 83,90 | 798,00 | 86:09:0301002:191 | Сформирован под одним домом |
| 995 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Новый, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 30.12.2021 | 154,60 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 154,60 | 799,00 | 86:09:0301002:144, 86:09:0301002:145 | Сформирован под одним домом |
| 996 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Одесская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.12.2021 | 100,10 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 100,10 | 1052,16 | 86:09:0301004:27, 86:09:0301004:187 | Сформирован под одним домом |
| 997 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Октябрьская, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2021 | 142,40 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 142,40 | 2913,00 | 86:09:0301003:457,86:09:0301003:456 | Сформирован под одним домом |
| 998 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. П.Морозова, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.12.2018 | 46,90 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 93,80 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 999 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. П.Морозова, д. 19а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 28.12.2021 | 93,00 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 93,00 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 1000 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 21.04.2021 | 77,60 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 77,60 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 1001 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 21.05.2021 | 99,00 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 99,00 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 1002 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 21.04.2021 | 139,60 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 139,60 | 850,00 | 86:09:0301001:694 | Сформирован под одним домом |
| 1003 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Теневая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.12.2021 | 46,30 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 87,40 | 1102,00 | 86:09:0301004:201 | Сформирован под одним домом |
| 1004 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Шевченко, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.04.2021 | 110,20 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 153,80 | 612,00 | 86:09:0301002:34 | Сформирован под одним домом |
| 1005 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Шевченко, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.12.2021 | 94,80 | 5 | 2 | 01.01.2030 | 94,80 | 989,00 | 86:09:0301004:162, 86:09:0301004:44 | Сформирован под одним домом |
| 1006 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Шевченко, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.12.2021 | 134,60 | 4 | 2 | 01.01.2030 | 134,60 | 479,00 | 86:09:030100:4:164 | Сформирован под одним домом |
| 1007 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Житомирская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 15.02.2019 | 54,80 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 109,60 | 1445,00 | 86:09:0401003:81, 86:09:0401003:322 | Сформирован под одним домом |
| 1008 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Житомирская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 13.04.2020 | 102,50 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 127,60 | 1275,00 | 86:09:0401003:303, 86:09:0401003:312, 86:09:0401003:316 | Сформирован под одним домом |
| 1009 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Космонавтов, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 31.08.2020 | 54,40 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 110,10 | 1092,00 | 86:09:0401003:210, 86:09:0401003:212, 86:09:0401003:213 | Сформирован под одним домом |
| 1010 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Новая, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 09.07.2019 | 127,00 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 210,80 | 763,00 | 86:09:0401003:251 | Сформирован под одним домом |
| 1011 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Новоселов, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2020 | 128,60 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 128,60 | 1826,00 | 86:09:0401003:94, 86:09:0401003:95 | Сформирован под одним домом |
| 1012 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Советская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 31.08.2020 | 266,90 | 15 | 5 | 31.12.2029 | 452,90 | 537,00 | 86:09:0401003:408 | Сформирован под одним домом |
| 1013 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Советская, д. 5В | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 25.08.2021 | 170,40 | 7 | 2 | 01.01.2030 | 187,00 | 1637,00 | 86:09:0401003:410 | Сформирован под одним домом |
| 1014 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 09.07.2019 | 122,40 | 9 | 3 | 31.12.2027 | 195,00 | 426,00 | 86:09:0401003:11, 86:09:0401003:360 | Сформирован под одним домом |
| 1015 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 31.08.2020 | 105,30 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 105,30 | 1241,00 | 86:09:0401003:220, 86:09:0401003:221 | Сформирован под одним домом |
| 1016 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 13.04.2020 | 48,10 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 170,20 | 1842,00 | 86:09:0401003:118, 86:09:0401003:119 | Сформирован под одним домом |
| 1017 | Советский | г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 21.10.2021 | 329,40 | 10 | 8 | 31.12.2026 | 331,10 | 300,00 | 86:09:0101013:150 | Сформирован под одним домом |
| 1018 | Советский | г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 11.11.2020 | 341,70 | 8 | 8 | 31.12.2025 | 367,60 | 300,00 | 86:09:0101013:148 | Сформирован под одним домом |
| 1019 | Советский | г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.12.2021 | 329,60 | 9 | 8 | 31.12.2027 | 341,40 | 300,00 | 86:09:0101013:147 | Сформирован под одним домом |
| 1020 | Советский | г. Советский, пер. Восточный, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 11.11.2020 | 73,40 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 123,40 | 799,00 | 86:09:0101004:558 | Сформирован под одним домом |
| 1021 | Советский | г. Советский, ул. Гагарина, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 29.12.2021 | 130,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 134,80 | 1492,00 | 86:09:0101007:604; 86:09:0101007:605 | Сформирован под одним домом |
| 1022 | Советский | г. Советский, ул. Гагарина, д. 79 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 25.11.2021 | 745,20 | 17 | 12 | 01.12.2027 | 766,70 | 673,00 | 86:09:0101003:191 | Сформирован под одним домом |
| 1023 | Советский | г. Советский, ул. Гастелло, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.01.2021 | 988,10 | 28 | 24 | 31.12.2025 | 1072,90 | 852,00 | 86:09:0101008:153 | Сформирован под одним домом |
| 1024 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 09.10.2020 | 268,00 | 6 | 6 | 31.12.2024 | 297,60 | 309,00 | 86:09:0101011:385 | Сформирован под одним домом |
| 1025 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 18.05.2021 | 313,60 | 6 | 5 | 31.12.2025 | 389,00 | 590,00 | 86:09:0101011:334 | Сформирован под одним домом |
| 1026 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 25.11.2021 | 108,00 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 181,30 | 959,00 | 86:09:0101008:821, 86:09:0101008:369 | Сформирован под одним домом |
| 1027 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 25.11.2021 | 122,10 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 143,00 | 1605,00 | 86:09:0101008:785 | Сформирован под одним домом |
| 1028 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 04.03.2020 | 259,40 | 9 | 8 | 31.12.2024 | 877,60 | 705,00 | 86:09:0101008:169 | Сформирован под одним домом |
| 1029 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 14.05.2021 | 283,30 | 38 | 24 | 31.12.2025 | 501,20 | 389,00 | 86:09:0101008:1979 | Сформирован под одним домом |
| 1030 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 25.09.2020 | 84,10 | 2 | 2 | 01.01.2026 | 997,80 | 857,00 | 86:09:0101008:151 | Сформирован под одним домом |
| 1031 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 29.12.2021 | 515,40 | 18 | 12 | 31.12.2027 | 524,50 | 430,00 | 86:09:0101008:149 | Сформирован под одним домом |
| 1032 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 14.12.2020 | 287,60 | 6 | 6 | 31.12.2025 | 289,00 | 265,00 | 86:09:0101007:173 | Сформирован под одним домом |
| 1033 | Советский | г. Советский, ул. Кирова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 25.09.2020 | 86,40 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 195,30 | 2003,00 | 86:09:0101008:2452, 86:09:0101008:2451, 86:09:0101008:1990, | Сформирован под одним домом |
| 1034 | Советский | г. Советский, ул. Кирова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 11.10.2021 | 289,80 | 7 | 7 | 31.12.2026 | 355,50 | 264,00 | 86:09:0101008:346 | Сформирован под одним домом |
| 1035 | Советский | г. Советский, ул. Коммунистическая, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 23.06.2021 | 31,10 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 128,50 | 658,00 | 86:09:0101006:727, 86:09:0101006:729 | Сформирован под одним домом |
| 1036 | Советский | г. Советский, ул. Короленко, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 19.08.2021 | 751,40 | 12 | 12 | 31.12.2026 | 759,00 | 659,00 | 86:09:0101004:511 | Сформирован под одним домом |
| 1037 | Советский | г. Советский, ул. Космодемьянской, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 18.05.2021 | 239,20 | 5 | 4 | 31.12.2026 | 286,00 | 1409,00 | 86:09:0101012:593 | Сформирован под одним домом |
| 1038 | Советский | г. Советский, ул. Космодемьянской, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 20.08.2021 | 141,90 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 149,30 | 575,00 | 86:09:0101007:680 | Сформирован под одним домом |
| 1039 | Советский | г. Советский, ул. Космодемьянской, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.07.2021 | 67,90 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 71,50 | 1074,00 | 86:09:0101007:658 | Сформирован под одним домом |
| 1040 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 30.12.2021 | 336,90 | 9 | 8 | 31.12.2027 | 342,00 | 278,00 | 86:09:0101013:182 | Сформирован под одним домом |
| 1041 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 29.12.2021 | 334,10 | 12 | 8 | 31.12.2027 | 336,10 | 287,00 | 86:09:0101013:175 | Сформирован под одним домом |
| 1042 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 23.06.2021 | 293,30 | 8 | 7 | 31.12.2026 | 334,00 | 284,00 | 86:09:0101008:354 | Сформирован под одним домом |
| 1043 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 25.09.2020 | 117,00 | 4 | 3 | 31.12.2024 | 334,00 | 284,00 | 86:09:0101008:349 | Сформирован под одним домом |
| 1044 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 27.04.2021 | 331,70 | 14 | 8 | 31.12.2025 | 350,50 | 291,00 | 86:09:0101008:348 | Сформирован под одним домом |
| 1045 | Советский | г. Советский, ул. Ленина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 25.11.2021 | 143,30 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 145,00 | 1997,00 | 86:09:0101008:406 | Не сформирован |
| 1046 | Советский | г. Советский, ул. Ленина, д. 20Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 14.12.2020 | 493,40 | 20 | 12 | 31.12.2025 | 495,00 | 411,00 | 86:09:0101007:961 | Сформирован под одним домом |
| 1047 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.04.2021 | 771,40 | 16 | 16 | 31.12.2025 | 1177,20 | 1156,00 | 86:09:0101004:395 | Сформирован под одним домом |
| 1048 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 22.01.2021 | 395,90 | 8 | 8 | 31.12.2025 | 441,00 | 1708,00 | 86:09:0101004:394 | Сформирован под одним домом |
| 1049 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.05.2021 | 355,80 | 10 | 7 | 31.12.2026 | 399,30 | 1553,00 | 86:09:0101004:392 | Сформирован под одним домом |
| 1050 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 26.05.2021 | 387,40 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 393,00 | 380,00 | 86:09:0101004:389 | Сформирован под одним домом |
| 1051 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 40 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 11.10.2021 | 900,90 | 17 | 17 | 31.12.2027 | 981,00 | 1110,00 | 86:09:0101004:342 | Сформирован под одним домом |
| 1052 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 23.06.2021 | 502,50 | 35 | 12 | 31.12.2026 | 519,60 | 429,00 | 86:09:0101008:818 | Сформирован под одним домом |
| 1053 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 4Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 19.08.2021 | 740,80 | 12 | 12 | 31.12.2026 | 750,80 | 2218,00 | 86:09:0101008:161 | Сформирован под одним домом |
| 1054 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 18.05.2021 | 960,40 | 40 | 31 | 31.12.2026 | 1114,00 | 2299,00 | 86:09:0101008:163 | Сформирован под одним домом |
| 1055 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 11.10.2021 | 723,00 | 12 | 12 | 01.01.2028 | 729,00 | 2145,00 | 86:09:0101008:156 | Сформирован под одним домом |
| 1056 | Советский | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 3А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 25.09.2020 | 69,90 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 620,00 | 590,00 | 86:09:0101005:529 | Сформирован под одним домом |
| 1057 | Советский | г. Советский, ул. Орджоникидзе, д. 2А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 18.05.2021 | 499,60 | 18 | 14 | 31.12.2026 | 525,90 | 388,00 | 86:09:0101013:312 | Сформирован под одним домом |
| 1058 | Советский | г. Советский, ул. Садовая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 11.10.2021 | 730,30 | 12 | 12 | 31.12.2026 | 734,00 | 732,00 | 86:09:0101004:515 | Сформирован под одним домом |
| 1059 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 11.11.2020 | 333,90 | 14 | 8 | 31.12.2025 | 361,50 | 347,00 | 86:09:0101013:342 | Сформирован под одним домом |
| 1060 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 09.10.2020 | 336,50 | 11 | 8 | 31.12.2025 | 361,50 | 341,00 | 86:09:0101013:340 | Сформирован под одним домом |
| 1061 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 14.12.2020 | 300,30 | 10 | 7 | 31.12.2025 | 361,50 | 339,00 | 86:09:0101013:149 | Сформирован под одним домом |
| 1062 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 27.04.2021 | 341,30 | 10 | 8 | 31.12.2025 | 361,50 | 346,00 | 86:09:0101013:338 | Сформирован под одним домом |
| 1063 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 18.05.2021 | 342,10 | 14 | 8 | 31.12.2025 | 361,50 | 345,00 | 86:09:0101013:337 | Сформирован под одним домом |
| 1064 | Советский | г. Советский, ул. Строительная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 09.10.2020 | 112,40 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 121,10 | 1029,00 | 86:09:0101008:190 | Сформирован под одним домом |
| 1065 | Советский | г. Советский, ул. Титова, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 29.12.2021 | 124,00 | 3 | 3 | 31.12.2027 | 145,70 | 1469,00 | 86:09:0101007:555, 86:09:0101007:556 | Сформирован под одним домом |
| 1066 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 50 лет Октября, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 01.11.2019 | 46,70 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 98,50 | 881,00 | 86:09:0501001:289; 86:09:0501001:291 | Сформирован под одним домом |
| 1067 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.01.2019 | 90,90 | 6 | 4 | 21.12.2025 | 92,00 | 362,00 | 86:09:0201016:254 | Не сформирован |
| 1068 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.10.2021 | 85,00 | 11 | 2 | 31.12.2029 | 125,60 | 2184,00 | 86:09:09:0501002:814; 86:09:0501002:812 | Сформирован под одним домом |
| 1069 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 13 кв. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 01.01.2019 | 68,70 | 1 | 3 | 31.12.2026 | 91,00 | 856,10 | 86:09:0501002:2; 86:09:0501002:102 | Сформирован под одним домом |
| 1070 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 25.06.2019 | 73,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 73,40 | 1519,00 | 86:09:0501002:820; 86:09:0501002:821 | Сформирован под одним домом |
| 1071 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 01.10.2020 | 77,28 | 11 | 2 | 31.12.2027 | 99,88 | 942,00 | 86:09:0501002:828;86:09:0501002:827 | Сформирован под одним домом |
| 1072 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Березовый, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 11.03.2019 | 46,10 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 92,90 | 1305,00 | 86:09:0501002:69; 86:09:0501002:579 | Сформирован под одним домом |
| 1073 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Березовый, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 01.10.2020 | 90,20 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 100,00 | 1467,00 | 86:09:0501002:581; 86:09:0501002:582 | Сформирован под одним домом |
| 1074 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Березовый, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 20.04.2018 | 94,80 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 94,80 | 920,00 | 86:09:0501002:584 | Сформирован под одним домом |
| 1075 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Гагарина, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 11.04.2020 | 118,80 | 10 | 2 | 31.12.2027 | 120,00 | 320,00 | 86:09:0101015:34 | Не сформирован |
| 1076 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Гагарина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 07.07.2021 | 118,00 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 120,00 | 866,00 | 86:09:0501002:755; 86:09:0501002:756 | Сформирован под одним домом |
| 1077 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Гагарина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 14.05.2021 | 106,40 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 107,00 | 1341,00 | 86:09:0501002:771; 86:09:0501002:772 | Сформирован под одним домом |
| 1078 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дорожная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 06.12.2018 | 106,40 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 107,00 | 301,00 | 86:09:0101104:35 | Не сформирован |
| 1079 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дорожная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 01.10.2020 | 177,30 | 13 | 4 | 31.12.2028 | 178,00 | 1066,00 | 86:09:0501001:43; 86:09:0501001:48 | Сформирован под одним домом |
| 1080 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.01.2018 | 45,00 | 1 | 1 | 21.12.2025 | 92,00 | 240,00 | 86:09:0101024:48 | Не сформирован |
| 1081 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 01.10.2020 | 130,10 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 131,00 | 1370,00 | 86:09:0501001:60; 86:09:0501001:25 | Сформирован под одним домом |
| 1082 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 31.03.2021 | 130,60 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 131,00 | 1629,00 | 86:09:0501001:244; 86:09:0501001:245 | Сформирован под одним домом |
| 1083 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 29.12.2021 | 130,20 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 131,00 | 380,00 | 86:09:010:1004:74 | Не сформирован |
| 1084 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 30.12.2020 | 38,00 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 77,00 | 906,00 | 86:09:0501002:739; 86:09:0501002:740 | Сформирован под одним домом |
| 1085 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 11.03.2019 | 108,40 | 8 | 2 | 31.12.2025 | 108,40 | 625,00 | 86:09:0501002:2848 | Сформирован под одним домом |
| 1086 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 07.07.2021 | 121,90 | 11 | 2 | 31.12.2029 | 122,00 | 1742,00 | 86:09:0501002:386; 86:09:0501002:387 | Сформирован под одним домом |
| 1087 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 16.06.2017 | 63,00 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 126,00 | 1 441,00 | 86:09:05051002:380; 86:09:0501002:109 | Сформирован под одним домом |
| (п. 1087 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100536) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Кедровый, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 15.06.2018 | 91,50 | 10 | 3 | 31.12.2025 | 92,50 | 225,00 | 86:09:0501002:985 | Сформирован под одним домом |
| 1089 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Кедровый, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 11.04.2020 | 68,60 | 6 | 3 | 21.12.2027 | 70,00 | 568,00 | 86:09:0501002:653; 86:09:0501002:654 | Сформирован под одним домом |
| 1090 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Кедровый, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 22.08.2019 | 91,75 | 7 | 3 | 21.12.2026 | 93,00 | 1131,00 | 86:09:0501002:591; 86:09:0501002:987 | Сформирован под одним домом |
| 1091 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Комсомольская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.01.2019 | 46,50 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 94,00 | 554,00 | 86:09:0101011:77 | Не сформирован |
| 1092 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Космонавтов, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 07.07.2021 | 38,30 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 77,00 | 1180,00 | 86:09:0501002:704; 86:09:0501002:707 | Сформирован под одним домом |
| 1093 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Космонавтов, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 01.11.2019 | 88,10 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 89,00 | 365,00 | 86:09:0101014:67 | Не сформирован |
| 1094 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 08.08.2017 | 74,60 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 75,00 | 800,00 | 86:09:0501002:1121 | Сформирован под одним домом |
| 1095 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 31.03.2021 | 36,70 | 5 | 1 | 31.12.2029 | 75,00 | 1387,00 | 86:09:0501002:362; 86:09:0501002:373 | Сформирован под одним домом |
| 1096 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 11.03.2020 | 38,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 77,00 | 1315,00 | 86:09:0501002:364; 86:09:0501002:365 | Сформирован под одним домом |
| 1097 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Ленина, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.12.2019 | 50,30 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 102,00 | 263,00 | 86:09:0501001:503 | Не сформирован |
| 1098 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Ленина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 11.04.2020 | 92,40 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 93,00 | 811,00 | 86:09:0501001:328; 86:09:0501001:20 | Сформирован под одним домом |
| 1099 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 31.03.2021 | 112,50 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 113,00 | 2399,00 | 86:09:0501002:2944; 86:09:0501002:622 | Сформирован под одним домом |
| 1100 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2020 | 74,20 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 75,00 | 587,00 | 86:09:0501002:575 | Сформирован под одним домом |
| 1101 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 29.10.2021 | 140,10 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 141,00 | 952,00 | 86:09:0501002:78; 86:09:0501002:404 | Сформирован под одним домом |
| 1102 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 01.10.2020 | 61,00 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 124,10 | 1344,00 | 86:09:0501002:397; 86:09:0501002:398 | Сформирован под одним домом |
| 1103 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2020 | 716,80 | 24 | 12 | 31.12.2028 | 717,00 | 830,00 | 86:09:0501002:342 | Сформирован под одним домом |
| 1104 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 11.04.2020 | 371,70 | 14 | 8 | 31.12.2027 | 372,00 | 350,00 | 86:09:050:1002:333 | Сформирован под одним домом |
| 1105 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 43а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 13.12.2019 | 331,30 | 21 | 8 | 31.12.2026 | 331,30 | 474,00 | 86:09:0501002:574 | Сформирован под одним домом |
| 1106 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесозаготовителей, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 25.07.2019 | 127,73 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 128,00 | 806,00 | 86:09:0501002:56 | Сформирован под одним домом |
| 1107 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесозаготовителей, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 07.07.2021 | 107,40 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 108,00 | 1554,00 | 86:09:0501002:356;86:09:0501002:357 | Сформирован под одним домом |
| 1108 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Мичурина, д. 9, к. б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 13.12.2019 | 92,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 93,00 | 1468,00 | 86:09:0501001:195; 86:09:0501001:186 | Сформирован под одним домом |
| 1109 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Мичурина, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 17.04.2019 | 132,40 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 133,00 | 1431,00 | 86:09:0501001:518; 86:09:0501001:393 | Сформирован под одним домом |
| 1110 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 01.10.2020 | 112,10 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 113,00 | 1300,00 | 86:09:0501001:249; 86:09:0501001:252 | Сформирован под одним домом |
| 1111 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 5 кв. 1, 2, 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 01.10.2020 | 117,90 | 10 | 3 | 31.12.2028 | 117,90 | 928,00 | 86:09:0501001:374; 86:09:0501001:376 | Сформирован под одним домом |
| 1112 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 14.05.2021 | 127,00 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 127,00 | 2259,00 | 86:09:0501002:236; 86:09:0501002:27 | Сформирован под одним домом |
| 1113 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 14 кв. 2, 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 13.12.2019 | 48,90 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 147,00 | 1511,00 | 86:09:0501001:168; 86:09:0501001:167 | Сформирован под одним домом |
| 1114 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.12.2019 | 175,80 | 13 | 4 | 31.12.2027 | 176,00 | 258,00 | 86:09:0501001:160 | Сформирован под одним домом |
| 1115 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 13.12.2019 | 135,40 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 180,00 | 483,00 | 86:09:0501001:206; 86:09:0501001:55 | Сформирован под одним домом |
| 1116 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 01.11.2019 | 53,30 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 114,70 | 554,00 | 86:09:0101012:55 | Не сформирован |
| 1117 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 07.02.2020 | 127,90 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 127,90 | 854,00 | 86:09:0501001:360 | Сформирован под одним домом |
| 1118 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 29.12.2021 | 136,50 | 9 | 2 | 30.12.2029 | 136,50 | 1152,00 | 86:09:0501001:364; 86:09:0501002:363 | Сформирован под одним домом |
| 1119 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.04.2019 | 69,40 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 138,80 | 560,00 | 86:09:0501001:31 | Сформирован под одним домом |
| 1120 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новоселов, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.08.2019 | 37,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 97,80 | 1609,00 | 86:09:0501002:410; 86:09:0501002:409 | Сформирован под одним домом |
| 1121 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новоселов, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 08.08.2017 | 102,50 | 10 | 2 | 31.12.2025 | 102,50 | 489,00 | 86:09:0501002:70 | Сформирован под одним домом |
| 1122 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Строителей, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 21.07.2018 | 94,10 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 94,10 | 1120,00 | 86:09:0501002:314; 86:09:0501002:315 | Сформирован под одним домом |
| 1123 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Строителей, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 17.04.2019 | 119,80 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 119,80 | 554,00 | 86:09:0101016:44 | Не сформирован |
| 1124 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Строителей, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 28.01.2019 | 46,90 | 5 | 1 | 21.12.2025 | 93,00 | 563,00 | 86:09:0102014:99 | Не сформирован |
| 1125 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Студенческая, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 17.04.2019 | 69,10 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 91,30 | 682,00 | 86:09:0501002:682; 86:09:0501002:684 | Сформирован под одним домом |
| 1126 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Трудовая, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 13.12.2019 | 123,60 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 123,60 | 1334,00 | 86:09:0501002:532; 86:09:0501002:68 | Сформирован под одним домом |
| 1127 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 25.06.2019 | 121,40 | 8 | 2 | 31.12.2026 | 121,40 | 1242,30 | 86:09:0501002:106 | Сформирован под одним домом |
| 1128 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 11.03.2020 | 76,70 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 76,70 | 1084,00 | 86:09:0501002:173; 86:09:0501002:174 | Сформирован под одним домом |
| 1129 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 29.12.2021 | 92,60 | 10 | 2 | 01.01.2030 | 92,60 | 1092,00 | 86:09:0501002:261; 86:09:0501002:262 | Сформирован под одним домом |
| 1130 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.12.2020 | 38,30 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 77,40 | 987,00 | 86:09:0501002:266; 86:09:0501002:265 | Сформирован под одним домом |
| 1131 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 29.12.2021 | 757,00 | 41 | 12 | 01.01.2030 | 757,00 | 700,00 | 86:09:0501002:178 | Сформирован под одним домом |
| 1132 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 29.12.2021 | 738,50 | 32 | 12 | 01.01.2030 | 738,50 | 687,00 | 86:09:0501002:179 | Сформирован под одним домом |
| 1133 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 31.07.2018 | 80,20 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 82,20 | 292,00 | 86:09:0501002:898 | Сформирован под одним домом |
| 1134 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.08.2019 | 97,50 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 97,50 | 360,00 | 86:09:0501002:896 | Не сформирован |
| 1135 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 13.12.2019 | 95,30 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 95,30 | 1924,00 | 86:09:0501002:634; 86:09:0501002:635 | Сформирован под одним домом |
| 1136 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 28.01.2019 | 47,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 94,90 | 1218,00 | 86:09:0501002:648; 86:09:0501002:647 | Сформирован под одним домом |
| 1137 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.12.2020 | 123,10 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 123,10 | 1310,00 | 86:09:0501002:553; 86:09:0501002:554 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Сургутскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 244601,42 | 14520 | 5102 | X | 253594,97 | 511788,55 | X | X |
| 1138 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 26.11.2020 | 76,60 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 112,00 | 313,00 | 86:03:0051601:13 | Сформирован под одним домом |
| 1139 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.11.2019 | 150,50 | 20 | 3 | 31.12.2027 | 206,30 | 408,30 | 86:03:0051602:140 | Сформирован под одним домом |
| 1140 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.10.2021 | 66,40 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 147,00 | 570,00 | 86:03:0051602:117 | Сформирован под одним домом |
| 1141 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 14.10.2021 | 152,70 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 102,00 | 294,00 | 86:03:0051602:147 | Сформирован под одним домом |
| 1142 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.10.2021 | 90,20 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 270,90 | 571,00 | 86:03:0051602:107 | Сформирован под одним домом |
| 1143 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.11.2019 | 73,00 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 206,50 | 824,00 | 86:03:0051606:80 | Сформирован под одним домом |
| 1144 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.11.2019 | 95,50 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 216,10 | 992,00 | 86:03:0051606:79 | Сформирован под одним домом |
| 1145 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.06.2019 | 104,30 | 7 | 3 | 31.12.2027 | 223,60 | 601,90 | 86:03:0051606:115 | Сформирован под одним домом |
| 1146 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 28.11.2019 | 185,00 | 19 | 4 | 31.12.2027 | 274,50 | 508,00 | 86:03:0051606:114 | Сформирован под одним домом |
| 1147 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 27.02.2019 | 120,30 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 367,80 | 847,00 | 86:03:0051606:83 | Сформирован под одним домом |
| 1148 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 14.10.2021 | 76,60 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 876,00 | 1443,00 | 86:03:0051606:84 | Сформирован под одним домом |
| 1149 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 14.10.2021 | 113,70 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 698,00 | 1082,00 | 86:03:0051606:85 | Сформирован под одним домом |
| 1150 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 14.10.2021 | 420,10 | 17 | 5 | 31.12.2029 | 988,00 | 1793,00 | 86:03:0051606:87 | Сформирован под одним домом |
| 1151 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Ветеранов, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.10.2021 | 236,00 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 805,00 | 1940,00 | 86:03:0051606:52 | Сформирован под одним домом |
| 1152 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Ветеранов, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.10.2021 | 87,40 | 11 | 1 | 31.12.2026 | 402,00 | 655,00 | 86:03:0051606:117 | Сформирован под одним домом |
| 1153 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 13.10.2020 | 391,20 | 21 | 7 | 31.12.2028 | 517,40 | 1653,00 | 86:03:0051606:68 | Сформирован под одним домом |
| 1154 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 10.07.2019 | 307,30 | 23 | 6 | 21.12.2027 | 539,00 | 1602,00 | 86:03:0051606:69 | Сформирован под одним домом |
| 1155 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.10.2021 | 63,10 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 302,00 | 397,00 | 86:03:0051606:67 | Сформирован под одним домом |
| 1156 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 3а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 14.10.2021 | 331,00 | 22 | 6 | 31.12.2029 | 862,00 | 1124,00 | 86:03:0051606:65 | Сформирован под одним домом |
| 1157 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 11.03.2020 | 188,30 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 267,80 | 1219,00 | 86:03:0051606:57 | Сформирован под одним домом |
| 1158 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 06.11.2018 | 88,50 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 375,00 | 590,00 | 86:03:0051606:103 | Сформирован под одним домом |
| 1159 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.12.2018 | 153,90 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 263,30 | 1086,00 | 86:03:0051606:100 | Сформирован под одним домом |
| 1160 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Киевская, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 26.11.2020 | 139,70 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 152,30 | 581,00 | 86:03:0051602:72 | Сформирован под одним домом |
| 1161 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Киевская, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.10.2021 | 63,40 | 7 | 1 | 31.12.2029 | 347,00 | 854,00 | 86:03:0051601:54 | Сформирован под одним домом |
| 1162 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 28.11.2019 | 134,60 | 18 | 3 | 31.12.2027 | 263,90 | 568,60 | 86:03:0051603:205 | Сформирован под одним домом |
| 1163 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 10.07.2019 | 22,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 230,70 | 281,30 | 86:03:0051603:84 | Сформирован под одним домом |
| 1164 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.11.2019 | 132,40 | 4 | 3 | 31.12.2027 | 265,90 | 312,20 | 86:03:0051605:68 | Сформирован под одним домом |
| 1165 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.10.2021 | 153,00 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 183,00 | 1040,00 | 86:03:0051605:136 | Сформирован под одним домом |
| 1166 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.10.2021 | 162,10 | 13 | 4 | 31.12.2029 | 155,00 | 1180,00 | 86:03:0051605:99 | Сформирован под одним домом |
| 1167 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 16.09.2021 | 382,00 | 21 | 8 | 31.12.2029 | 413,00 | 1091,00 | 86:03:0051605:135 | Сформирован под одним домом |
| 1168 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 28.11.2019 | 76,90 | 8 | 2 | 31.12.2027 | 141,00 | 651,00 | 86:03:0051605:98 | Сформирован под одним домом |
| 1169 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 22.11.2018 | 76,90 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 205,50 | 513,00 | 86:03:0051601:60 | Сформирован под одним домом |
| 1170 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 14.10.2021 | 109,90 | 14 | 3 | 31.12.2029 | 376,00 | 1186,00 | 86:03:0051601:56 | Сформирован под одним домом |
| 1171 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 03.10.2019 | 338,20 | 20 | 7 | 31.12.2027 | 608,00 | 1565,00 | 86:03:0051601:62 | Сформирован под одним домом |
| 1172 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 13.10.2020 | 87,60 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 219,90 | 292,00 | 86:03:0051601:79 | Сформирован под одним домом |
| 1173 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 28.11.2019 | 211,50 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 275,10 | 552,00 | 86:03:000000:0000:71:126:001:001121840 | Сформирован под одним домом |
| 1174 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 14.10.2021 | 149,90 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 164,00 | 1151,00 | 86:03:0051601:64 | Сформирован под одним домом |
| 1175 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 23.06.2020 | 102,70 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 176,80 | 1133,00 | 86:03:0051601:57 | Сформирован под одним домом |
| 1176 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 14.10.2021 | 151,40 | 12 | 3 | 31.12.2029 | 151,00 | 505,00 | 86:03:0051606:73 | Сформирован под одним домом |
| 1177 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 14.10.2021 | 74,60 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 189,00 | 698,00 | 86:03:0051606:74 | Сформирован под одним домом |
| 1178 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 14.10.2021 | 162,60 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 162,00 | 746,00 | 86:03:0051606:75 | Сформирован под одним домом |
| 1179 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 03.10.2019 | 112,40 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 209,80 | 813,00 | 86:03:0051606:63 | Сформирован под одним домом |
| 1180 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 28.11.2019 | 150,70 | 9 | 3 | 31.12.2027 | 202,30 | 847,00 | 86:03:0051606:76 | Сформирован под одним домом |
| 1181 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 25.12.2018 | 97,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 254,50 | 1223,00 | 86:03:0051603:136 | Сформирован под одним домом |
| 1182 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 26.11.2018 | 108,10 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 183,20 | 279,00 | 86:03:0051604:149 | Сформирован под одним домом |
| 1183 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 14.10.2021 | 122,60 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 286,00 | 950,00 | 86:03:0051604:68 | Сформирован под одним домом |
| 1184 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 14.10.2021 | 134,60 | 17 | 4 | 31.12.2029 | 469,00 | 1152,00 | 86:03:0051605:89 | Сформирован под одним домом |
| 1185 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.10.2021 | 161,88 | 9 | 5 | 31.12.2029 | 563,00 | 1122,00 | 86:03:0051605:111 | Сформирован под одним домом |
| 1186 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.11.2019 | 186,60 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 251,50 | 336,00 | 86:03:0051604:148 | Сформирован под одним домом |
| 1187 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.10.2021 | 171,20 | 11 | 4 | 31.12.2029 | 129,00 | 809,00 | 86:03:0051605:3 | Сформирован под одним домом |
| 1188 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 22.11.2018 | 130,40 | 16 | 3 | 31.12.2026 | 177,90 | 356,80 | 86:03:0051604:150 | Сформирован под одним домом |
| 1189 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 28.11.2019 | 181,60 | 11 | 5 | 31.12.2027 | 256,40 | 635,00 | 86:03:0051605:114 | Сформирован под одним домом |
| 1190 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 11.03.2020 | 130,13 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 156,20 | 340,00 | 86:03:0051604:153 | Сформирован под одним домом |
| 1191 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 28а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 14.10.2021 | 75,00 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 672,00 | 1486,00 | 86:03:0051604:78 | Сформирован под одним домом |
| 1192 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 14.10.2021 | 124,40 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 248,00 | 855,00 | 86:03:0051605:116 | Сформирован под одним домом |
| 1193 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 20.05.2019 | 200,30 | 16 | 5 | 31.12.2027 | 292,60 | 945,00 | 86:03:0051604:131 | Сформирован под одним домом |
| 1194 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 14.10.2021 | 166,70 | 7 | 3 | 31.12.2029 | 402,00 | 1366,00 | 86:03:0051604:116 | Сформирован под одним домом |
| 1195 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 13.10.2020 | 50,40 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 251,70 | 1028,00 | 86:03:0051605:95 | Сформирован под одним домом |
| 1196 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 28.11.2019 | 186,90 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 275,70 | 1378,00 | 86:03:0051604:114 | Сформирован под одним домом |
| 1197 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 22.03.2019 | 88,70 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 305,40 | 421,00 | 86:03:0051604:152 | Сформирован под одним домом |
| 1198 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.10.2021 | 158,40 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 199,00 | 1190,00 | 86:03:0051604:128 | Сформирован под одним домом |
| 1199 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 20.05.2019 | 206,00 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 312,40 | 1400,00 | 86:03:0051604:118 | Сформирован под одним домом |
| 1200 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.11.2019 | 403,30 | 11 | 6 | 31.12.2027 | 669,20 | 1370,00 | 86:03:0051604:80 | Сформирован под одним домом |
| 1201 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 22.03.2019 | 52,70 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 258,50 | 639,00 | 86:03:0000000:3557 | Сформирован под одним домом |
| 1202 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.10.2021 | 168,80 | 17 | 5 | 31.12.2029 | 156,00 | 1084,00 | 86:03:0051605:52 | Сформирован под одним домом |
| 1203 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.10.2021 | 169,30 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 152,00 | 492,00 | 86:03:0051605:102 | Сформирован под одним домом |
| 1204 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 26.11.2020 | 167,50 | 19 | 5 | 31.12.2029 | 226,00 | 655,00 | 86:03:0051605:112 | Сформирован под одним домом |
| 1205 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.10.2021 | 100,60 | 9 | 3 | 01.01.2029 | 164,00 | 895,00 | 86:03:0051605:110 | Сформирован под одним домом |
| 1206 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 25.12.2018 | 114,80 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 230,00 | 992,00 | 86:03:0051605:92 | Сформирован под одним домом |
| 1207 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 28.01.2019 | 161,80 | 15 | 4 | 31.12.2026 | 236,50 | 500,00 | 86:03:0051605:12 | Сформирован под одним домом |
| 1208 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 11.03.2020 | 348,00 | 28 | 9 | 31.12.2028 | 518,40 | 1332,00 | 86:03:0051605:113 | Сформирован под одним домом |
| 1209 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.10.2021 | 296,40 | 14 | 7 | 31.12.2029 | 405,00 | 1358,00 | 86:03:0051605:94 | Сформирован под одним домом |
| 1210 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 25.12.2018 | 295,80 | 24 | 7 | 31.12.2026 | 475,50 | 1791,00 | 86:03:0051604:119 | Сформирован под одним домом |
| 1211 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 11.03.2020 | 279,20 | 25 | 7 | 31.12.2028 | 374,10 | 568,00 | 86:03:0051604:120 | Сформирован под одним домом |
| 1212 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 25.12.2018 | 126,50 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 195,90 | 554,00 | 86:03:0051604:132 | Сформирован под одним домом |
| 1213 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 14.06.2019 | 259,20 | 21 | 6 | 31.12.2027 | 407,10 | 719,00 | 86:03:0051604:123 | Сформирован под одним домом |
| 1214 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 20.05.2019 | 240,90 | 27 | 7 | 31.12.2027 | 466,00 | 1065,00 | 86:03:0051604:76 | Сформирован под одним домом |
| 1215 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 20.05.2019 | 273,90 | 16 | 7 | 31.12.2027 | 426,80 | 1004,00 | 86:03:0051604:94 | Сформирован под одним домом |
| 1216 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 22.03.2019 | 116,00 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 248,40 | 942,00 | 86:03:0051604:95 | Сформирован под одним домом |
| 1217 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.10.2021 | 137,10 | 15 | 3 | 31.12.2029 | 202,00 | 1062,00 | 86:03:0051604:77 | Сформирован под одним домом |
| 1218 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 25.12.2018 | 498,40 | 37 | 14 | 31.12.2026 | 540,10 | 1211,00 | 86:03:0051604:73 | Сформирован под одним домом |
| 1219 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 20.05.2019 | 570,20 | 37 | 16 | 31.12.2027 | 537,20 | 682,00 | 86:03:0051604:92 | Сформирован под одним домом |
| 1220 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.06.2019 | 759,50 | 31 | 16 | 31.12.2027 | 601,90 | 1964,00 | 86:03:0051604:84 | Сформирован под одним домом |
| 1221 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 14.06.2019 | 803,70 | 61 | 17 | 31.12.2027 | 657,10 | 2163,00 | 86:03:0051604:125 | Сформирован под одним домом |
| 1222 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.11.2019 | 962,40 | 72 | 20 | 31.12.2027 | 678,90 | 1181,00 | 86:03:0051604:70 | Сформирован под одним домом |
| 1223 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 22.03.2019 | 114,60 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 209,90 | 496,00 | 86:03:0051602:71 | Сформирован под одним домом |
| 1224 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.11.2019 | 124,80 | 6 | 4 | 31.12.2027 | 228,50 | 506,00 | 86:03:0051606:56 | Сформирован под одним домом |
| 1225 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 14.10.2021 | 150,50 | 17 | 4 | 31.12.2029 | 153,00 | 426,00 | 86:03:0051606:125 | Сформирован под одним домом |
| 1226 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, мкр 1-й, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 20.06.2019 | 74,20 | 6 | 3 | 31.12.2025 | 335,00 | 702,00 | 86:03:00517007:196 | Сформирован под одним домом |
| 1227 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 09.08.2019 | 761,40 | 38 | 13 | 31.12.2026 | 246,00 | 730,00 | 86:03:0051704:4 | Сформирован под одним домом |
| 1228 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2021 | 748,20 | 13 | 12 | 31.12.2028 | 204,00 | 780,00 | 86:03:0051704:5 | Сформирован под одним домом |
| 1229 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 01.11.2021 | 738,70 | 40 | 18 | 31.12.2028 | 212,00 | 700,00 | 86:03:0051704:6 | Сформирован под одним домом |
| 1230 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 19.05.2020 | 774,30 | 43 | 16 | 31.12.2027 | 218,00 | 760,00 | 86:03:0051704:7 | Сформирован под одним домом |
| 1231 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2021 | 750,90 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 264,00 | 780,00 | 86:03:0051704:8 | Сформирован под одним домом |
| 1232 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2021 | 718,90 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 228,00 | 730,00 | 86:03:0051704:10 | Сформирован под одним домом |
| 1233 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2021 | 685,70 | 15 | 15 | 31.12.2028 | 126,00 | 580,00 | 86:03:0051704:11 | Сформирован под одним домом |
| 1234 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2021 | 738,50 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 262,00 | 2113,00 | 86:03:0051704:116 | Сформирован под одним домом |
| 1235 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 06.03.2020 | 737,30 | 54 | 17 | 31.12.2027 | 214,00 | 710,00 | 86:03:0051704:21 | Сформирован под одним домом |
| 1236 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 09.08.2019 | 756,80 | 54 | 18 | 31.12.2026 | 202,00 | 870,00 | 86:03:0051704:20 | Сформирован под одним домом |
| 1237 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 26.11.2020 | 758,40 | 47 | 13 | 31.12.2028 | 248,00 | 750,00 | 86:03:0051704:18 | Сформирован под одним домом |
| 1238 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 18.10.2019 | 800,30 | 51 | 18 | 31.12.2026 | 226,00 | 750,00 | 86:03:0051704:38 | Сформирован под одним домом |
| 1239 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 25.12.2020 | 727,60 | 46 | 12 | 31.12.2028 | 218,00 | 750,00 | 86:03:0051704:35 | Сформирован под одним домом |
| 1240 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.01.2020 | 738,60 | 54 | 14 | 31.12.2027 | 229,00 | 850,00 | 86:03:0051704:31 | Сформирован под одним домом |
| 1241 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 19.05.2020 | 743,60 | 52 | 24 | 31.12.2028 | 116,00 | 750,00 | 86:03:0051704:28 | Сформирован под одним домом |
| 1242 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.06.2019 | 512,60 | 37 | 13 | 31.12.2025 | 162,00 | 550,00 | 86:03:0051707:72 | Сформирован под одним домом |
| 1243 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 15.04.2019 | 129,00 | 10 | 2 | 31.12.2025 | 168,00 | 810,00 | 86:03:0051707:70 | Сформирован под одним домом |
| 1244 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2021 | 733,00 | 24 | 24 | 31.12.2028 | 185,00 | 750,00 | 86:03:0051704:50 | Сформирован под одним домом |
| 1245 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 26А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 23.09.2020 | 917,40 | 68 | 16 | 31.12.2028 | 218,00 | 820,00 | 86:03:0051704:51 | Сформирован под одним домом |
| 1246 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 26.11.2020 | 733,80 | 53 | 23 | 31.12.2028 | 137,00 | 790,00 | 86:03:0051704:49 | Сформирован под одним домом |
| 1247 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2021 | 756,90 | 25 | 12 | 31.12.2028 | 147,00 | 710,00 | 86:03:0051704:44 | Сформирован под одним домом |
| 1248 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 21.06.2019 | 747,70 | 37 | 12 | 31.12.2025 | 239,00 | 760,00 | 86:03:0051704:40 | Сформирован под одним домом |
| 1249 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 09.08.2019 | 756,10 | 60 | 12 | 31.12.2025 | 155,00 | 750,00 | 86:03:0051704:45 | Сформирован под одним домом |
| 1250 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.10.2019 | 241,00 | 13 | 6 | 31.12.2026 | 146,00 | 690,00 | 86:03:0051704:33 | Сформирован под одним домом |
| 1251 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 19.05.2020 | 819,70 | 69 | 20 | 31.12.2027 | 129,00 | 730,00 | 86:03:0051704:48 | Сформирован под одним домом |
| 1252 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 25.12.2020 | 750,50 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 134,00 | 720,00 | 86:03:0051704:47 | Сформирован под одним домом |
| 1253 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.10.2019 | 950,00 | 91 | 27 | 31.12.2026 | 322,00 | 1000,00 | 86:03:0051707:140 | Сформирован под одним домом |
| 1254 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.06.2019 | 54,70 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 298,00 | 820,00 | 86:03:0051707:77 | Сформирован под одним домом |
| 1255 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.12.2021 | 903,60 | 36 | 16 | 31.12.2029 | 267,00 | 850,00 | 86:03:0051707:138 | Сформирован под одним домом |
| 1256 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 60 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.06.2019 | 638,20 | 36 | 11 | 31.12.2025 | 262,00 | 850,00 | 86:03:0051704:57 | Сформирован под одним домом |
| 1257 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 62 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.10.2019 | 596,80 | 33 | 10 | 31.12.2026 | 216,00 | 830,00 | 86:03:0051704:72 | Сформирован под одним домом |
| 1258 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 19.05.2020 | 1032,50 | 76 | 28 | 31.12.2028 | 282,00 | 930,00 | 86:03:0051704:59 | Сформирован под одним домом |
| 1259 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 70 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 09.08.2019 | 718,60 | 30 | 13 | 31.12.2025 | 188,00 | 850,00 | 86:03:0051704:68 | Сформирован под одним домом |
| 1260 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 73 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 15.04.2019 | 51,60 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 204,00 | 900,00 | 86:03:0051704:70 | Сформирован под одним домом |
| 1261 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 74 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.12.2021 | 1070,10 | 43 | 22 | 31.12.2029 | 302,00 | 1130,00 | 86:03:0051704:60 | Сформирован под одним домом |
| 1262 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 78Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 24.12.2019 | 748,80 | 37 | 12 | 31.12.2027 | 227,00 | 780,00 | 86:03:0051704:64 | Сформирован под одним домом |
| 1263 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 3Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 06.03.2020 | 1221,45 | 72 | 36 | 31.12.2027 | 654,00 | 2180,00 | 86:03:0051707:388 | Сформирован под одним домом |
| 1264 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 4А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.12.2021 | 506,50 | 27 | 16 | 31.12.2029 | 86,00 | 430,00 | 86:03:0051707:7 | Сформирован под одним домом |
| 1265 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 4Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.12.2021 | 284,10 | 14 | 4 | 31.12.2029 | 361,00 | 480,00 | 86:03:0051707:177 | Сформирован под одним домом |
| 1266 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.12.2021 | 505,80 | 28 | 12 | 31.12.2029 | 82,00 | 400,00 | 86:03:0051706:45 | Сформирован под одним домом |
| 1267 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 06.03.2020 | 510,60 | 30 | 12 | 31.12.2027 | 99,00 | 410,00 | 86:03:0051706:46 | Сформирован под одним домом |
| 1268 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 31.12.2021 | 514,20 | 22 | 12 | 31.12.2029 | 96,00 | 400,00 | 86:03:0051706:47 | Сформирован под одним домом |
| 1269 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 10А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2021 | 1100,90 | 46 | 32 | 31.12.2029 | 368,00 | 1020,00 | 86:03:0051706:33 | Сформирован под одним домом |
| 1270 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 24.12.2019 | 506,70 | 25 | 12 | 31.12.2027 | 97,00 | 410,00 | 86:03:0051706:30 | Сформирован под одним домом |
| 1271 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.12.2021 | 506,70 | 20 | 12 | 31.12.2029 | 98,00 | 430,00 | 86:03:0051706:29 | Сформирован под одним домом |
| 1272 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,20 | 21 | 12 | 31.12.2029 | 99,00 | 410,00 | 86:03:0051706:15 | Сформирован под одним домом |
| 1273 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2021 | 511,50 | 17 | 12 | 31.12.2029 | 102,00 | 420,00 | 86:03:0051706:16 | Сформирован под одним домом |
| 1274 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2021 | 495,20 | 17 | 12 | 31.12.2029 | 96,00 | 400,00 | 86:03:0051706:17 | Сформирован под одним домом |
| 1275 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,40 | 19 | 12 | 31.12.2029 | 101,00 | 430,00 | 86:03:0051706:18 | Сформирован под одним домом |
| 1276 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 26.11.2020 | 503,20 | 35 | 12 | 31.12.2028 | 92,00 | 400,00 | 86:03:0051706:19 | Сформирован под одним домом |
| 1277 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 17А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 04.08.2020 | 535,30 | 47 | 19 | 31.12.2028 | 237,00 | 720,00 | 86:03:0051706:49 | Сформирован под одним домом |
| 1278 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2021 | 711,20 | 25 | 12 | 31.12.2029 | 202,00 | 700,00 | 86:03:0051706:21 | Сформирован под одним домом |
| 1279 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.12.2019 | 399,60 | 15 | 8 | 31.12.2027 | 244,00 | 830,00 | 86:03:0051705:153 | Сформирован под одним домом |
| 1280 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.10.2019 | 663,30 | 48 | 18 | 31.12.2026 | 216,00 | 820,00 | 86:03:0051705:65 | Сформирован под одним домом |
| 1281 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 09.08.2019 | 148,00 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 188,00 | 710,00 | 86:03:0051705:56 | Сформирован под одним домом |
| 1282 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 24.12.2019 | 489,90 | 54 | 25 | 31.12.2026 | 168,00 | 660,00 | 86:03:0051706:3 | Сформирован под одним домом |
| 1283 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, пер. Манежный, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2021 | 769,90 | 23 | 21 | 31.12.2029 | 582,00 | 2511,00 | 86:03:0051711:109 | Сформирован под одним домом |
| 1284 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 09.08.2019 | 795,10 | 62 | 18 | 31.12.2026 | 197,00 | 670,00 | 86:03:0051705:24 | Сформирован под одним домом |
| 1285 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.06.2019 | 716,90 | 61 | 16 | 31.12.2025 | 204,00 | 708,00 | 86:03:0051705:47 | Сформирован под одним домом |
| 1286 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.06.2019 | 693,70 | 46 | 12 | 31.12.2025 | 210,00 | 780,00 | 86:03:0051705:26 | Сформирован под одним домом |
| 1287 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 9А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 19.05.2020 | 770,80 | 59 | 16 | 31.12.2027 | 201,00 | 720,00 | 86:03:0051705:157 | Сформирован под одним домом |
| 1288 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 19.05.2020 | 732,50 | 50 | 16 | 31.12.2028 | 199,00 | 800,00 | 86:03:0051705:27 | Сформирован под одним домом |
| 1289 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 09.08.2019 | 746,70 | 43 | 13 | 31.12.2026 | 166,00 | 685,00 | 86:03:0051705:174 | Сформирован под одним домом |
| 1290 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 21.06.2019 | 740,50 | 47 | 12 | 31.12.2025 | 231,00 | 800,00 | 86:03:0051705:13 | Сформирован под одним домом |
| 1291 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 24А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 09.08.2019 | 183,30 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 102,00 | 499,00 | 86:03:0051705:183 | Сформирован под одним домом |
| 1292 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.06.2019 | 548,00 | 47 | 10 | 31.12.2025 | 227,00 | 842,00 | 86:03:0051705:178 | Сформирован под одним домом |
| 1293 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24.12.2019 | 739,70 | 58 | 14 | 31.12.2026 | 228,00 | 781,00 | 86:03:0051705:176 | Сформирован под одним домом |
| 1294 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2019 | 729,70 | 52 | 15 | 31.12.2027 | 144,00 | 720,00 | 86:03:051705:4 | Сформирован под одним домом |
| 1295 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2019 | 756,60 | 54 | 17 | 31.12.2027 | 176,00 | 768,00 | 86:03:0051705:191 | Сформирован под одним домом |
| 1296 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 24.12.2019 | 506,40 | 29 | 13 | 31.12.2027 | 148,00 | 410,00 | 86:03:0051704:24 | Сформирован под одним домом |
| 1297 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 24.12.2019 | 511,70 | 34 | 13 | 31.12.2027 | 138,00 | 410,00 | 86:03:0051704:25 | Сформирован под одним домом |
| 1298 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 04.08.2020 | 513,20 | 48 | 14 | 31.12.2028 | 125,00 | 400,00 | 86:03:0051704:26 | Сформирован под одним домом |
| 1299 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2021 | 783,10 | 48 | 20 | 31.12.2029 | 164,00 | 700,00 | 86:03:0051703:3 | Сформирован под одним домом |
| 1300 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.12.2021 | 1066,80 | 66 | 25 | 31.12.2029 | 244,00 | 1000,00 | 86:03:0051703:1 | Сформирован под одним домом |
| 1301 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 19.05.2020 | 1084,30 | 113 | 28 | 31.12.2028 | 242,00 | 1000,00 | 86:03:0051703:4 | Сформирован под одним домом |
| 1302 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2021 | 1081,90 | 74 | 28 | 31.12.2029 | 250,00 | 1030,00 | 86:03:0051703:7 | Сформирован под одним домом |
| 1303 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 7А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2021 | 792,20 | 54 | 20 | 31.12.2029 | 176,00 | 750,00 | 86:03:0051703:9 | Сформирован под одним домом |
| 1304 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 24.12.2019 | 756,30 | 32 | 13 | 31.12.2026 | 202,00 | 750,00 | 86:03:0051703:10 | Сформирован под одним домом |
| 1305 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2021 | 742,40 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 583,00 | 2110,00 | 86:03:0051703:22 | Сформирован под одним домом |
| 1306 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 06.03.2020 | 674,20 | 41 | 14 | 31.12.2027 | 218,00 | 770,00 | 86:03:0051703:18 | Сформирован под одним домом |
| 1307 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2021 | 734,10 | 37 | 18 | 31.12.2029 | 258,00 | 880,00 | 86:03:0051703:14 | Сформирован под одним домом |
| 1308 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 25.12.2020 | 574,00 | 43 | 11 | 31.12.2028 | 277,00 | 1000,00 | 86:03:0051703:16 | Сформирован под одним домом |
| 1309 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.10.2019 | 467,00 | 51 | 20 | 31.12.2026 | 286,00 | 1000,00 | 86:03:0051705:160 | Сформирован под одним домом |
| 1310 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 26.03.2020 | 536,00 | 72 | 25 | 31.12.2027 | 174,00 | 660,00 | 86:03:0051705:159 | Сформирован под одним домом |
| 1311 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.10.2019 | 744,60 | 53 | 16 | 31.12.2026 | 139,00 | 780,00 | 86:03:0051705:63 | Сформирован под одним домом |
| 1312 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 24.12.2019 | 717,50 | 50 | 20 | 31.12.2027 | 252,00 | 828,00 | 86:03:0051705:182 | Сформирован под одним домом |
| 1313 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 09.08.2019 | 647,70 | 33 | 12 | 31.12.2026 | 233,00 | 880,00 | 86:03:0051705:150 | Сформирован под одним домом |
| 1314 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 09.08.2019 | 465,50 | 27 | 10 | 31.12.2026 | 238,00 | 820,00 | 86:03:0051705:151 | Сформирован под одним домом |
| 1315 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 24.12.2019 | 611,80 | 40 | 13 | 31.12.2027 | 212,00 | 830,00 | 86:03:0051705:85 | Сформирован под одним домом |
| 1316 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 06.03.2020 | 918,30 | 68 | 16 | 31.12.2027 | 215,00 | 850,00 | 86:03:0051705:93 | Сформирован под одним домом |
| 1317 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 21.06.2019 | 808,97 | 37 | 15 | 31.12.2025 | 199,00 | 810,00 | 86:03:0051705:94 | Сформирован под одним домом |
| 1318 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 19.05.2020 | 1086,00 | 99 | 28 | 31.12.2027 | 311,00 | 1020,00 | 86:03:0051705:89 | Сформирован под одним домом |
| 1319 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 30.12.2021 | 945,30 | 42 | 17 | 31.12.2029 | 316,00 | 1120,00 | 86:03:0051705:86 | Сформирован под одним домом |
| 1320 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 09.08.2019 | 741,80 | 43 | 13 | 31.12.2026 | 233,00 | 740,00 | 86:03:0051705:152 | Сформирован под одним домом |
| 1321 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 06.03.2020 | 733,50 | 53 | 12 | 31.12.2027 | 210,00 | 770,00 | 86:03:0051705:152 | Сформирован под одним домом |
| 1322 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 06.03.2020 | 758,60 | 53 | 12 | 31.12.2027 | 202,00 | 710,00 | 86:03:0051705:51 | Сформирован под одним домом |
| 1323 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 15.04.2019 | 244,90 | 14 | 4 | 31.12.2025 | 211,00 | 710,00 | 86:03:0051705:52 | Сформирован под одним домом |
| 1324 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 7А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 21.06.2019 | 62,80 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 188,00 | 640,00 | 86:03:0051705:46 | Сформирован под одним домом |
| 1325 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.08.2019 | 788,30 | 49 | 20 | 31.12.2026 | 191,00 | 740,00 | 86:03:0051705:44 | Сформирован под одним домом |
| 1326 | д Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Совхозная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 19.11.2018 | 564,90 | 32 | 9 | 31.12.2025 | 322,00 | 807,00 | 86:03:0051301:79 | Сформирован под одним домом |
| 1327 | д Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Школьная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.12.2019 | 720,10 | 43 | 13 | 31.12.2029 | 449,00 | 1110,00 | 86:03:0051301:173 | Сформирован под одним домом |
| 1328 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 21.10.2019 | 987,30 | 58 | 18 | 31.12.2030 | 1005,00 | 2324,00 | 86:03:0100118:150 | Сформирован под одним домом |
| 1329 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 29.11.2018 | 991,90 | 32 | 18 | 31.12.2026 | 1014,00 | 2324,00 | 86:03:0100118:152 | Сформирован под одним домом |
| 1330 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 21.10.2019 | 977,10 | 46 | 18 | 31.10.2030 | 1022,00 | 2324,00 | 86:03:0100118:157 | Сформирован под одним домом |
| 1331 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 04.02.2019 | 981,00 | 45 | 18 | 31.12.2027 | 1024,00 | 2279,00 | 86:03:0100118:154 | Сформирован под одним домом |
| 1332 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 29.11.2018 | 984,50 | 38 | 18 | 31.12.2027 | 1045,00 | 2278,00 | 86:03:0100118:138 | Сформирован под одним домом |
| 1333 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 21.10.2019 | 977,10 | 73 | 18 | 31.12.2030 | 1022,00 | 2245,00 | 86:03:0100118:142 | Сформирован под одним домом |
| 1334 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 27.09.2021 | 278,00 | 11 | 6 | 31.12.2025 | 1075,00 | 2309,00 | 86:03:0100118:140 | Сформирован под одним домом |
| 1335 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 24.12.2021 | 754,40 | 39 | 12 | 31.12.2031 | 654,00 | 1686,00 | 63:03:100111:125 | Сформирован под одним домом |
| 1336 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 04.05.2021 | 691,20 | 32 | 11 | 31.12.2031 | 604,00 | 1714,00 | 86:03:0100111:122 | Сформирован под одним домом |
| 1337 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 31.10.2018 | 422,10 | 23 | 7 | 31.12.2026 | 633,00 | 1123,00 | 86:03:0100111:86 | Сформирован под одним домом |
| 1338 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 04.05.2021 | 681,40 | 37 | 11 | 31.12.2031 | 608,00 | 1787,00 | 86:03:0100107:265 | Сформирован под одним домом |
| 1339 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 04.05.2021 | 755,00 | 35 | 12 | 31.12.2031 | 642,00 | 1787,00 | 86:03:100111:84 | Сформирован под одним домом |
| 1340 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 04.02.2019 | 898,40 | 37 | 16 | 31.12.2027 | 967,00 | 2116,00 | 86:03:0100111:87 | Сформирован под одним домом |
| 1341 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 29.11.2018 | 751,70 | 28 | 12 | 31.12.2027 | 625,00 | 1813,00 | 856:03:100111:93 | Сформирован под одним домом |
| 1342 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.09.2021 | 292,80 | 14 | 4 | 31.12.2031 | 388,00 | 676,00 | 86:03:100111:89 | Сформирован под одним домом |
| 1343 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 04.02.2019 | 737,90 | 36 | 16 | 31.12.2027 | 708,00 | 1821,00 | 86:03:100111:95 | Сформирован под одним домом |
| 1344 | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 24.07.2019 | 272,40 | 19 | 6 | 31.12.2030 | 188,00 | 652,00 | 86:03:100111:671 | Сформирован под одним домом |
| 1345 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.05.2021 | 606,60 | 29 | 10 | 31.12.2031 | 623,00 | 1392,00 | 86:03:100111:127 | Сформирован под одним домом |
| 1346 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 82а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 24.12.2021 | 393,90 | 40 | 15 | 31.12.2031 | 571,00 | 1033,00 | 86:03:100111:67 | Сформирован под одним домом |
| 1347 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 85 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.09.2021 | 481,00 | 46 | 11 | 31.12.2031 | 489,00 | 1144,00 | 86:03:100111:69 | Сформирован под одним домом |
| 1348 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 88 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.02.2019 | 680,10 | 24 | 11 | 31.12.2028 | 488,00 | 1446,00 | 86:03:100111:75 | Сформирован под одним домом |
| 1349 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 89 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 28.02.2020 | 723,10 | 55 | 12 | 31.12.2030 | 502,00 | 1707,00 | 86:03:100111:76 | Сформирован под одним домом |
| 1350 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 04.05.2021 | 727,80 | 47 | 16 | 31.12.2031 | 459,00 | 1637,00 | 86:03:0100110:1092 | Сформирован под одним домом |
| 1351 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 04.05.2021 | 744,90 | 44 | 12 | 31.12.2031 | 733,00 | 1678,00 | 86:03:0100110:1093 | Сформирован под одним домом |
| 1352 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.10.2019 | 810,10 | 54 | 15 | 31.12.2030 | 867,00 | 1958,00 | 86:03:0100110:98 | Сформирован под одним домом |
| 1353 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 24.07.2019 | 907,60 | 52 | 16 | 31.12.2029 | 1107,00 | 2167,00 | 86:03:0100110:102 | Сформирован под одним домом |
| 1354 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 04.05.2021 | 807,70 | 46 | 15 | 31.12.2031 | 1072,00 | 2072,00 | 86:03:0100110:89 | Сформирован под одним домом |
| 1355 | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 29.11.2018 | 891,60 | 34 | 16 | 31.12.2027 | 1080,00 | 2091,00 | 86:03:0100110:91 | Сформирован под одним домом |
| 1356 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 31.10.2018 | 877,60 | 39 | 16 | 31.12.2026 | 1078,00 | 2074,00 | 86:03:0100110:83 | Сформирован под одним домом |
| 1357 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 11.06.2019 | 353,50 | 17 | 6 | 31.12.2026 | 758,00 | 1715,00 | 86:03:0100110:87 | Сформирован под одним домом |
| 1358 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 29.11.2018 | 895,10 | 35 | 16 | 31.12.2027 | 795,00 | 1820,00 | 86:03:0100110:85 | Сформирован под одним домом |
| 1359 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 28.02.2020 | 879,50 | 54 | 16 | 31.12.2030 | 983,00 | 2044,00 | 86:03:0100110:86 | Сформирован под одним домом |
| 1360 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 17.12.2018 | 893,10 | 30 | 16 | 31.12.2027 | 997,00 | 2092,00 | 86:03:0100110:82 | Сформирован под одним домом |
| 1361 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.02.2020 | 818,40 | 42 | 14 | 31.12.2030 | 991,00 | 2088,00 | 86:03:0100110:104 | Сформирован под одним домом |
| 1362 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.05.2021 | 770,60 | 38 | 14 | 31.12.2031 | 794,00 | 1928,00 | 86:03:0100110:78 | Сформирован под одним домом |
| 1363 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 16.04.2019 | 824,50 | 36 | 15 | 31.12.2028 | 1057,00 | 2104,00 | 86:03:0100110:75 | Сформирован под одним домом |
| 1364 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 16.04.2019 | 887,50 | 32 | 16 | 31.12.2028 | 988,00 | 1898,00 | 86:03:0100110:119 | Сформирован под одним домом |
| 1365 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 04.02.2019 | 813,80 | 40 | 15 | 31.12.2027 | 1002,00 | 2075,00 | 86:03:0100110:118 | Сформирован под одним домом |
| 1366 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 31.10.2018 | 846,00 | 44 | 15 | 31.12.2026 | 946,00 | 1848,00 | 86:03:0100110:74 | Сформирован под одним домом |
| 1367 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 04.05.2021 | 437,90 | 27 | 11 | 31.12.2031 | 688,00 | 1102,00 | 86:03:100110:76 | Сформирован под одним домом |
| 1368 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 48 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.09.2020 | 494,40 | 45 | 13 | 31.12.2031 | 691,00 | 1185,00 | 86:03:0100110:80 | Сформирован под одним домом |
| 1369 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 04.02.2019 | 495,90 | 34 | 12 | 31.12.2027 | 703,00 | 1192,00 | 86:03:0100110:79 | Сформирован под одним домом |
| 1370 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 24.07.2019 | 299,60 | 10 | 4 | 31.12.2029 | 599,00 | 1090,00 | 86:03:000000:0000:71:126:001:001373340 | Сформирован под одним домом |
| 1371 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 30.05.2019 | 250,30 | 7 | 5 | 31.12.2028 | 249,00 | 601,00 | 86:03:0100110:1106 | Сформирован под одним домом |
| 1372 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 60 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 04.05.2021 | 162,70 | 14 | 5 | 31.12.2025 | 1116,00 | 2336,00 | 86:03:100110:94 | Сформирован под одним домом |
| 1373 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 21.10.2019 | 989,00 | 55 | 16 | 31.12.2030 | 1419,00 | 3750,00 | 86:03:100110:115 | Сформирован под одним домом |
| 1374 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 27.09.2021 | 1002,30 | 70 | 22 | 31.12.2031 | 879,00 | 2048,00 | 86:03:100114:101 | Сформирован под одним домом |
| 1375 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24.12.2021 | 968,80 | 67 | 29 | 31.12.2031 | 756,00 | 1559,00 | 86:03:100114:52 | Сформирован под одним домом |
| 1376 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 04.05.2021 | 824,20 | 60 | 30 | 31.12.2031 | 1485,00 | 2397,00 | 86:03:100114:100 | Сформирован под одним домом |
| 1377 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.10.2019 | 850,90 | 57 | 15 | 31.12.2030 | 736,00 | 1452,00 | 86:03:0100114:113 | Сформирован под одним домом |
| 1378 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.07.2019 | 773,40 | 35 | 14 | 31.12.2029 | 916,00 | 1886,00 | 86:03:0100114:114 | Сформирован под одним домом |
| 1379 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 01.03.2019 | 827,40 | 34 | 15 | 31.12.2028 | 1005,00 | 2119,00 | 86:03:0100114:112 | Сформирован под одним домом |
| 1380 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 04.05.2021 | 902,40 | 74 | 16 | 31.12.2026 | 1082,00 | 2463,00 | 86:03:100114:55 | Сформирован под одним домом |
| 1381 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.05.2021 | 841,90 | 51 | 15 | 31.12.2026 | 744,00 | 1320,00 | 86:03:0100114:116 | Сформирован под одним домом |
| 1382 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 24.07.2019 | 217,80 | 15 | 4 | 31.12.2025 | 998,00 | 2039,00 | 86:03:0100114:98 | Сформирован под одним домом |
| 1383 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 11.06.2019 | 844,80 | 31 | 15 | 31.12.2029 | 1089,00 | 2233,00 | 86:03:0100114:95 | Сформирован под одним домом |
| 1384 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.12.2021 | 846,90 | 51 | 15 | 31.12.2031 | 1102,00 | 2148,00 | 86:03:0100114:93 | Сформирован под одним домом |
| 1385 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.07.2019 | 841,80 | 42 | 15 | 31.12.2029 | 873,00 | 1651,00 | 86:03:0100114:96 | Сформирован под одним домом |
| 1386 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.05.2019 | 904,10 | 29 | 16 | 31.12.2028 | 794,00 | 1918,00 | 86:03:0100114:110 | Сформирован под одним домом |
| 1387 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.12.2021 | 787,20 | 53 | 14 | 31.12.2026 | 1006,00 | 2086,00 | 86:03:0100114:97 | Сформирован под одним домом |
| 1388 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.12.2021 | 742,60 | 45 | 13 | 31.12.2026 | 1026,00 | 2177,00 | 86:03:0100114:92 | Сформирован под одним домом |
| 1389 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.07.2019 | 572,50 | 37 | 11 | 31.12.2029 | 1089,00 | 2126,00 | 86:03:0100114:72 | Сформирован под одним домом |
| 1390 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.02.2020 | 940,30 | 61 | 16 | 31.12.2030 | 1038,00 | 2167,00 | 86:03:0100114:69 | Сформирован под одним домом |
| 1391 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 11.06.2019 | 820,30 | 40 | 15 | 31.12.2029 | 864,00 | 1916,00 | 86:03:0100114:70 | Сформирован под одним домом |
| 1392 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 29.11.2018 | 908,70 | 36 | 16 | 31.12.2027 | 992,00 | 2077,00 | 86:03:0100114:73 | Сформирован под одним домом |
| 1393 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.05.2019 | 900,80 | 33 | 16 | 31.12.2028 | 1002,00 | 2131,00 | 86:03:0100114:74 | Сформирован под одним домом |
| 1394 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.02.2020 | 853,60 | 47 | 15 | 31.12.2030 | 878,00 | 1945,00 | 86:03:0100114:109 | Сформирован под одним домом |
| 1395 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 17.12.2018 | 838,70 | 32 | 15 | 31.12.2027 | 1054,00 | 2122,00 | 86:03:0100114:66 | Сформирован под одним домом |
| 1396 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.02.2020 | 503,90 | 40 | 12 | 31.12.2030 | 1101,00 | 1216,00 | 86:03:0100114:62 | Сформирован под одним домом |
| 1397 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.02.2020 | 262,00 | 17 | 4 | 31.12.2030 | 298,00 | 645,00 | 86:03:100114:67 | Сформирован под одним домом |
| 1398 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.02.2020 | 901,20 | 54 | 16 | 31.12.2030 | 867,00 | 1647,00 | 86:03:0100114:120 | Сформирован под одним домом |
| 1399 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 21.10.2019 | 842,80 | 56 | 15 | 31.12.2030 | 748,00 | 1528,00 | 86:03:0100114:117 | Сформирован под одним домом |
| 1400 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.10.2019 | 928,20 | 61 | 16 | 31.12.2030 | 1089,00 | 2118,00 | 86:03:0100114:84 | Сформирован под одним домом |
| 1401 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 17.12.2018 | 827,80 | 31 | 15 | 31.12.2027 | 982,00 | 2077,00 | 86:03:0100114:81 | Сформирован под одним домом |
| 1402 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 57 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 04.02.2019 | 801,60 | 49 | 14 | 31.12.2027 | 998,00 | 2101,00 | 86:03:0100114:82 | Сформирован под одним домом |
| 1403 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.02.2020 | 894,10 | 70 | 16 | 31.12.2031 | 995,00 | 2100,00 | 86:03:0100114:83 | Сформирован под одним домом |
| 1404 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.07.2019 | 891,70 | 55 | 16 | 31.12.2029 | 992,00 | 2099,00 | 86:03:0100114:86 | Сформирован под одним домом |
| 1405 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.04.2019 | 840,50 | 28 | 14 | 31.12.2028 | 1048,00 | 2123,00 | 86:03:0100114:80 | Сформирован под одним домом |
| 1406 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.04.2019 | 773,60 | 36 | 14 | 31.12.2028 | 1052,00 | 2138,00 | 86:03:0100114:87 | Сформирован под одним домом |
| 1407 | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 04.02.2019 | 623,90 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 854,00 | 1670,00 | 86:03:0100117:115 | Сформирован под одним домом |
| 1408 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 29.11.2018 | 736,50 | 28 | 13 | 31.12.2027 | 997,00 | 2091,00 | 86:03:0100117:141 | Сформирован под одним домом |
| 1409 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 77 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 17.12.2018 | 777,00 | 36 | 14 | 31.12.2027 | 1071,00 | 2166,00 | 86:03:0100117:118 | Сформирован под одним домом |
| 1410 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 80 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.09.2020 | 420,20 | 26 | 7 | 31.12.2031 | 1077,00 | 2153,00 | 86:03:0100117:142 | Сформирован под одним домом |
| 1411 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 83 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 30.05.2019 | 867,80 | 29 | 24 | 31.12.2028 | 868,00 | 1658,00 | 86:03:100117:83 | Сформирован под одним домом |
| 1412 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 95 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 11.06.2019 | 890,30 | 35 | 16 | 31.12.2029 | 992,00 | 2165,00 | 86:03:100117:112 | Сформирован под одним домом |
| 1413 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.05.2021 | 817,30 | 60 | 15 | 31.12.2031 | 879,00 | 1663,00 | 86:03:100174:94 | Сформирован под одним домом |
| 1414 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 17.12.2018 | 834,80 | 30 | 15 | 31.12.2027 | 963,00 | 2085,00 | 86:03:0100117:122 | Сформирован под одним домом |
| 1415 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 04.02.2019 | 834,50 | 28 | 15 | 31.12.2028 | 961,00 | 2082,00 | 86:03:0100117:79 | Сформирован под одним домом |
| 1416 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 04.05.2021 | 746,90 | 35 | 14 | 31.12.2031 | 705,00 | 1427,00 | 86:03:0100115:139 | Сформирован под одним домом |
| 1417 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.09.2020 | 865,20 | 65 | 15 | 31.12.2031 | 1089,00 | 2137,00 | 86:03:0100115:35 | Сформирован под одним домом |
| 1418 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.05.2019 | 882,50 | 38 | 15 | 31.12.2028 | 1028,00 | 2188,00 | 86:03:0100115:34 | Сформирован под одним домом |
| 1419 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 21.09.2020 | 897,90 | 43 | 16 | 31.12.2031 | 1109,00 | 2169,00 | 86:03:0100115:66 | Сформирован под одним домом |
| 1420 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 28.02.2020 | 902,80 | 61 | 16 | 31.12.2031 | 859,00 | 1728,00 | 86:03:0100115:65 | Сформирован под одним домом |
| 1421 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.02.2020 | 743,60 | 42 | 13 | 31.12.2031 | 1167,00 | 2133,00 | 86:03:100115:37 | Сформирован под одним домом |
| 1422 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.02.2020 | 830,80 | 37 | 15 | 31.12.2031 | 1094,00 | 2171,00 | 86:03:0100115:36 | Сформирован под одним домом |
| 1423 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.10.2019 | 871,50 | 48 | 15 | 31.12.2030 | 1098,00 | 2167,00 | 86:03:0100115:33 | Сформирован под одним домом |
| 1424 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24.12.2021 | 862,50 | 50 | 15 | 31.12.2031 | 1096,00 | 2184,00 | 86:03:0100115:68 | Сформирован под одним домом |
| 1425 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 21.10.2019 | 898,50 | 49 | 16 | 31.12.2030 | 982,00 | 2017,00 | 86:03:0100115:30 | Сформирован под одним домом |
| 1426 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.12.2021 | 854,30 | 50 | 15 | 31.12.2031 | 962,00 | 2024,00 | 86:03:0100115:831 | Сформирован под одним домом |
| 1427 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 01.03.2019 | 897,40 | 33 | 16 | 31.12.2028 | 843,00 | 1752,00 | 86:03:0100115:31 | Сформирован под одним домом |
| 1428 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 24.07.2019 | 665,30 | 34 | 12 | 31.12.2029 | 806,00 | 1685,00 | 86:03:0100115:74 | Сформирован под одним домом |
| 1429 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 01.03.2019 | 866,10 | 39 | 15 | 31.12.2028 | 916,00 | 1888,00 | 86:03:0100115:39 | Сформирован под одним домом |
| 1430 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 04.02.2019 | 900,40 | 38 | 16 | 31.12.2027 | 844,00 | 1305,80 | 86:03:0100115:80 | Сформирован под одним домом |
| 1431 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 21.09.2020 | 679,00 | 42 | 11 | 31.12.2031 | 859,00 | 1899,00 | 86:03:100115:52 | Сформирован под одним домом |
| 1432 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.05.2019 | 640,30 | 20 | 12 | 31.12.2028 | 675,00 | 1185,00 | 86:03:100115:44 | Сформирован под одним домом |
| 1433 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 11.06.2019 | 442,70 | 24 | 11 | 31.12.2029 | 909,00 | 1136,00 | 86:03:100115:58 | Сформирован под одним домом |
| 1434 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 28.02.2020 | 522,20 | 37 | 14 | 31.12.2031 | 782,00 | 1206,00 | 86:03:100115:47 | Сформирован под одним домом |
| 1435 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 29.11.2018 | 657,20 | 24 | 12 | 31.12.2027 | 865,00 | 1513,00 | 86:03:100115:82 | Сформирован под одним домом |
| 1436 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 11.06.2019 | 655,30 | 22 | 12 | 31.12.2029 | 806,00 | 1452,00 | 86:03:100:115:45 | Сформирован под одним домом |
| 1437 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.07.2019 | 601,10 | 48 | 11 | 31.12.2029 | 881,00 | 1415,00 | 86:03:100115:46 | Сформирован под одним домом |
| 1438 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.04.2019 | 899,00 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 1279,00 | 2156,00 | 86:03:0100115:83 | Сформирован под одним домом |
| 1439 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 57 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 11.06.2019 | 700,10 | 25 | 8 | 31.12.2029 | 801,00 | 1700,00 | 86:03:100115:54 | Сформирован под одним домом |
| 1440 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.10.2019 | 684,80 | 42 | 11 | 31.12.2030 | 853,00 | 1755,00 | 86:03:0100115:73 | Сформирован под одним домом |
| 1441 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 18в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.12.2018 | 1012,40 | 39 | 19 | 31.12.2027 | 1285,00 | 2139,00 | 86:03:0100108:103 | Сформирован под одним домом |
| 1442 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.05.2019 | 939,70 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 1346,00 | 2234,00 | 86:03:0100112:82 | Сформирован под одним домом |
| 1443 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2021 | 171,10 | 11 | 2 | 31.12.2031 | 317,20 | 1038,00 | 86:03:0100109:38 | Сформирован под одним домом |
| 1444 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2021 | 122,00 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 432,00 | 844,00 | 86:03:0100109:26 | Сформирован под одним домом |
| 1445 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2021 | 174,50 | 2 | 2 | 31.12.2031 | 1283,00 | 2010,00 | 86:03:0100109:42 | Сформирован под одним домом |
| 1446 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2021 | 163,70 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 497,00 | 881,00 | 86:03:0100109:79 | Сформирован под одним домом |
| 1447 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2021 | 80,30 | 7 | 1 | 31.12.2031 | 468,00 | 819,00 | 86:03:0100109:80 | Сформирован под одним домом |
| 1448 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 24.12.2021 | 161,10 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 729,00 | 1043,00 | 86:03:0100109:29 | Сформирован под одним домом |
| 1449 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.05.2021 | 426,40 | 61 | 22 | 31.12.2031 | 1864,00 | 2235,00 | 86:03:100108:102 | Сформирован под одним домом |
| 1450 | Солнечный | п. АСС ГПЗ, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 06.05.2021 | 947,30 | 49 | 22 | 31.12.2026 | 1085,00 | 1085,00 | 86:03:0030502:4443 | Сформирован под одним домом |
| 1451 | Солнечный | п. АСС ГПЗ, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 06.05.2021 | 1412,70 | 70 | 22 | 31.12.2025 | 763,30 | 1050,00 | 86:03:0030502:4435 | Сформирован под одним домом |
| 1452 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 23 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 14.11.2019 | 795,40 | 40 | 17 | 31.12.2027 | 650,80 | 866,00 | 86:03:0051512:74 | Сформирован под одним домом |
| 1453 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2019 | 737,60 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 509,00 | 688,00 | 86:03:0051512:90 | Сформирован под одним домом |
| 1454 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.11.2019 | 1022,20 | 82 | 34 | 31.12.2027 | 784,30 | 1010,00 | 86:03:0051512:82 | Сформирован под одним домом |
| 1455 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 19.11.2018 | 856,00 | 88 | 30 | 31.12.2025 | 764,00 | 941,00 | 86:03:0051510:48 | Сформирован под одним домом |
| 1456 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.12.2018 | 961,00 | 98 | 34 | 31.12.2026 | 761,00 | 1053,00 | 86:03:0051510:57 | Сформирован под одним домом |
| 1457 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 15.04.2019 | 1027,60 | 80 | 34 | 31.12.2026 | 827,20 | 1085,00 | 86:03:0051511:48 | Сформирован под одним домом |
| 1458 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.12.2018 | 712,00 | 50 | 13 | 31.12.2026 | 637,40 | 857,00 | 86:03:0051510:47 | Сформирован под одним домом |
| 1459 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 17.07.2019 | 972,20 | 71 | 31 | 31.12.2027 | 761,70 | 1070,00 | 86:03:0051511:60 | Сформирован под одним домом |
| 1460 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 15.04.2019 | 1030,30 | 106 | 34 | 31.12.2026 | 762,30 | 1034,00 | 86:03:0051512:76 | Сформирован под одним домом |
| 1461 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 21а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2019 | 672,00 | 37 | 11 | 31.12.2028 | 512,70 | 711,00 | 86:03:0051512:77 | Сформирован под одним домом |
| 1462 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 14.11.2019 | 452,40 | 25 | 10 | 31.12.2027 | 534,60 | 797,00 | 86:03:0051510:62 | Сформирован под одним домом |
| 1463 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 14.11.2019 | 619,40 | 38 | 12 | 31.12.2027 | 439,20 | 1465,00 | 86:03:0051514:83 | Сформирован под одним домом |
| 1464 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 14.11.2019 | 657,30 | 21 | 11 | 31.12.2027 | 624,70 | 914,00 | 86:03:0051514:45 | Сформирован под одним домом |
| 1465 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2019 | 684,50 | 32 | 11 | 31.12.2029 | 517,70 | 705,00 | 86:03:0051512:75 | Сформирован под одним домом |
| 1466 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 2а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2019 | 505,20 | 34 | 8 | 31.12.2029 | 345,50 | 556,00 | 86:03:0051511:56 | Сформирован под одним домом |
| 1467 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.12.2019 | 794,30 | 50 | 16 | 31.12.2029 | 643,00 | 844,00 | 86:03:0051512:72 | Сформирован под одним домом |
| 1468 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 29.12.2018 | 748,40 | 45 | 12 | 31.12.2026 | 541,70 | 652,00 | 86:03:0051511:57 | Сформирован под одним домом |
| 1469 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 29.12.2018 | 492,90 | 28 | 8 | 31.12.2026 | 321,70 | 518,00 | 86:03:0051511:32 | Сформирован под одним домом |
| 1470 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2019 | 686,70 | 31 | 11 | 31.12.2028 | 512,30 | 761,00 | 86:03:0051512:99 | Сформирован под одним домом |
| 1471 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.12.2019 | 847,40 | 43 | 14 | 31.12.2029 | 698,20 | 860,00 | 86:03:0051511:35 | Сформирован под одним домом |
| 1472 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 30.12.2019 | 512,00 | 31 | 8 | 31.12.2028 | 356,50 | 512,00 | 86:03:0051512:57 | Сформирован под одним домом |
| 1473 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 14.12.2019 | 736,90 | 46 | 13 | 31.12.2027 | 518,60 | 747,00 | 86:03:0051511:31 | Сформирован под одним домом |
| 1474 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 14.11.2019 | 677,40 | 27 | 12 | 25.12.2027 | 640,90 | 853,00 | 86:03:0051510:55 | Сформирован под одним домом |
| 1475 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 19.11.2018 | 837,00 | 43 | 18 | 31.12.2025 | 659,90 | 864,00 | 86:03:0051510:61 | Сформирован под одним домом |
| 1476 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 29.12.2018 | 1017,20 | 91 | 34 | 31.12.2026 | 754,40 | 943,00 | 86:03:0051510:45 | Сформирован под одним домом |
| 1477 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 16.05.2018 | 27,80 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 746,20 | 954,00 | 86:03:0051510:37 | Сформирован под одним домом |
| 1478 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 14.11.2019 | 974,00 | 68 | 31 | 31.12.2027 | 765,30 | 899,00 | 86:03:0051510:56 | Сформирован под одним домом |
| 1479 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2019 | 752,60 | 39 | 14 | 31.12.2028 | 511,10 | 681,00 | 86:03:0051512:79 | Сформирован под одним домом |
| 1480 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.12.2019 | 499,50 | 16 | 8 | 31.12.2029 | 347,80 | 508,00 | 86:03:0051513:66 | Сформирован под одним домом |
| 1481 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 30.12.2019 | 779,70 | 35 | 12 | 31.12.2028 | 528,20 | 676,00 | 86:03:0051512:86 | Сформирован под одним домом |
| 1482 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2019 | 753,60 | 45 | 12 | 31.12.2028 | 503,00 | 817,00 | 86:03:0051512:64 | Сформирован под одним домом |
| 1483 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 15.04.2019 | 922,90 | 51 | 17 | 31.12.2026 | 693,80 | 824,00 | 86:03:0051513:62 | Сформирован под одним домом |
| 1484 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.12.2019 | 680,70 | 35 | 11 | 31.12.2029 | 526,70 | 840,00 | 86:03:0051513:67 | Сформирован под одним домом |
| 1485 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 30.12.2019 | 919,60 | 58 | 18 | 31.12.2029 | 628,30 | 875,00 | 86:03:0051513:73 | Сформирован под одним домом |
| 1486 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.12.2019 | 509,60 | 37 | 12 | 31.12.2028 | 323,00 | 405,00 | 86:03:0051512:66 | Сформирован под одним домом |
| 1487 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.12.2019 | 506,30 | 34 | 12 | 31.12.2028 | 323,00 | 418,00 | 86:03:0051512:71 | Сформирован под одним домом |
| 1488 | п Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.12.2019 | 492,30 | 38 | 11 | 31.12.2028 | 330,70 | 427,00 | 86:03:0051512:62 | Сформирован под одним домом |
| 1489 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.12.2019 | 507,30 | 28 | 12 | 31.12.2028 | 330,60 | 413,00 | 86:03:0051512:59 | Сформирован под одним домом |
| 1490 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30.12.2019 | 649,10 | 40 | 12 | 31.12.2029 | 501,70 | 766,00 | 86:03:0051512:73 | Сформирован под одним домом |
| 1491 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30.12.2019 | 549,50 | 33 | 9 | 31.12.2029 | 504,50 | 787,00 | 86:03:0051512:65 | Сформирован под одним домом |
| 1492 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2019 | 738,80 | 30 | 12 | 31.12.2029 | 509,90 | 713,00 | 86:03:0051512:85 | Сформирован под одним домом |
| 1493 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2019 | 732,20 | 38 | 12 | 31.12.2029 | 465,30 | 741,00 | 86:03:0051512:97 | Сформирован под одним домом |
| 1494 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 14.12.2019 | 934,10 | 57 | 16 | 31.12.2027 | 639,20 | 921,00 | 86:03:0051512:68 | Сформирован под одним домом |
| 1495 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.12.2019 | 563,80 | 35 | 9 | 31.12.2029 | 508,60 | 721,00 | 86:03:0051512:78 | Сформирован под одним домом |
| 1496 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.12.2019 | 506,80 | 30 | 8 | 31.12.2029 | 339,80 | 453,00 | 86:03:0051512:58 | Сформирован под одним домом |
| 1497 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 30.12.2019 | 719,90 | 44 | 12 | 31.12.2029 | 508,60 | 762,00 | 86:03:0051512:63 | Сформирован под одним домом |
| 1498 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.11.2018 | 872,10 | 55 | 16 | 31.12.2025 | 661,30 | 827,00 | 86:03:0051511:34 | Сформирован под одним домом |
| 1499 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.12.2019 | 903,30 | 51 | 14 | 31.12.2029 | 656,70 | 821,00 | 86:03:0051511:54 | Сформирован под одним домом |
| 1500 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2019 | 755,50 | 39 | 12 | 31.12.2029 | 532,50 | 753,00 | 86:03:0051511:45 | Сформирован под одним домом |
| 1501 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.12.2018 | 898,30 | 58 | 21 | 31.12.2026 | 637,70 | 891,00 | 86:03:0051511:46 | Сформирован под одним домом |
| 1502 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 14.11.2019 | 905,30 | 89 | 31 | 31.12.2028 | 755,60 | 961,00 | 86:03:0051511:63 | Сформирован под одним домом |
| 1503 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 15.04.2019 | 853,40 | 46 | 16 | 31.12.2026 | 641,60 | 828,00 | 86:03:0051511:43 | Сформирован под одним домом |
| 1504 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 30.12.2019 | 927,40 | 35 | 16 | 31.12.2028 | 608,30 | 904,00 | 86:03:0051511:61 | Сформирован под одним домом |
| 1505 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 19.11.2018 | 950,20 | 53 | 19 | 31.12.2025 | 646,40 | 830,00 | 86:03:0051511:47 | Сформирован под одним домом |
| 1506 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 13.02.2019 | 899,20 | 50 | 17 | 31.12.2026 | 634,00 | 806,00 | 86:03:0051511:59 | Сформирован под одним домом |
| 1507 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 17.07.2019 | 843,90 | 70 | 29 | 31.12.2027 | 759,50 | 918,00 | 86:03:0051511:39 | Сформирован под одним домом |
| 1508 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 19.11.2018 | 851,10 | 35 | 15 | 31.12.2025 | 650,10 | 900,00 | 86:03:0051511:41 | Сформирован под одним домом |
| 1509 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 13.02.2019 | 1018,60 | 78 | 31 | 31.12.2026 | 788,20 | 915,00 | 86:03:0051511:65 | Сформирован под одним домом |
| 1510 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 15.04.2019 | 737,90 | 43 | 12 | 31.12.2026 | 526,20 | 781,00 | 86:03:0051511:40 | Сформирован под одним домом |
| 1511 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 30.12.2019 | 753,10 | 35 | 12 | 31.12.2029 | 525,00 | 763,00 | 86:03:0051511:49 | Сформирован под одним домом |
| 1512 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 14.11.2019 | 769,80 | 37 | 12 | 31.12.2028 | 536,50 | 807,00 | 86:03:0051514:53 | Сформирован под одним домом |
| 1513 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 14.11.2019 | 763,20 | 27 | 12 | 31.12.2028 | 540,30 | 803,00 | 86:03:0051514:48 | Сформирован под одним домом |
| 1514 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 14.11.2019 | 764,10 | 41 | 12 | 31.12.2028 | 527,90 | 796,00 | 86:03:0051514:55 | Сформирован под одним домом |
| 1515 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 19.11.2018 | 687,50 | 29 | 12 | 31.12.2025 | 528,00 | 809,00 | 86:03:0051514:56 | Сформирован под одним домом |
| 1516 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 25.12.2018 | 365,34 | 21 | 7 | 31.12.2025 | 483,80 | 832,00 | 86:03:0051514:54 | Сформирован под одним домом |
| 1517 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 14.11.2019 | 728,40 | 35 | 11 | 31.12.2028 | 543,10 | 789,00 | 86:03:0051514:44 | Сформирован под одним домом |
| 1518 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 19.11.2018 | 798,70 | 62 | 26 | 31.12.2025 | 791,90 | 935,00 | 86:03:0051511:64 | Сформирован под одним домом |
| 1519 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 19.11.2018 | 930,00 | 84 | 33 | 31.12.2025 | 762,30 | 998,00 | 86:03:0051511:62 | Сформирован под одним домом |
| 1520 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 19.11.2018 | 726,50 | 51 | 25 | 31.12.2025 | 762,00 | 982,00 | 86:03:0051511:38 | Сформирован под одним домом |
| 1521 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Лесная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 19.12.2019 | 54,10 | 7 | 1 | 31.12.2025 | 254,60 | 762,00 | 86:03:0020202:306 | Сформирован под одним домом |
| 1522 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Лесная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1994 | 19.12.2019 | 61,70 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 362,50 | 488,00 | 86:03:0020202:538 | Сформирован под одним домом |
| 1523 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 29.10.2020 | 102,00 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 572,00 | 732,00 | 86:03:0020202:1024 | Сформирован под одним домом |
| 1524 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 19.12.2019 | 101,30 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 261,10 | 1162,00 | 86:03:0020202:304 | Сформирован под одним домом |
| 1525 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 19.12.2019 | 251,90 | 19 | 4 | 31.12.2025 | 350,40 | 363,00 | 86:03:0020202:458 | Сформирован под одним домом |
| 1526 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 19.12.2019 | 42,10 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 308,00 |  |  | Не сформирован |
| 1527 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 19.12.2019 | 97,00 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 185,00 |  |  | Не сформирован |
| 1528 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 19.12.2019 | 162,90 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 347,90 | 374,00 | 86:03:0020202:459 | Сформирован под одним домом |
| 1529 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 19.12.2019 | 84,10 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 196,20 |  |  | Не сформирован |
| 1530 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 19.12.2019 | 67,30 | 9 | 1 | 31.12.2025 | 682,40 | 392,00 | 86:03:00202:457 | Сформирован под одним домом |
| 1531 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Энтузиастов, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 19.12.2019 | 61,90 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 121,00 |  |  | Не сформирован |
| 1532 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 17.12.2020 | 43,70 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 315,00 | 768,80 | 86:03:0052103:109 | Сформирован под одним домом |
| 1533 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 06.07.2021 | 126,00 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 881,00 | 881,00 | 86:03:0052104:117 | Сформирован под одним домом |
| 1534 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 26.05.2021 | 40,10 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 205,80 | 296,00 | 86:03:0052104:192 | Сформирован под одним домом |
| 1535 | Локосово | с. Локосово, ул. Советская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.02.2021 | 305,40 | 5 | 5 | 31.12.2025 | 500,00 | 1391,00 | 86:03:0052103:126 | Сформирован под одним домом |
| 1536 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 17.12.2020 | 63,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 124,27 | 1206,00 | 86:03:0052103:121 | Сформирован под одним домом |
| 1537 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 53, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 06.07.2021 | 56,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 408,00 | 707,00 | 86:03:0052103:43 | Сформирован под одним домом |
| 1538 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 55, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 17.12.2020 | 112,00 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 788,00 | 1446,00 | 86:03:0052103:127 | Сформирован под одним домом |
| 1539 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 57, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 17.12.2020 | 124,20 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 851,00 | 1099,00 | 86:03:0052103:128 | Сформирован под одним домом |
| 1540 | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 06.07.2021 | 69,70 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1854,00 | 1854,00 | 86:03:0052107:145 | Сформирован под одним домом |
| 1541 | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 17.12.2020 | 87,20 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 2873,00 | 3485,00 | 86:03:0521107:40 | Сформирован под одним домом |
| 1542 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Поперечная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.10.2021 | 100,50 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 99,30 | 2480,00 | 86:03:0050103:75 | Сформирован под одним домом |
| 1543 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 94 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 06.07.2021 | 65,60 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 881,00 | 1001,00 | 86:03:0050102:1859 | Сформирован под одним домом |
| 1544 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 96 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 06.07.2021 | 142,50 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 742,00 | 1082,00 | 86:03:0050102:623 | Сформирован под одним домом |
| 1545 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 104 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 06.07.2021 | 134,00 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 3671,00 | 4067,00 | 86:03:0050102:541 | Сформирован под одним домом |
| 1546 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 28.05.2019 | 123,10 | 11 | 2 | 31.12.2025 | 942,00 | 1354,00 | 86:03:0030112:37 | Сформирован под одним домом |
| 1547 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 31.03.2020 | 753,10 | 54 | 12 | 31.12.2025 | 761,00 | 841,00 | 86:03:0030113:51 | Сформирован под одним домом |
| 1548 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 11а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 03.07.2019 | 372,54 | 22 | 10 | 31.12.2025 | 765,00 | 1185,00 | 86:03:0030113:56 | Сформирован под одним домом |
| 1549 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 28.05.2019 | 248,10 | 30 | 6 | 31.12.2025 | 883,00 | 1494,00 | 86:03:0030112:28 | Сформирован под одним домом |
| 1550 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.05.2019 | 347,30 | 21 | 6 | 31.12.2025 | 734,00 | 1045,00 | 86:03:0030112:26 | Сформирован под одним домом |
| 1551 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 28.05.2019 | 251,40 | 12 | 6 | 31.12.2025 | 664,00 | 909,00 | 86:03:0030112:27 | Сформирован под одним домом |
| 1552 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 28.05.2019 | 226,30 | 12 | 4 | 31.12.2025 | 1957,00 | 2143,00 | 86:03:0030112:29 | Сформирован под одним домом |
| 1553 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Моховая, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 10.02.2021 | 558,70 | 53 | 26 | 31.12.2026 | 1107,00 | 1973,00 | 86:03:0030123:13 | Сформирован под одним домом |
| 1554 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 03.07.2019 | 669,70 | 72 | 21 | 31.12.2025 | 1005,00 | 1383,00 | 86:03:0030115:37 | Сформирован под одним домом |
| 1555 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 25.12.2020 | 935,00 | 94 | 30 | 31.12.2025 | 1110,00 | 1393,00 | 86:03:0030115:27 | Сформирован под одним домом |
| 1556 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.04.2021 | 584,60 | 82 | 31 | 31.12.2026 | 703,00 | 938,00 | 86:03:0030114:52 | Сформирован под одним домом |
| 1557 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.05.2019 | 251,75 | 18 | 6 | 31.12.2025 | 864,00 | 1158,00 | 86:03:0030113:83 | Сформирован под одним домом |
| 1558 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 37а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.05.2019 | 257,50 | 19 | 4 | 31.12.2025 | 1120,00 | 1890,00 | 86:03:0030113:63 | Сформирован под одним домом |
| 1559 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 03.07.2019 | 622,30 | 42 | 11 | 31.12.2025 | 994,00 | 1109,00 | 86:03:0030113:81 | Сформирован под одним домом |
| 1560 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.04.2020 | 766,50 | 48 | 13 | 31.12.2025 | 806,00 | 1062,00 | 86:03:0030113:48 | Сформирован под одним домом |
| 1561 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 08.04.2021 | 949,20 | 80 | 18 | 31.12.2026 | 691,60 | 1513,00 | 86:03:0030112:38 | Сформирован под одним домом |
| 1562 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.11.2019 | 183,20 | 15 | 5 | 31.12.2025 | 775,00 | 924,00 | 86:03:0030114:60 | Сформирован под одним домом |
| 1563 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 4а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 09.11.2020 | 905,00 | 45 | 17 | 31.12.2025 | 1006,00 | 1429,00 | 86:03:0030114:47 | Сформирован под одним домом |
| 1564 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 19.02.2020 | 937,40 | 53 | 17 | 31.12.2025 | 827,00 | 1081,00 | 86:03:0030120:26 | Сформирован под одним домом |
| 1565 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 9а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 09.11.2020 | 863,50 | 70 | 24 | 31.12.2025 | 1759,00 | 2038,00 | 86:03:0030120:24 | Сформирован под одним домом |
| 1566 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 25.12.2020 | 895,20 | 53 | 16 | 31.12.2025 | 834,00 | 1076,00 | 86:03:0030120:27 | Сформирован под одним домом |
| 1567 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 03.07.2019 | 571,40 | 44 | 13 | 31.12.2025 | 965,00 | 1099,00 | 86:03:0030113:68 | Сформирован под одним домом |
| 1568 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 40а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 28.05.2019 | 134,15 | 6 | 3 | 31.12.2025 | 1008,00 | 1270,00 | 86:03:0030112:32 | Сформирован под одним домом |
| 1569 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 16.08.2019 | 538,46 | 36 | 13 | 31.12.2025 | 1752,00 | 2247,00 | 86:03:0030113:82 | Сформирован под одним домом |
| 1570 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.05.2019 | 275,30 | 27 | 5 | 01.01.2025 | 1267,00 | 1719,00 | 86:03:0030113:58 | Сформирован под одним домом |
| 1571 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 05.02.2019 | 78,20 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 773,00 | 1056,00 | 86:03:0030113:57 | Сформирован под одним домом |
| 1572 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 8б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.08.2019 | 618,50 | 41 | 14 | 31.12.2025 | 996,00 | 1359,00 | 86:03:0030113:52 | Сформирован под одним домом |
| 1573 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 1/39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 19.02.2020 | 917,60 | 69 | 17 | 31.12.2025 | 1016,00 | 1335,00 | 86:03:0030113:50 | Сформирован под одним домом |
| 1574 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 2/41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.05.2019 | 106,20 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1011,00 | 1234,00 | 86:03:0030113:65 | Сформирован под одним домом |
| 1575 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.05.2019 | 32,60 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1643,00 | 2053,85 | 86:03:0030113:20 | Сформирован под одним домом |
| 1576 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.04.2021 | 755,20 | 40 | 16 | 31.12.2026 | 1121,00 | 1402,00 | 86:03:0030113:53 | Сформирован под одним домом |
| 1577 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.04.2019 | 55,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 1237,00 | 1623,00 | 86:0360030113:77 | Сформирован под одним домом |
| 1578 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.05.2019 | 29,35 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 552,00 | 759,00 | 86:03:0030113:168 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 25058,00 | 1036 | 465 | X | 16544,55 | 98847,70 | X | X |
| 1579 | Согом | д. Согом, ул. Лесная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.10.2021 | 87,50 | 14 | 2 | 31.12.2031 | 87,50 | 1371,00 | 86:02:1101001:549 | Сформирован под одним домом |
| 1580 | Согом | д. Согом, ул. Лесная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13.10.2021 | 44,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 88,00 | 1916,00 | 86:02:1101001:517 | Сформирован под одним домом |
| 1581 | Согом | д. Согом, ул. Центральная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 13.10.2021 | 38,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 76,20 | 1138,00 | 86:02:1101001:515 | Сформирован под одним домом |
| 1582 | Согом | д. Согом, ул. Центральная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 13.10.2021 | 37,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 75,60 | 2226,00 | 86:02:1101001:511 | Сформирован под одним домом |
| 1583 | Бобровский | п. Бобровский, ул. Кедровая, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 23.12.2021 | 73,40 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 146,80 | 2216,00 | 86:02:1213001:855 | Сформирован под одним домом |
| 1584 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Геологов, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 07.12.2020 | 1083,20 | 48 | 20 | 31.12.2030 | 664,00 | 2207,00 | 86:02:1211005:1452 | Сформирован под одним домом |
| 1585 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 02.07.2021 | 314,80 | 16 | 7 | 31.12.2031 | 190,50 | 192,00 | 86:02:1211005:370 | Сформирован под одним домом |
| 1586 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 15.11.2019 | 1013,40 | 44 | 16 | 31.12.2028 | 668,00 | 1602,00 | 86:02:1211004:615 | Сформирован под одним домом |
| 1587 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 26.10.2020 | 748,30 | 25 | 12 | 31.12.2030 | 420,00 | 2141,00 | 86:02:1211005:1438 | Сформирован под одним домом |
| 1588 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1 Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.09.2020 | 723,70 | 21 | 12 | 31.12.2029 | 407,00 | 2789,00 | 86:02:1211005:1459 | Сформирован под одним домом |
| 1589 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1 В | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 12.01.2020 | 743,80 | 24 | 12 | 31.12.2028 | 420,00 | 2901,00 | 86:02:1211005:1464 | Сформирован под одним домом |
| 1590 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 02.07.2021 | 707,40 | 34 | 12 | 31.12.2031 | 547,00 | 1505,00 | 86:02:1211005:1474 | Сформирован под одним домом |
| 1591 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 25.02.2020 | 731,40 | 23 | 12 | 31.12.2028 | 529,00 | 2486,00 | 86:02:1211005:1443 | Сформирован под одним домом |
| 1592 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30.09.2020 | 899,10 | 48 | 19 | 31.12.2029 | 560,00 | 3323,00 | 86:02:1211005:1451 | Сформирован под одним домом |
| 1593 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 15.11.2019 | 899,10 | 36 | 18 | 31.12.2028 | 560,00 | 1721,00 | 86:02:1211005:1442 | Сформирован под одним домом |
| 1594 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30.09.2020 | 920,60 | 44 | 18 | 31.12.2029 | 564,00 | 1862,00 | 86:02:1211005:1447 | Сформирован под одним домом |
| 1595 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 4А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30.09.2020 | 1121,80 | 45 | 21 | 31.12.2029 | 651,50 | 1911,00 | 86:02:1211005:1449 | Сформирован под одним домом |
| 1596 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 5 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 15.11.2019 | 1062,10 | 41 | 21 | 31.12.2028 | 563,00 | 2585,00 | 86:02:1211005:1448 | Сформирован под одним домом |
| 1597 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 25.10.2021 | 749,20 | 37 | 12 | 31.12.2031 | 398,00 | 3702,00 | 86:02:1211007:1154 | Сформирован под одним домом |
| 1598 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 26.11.2020 | 743,80 | 34 | 12 | 31.12.2030 | 423,00 | 2690,00 | 86:02:1211007:1152 | Сформирован под одним домом |
| 1599 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 14.01.2021 | 1151,30 | 41 | 21 | 31.12.2031 | 662,00 | 3933,00 | 86:02:1211007:1163 | Сформирован под одним домом |
| 1600 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.09.2020 | 1062,30 | 43 | 20 | 31.12.2030 | 662,00 | 2932,00 | 86:02:1211007:1159 | Сформирован под одним домом |
| 1601 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.09.2020 | 1119,60 | 39 | 23 | 31.12.2029 | 644,00 | 3741,00 | 86:02:1211007:1168 | Сформирован под одним домом |
| 1602 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 13.01.2020 | 697,00 | 33 | 11 | 31.12.2028 | 413,35 | 2027,00 | 86:02:1211007:1166 | Сформирован под одним домом |
| 1603 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 26.11.2020 | 680,40 | 25 | 11 | 31.12.2030 | 412,00 | 1828,00 | 86:02:1211007:1206 | Сформирован под одним домом |
| 1604 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 23.12.2021 | 720,70 | 30 | 12 | 31.12.2031 | 370,00 | 2747,00 | 86:02:1211007:1164 | Сформирован под одним домом |
| 1605 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 26.10.2020 | 734,40 | 24 | 13 | 31.12.2030 | 408,00 | 2127,00 | 86:02:1211007:1165 | Сформирован под одним домом |
| 1606 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30.09.2020 | 731,10 | 36 | 12 | 31.12.2030 | 414,00 | 2616,00 | 86:02:1211007:1158 | Сформирован под одним домом |
| 1607 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 14.01.2021 | 695,40 | 24 | 11 | 31.12.2031 | 422,00 | 2017,00 | 86:02:1211005:1455 | Сформирован под одним домом |
| 1608 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30.09.2021 | 748,60 | 27 | 12 | 31.12.2031 | 390,00 | 2207,00 | 86:02:1211005:1454 | Сформирован под одним домом |
| 1609 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.09.2020 | 754,70 | 26 | 12 | 31.12.2029 | 419,70 | 2181,00 | 86:02:1211005:1458 | Сформирован под одним домом |
| 1610 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 25.02.2020 | 894,20 | 55 | 29 | 31.12.2029 | 634,50 | 1802,00 | 86:02:1211007:1193 | Сформирован под одним домом |
| 1611 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 15.10.2020 | 711,80 | 18 | 11 | 31.12.2030 | 460,00 | 4271,00 | 86:02:0301002:367 | Сформирован под одним домом |
| 1612 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 12.11.2019 | 259,20 | 9 | 6 | 01.12.2027 | 298,00 | 3820,00 | 86:02:0301002:371 | Сформирован под одним домом |
| 1613 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 15.10.2020 | 288,50 | 17 | 7 | 31.12.2028 | 200,00 | 1827,00 | 86:02:0301002:373 | Сформирован под одним домом |
| 1614 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 15.10.2020 | 176,50 | 6 | 4 | 31.12.2028 | 196,00 | 2091,00 | 86:02:0301002:372 | Сформирован под одним домом |
| 1615 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09.10.2020 | 421,60 | 17 | 7 | 31.12.2026 | 467,00 | 3650,00 | 86:02:0704001:674 | Сформирован под одним домом |
| 1616 | Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 09.10.2020 | 30,50 | 1 | 1 | 01.12.2026 | 290,00 | 3060,00 | 86:02:0704002:718 | Сформирован под одним домом |
| 1617 | Луговской | п. Луговской, ул. Рабочая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 06.09.2021 | 111,60 | 5 | 4 | 01.01.2025 | 111,60 | 899,00 | 86:02:0704001:450 | Сформирован под одним домом |
| 1618 | Пырьях | п. Пырьях, ул. Лесная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.04.2021 | 63,70 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 83,70 | 1862,00 | 86:02:0401001:245 | Сформирован под одним домом |
| 1619 | Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 24.05.2017 | 77,20 | 2 | 2 | 01.01.2030 | 155,20 | 1546,00 | 86:02:0801001:474 | Сформирован под одним домом |
| 1620 | Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24.05.2017 | 85,60 | 2 | 2 | 01.01.2030 | 171,30 | 2002,00 | 86:02:0801001:487 | Сформирован под одним домом |
| 1621 | Кышик | с. Кышик, ул. Центральная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 24.05.2017 | 31,10 | 3 | 1 | 01.12.2030 | 111,40 | 1068,00 | 86:02:0801001:1192 | Сформирован под одним домом |
| 1622 | Троица | с. Троица, ул. Центральная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 06.09.2021 | 68,80 | 6 | 1 | 01.12.2029 | 109,70 | 109,70 |  | Не сформирован |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда | | | X | X | X | X | X | 36863,69 | 2081 | 842 | X | 114151,60 | 271172,52 | X | X |
| Итого по Белоярскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 2199,60 | 102 | 46 | X | 8326,00 | 30590,37 | X | X |
| 1 | Белоярский | г. Белоярский, мкр 1, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 30.12.2019 | 193,40 | 9 | 3 | 01.08.2025 | 622,00 | 2584,00 | 86:06:0020106:65 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 1/2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 30.12.2019 | 162,90 | 12 | 5 | 01.08.2025 | 500,00 | 3666,00 | 86:06:0020109:253 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 7/8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 30.12.2019 | 159,20 | 10 | 5 | 01.08.2025 | 499,00 | 3666,00 | 86:06:0020109:244 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 9/10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.12.2019 | 123,90 | 6 | 4 | 01.08.2025 | 497,00 | 3666,00 | 86:06:0020109:241 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 27.12.2019 | 160,70 | 8 | 3 | 01.08.2025 | 680,00 | 1818,00 | 86:06:0020109:262 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 27.12.2019 | 235,40 | 12 | 4 | 01.08.2025 | 684,00 | 1179,00 | 86:06:0020109:245 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л Молодежный, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 30.12.2019 | 103,20 | 4 | 2 | 01.08.2025 | 630,00 | 1314,10 | 86:06:0020106:95 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л Молодежный, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 30.12.2019 | 138,40 | 7 | 3 | 01.08.2025 | 625,00 | 1313,30 | 86:06:0020106:87 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л Молодежный, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.12.2019 | 216,50 | 7 | 4 | 01.08.2025 | 628,00 | 1316,90 | 86:06:0020106:88 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л Молодежный, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 30.12.2019 | 305,40 | 12 | 6 | 01.08.2025 | 630,00 | 1278,37 | 86:06:0020106:90 | Сформирован под одним домом |
| 11 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л Молодежный, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 30.12.2019 | 177,80 | 8 | 3 | 01.08.2025 | 629,00 | 1313,70 | 86:06:0020106:93 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр 2-й, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 12.03.2020 | 67,30 | 1 | 1 | 31.08.2025 | 570,00 | 2626,00 | 86:06:0020401:73 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр 2-й, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 12.03.2020 | 55,50 | 1 | 1 | 31.08.2025 | 584,00 | 2503,00 | 86:06:0020401:72 | Сформирован под одним домом |
| 14 | Сосновка | п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.03.2020 | 100,00 | 5 | 2 | 31.08.2025 | 548,00 | 2346,00 | 86:06:0020303:278 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Березовскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 1442,60 | 47 | 30 | X | 4038,05 | 17267,81 | X | X |
| 15 | Березово | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 14а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 22.12.2020 | 41,70 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 277,60 | 2002,00 | 86:05:0310032:6 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Березово | пгт. Березово, ул. Дуркина, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 17.04.2019 | 134,20 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 359,80 | 3560,00 | 86:05:0310042:12 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Березово | пгт. Березово, ул. Северная, д. 13/7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 17.04.2019 | 30,50 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 366,75 | 1485,00 | 86:05:0310020:11 | Сформирован под одним домом |
| 18 | Березово | пгт. Березово, ул. Советская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.02.2018 | 46,70 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 131,25 | 148,76 | 86:05:0310064:6 | Сформирован под одним домом |
| 19 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 10.10.2018 | 163,20 | 6 | 4 | 31.12.2026 | 512,30 | 1116,00 | 86:05:0324083:2 | Сформирован под одним домом |
| 20 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 10.10.2018 | 101,80 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 265,85 | 665,00 | 86:05:0324052:8 | Сформирован под одним домом |
| 21 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 28.02.2019 | 162,20 | 9 | 3 | 31.12.2025 | 411,05 | 865,00 | 86:05:0324054:9 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 16в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 12.10.2021 | 16,50 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 333,10 | 2328,79 | 86:05:0324087:2 | Не сформирован |
| 23 | Приполярный | п. Приполярный, мкр 1-й, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 15.04.2019 | 354,20 | 7 | 6 | 31.12.2026 | 415,23 | 1728,26 | 86:05:0204008:2 | Не сформирован |
| 24 | Приполярный | п. Приполярный, мкр 1-й, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 15.04.2019 | 123,30 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 414,17 | 1117,00 | 86:05:0204008:4 | Сформирован под одним домом |
| 25 | Приполярный | п. Приполярный, ул. Уральская, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 22.03.2018 | 186,10 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 264,88 | 716,00 | 86:05:0204010:10 | Сформирован под одним домом |
| 26 | Теги | с. Теги, ул. Таежная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 23.05.2018 | 50,40 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 136,60 | 992,00 | 86:05:0000000:7492 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Теги | с. Теги, пер. Центральный, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 17.04.2019 | 31,80 | 2 | 1 | 30.06.2027 | 149,47 | 544,00 | 86:05:0310013:14 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Когалым | | | X | X | X | X | X | 524,38 | 46 | 12 | X | 6002,00 | 13039,44 | X | X |
| 28 | Когалым | г. Когалым, ул. Рижская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 02.09.2021 | 46,10 | 9 | 1 | 31.12.2024 | 120,00 | 696,00 | 86:17:0010301:756 | Сформирован под одним домом |
| 29 | Когалым | г. Когалым, ул. Рижская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 26.02.2021 | 54,50 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 120,00 | 834,00 | 86:17:0010301:750 | Сформирован под одним домом |
| 30 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.11.2017 | 158,50 | 16 | 3 | 31.12.2024 | 1420,00 | 2841,00 | 86:17:0010302:69 | Сформирован под одним домом |
| 31 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 30.11.2021 | 101,95 | 10 | 2 | 31.12.2024 | 1012,00 | 2025,22 | 86:17:0010302:62 | Сформирован под одним домом |
| 32 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 03.03.2020 | 54,30 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 1120,00 | 2222,92 | 86:17:0010302:49 | Сформирован под одним домом |
| 33 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 02.09.2021 | 55,70 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 1574,00 | 3148,30 | 86:17:0010302:48 | Сформирован под одним домом |
| 34 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 29.04.2020 | 53,33 | 4 | 3 | 31.12.2024 | 636,00 | 1272,00 | 86:17:0010302:11 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Нижневартовск | | | X | X | X | X | X | 3551,30 | 181 | 87 | X | 2557,77 | 2557,77 | X | X |
| 35 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 12-я, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 27.12.2021 | 265,70 | 15 | 6 | 01.09.2025 | 149,44 | 149,44 |  | Не сформирован |
| 36 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 12-я, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 27.12.2021 | 216,40 | 13 | 5 | 01.09.2025 | 186,84 | 186,84 |  | Не сформирован |
| 37 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 12-я, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 27.12.2021 | 222,90 | 22 | 5 | 01.09.2025 | 190,32 | 190,32 |  | Не сформирован |
| 38 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 13-я, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 27.12.2021 | 106,80 | 5 | 2 | 01.09.2025 | 120,10 | 120,10 |  | Не сформирован |
| 39 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 14-я, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 24.12.2021 | 195,00 | 4 | 4 | 01.09.2025 | 188,57 | 188,57 |  | Не сформирован |
| 40 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 14-я, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 27.12.2021 | 244,80 | 5 | 5 | 01.09.2025 | 188,66 | 188,66 |  | Не сформирован |
| 41 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 14-я, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 27.12.2021 | 269,20 | 22 | 6 | 01.09.2025 | 186,41 | 186,41 |  | Не сформирован |
| 42 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 14-я, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.12.2021 | 255,90 | 15 | 5 | 01.09.2025 | 189,89 | 189,89 |  | Не сформирован |
| 43 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, п. Дивный, ул. 3-я, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.12.2021 | 104,80 | 2 | 2 | 01.09.2025 | 122,40 | 122,40 |  | Не сформирован |
| 44 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 27.12.2021 | 833,70 | 38 | 24 | 31.12.2027 | 515,20 | 515,20 |  | Не сформирован |
| (п. 44 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100555) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 31а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 27.12.2021 | 836,10 | 40 | 23 | 31.12.2027 | 519,94 | 519,94 |  | Не сформирован |
| (п. 45 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100572) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по городскому округу Нягань | | | X | X | X | X | X | 615,60 | 49 | 21 | X | 1607,00 | 2108,00 | X | X |
| 46 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 17.12.2020 | 92,40 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 108,00 | 108,00 |  | Не сформирован |
| 47 | Нягань | г. Нягань, п. Западный, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 02.07.2020 | 301,30 | 24 | 12 | 31.12.2030 | 499,00 | 900,00 | 86:13:0101014:303 | Сформирован под одним домом |
| 48 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 30.12.2020 | 221,90 | 21 | 7 | 01.09.2031 | 1000,00 | 1100,00 | 86:13:0301001:0062 | Сформирован под одним домом |
| Итого городскому округу Пыть-Ях | | | X | X | X | X | X | 423,82 | 24 | 13 | X | 4515,43 | 9515,80 | X | X |
| 49 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 1А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 10.12.2018 | 9,80 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 479,16 | 419,50 | отсутствует | Не сформирован |
| 50 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.07.2017 | 22,22 | 1 | 1 | 30.12.2025 | 578,89 | 973,30 | отсутствует | Не сформирован |
| 51 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 11.04.2017 | 37,00 | 1 | 1 | 30.12.2025 | 438,05 | 916,00 | 86:15:0101015:735 | Сформирован под одним домом |
| 52 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 22.05.2018 | 70,50 | 3 | 2 | 01.12.2025 | 461,00 | 949,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 53 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.06.2018 | 144,30 | 5 | 3 | 30.12.2025 | 600,95 | 828,00 | 86:15:0101021:108 | Сформирован под одним домом |
| 54 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 22.05.2019 | 53,70 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 592,65 | 903,00 | 86:15:0101021:2596 | Сформирован под одним домом |
| 55 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 102 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1996 | 25.11.2020 | 34,90 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 356,08 | 800,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 56 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 23.05.2017 | 34,80 | 6 | 2 | 30.12.2025 | 501,38 | 2720,00 | 86:15:0101006:707 | Сформирован под одним домом |
| 57 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 16.11.2018 | 16,60 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 507,27 | 1007,00 | 86:15:0101006:21 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Радужный | | | X | X | X | X | X | 33,00 | 6 | 1 | X | 215,00 | 507,00 | X | X |
| 58 | Радужный | г. Радужный, мкр Южный, ул. Аэродромная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 30.09.2019 | 33,00 | 6 | 1 | 01.09.2025 | 215,00 | 507,00 | 86:18:0010521:15 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Сургут | | | X | X | X | X | X | 686,30 | 60 | 19 | X | 8722,01 | 8722,01 | X | X |
| 59 | Сургут | г. Сургут, ул. Гидромеханизаторов, д. 7/2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 27.10.2021 | 59,70 | 12 | 4 | 01.10.2024 | 581,80 | 581,80 |  | Не сформирован |
| 60 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.10.2021 | 41,50 | 5 | 1 | 01.06.2025 | 372,30 | 372,30 |  | Не сформирован |
| 61 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.10.2021 | 146,80 | 14 | 3 | 01.06.2025 | 717,90 | 717,90 |  | Не сформирован |
| 62 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 27.10.2021 | 83,60 | 11 | 2 | 01.06.2025 | 706,40 | 706,40 |  | Не сформирован |
| 63 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 27.10.2021 | 63,00 | 3 | 1 | 01.06.2025 | 669,00 | 669,00 |  | Не сформирован |
| 64 | Сургут | г. Сургут, ул. Красная, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 11.05.2021 | 44,70 | 1 | 1 | 01.12.2024 | 793,30 | 793,30 |  | Не сформирован |
| 65 | Сургут | г. Сургут, проезд Молодежный, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 11.05.2021 | 36,40 | 1 | 1 | 01.09.2024 | 1175,00 | 1175,00 | 86:10:0101140:2003 | Сформирован под одним домом |
| 66 | Сургут | г. Сургут, проезд Молодежный, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 11.05.2021 | 36,40 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 1349,00 | 1349,00 | 86:10:0101140:2010 | Сформирован под одним домом |
| 67 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 53/2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 27.10.2021 | 55,40 | 2 | 1 | 01.12.2024 | 354,00 | 354,00 |  | Не сформирован |
| 68 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 11.05.2021 | 45,60 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 792,80 | 792,80 |  | Не сформирован |
| 69 | Сургут | г. Сургут, ул. Сургутская, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 27.10.2021 | 27,50 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 979,11 | 979,11 | 86:10:0101052:548 | Сформирован под одним домом |
| 70 | Сургут | г. Сургут, ул. Сургутская, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 27.10.2021 | 45,70 | 5 | 1 | 31.12.2024 | 231,40 | 231,40 |  | Не сформирован |
| Итого по городскому округу Урай | | | X | X | X | X | X | 4659,30 | 296 | 119 | X | 6899,78 | 9498,90 | X | X |
| 71 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 20.11.2020 | 903,00 | 61 | 22 | 31.12.2026 | 612,80 | 676,00 | 86:14:0101008:162 | Сформирован под одним домом |
| 72 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.06.2020 | 780,10 | 46 | 18 | 30.09.2026 | 623,39 | 654,00 | 86:14:0101008:163 | Сформирован под одним домом |
| 73 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 20.11.2020 | 708,50 | 43 | 17 | 31.12.2026 | 618,42 | 786,00 | 86:14:0101008:153 | Сформирован под одним домом |
| 74 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 20.11.2020 | 60,30 | 4 | 2 | 15.10.2026 | 313,40 | 393,00 | 86:14:0101008:183 | Не сформирован |
| 75 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 20.11.2020 | 168,10 | 11 | 6 | 01.09.2025 | 305,10 | 501,90 | 86:14:0101008:193 | Не сформирован |
| 76 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 20.11.2020 | 260,10 | 17 | 9 | 30.09.2026 | 310,53 | 514,30 | 86:14:0101008:194 | Не сформирован |
| 77 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 20.11.2020 | 65,70 | 4 | 2 | 15.10.2026 | 324,87 | 499,60 | 86:14:0101008:195 | Не сформирован |
| 78 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 20.11.2020 | 167,60 | 12 | 6 | 02.10.2026 | 308,81 | 511,70 | 86:14:0101008:196 | Не сформирован |
| 79 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 52,90 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 350,10 | 531,50 | 86:14:0101008:222 | Сформирован под одним домом |
| 80 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 20.11.2020 | 300,40 | 23 | 9 | 30.10.2026 | 624,37 | 998,10 | 86:14:0101008:186 | Сформирован под одним домом |
| 81 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 20.11.2020 | 362,90 | 22 | 10 | 06.10.2026 | 629,18 | 991,20 | 86:14:0101008:187 | Сформирован под одним домом |
| 82 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 27.10.2021 | 30,70 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 474,62 | 579,00 | 86:14:0101008:185 | Сформирован под одним домом |
| 83 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 20.11.2020 | 364,30 | 30 | 9 | 31.12.2026 | 633,87 | 753,00 | 86:14:0101008:189 | Сформирован под одним домом |
| 84 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 05.04.2021 | 411,10 | 19 | 6 | 31.12.2026 | 480,77 | 740,50 | 86:14:0101007:473 | Не сформирован |
| 85 | Урай | г. Урай, мкр Аэропорт, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 29.11.2021 | 23,60 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 289,55 | 369,10 | 86:14:0101011:390 | Не сформирован |
| Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | | | X | X | X | X | X | 3845,90 | 162 | 82 | X | 9688,16 | 27523,09 | X | X |
| 86 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.08.2017 | 494,10 | 14 | 9 | 31.12.2024 | 760,32 | 1558,00 | 86:12:0102019:17 | Сформирован под одним домом |
| 87 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 06.04.2020 | 17,10 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 215,69 | 1460,00 | 86:12:0103025:172 | Сформирован под одним домом |
| 88 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заречная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 09.04.2020 | 114,40 | 7 | 3 | 31.12.2024 | 319,97 | 1863,00 | 86:12:0103026:101 | Сформирован под одним домом |
| 89 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заречная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 01.09.2017 | 834,50 | 26 | 15 | 01.09.2025 | 2124,00 | 2124,00 | 86:12:0103016:8 | Сформирован под одним домом |
| 90 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Зырянова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 26.04.2019 | 48,30 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 211,87 | 1241,00 | 86:12:0103013:22 | Сформирован под одним домом |
| 91 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 01.09.2017 | 31,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 317,00 | 1135,00 | 86:12:0101056:176 | Сформирован под одним домом |
| 92 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 22.11.2019 | 130,10 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 758,54 | 1672,09 | 86:12:0101073:63 | Сформирован под одним домом |
| 93 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1951 | 09.03.2021 | 67,80 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 286,70 | 1909,00 | 86:12:0101075:51 | Сформирован под одним домом |
| 94 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 02.09.2020 | 67,10 | 4 | 1 | 31.12.2024 | 313,00 | 964,00 | 86:12:0101074:8 | Сформирован под одним домом |
| 95 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 93 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 01.03.2018 | 130,60 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 210,46 | 654,00 | 86:12:0101062:42 | Сформирован под одним домом |
| 96 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 100 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 06.07.2017 | 354,00 | 8 | 8 | 31.12.2024 | 325,29 | 496,00 | 86:12:0101054:22 | Сформирован под одним домом |
| 97 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная, д. 91 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1932 | 18.02.2019 | 82,00 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 158,40 | 748,00 | 86:12:0103039:201 | Не сформирован |
| 98 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 13.06.2018 | 421,70 | 25 | 8 | 31.12.2025 | 632,62 | 1579,00 | 86:12:0103017:25 | Сформирован под одним домом |
| 99 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 17.10.2020 | 38,20 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 323,91 | 1297,00 | 86:12:0101034:2 | Сформирован под одним домом |
| 100 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 22.11.2019 | 53,30 | 4 | 2 | 01.09.2025 | 306,33 | 600,00 | 86:14:0101002:369 | Сформирован под одним домом |
| 101 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 28.04.2020 | 26,60 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 317,22 | 1228,00 | 86:12:0102020:81 | Сформирован под одним домом |
| 102 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сургутская, д. 23А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1995 | 09.12.2020 | 54,40 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 315,44 | 1180,00 | 86:12:0102014:909 | Сформирован под одним домом |
| 103 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 79 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.04.2020 | 54,80 | 15 | 4 | 31.12.2024 | 350,00 | 1480,00 | 86:12:0101073:73 | Сформирован под одним домом |
| 104 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30.12.2021 | 39,80 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 657,78 | 1385,00 | 86:12:0101062:88 | Сформирован под одним домом |
| 105 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Школьная, д. 2А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.12.2018 | 624,00 | 27 | 10 | 31.12.2024 | 480,20 | 1589,00 | 86:12:0102013:15 | Сформирован под одним домом |
| 106 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Школьная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 28.04.2020 | 161,20 | 14 | 5 | 31.12.2024 | 303,42 | 1361,00 | 86:12:0102010:133 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Югорск | | | X | X | X | X | X | 1006,60 | 33 | 20 | X | 3828,90 | 15075,00 | X | X |
| 107 | Югорск | г. Югорск, ул. Монтажников, д. 3 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 16.05.2019 | 218,40 | 7 | 7 | 31.12.2026 | 751,00 | 2300,00 | 86:22:0002001:226 | Сформирован под одним домом |
| 108 | Югорск | г. Югорск, ул. Садовая, д. 78 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 24.07.2019 | 173,90 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 588,00 | 1925,00 | 86:22:0008002:445 | Сформирован под одним домом |
| 109 | Югорск | г. Югорск, ул. Спортивная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 23.06.2021 | 39,10 | 3 | 1 | 01.09.2025 | 1064,90 | 3237,00 | 86:22:0003002:592 | Сформирован под одним домом |
| 110 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 17.09.2019 | 268,90 | 6 | 4 | 31.12.2026 | 483,00 | 2382,00 | 86:22:0002001:319 | Сформирован под одним домом |
| 111 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 27.12.2021 | 306,30 | 14 | 5 | 01.09.2026 | 942,00 | 5231,00 | 86:22:0002002:199 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Кондинскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 1262,80 | 53 | 28 | X | 4470,90 | 19640,09 | X | X |
| 112 | Шугур | д. Шугур, ул. Сибирская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 20.05.2020 | 44,90 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 100,00 | 1029,00 | 86:01:0801001:547 | Сформирован под одним домом |
| 113 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 12.03.2021 | 241,60 | 9 | 5 | 31.12.2025 | 1500,00 | 1132,00 | 86:01:0101001:5836 | Сформирован под одним домом |
| 114 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Днепропетровская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 14.08.2019 | 51,80 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 798,00 | 942,00 | 86:01:0401006:1180 | Сформирован под одним домом |
| 115 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 11.05.2021 | 236,30 | 10 | 6 | 31.12.2024 | 600,00 | 4862,00 | 86:01:0501001:1584 | Сформирован под одним домом |
| 116 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2008 | 11.05.2021 | 314,30 | 11 | 7 | 31.12.2026 | 820,00 | 985,00 | 86:01:0501001:4749 | Сформирован под одним домом |
| 117 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Волгоградская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 20.04.2021 | 116,70 | 4 | 2 | 31.12.2024 | 195,90 | 842,00 | 86:01:1102001:2138 | Сформирован под одним домом |
| 118 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Набережная, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 27.09.2018 | 80,00 | 5 | 2 | 31.12.2024 | 105,00 | 1220,00 | 86:01:1102001:728 | Сформирован под одним домом |
| 119 | Болчары | с. Болчары, ул. Комсомольская, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 01.12.2021 | 108,80 | 4 | 2 | 31.12.2024 | 133,00 | 4981,09 | 86:01:0701001:1257, 86:01:0701001:1258 | Сформирован под одним домом |
| 120 | Чантырья | с. Чантырья, ул. Кооперативная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 20.04.2021 | 29,20 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 120,00 | 802,00 | 86:01:1101001:734 | Сформирован под одним домом |
| 121 | Чантырья | с. Чантырья, ул. Советская, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 10.08.2020 | 39,20 | 6 | 1 | 31.12.2024 | 99,00 | 2845,00 | 86:01:1101001:1159 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 128,04 | 7 | 3 | X | 1284,50 | 1753,00 | X | X |
| 122 | Салым | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 20.05.2019 | 50,94 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 492,60 | 894,00 | 86:08:0010201:733 | Сформирован под одним домом |
| 123 | Салым | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 20.05.2019 | 77,10 | 5 | 2 | 01.09.2025 | 791,90 | 859,00 | 86:08:0010201:732 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Нижневартовскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 96,00 | 1 | 2 | X | 980,80 | 1802,50 | X | X |
| 124 | Новоаганск | пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 25.11.2019 | 55,40 | 0 | 1 | 01.10.2025 | 824,30 | 1646,00 | 86:04:0000003:776 | Сформирован под одним домом |
| 125 | Покур | с. Покур, ул. Новая, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 11.12.2018 | 40,60 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 156,50 | 156,50 | 86:04:0000008:628 | Не сформирован |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 1746,60 | 79 | 34 | X | 4870,90 | 29412,00 | X | X |
| 126 | Андра | пгт. Андра, мкр. Центральный, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 27.09.2019 | 53,50 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 1201,40 | 1026,00 | 86:07:0103007:2161 | Сформирован под одним домом |
| 127 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Сенькина, д. 118 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 29.03.2017 | 110,20 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 110,20 | 570,00 |  | Не сформирован |
| 128 | Большие Леуши | п. Большие Леуши, ул. Таежная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 12.05.2020 | 50,00 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 96,50 | 1950,00 |  | Не сформирован |
| 129 | Карымкары | п. Карымкары, пер. Парковый, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 02.07.2021 | 46,30 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 92,60 | 1864,00 |  | Не сформирован |
| 130 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 18.11.2019 | 408,00 | 10 | 7 | 31.12.2026 | 469,80 | 1660,00 | 86:07:0102004:12093 | Сформирован под одним домом |
| 131 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.11.2019 | 252,20 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 526,00 | 1395,00 | 86:07:0102004:2329 | Сформирован под одним домом |
| 132 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 16.04.2018 | 36,40 | 4 | 1 | 01.01.2031 | 650,00 | 2001,00 | 86:07:0102004:2330 | Сформирован под одним домом |
| 133 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Речников, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 15.05.2018 | 26,80 | 2 | 1 | 01.01.2031 | 100,00 | 300,00 | 86:07:0102004:4525 | Сформирован под одним домом |
| 134 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 03.09.2020 | 46,30 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 92,60 | 686,00 |  | Не сформирован |
| 135 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 03.09.2020 | 38,60 | 7 | 1 | 31.12.2025 | 77,20 | 775,00 | 86:07:0101004:6914 | Сформирован под одним домом |
| 136 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Ленина, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 03.09.2020 | 100,60 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 100,60 | 1615,00 |  | Не сформирован |
| 137 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 03.09.2020 | 44,20 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 120,40 | 1187,00 |  | Не сформирован |
| 138 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 20а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 01.06.2021 | 45,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 90,20 | 1018,00 |  | Не сформирован |
| 139 | Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Горная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 29.12.2021 | 34,50 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 99,60 | 1400,00 |  | Не сформирован |
| 140 | Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Московская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 20.05.2019 | 120,20 | 8 | 2 | 01.09.2025 | 120,20 | 1568,00 | 86:07:0103015:1159 | Сформирован под одним домом |
| 141 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 28.05.2019 | 54,90 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 452,40 | 520,00 |  | Не сформирован |
| 142 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 06.09.2019 | 60,70 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 117,50 | 1850,00 |  | Не сформирован |
| 143 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 12 а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.10.2019 | 69,60 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 122,40 | 3105,00 |  | Не сформирован |
| 144 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 05.08.2020 | 118,30 | 5 | 3 | 31.12.2028 | 118,30 | 2532,00 |  | Не сформирован |
| 145 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Набережная, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 24.04.2018 | 30,30 | 7 | 1 | 31.12.2028 | 113,00 | 2390,00 |  | Не сформирован |
| Итого по Советскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 1617,70 | 53 | 35 | X | 6167,90 | 8783,00 | X | X |
| 146 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 31.03.2017 | 39,40 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 600,00 | 600,00 | 86:09:0801001:421 | Сформирован под одним домом |
| 147 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Молодежная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 01.03.2019 | 46,80 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 135,40 | 673,00 | 86:09:0701001:218 | Сформирован под одним домом |
| 148 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 07.08.2018 | 52,20 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 137,80 | 707,00 | 86:09:0901001:69, 86:09:0901001:9 | Не сформирован |
| 149 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 47 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 05.03.2020 | 133,00 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 157,30 | 965,00 | 86:09:0901001:310, 86:09:0901001:311 | Не сформирован |
| 150 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Новый, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 21.04.2021 | 41,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 142,20 | 0,00 | отсутствует | Не сформирован |
| 151 | Советский | г. Советский, ул. Геологов, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 11.06.2020 | 96,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 134,90 | 151,00 | 86:09:0101005:363 | Сформирован под одним домом |
| 152 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 09.10.2020 | 208,40 | 7 | 4 | 31.12.2024 | 320,30 | 248,00 | 86:09:0101011:308 | Сформирован под одним домом |
| 153 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 04.03.2020 | 56,30 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 877,60 | 705,00 | 86:09:0101008:169 | Сформирован под одним домом |
| 154 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 25.09.2020 | 436,90 | 11 | 10 | 01.01.2026 | 997,80 | 857,00 | 86:09:0101008:151 | Сформирован под одним домом |
| 155 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 25.09.2020 | 89,50 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 334,00 | 284,00 | 86:09:0101008:349 | Сформирован под одним домом |
| 156 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 15.10.2019 | 38,40 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 436,80 | 380,00 | 86:09:0101004:393 | Сформирован под одним домом |
| 157 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.03.2020 | 144,70 | 3 | 3 | 01.01.2030 | 431,30 | 1509,00 | 86:09:0101004:390 | Сформирован под одним домом |
| 158 | Советский | г. Советский, ул. Новая, д. 1А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 21.01.2020 | 12,80 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 713,70 | 864,00 | 86:09:0101007:270 | Сформирован под одним домом |
| 159 | Советский | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 3А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 25.09.2020 | 92,50 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 620,00 | 590,00 | 86:09:0101005:529 | Сформирован под одним домом |
| 160 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Мичурина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 17.04.2019 | 128,80 | 4 | 2 | 01.01.2030 | 128,80 | 250,00 | 86:09:02011:67 | Не сформирован |
| Итого по Сургутскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 12288,55 | 850 | 276 | X | 38583,90 | 59986,85 | X | X |
| 161 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 14.10.2021 | 155,40 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 1012,00 | 1174,00 | 86:03:0051604:379 | Сформирован под одним домом |
| 162 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 2001 | 14.10.2021 | 1217,10 | 57 | 24 | 31.12.2026 | 1394,00 | 1692,00 | 86:03:0051604:126 | Сформирован под одним домом |
| 163 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, мкр 1-й, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 20.06.2019 | 182,20 | 9 | 3 | 31.12.2025 | 335,00 | 702,00 | 86:03:00517007:196 | Сформирован под одним домом |
| 164 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 21.06.2019 | 571,20 | 25 | 9 | 31.12.2025 | 516,00 | 810,00 | 86:03:0051704:9 | Сформирован под одним домом |
| 165 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 21.06.2019 | 35,80 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 162,00 | 550,00 | 86:03:0051707:72 | Сформирован под одним домом |
| 166 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 56 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.06.2019 | 590,40 | 47 | 10 | 31.12.2025 | 298,00 | 820,00 | 86:03:0051707:77 | Сформирован под одним домом |
| 167 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 60 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.06.2019 | 55,00 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 262,00 | 850,00 | 86:03:0051704:57 | Сформирован под одним домом |
| 168 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 21.06.2019 | 199,30 | 17 | 6 | 31.12.2025 | 318,00 | 430,00 | 86:03:0051706:32 | Сформирован под одним домом |
| 169 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 09.08.2019 | 52,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 188,00 | 710,00 | 86:03:0051705:56 | Сформирован под одним домом |
| 170 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 24Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 18.10.2019 | 342,30 | 22 | 7 | 31.12.2025 | 558,00 | 704,00 | 86:03:0051705:331 | Сформирован под одним домом |
| 171 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 21.06.2019 | 130,90 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 227,00 | 842,00 | 86:03:0051705:178 | Сформирован под одним домом |
| 172 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 19.05.2020 | 54,40 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 232,00 | 880,00 | 86:03:0051703:20 | Сформирован под одним домом |
| 173 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 25.12.2020 | 53,60 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 277,00 | 1000,00 | 86:03:0051703:16 | Сформирован под одним домом |
| 174 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 18.10.2019 | 45,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 286,00 | 1000,00 | 86:03:0051705:160 | Сформирован под одним домом |
| 175 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.12.2020 | 55,10 | 8 | 1 | 31.12.2025 | 695,00 | 710,00 | 86:03:0051705:148 | Сформирован под одним домом |
| 176 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 24.12.2019 | 53,20 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 212,00 | 830,00 | 86:03:0051705:85 | Сформирован под одним домом |
| 177 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 30.12.2021 | 55,20 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 316,00 | 1120,00 | 86:03:0051705:86 | Сформирован под одним домом |
| 178 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 15.04.2019 | 124,10 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 211,00 | 710,00 | 86:03:0051705:52 | Сформирован под одним домом |
| 179 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 27.09.2021 | 721,30 | 37 | 12 | 31.12.2025 | 1075,00 | 2309,00 | 86:03:0100118:140 | Сформирован под одним домом |
| 180 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 31.10.2018 | 72,00 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 584,00 | 662,00 | 86:03:1000111:123 | Сформирован под одним домом |
| 181 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 11.06.2019 | 453,70 | 20 | 9 | 31.12.2026 | 758,00 | 1715,00 | 86:03:0100110:87 | Сформирован под одним домом |
| 182 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.02.2020 | 34,40 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 991,00 | 2088,00 | 86:03:0100110:104 | Сформирован под одним домом |
| 183 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 60 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 04.05.2021 | 490,20 | 64 | 26 | 31.12.2025 | 1116,00 | 2336,00 | 86:03:100110:94 | Сформирован под одним домом |
| 184 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 29.11.2018 | 53,90 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 997,00 | 2091,00 | 86:03:0100117:141 | Сформирован под одним домом |
| 185 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.05.2021 | 20,40 | 6 | 1 | 31.12.2031 | 1864,00 | 2235,00 | 86:03:100108:102 | Сформирован под одним домом |
| 186 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.12.2018 | 56,20 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 637,40 | 857,00 | 86:03:0051510:47 | Сформирован под одним домом |
| 187 | Угут | с. Угут, ул. Молодежная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 26.05.2021 | 70,80 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 140,50 | 305,00 | 86:03:001503:524 | Сформирован под одним домом |
| 188 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 28.05.2019 | 280,10 | 15 | 7 | 31.12.2025 | 942,00 | 1354,00 | 86:03:0030112:37 | Сформирован под одним домом |
| 189 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 28.05.2019 | 293,90 | 23 | 6 | 31.12.2025 | 883,00 | 1494,00 | 86:03:0030112:28 | Сформирован под одним домом |
| 190 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.05.2019 | 195,40 | 12 | 4 | 31.12.2025 | 734,00 | 1045,00 | 86:03:0030112:26 | Сформирован под одним домом |
| 191 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 28.05.2019 | 254,10 | 18 | 5 | 31.12.2025 | 664,00 | 909,00 | 86:03:0030112:27 | Сформирован под одним домом |
| 192 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 28.05.2019 | 419,40 | 27 | 8 | 31.12.2025 | 1957,00 | 2143,00 | 86:03:0030112:29 | Сформирован под одним домом |
| 193 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 03.07.2019 | 34,90 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 1005,00 | 1383,00 | 86:03:0030115:37 | Сформирован под одним домом |
| 194 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.05.2019 | 483,95 | 33 | 14 | 31.12.2025 | 864,00 | 1158,00 | 86:03:0030113:83 | Сформирован под одним домом |
| 195 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 37а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.05.2019 | 357,60 | 23 | 7 | 31.12.2025 | 1120,00 | 1890,00 | 86:03:0030113:63 | Сформирован под одним домом |
| 196 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 18.11.2019 | 250,60 | 16 | 4 | 31.12.2025 | 775,00 | 924,00 | 86:03:0030114:60 | Сформирован под одним домом |
| 197 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 03.07.2019 | 76,40 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 965,00 | 1099,00 | 86:03:0030113:68 | Сформирован под одним домом |
| 198 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 40а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 28.05.2019 | 240,35 | 13 | 5 | 31.12.2025 | 1008,00 | 1270,00 | 86:03:0030112:32 | Сформирован под одним домом |
| 199 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 16.08.2019 | 154,70 | 8 | 4 | 31.12.2025 | 1752,00 | 2247,00 | 86:03:0030113:82 | Сформирован под одним домом |
| 200 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.05.2019 | 305,70 | 29 | 7 | 01.01.2025 | 1267,00 | 1719,00 | 86:03:0030113:58 | Сформирован под одним домом |
| 201 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 05.02.2019 | 545,00 | 39 | 11 | 31.12.2025 | 773,00 | 1056,00 | 86:03:0030113:57 | Сформирован под одним домом |
| 202 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 8б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 16.08.2019 | 51,30 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 996,00 | 1359,00 | 86:03:0030113:52 | Сформирован под одним домом |
| 203 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 2/41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 28.05.2019 | 380,20 | 25 | 7 | 31.12.2025 | 1011,00 | 1234,00 | 86:03:0030113:65 | Сформирован под одним домом |
| 204 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.05.2019 | 329,00 | 42 | 20 | 31.12.2025 | 1643,00 | 2053,85 | 86:03:0030113:20 | Сформирован под одним домом |
| 205 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.04.2019 | 653,30 | 30 | 13 | 31.12.2025 | 1653,00 | 1733,00 | 86:03:0030113:70 | Сформирован под одним домом |
| 206 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 09.04.2021 | 87,40 | 10 | 2 | 31.12.2026 | 1121,00 | 1402,00 | 86:03:0030113:53 | Сформирован под одним домом |
| 207 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 04.04.2019 | 486,10 | 39 | 9 | 31.12.2025 | 1237,00 | 1623,00 | 86:0360030113:77 | Сформирован под одним домом |
| 208 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 28.05.2019 | 463,35 | 58 | 11 | 31.12.2025 | 552,00 | 759,00 | 86:03:0030113:168 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | | | X | X | X | X | X | 735,60 | 32 | 14 | X | 1392,60 | 13389,89 | X | X |
| 209 | Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 16.10.2017 | 136,60 | 5 | 2 | 02.06.2025 | 315,60 | 3327,89 | 86:02:0704001:1505 | Сформирован под одним домом |
| 210 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 16.10.2017 | 111,30 | 5 | 3 | 02.06.2025 | 320,00 | 3352,00 | 86:02:0704001:668 | Сформирован под одним домом |
| 211 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09.10.2020 | 309,50 | 16 | 5 | 31.12.2026 | 467,00 | 3650,00 | 86:02:0704001:674 | Сформирован под одним домом |
| 212 | Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 09.10.2020 | 178,20 | 6 | 4 | 01.12.2026 | 290,00 | 3060,00 | 86:02:0704002:718 | Сформирован под одним домом |

Приложение 2

к программе

ПЛАН

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=100588) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | договоры о комплексном развитии территорий | | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 651820,15 | 80640220539,17 | 93471,49 | 93471,49 | 6503092651,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558348,66 | 723678,65 | 74137127887,28 | 0,00 | 0,00 | 140874,10 | 14046322577,73 | 567695,95 | 58738429059,55 | 15108,60 | 1352376250,00 | 0,00 | 176977,65 | 0,00 | 0,00 | 546701,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 73806,11 | 8517449039,17 | 17530,08 | 17530,08 | 1329668901,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56276,03 | 73313,10 | 7187780137,28 | 0,00 | 0,00 | 11041,80 | 1122196627,73 | 62161,30 | 6056360909,55 | 110,00 | 9222600,00 | 0,00 | 18712,17 | 0,00 | 0,00 | 54600,93 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 1282,10 | 146093569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282,10 | 1862,50 | 146093569,50 | 0,00 | 0,00 | 1862,50 | 146093569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 1380,50 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 5635,40 | 729054851,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5635,40 | 7461,50 | 729054851,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7461,50 | 729054851,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1430,40 | 0,00 | 0,00 | 6031,10 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 8118,70 | 982153600,00 | 475,70 | 475,70 | 19364800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7643,00 | 9935,90 | 962788800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9935,90 | 962788800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4835,90 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 6170,90 | 890204100,00 | 657,80 | 657,80 | 74836000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5513,10 | 7167,00 | 815368100,00 | 0,00 | 0,00 | 7167,00 | 815368100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1556,85 | 0,00 | 0,00 | 5610,15 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 3581,90 | 441819800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3581,90 | 4650,00 | 441819800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 441819800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 3752,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 11178,80 | 1221846700,00 | 3666,70 | 3666,70 | 253382200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7512,10 | 9765,70 | 968464500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9765,70 | 968464500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9765,70 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 1549,80 | 156010800,00 | 161,30 | 161,30 | 4677700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388,50 | 1805,00 | 151333100,00 | 0,00 | 0,00 | 1695,00 | 142110500,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 9222600,00 | 0,00 | 1248,50 | 0,00 | 0,00 | 556,50 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 1470,75 | 140446483,83 | 258,20 | 258,20 | 22122400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212,55 | 1415,50 | 118324083,83 | 0,00 | 0,00 | 317,30 | 18624458,23 | 1098,20 | 99699625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 695,50 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 34817,76 | 3809819134,06 | 12310,38 | 12310,38 | 955285801,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22507,38 | 29250,00 | 2854533332,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29250,00 | 2854533332,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7540,52 | 0,00 | 0,00 | 21709,48 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 120583,33 | 13431595100,00 | 21503,59 | 21503,59 | 1541231400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99079,74 | 127772,70 | 11890363700,00 | 0,00 | 0,00 | 27325,10 | 2579242200,00 | 97888,00 | 9102364850,00 | 2559,60 | 208756650,00 | 0,00 | 30380,60 | 0,00 | 0,00 | 97392,10 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 3989,50 | 385749500,00 | 347,30 | 347,30 | 12502800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3642,20 | 3815,00 | 373246700,00 | 0,00 | 0,00 | 3815,00 | 373246700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 2888,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 4961,40 | 567210400,00 | 682,60 | 682,60 | 62121400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4278,80 | 5550,00 | 505089000,00 | 0,00 | 0,00 | 2120,00 | 192934900,00 | 3430,00 | 312154100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261,10 | 0,00 | 0,00 | 3288,90 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 2786,30 | 392484400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786,30 | 3617,00 | 392484400,00 | 0,00 | 0,00 | 3617,00 | 392484400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3617,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 13765,35 | 1698454500,00 | 500,00 | 500,00 | 21188550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13265,35 | 17245,00 | 1677265950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17245,00 | 1677265950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4247,00 | 0,00 | 0,00 | 12998,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 459,50 | 67530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,50 | 603,00 | 67530000,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 67530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 1205,40 | 126680400,00 | 225,00 | 225,00 | 10245900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,40 | 1274,50 | 116434500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1274,50 | 116434500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,10 | 0,00 | 0,00 | 964,40 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 883,50 | 127175100,00 | 128,40 | 128,40 | 14711100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,10 | 981,60 | 112464000,00 | 0,00 | 0,00 | 981,60 | 112464000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 907,90 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 10072,20 | 1186291200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10072,20 | 13023,00 | 1186291200,00 | 0,00 | 0,00 | 13023,00 | 1186291200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 11123,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 5174,50 | 514821600,00 | 793,60 | 793,60 | 28569600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4380,90 | 5630,00 | 486252000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5110,00 | 441340500,00 | 520,00 | 44911500,00 | 0,00 | 1444,00 | 0,00 | 0,00 | 4186,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 15794,20 | 1993416900,00 | 1100,00 | 1100,00 | 82500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14694,20 | 19100,00 | 1910916900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19100,00 | 1910916900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 16100,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 8776,12 | 835390900,00 | 1073,26 | 1073,26 | 31661150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7702,86 | 10005,10 | 803729750,00 | 0,00 | 0,00 | 3165,50 | 254291000,00 | 4800,00 | 385593600,00 | 2039,60 | 163845150,00 | 0,00 | 3936,80 | 0,00 | 0,00 | 6068,30 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 15123,26 | 1609373800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15123,26 | 19734,50 | 1609373800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19734,50 | 1609373800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3440,00 | 0,00 | 0,00 | 16294,50 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 36908,80 | 3874597600,00 | 16349,63 | 16349,63 | 1268730900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20559,17 | 26700,00 | 2605866700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26700,00 | 2605866700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8117,90 | 0,00 | 0,00 | 18582,10 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 683,30 | 52418800,00 | 303,80 | 303,80 | 9000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 494,00 | 43418800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 43418800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 121441,70 | 14496379500,00 | 17829,74 | 17829,74 | 1241884050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103611,96 | 134947,20 | 13254495450,00 | 0,00 | 0,00 | 41933,30 | 3981309450,00 | 90048,90 | 9023035800,00 | 2965,00 | 250150200,00 | 0,00 | 32056,64 | 0,00 | 0,00 | 102890,56 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 4367,80 | 484871000,00 | 706,70 | 706,70 | 25441200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3661,10 | 4759,40 | 459429800,00 | 0,00 | 0,00 | 4759,40 | 459429800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207,00 | 0,00 | 0,00 | 3552,40 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 4152,50 | 659040100,00 | 720,30 | 720,30 | 77974050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3432,20 | 4270,90 | 581066050,00 | 0,00 | 0,00 | 2170,90 | 382116250,00 | 2100,00 | 198949800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 0,00 | 0,00 | 3292,40 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 3308,10 | 499633500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3308,10 | 4423,10 | 499633500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4423,10 | 499633500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 3613,10 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 13170,30 | 1689770200,00 | 500,00 | 500,00 | 22057400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12670,30 | 16471,40 | 1667712800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16471,40 | 1667712800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410,00 | 0,00 | 0,00 | 11061,40 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 2514,50 | 369842200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2514,50 | 3544,10 | 369842200,00 | 0,00 | 0,00 | 3544,10 | 369842200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,40 | 0,00 | 0,00 | 2506,70 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 3852,10 | 463034200,00 | 174,40 | 174,40 | 8346700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3677,70 | 4781,00 | 454687500,00 | 0,00 | 0,00 | 4781,00 | 454687500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,31 | 0,00 | 0,00 | 3886,69 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 1885,70 | 291660500,00 | 20,00 | 20,00 | 2385400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865,70 | 2425,40 | 289275100,00 | 0,00 | 0,00 | 2425,40 | 289275100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203,80 | 0,00 | 0,00 | 1221,60 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 2821,00 | 347759200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2821,00 | 3667,30 | 347759200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3667,30 | 347759200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3667,30 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 3458,40 | 339561200,00 | 791,00 | 791,00 | 28476000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2667,40 | 3460,00 | 311085200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 279617000,00 | 350,00 | 31468200,00 | 0,00 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 | 2435,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 6748,40 | 750329200,00 | 2700,00 | 2700,00 | 202500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4048,40 | 5260,00 | 547829200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5260,00 | 547829200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,00 | 0,00 | 0,00 | 3480,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 11337,20 | 1109900300,00 | 1574,30 | 1574,30 | 48803300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9762,90 | 12688,60 | 1061097000,00 | 0,00 | 0,00 | 4242,50 | 354783400,00 | 5831,10 | 487631600,00 | 2615,00 | 218682000,00 | 0,00 | 3526,70 | 0,00 | 0,00 | 9161,90 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 15342,92 | 1671175200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15342,92 | 20010,00 | 1671175200,00 | 0,00 | 0,00 | 20010,00 | 1671175200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 16410,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 48223,58 | 5789060000,00 | 10643,04 | 10643,04 | 825900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37580,54 | 48850,00 | 4963160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48850,00 | 4963160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10428,93 | 0,00 | 0,00 | 38421,07 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 259,20 | 30742700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 | 336,00 | 30742700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 30742700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 110654,35 | 13896261700,00 | 9788,84 | 9788,84 | 604432500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100865,51 | 130527,70 | 13291829200,00 | 0,00 | 0,00 | 8338,90 | 850924300,00 | 118679,80 | 12133859300,00 | 3509,00 | 307045600,00 | 0,00 | 29572,49 | 0,00 | 0,00 | 100955,21 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 2193,10 | 256214400,00 | 320,00 | 320,00 | 11523600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873,10 | 2435,00 | 244690800,00 | 0,00 | 0,00 | 2435,00 | 244690800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 1548,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 2906,50 | 537979000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2906,50 | 3733,50 | 537979000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3733,50 | 537979000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2813,50 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 13239,30 | 1768517400,00 | 500,00 | 500,00 | 22977300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12739,30 | 16561,10 | 1745540100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16561,10 | 1745540100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4949,10 | 0,00 | 0,00 | 11612,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 3201,47 | 454583600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201,47 | 4161,90 | 454583600,00 | 0,00 | 0,00 | 4161,90 | 454583600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,90 | 0,00 | 0,00 | 3166,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 4887,60 | 615382900,00 | 173,20 | 173,20 | 8629200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4714,40 | 6128,70 | 606753700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6128,70 | 606753700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,64 | 0,00 | 0,00 | 5048,06 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 2235,80 | 170117700,00 | 778,90 | 778,90 | 28040400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1456,90 | 1518,00 | 142077300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1278,00 | 119614500,00 | 240,00 | 22462800,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 10154,80 | 1204116900,00 | 3200,00 | 3200,00 | 224000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6954,80 | 9040,00 | 980116900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9040,00 | 980116900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 6540,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 9808,20 | 976416300,00 | 1355,40 | 1355,40 | 40662000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8452,80 | 10749,00 | 935754300,00 | 0,00 | 0,00 | 1742,00 | 151649900,00 | 5738,00 | 499521600,00 | 3269,00 | 284582800,00 | 0,00 | 3847,70 | 0,00 | 0,00 | 6901,30 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 13734,48 | 1558026300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13734,48 | 17920,50 | 1558026300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17920,50 | 1558026300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3807,00 | 0,00 | 0,00 | 14113,50 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 42607,90 | 5651031800,00 | 3461,34 | 3461,34 | 268600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39146,56 | 50890,00 | 5382431800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50890,00 | 5382431800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9068,15 | 0,00 | 0,00 | 41821,85 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 5685,20 | 703875400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5685,20 | 7390,00 | 703875400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7390,00 | 703875400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 6783,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 101158,41 | 13444170600,00 | 8443,43 | 8443,43 | 516379750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92714,98 | 120194,95 | 12927790850,00 | 0,00 | 0,00 | 15432,00 | 1665374500,00 | 102797,95 | 11071471550,00 | 1965,00 | 190944800,00 | 0,00 | 31999,24 | 0,00 | 0,00 | 88195,71 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 3863,90 | 525451100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3863,90 | 5023,00 | 525451100,00 | 0,00 | 0,00 | 5023,00 | 525451100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 972,20 | 397900300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,20 | 1200,50 | 397900300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,50 | 397900300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 970,50 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 12866,03 | 1772367400,00 | 500,00 | 500,00 | 23919300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12366,03 | 15935,40 | 1748448100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15935,40 | 1748448100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7095,00 | 0,00 | 0,00 | 8840,40 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 3068,80 | 453675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3068,80 | 3990,00 | 453675000,00 | 0,00 | 0,00 | 3990,00 | 453675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235,80 | 0,00 | 0,00 | 2754,20 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 6518,50 | 846241200,00 | 330,00 | 330,00 | 17115450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6188,50 | 8045,05 | 829125750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8045,05 | 829125750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672,44 | 0,00 | 0,00 | 6372,61 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1058,10 | 70368000,00 | 625,80 | 625,80 | 22528800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,30 | 491,00 | 47839200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 47839200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 5521,00 | 663465700,00 | 1900,00 | 1900,00 | 133000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3621,00 | 4700,00 | 530465700,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 530465700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1880,00 | 0,00 | 0,00 | 2820,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 9106,10 | 947336700,00 | 1575,30 | 1575,30 | 47259000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7530,80 | 9790,00 | 900077700,00 | 0,00 | 0,00 | 1719,00 | 155782700,00 | 6106,00 | 553350200,00 | 1965,00 | 190944800,00 | 0,00 | 2820,00 | 0,00 | 0,00 | 6970,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 9110,60 | 1067970900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9110,60 | 11800,00 | 1067970900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11800,00 | 1067970900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2860,00 | 0,00 | 0,00 | 8940,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 42506,98 | 5853627600,00 | 3512,33 | 3512,33 | 272557200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38994,65 | 50690,00 | 5581070400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50690,00 | 5581070400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10100,00 | 0,00 | 0,00 | 40590,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 6566,20 | 845766700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6566,20 | 8530,00 | 845766700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8530,00 | 845766700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 7640,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 61058,60 | 8435807500,00 | 5500,05 | 5500,05 | 348655050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55558,55 | 71933,00 | 8087152450,00 | 0,00 | 0,00 | 18823,00 | 2006077300,00 | 51410,00 | 5920697150,00 | 1700,00 | 160378000,00 | 0,00 | 19266,81 | 0,00 | 0,00 | 52666,19 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 2192,18 | 304914500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2192,18 | 2800,00 | 304914500,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 304914500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 2095,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 461,10 | 395036200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,10 | 530,00 | 395036200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 395036200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 13764,27 | 1979204200,00 | 500,00 | 500,00 | 24900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13264,27 | 17110,00 | 1954304200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17110,00 | 1954304200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7132,00 | 0,00 | 0,00 | 9978,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 3624,50 | 556315700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3624,50 | 4700,00 | 556315700,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 556315700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559,10 | 0,00 | 0,00 | 3140,90 |
| 5 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 2167,50 | 290397700,00 | 489,50 | 489,50 | 34265100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1678,00 | 2180,00 | 256132600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180,00 | 256132600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1930,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 7742,05 | 829891800,00 | 1298,90 | 1298,90 | 40265900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,15 | 8370,00 | 789625900,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 | 253774600,00 | 3980,00 | 375473300,00 | 1700,00 | 160378000,00 | 0,00 | 3446,10 | 0,00 | 0,00 | 4923,90 |
| 7 | Итого по Советскому муниципальному району | 8477,20 | 1038271400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8477,20 | 11020,00 | 1038271400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11020,00 | 1038271400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 8470,00 |
| 8 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 15971,70 | 2150703500,00 | 3211,65 | 3211,65 | 249224050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12760,05 | 16590,00 | 1901479450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16590,00 | 1901479450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 15906,30 |
| 9 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 6658,10 | 891072500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6658,10 | 8633,00 | 891072500,00 | 0,00 | 0,00 | 8633,00 | 891072500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,91 | 0,00 | 0,00 | 7592,09 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 63117,65 | 8418557100,00 | 12875,76 | 12875,76 | 920841000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50241,89 | 64990,00 | 7497716100,00 | 0,00 | 0,00 | 17980,00 | 1841198200,00 | 44710,00 | 5430639500,00 | 2300,00 | 225878400,00 | 0,00 | 14989,70 | 0,00 | 0,00 | 50000,30 |
| 1 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 1037,30 | 424499300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,30 | 1200,00 | 424499300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 424499300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 12790,35 | 1916478700,00 | 500,00 | 500,00 | 25920900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12290,35 | 15900,00 | 1890557800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15900,00 | 1890557800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5263,00 | 0,00 | 0,00 | 10637,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 2373,60 | 379511600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373,60 | 3080,00 | 379511600,00 | 0,00 | 0,00 | 3080,00 | 379511600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,70 | 0,00 | 0,00 | 2680,30 |
| 4 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 8426,90 | 947332200,00 | 1281,40 | 1281,40 | 33997700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7145,50 | 9300,00 | 913334500,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 225878400,00 | 4700,00 | 461577700,00 | 2300,00 | 225878400,00 | 0,00 | 2961,00 | 0,00 | 0,00 | 6339,00 |
| 5 | Итого по Советскому муниципальному району | 9718,80 | 1235808200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9718,80 | 12600,00 | 1235808200,00 | 0,00 | 0,00 | 12600,00 | 1235808200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,00 | 0,00 | 0,00 | 9650,00 |
| 6 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 23564,70 | 2795018600,00 | 11094,36 | 11094,36 | 860922400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12470,34 | 16210,00 | 1934096200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16210,00 | 1934096200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 13780,00 |
| 7 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 5206,00 | 719908500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5206,00 | 6700,00 | 719908500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6700,00 | 719908500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 6420,00 |

Приложение 3

к программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=103097) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 36 100 | 13 876 | 10 457 | 3 419 | 651 820,15 | 506 315,49 | 145 504,66 | 80 640 220 539,17 | 16 351 887 011,51 | 57 235 874 141,05 | 7 052 459 386,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 4 626 | 1 634 | 1 213 | 421 | 73 806,11 | 56 569,19 | 17 236,92 | 8 517 449 039,17 | 728 309 411,51 | 6 944 270 941,05 | 844 868 686,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 97 | 41 | 30 | 11 | 1 282,10 | 912,00 | 370,10 | 146 093 569,50 | 50 159 663,96 | 85 707 355,57 | 10 226 549,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 430 | 153 | 125 | 28 | 5 635,40 | 4 559,50 | 1 075,90 | 729 054 851,78 | 258 741 565,99 | 404 698 348,12 | 65 614 937,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 556 | 208 | 95 | 113 | 8 118,70 | 4 398,40 | 3 720,30 | 982 153 600,00 | 0,00 | 913 402 800,00 | 68 750 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 257 | 146 | 116 | 30 | 6 170,90 | 4 973,30 | 1 197,60 | 890 204 100,00 | 0,00 | 792 281 600,00 | 97 922 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 129 | 66 | 55 | 11 | 3 581,90 | 3 051,20 | 530,70 | 441 819 800,00 | 0,00 | 410 892 400,00 | 30 927 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 736 | 235 | 205 | 30 | 11 178,80 | 9 991,10 | 1 187,70 | 1 221 846 700,00 | 0,00 | 1 087 443 500,00 | 134 403 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 59 | 33 | 13 | 20 | 1 549,80 | 589,40 | 960,40 | 156 010 800,00 | 0,00 | 145 090 000,00 | 10 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 47 | 34 | 15 | 19 | 1 470,75 | 853,15 | 617,60 | 140 446 483,83 | 7 922 952,25 | 125 501 137,36 | 7 022 394,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 315 | 718 | 559 | 159 | 34 817,76 | 27 241,14 | 7 576,62 | 3 809 819 134,06 | 411 485 229,31 | 2 979 253 800,00 | 419 080 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 6 907 | 2 710 | 2 044 | 666 | 120 583,33 | 93 684,84 | 26 898,49 | 13 431 595 100,00 | 1 865 360 500,00 | 10 445 661 700,00 | 1 120 572 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 158 | 90 | 70 | 20 | 3 989,50 | 3 129,20 | 860,30 | 385 749 500,00 | 50 801 400,00 | 323 375 600,00 | 11 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 310 | 123 | 88 | 35 | 4 961,40 | 3 446,70 | 1 514,70 | 567 210 400,00 | 76 449 100,00 | 451 056 500,00 | 39 704 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 204 | 62 | 45 | 17 | 2 786,30 | 1 995,00 | 791,30 | 392 484 400,00 | 42 956 100,00 | 314 204 700,00 | 35 323 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 910 | 298 | 202 | 96 | 13 765,35 | 10 498,75 | 3 266,60 | 1 698 454 500,00 | 212 501 100,00 | 1 367 061 500,00 | 118 891 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 32 | 12 | 2 | 10 | 459,50 | 87,10 | 372,40 | 67 530 000,00 | 7 959 500,00 | 53 492 800,00 | 6 077 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 64 | 24 | 20 | 4 | 1 205,40 | 983,90 | 221,50 | 126 680 400,00 | 18 608 200,00 | 101 738 100,00 | 6 334 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 56 | 27 | 26 | 1 | 883,50 | 826,80 | 56,70 | 127 175 100,00 | 13 639 000,00 | 99 546 800,00 | 13 989 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 350 | 211 | 178 | 33 | 10 072,20 | 8 494,00 | 1 578,20 | 1 186 291 200,00 | 155 488 500,00 | 947 762 300,00 | 83 040 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 206 | 112 | 85 | 27 | 5 174,50 | 3 799,30 | 1 375,20 | 514 821 600,00 | 79 880 900,00 | 419 496 000,00 | 15 444 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 999 | 338 | 281 | 57 | 15 794,20 | 13 195,80 | 2 598,40 | 1 993 416 900,00 | 243 821 300,00 | 1 530 319 700,00 | 219 275 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 494 | 232 | 125 | 107 | 8 776,12 | 5 747,82 | 3 028,30 | 835 390 900,00 | 135 480 400,00 | 641 433 100,00 | 58 477 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 563 | 342 | 277 | 65 | 15 123,26 | 12 131,47 | 2 991,79 | 1 609 373 800,00 | 238 295 100,00 | 1 290 610 000,00 | 80 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 535 | 824 | 635 | 189 | 36 908,80 | 28 840,90 | 8 067,90 | 3 874 597 600,00 | 578 931 500,00 | 2 869 460 300,00 | 426 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 26 | 15 | 10 | 5 | 683,30 | 508,10 | 175,20 | 52 418 800,00 | 10 548 400,00 | 36 104 300,00 | 5 766 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 6 483 | 2 626 | 1 984 | 642 | 121 441,70 | 93 332,25 | 28 109,45 | 14 496 379 500,00 | 2 717 555 600,00 | 10 547 876 800,00 | 1 230 947 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 167 | 95 | 73 | 22 | 4 367,80 | 3 315,00 | 1 052,80 | 484 871 000,00 | 106 073 800,00 | 364 251 000,00 | 14 546 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 230 | 116 | 98 | 18 | 4 152,50 | 3 566,80 | 585,70 | 659 040 100,00 | 132 204 800,00 | 480 702 400,00 | 46 132 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 220 | 79 | 63 | 16 | 3 308,10 | 2 606,90 | 701,20 | 499 633 500,00 | 82 628 600,00 | 372 037 800,00 | 44 967 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 835 | 269 | 174 | 95 | 13 170,30 | 9 062,30 | 4 108,00 | 1 689 770 200,00 | 319 846 000,00 | 1 251 640 200,00 | 118 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 172 | 61 | 39 | 22 | 2 514,50 | 1 972,80 | 541,70 | 369 842 200,00 | 63 316 900,00 | 273 239 500,00 | 33 285 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 203 | 81 | 68 | 13 | 3 852,10 | 3 213,30 | 638,80 | 463 034 200,00 | 93 549 800,00 | 346 332 600,00 | 23 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 130 | 89 | 60 | 29 | 1 885,70 | 959,70 | 926,00 | 291 660 500,00 | 45 795 000,00 | 213 782 800,00 | 32 082 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 98 | 54 | 42 | 12 | 2 821,00 | 2 200,30 | 620,70 | 347 759 200,00 | 68 509 100,00 | 254 906 900,00 | 24 343 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 130 | 67 | 46 | 21 | 3 458,40 | 2 459,00 | 999,40 | 339 561 200,00 | 83 988 600,00 | 245 385 700,00 | 10 186 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 367 | 129 | 102 | 27 | 6 748,40 | 5 207,70 | 1 540,70 | 750 329 200,00 | 163 887 600,00 | 503 905 300,00 | 82 536 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 520 | 246 | 180 | 66 | 11 337,20 | 8 450,90 | 2 886,30 | 1 109 900 300,00 | 275 328 400,00 | 756 878 800,00 | 77 693 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 588 | 322 | 252 | 70 | 15 342,92 | 12 282,40 | 3 060,52 | 1 671 175 200,00 | 373 954 300,00 | 1 213 662 100,00 | 83 558 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 814 | 1 012 | 784 | 228 | 48 223,58 | 37 895,05 | 10 328,53 | 5 789 060 000,00 | 902 177 900,00 | 4 250 085 500,00 | 636 796 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 9 | 6 | 3 | 3 | 259,20 | 140,10 | 119,10 | 30 742 700,00 | 6 294 800,00 | 21 066 200,00 | 3 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 5 732 | 2 305 | 1 773 | 532 | 110 654,35 | 87 194,50 | 23 459,85 | 13 896 261 700,00 | 2 717 555 600,00 | 9 944 276 400,00 | 1 234 429 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 111 | 53 | 33 | 20 | 2 193,10 | 1 393,10 | 800,00 | 256 214 400,00 | 55 444 000,00 | 193 083 900,00 | 7 686 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 215 | 73 | 54 | 19 | 2 906,50 | 2 107,40 | 799,10 | 537 979 000,00 | 88 987 000,00 | 400 573 800,00 | 48 418 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 858 | 291 | 190 | 101 | 13 239,30 | 9 432,50 | 3 806,80 | 1 768 517 400,00 | 334 704 300,00 | 1 310 016 800,00 | 123 796 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 180 | 62 | 46 | 16 | 3 201,47 | 2 337,80 | 863,67 | 454 583 600,00 | 80 936 700,00 | 332 734 300,00 | 40 912 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 244 | 101 | 86 | 15 | 4 887,60 | 4 115,70 | 771,90 | 615 382 900,00 | 123 564 000,00 | 461 049 700,00 | 30 769 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 72 | 48 | 27 | 21 | 2 235,80 | 1 250,20 | 985,60 | 170 117 700,00 | 56 523 500,00 | 108 490 600,00 | 5 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 688 | 260 | 200 | 60 | 10 154,80 | 7 998,60 | 2 156,20 | 1 204 116 900,00 | 256 724 600,00 | 814 939 400,00 | 132 452 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 448 | 215 | 145 | 70 | 9 808,20 | 6 902,50 | 2 905,70 | 976 416 300,00 | 247 962 200,00 | 660 104 900,00 | 68 349 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 534 | 259 | 202 | 57 | 13 734,48 | 10 806,00 | 2 928,48 | 1 558 026 300,00 | 348 499 600,00 | 1 131 625 300,00 | 77 901 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 156 | 841 | 698 | 143 | 42 607,90 | 35 632,40 | 6 975,50 | 5 651 031 800,00 | 980 481 500,00 | 4 048 936 800,00 | 621 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 226 | 102 | 92 | 10 | 5 685,20 | 5 218,30 | 466,90 | 703 875 400,00 | 143 728 200,00 | 482 720 900,00 | 77 426 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 5 349 | 2 076 | 1 526 | 550 | 101 158,41 | 77 372,51 | 23 785,90 | 13 444 170 600,00 | 3 542 375 200,00 | 8 711 273 900,00 | 1 190 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 180 | 76 | 53 | 23 | 3 863,90 | 2 763,60 | 1 100,30 | 525 451 100,00 | 133 247 700,00 | 376 439 800,00 | 15 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 77 | 24 | 19 | 5 | 972,20 | 773,40 | 198,80 | 397 900 300,00 | 86 227 000,00 | 275 862 200,00 | 35 811 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 868 | 307 | 154 | 153 | 12 866,03 | 7 524,33 | 5 341,70 | 1 772 367 400,00 | 439 964 300,00 | 1 208 337 300,00 | 124 065 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 233 | 61 | 44 | 17 | 3 068,80 | 2 130,40 | 938,40 | 453 675 000,00 | 105 828 400,00 | 307 015 800,00 | 40 830 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 323 | 125 | 98 | 27 | 6 518,50 | 5 323,90 | 1 194,60 | 846 241 200,00 | 224 792 300,00 | 579 136 800,00 | 42 312 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 41 | 22 | 15 | 7 | 1 058,10 | 723,80 | 334,30 | 70 368 000,00 | 36 488 900,00 | 31 768 000,00 | 2 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 247 | 106 | 78 | 28 | 5 521,00 | 4 081,20 | 1 439,80 | 663 465 700,00 | 190 393 300,00 | 400 091 100,00 | 72 981 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 443 | 208 | 151 | 57 | 9 106,10 | 6 692,20 | 2 413,90 | 947 336 700,00 | 314 026 500,00 | 566 996 600,00 | 66 313 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 406 | 175 | 123 | 52 | 9 110,60 | 6 715,40 | 2 395,20 | 1 067 970 900,00 | 313 188 500,00 | 701 383 800,00 | 53 398 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 239 | 836 | 673 | 163 | 42 506,98 | 34 763,08 | 7 743,90 | 5 853 627 600,00 | 1 471 781 000,00 | 3 737 947 500,00 | 643 899 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 292 | 136 | 118 | 18 | 6 566,20 | 5 881,20 | 685,00 | 845 766 700,00 | 226 437 300,00 | 526 295 000,00 | 93 034 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 3 509 | 1 262 | 913 | 349 | 61 058,60 | 46 137,85 | 14 920,75 | 8 435 807 500,00 | 2 312 618 600,00 | 5 413 330 000,00 | 709 858 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 76 | 48 | 35 | 13 | 2 192,18 | 1 651,08 | 541,10 | 304 914 500,00 | 80 561 300,00 | 215 205 700,00 | 9 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 35 | 12 | 7 | 5 | 461,10 | 269,10 | 192,00 | 395 036 200,00 | 89 337 800,00 | 270 145 100,00 | 35 553 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 985 | 336 | 193 | 143 | 13 764,27 | 8 228,47 | 5 535,80 | 1 979 204 200,00 | 502 187 000,00 | 1 338 472 900,00 | 138 544 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 279 | 73 | 53 | 20 | 3 624,50 | 2 626,60 | 997,90 | 556 315 700,00 | 133 198 300,00 | 373 048 900,00 | 50 068 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 119 | 39 | 8 | 31 | 2 167,50 | 489,50 | 1 678,00 | 290 397 700,00 | 79 654 400,00 | 178 799 500,00 | 31 943 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 428 | 204 | 129 | 75 | 7 742,05 | 5 211,70 | 2 530,35 | 829 891 800,00 | 284 515 800,00 | 487 283 500,00 | 58 092 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Советскому муниципальному району | 342 | 152 | 116 | 36 | 8 477,20 | 6 516,00 | 1 961,20 | 1 038 271 400,00 | 311 532 100,00 | 674 825 700,00 | 51 913 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 988 | 284 | 272 | 12 | 15 971,70 | 15 288,00 | 683,70 | 2 150 703 500,00 | 586 950 600,00 | 1 327 175 500,00 | 236 577 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 257 | 114 | 100 | 14 | 6 658,10 | 5 857,40 | 800,70 | 891 072 500,00 | 244 681 300,00 | 548 373 200,00 | 98 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 3 494 | 1 263 | 1 004 | 259 | 63 117,65 | 52 024,35 | 11 093,30 | 8 418 557 100,00 | 2 468 112 100,00 | 5 229 184 400,00 | 721 260 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 73 | 24 | 21 | 3 | 1 037,30 | 886,00 | 151,30 | 424 499 300,00 | 94 515 600,00 | 291 778 700,00 | 38 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 748 | 263 | 164 | 99 | 12 790,35 | 8 682,15 | 4 108,20 | 1 916 478 700,00 | 487 951 300,00 | 1 294 373 800,00 | 134 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по по городскому округу Пыть-Ях | 140 | 39 | 33 | 6 | 2 373,60 | 2 051,00 | 322,60 | 379 511 600,00 | 90 804 800,00 | 254 550 700,00 | 34 156 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 426 | 202 | 136 | 66 | 8 426,90 | 6 269,60 | 2 157,30 | 947 332 200,00 | 322 380 700,00 | 558 638 200,00 | 66 313 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Советскому муниципальному району | 408 | 169 | 130 | 39 | 9 718,80 | 7 450,90 | 2 267,90 | 1 235 808 200,00 | 371 803 800,00 | 802 213 900,00 | 61 790 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 1 473 | 476 | 435 | 41 | 23 564,70 | 21 691,10 | 1 873,60 | 2 795 018 600,00 | 901 494 400,00 | 1 586 072 100,00 | 307 452 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 226 | 90 | 85 | 5 | 5 206,00 | 4 993,60 | 212,40 | 719 908 500,00 | 199 161 500,00 | 441 557 000,00 | 79 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3.1

к программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА БЕЗ УЧАСТИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств автономного округа и местных бюджетов, в т.ч.: | 247 | 119 | 85 | 34 | 3831,82 | 2578,62 | 1253,20 | 366763281,43 | 0,00 | 347357044,53 | 19406236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 155 | 74 | 68 | 6 | 2300,32 | 2044,62 | 255,70 | 175243541,59 | 0,00 | 169243686,48 | 5999855,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 102 | 46 | 46 | 0 | 1037,52 | 1037,52 | 0,00 | 37127443,47 | 0,00 | 35271071,30 | 1856372,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 53 | 28 | 22 | 6 | 1262,80 | 1007,10 | 255,70 | 138116098,12 | 0,00 | 133972615,18 | 4143482,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 29 | 16 | 11 | 5 | 624,20 | 363,90 | 260,30 | 65186204,72 | 0,00 | 60623170,39 | 4563034,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 29 | 16 | 11 | 5 | 624,20 | 363,90 | 260,30 | 65186204,72 | 0,00 | 60623170,39 | 4563034,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 14 | 8 | 6 | 2 | 291,70 | 170,10 | 121,60 | 33012126,55 | 0,00 | 30701277,69 | 2310848,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 14 | 8 | 6 | 2 | 291,70 | 170,10 | 121,60 | 33012126,55 | 0,00 | 30701277,69 | 2310848,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 24 | 12 | 0 | 12 | 301,30 | 0,00 | 301,30 | 44738831,80 | 0,00 | 41607113,57 | 3131718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 24 | 12 | 0 | 12 | 301,30 | 0,00 | 301,30 | 44738831,80 | 0,00 | 41607113,57 | 3131718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 25 | 9 | 0 | 9 | 314,30 | 0,00 | 314,30 | 48582576,77 | 0,00 | 45181796,40 | 3400780,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 25 | 9 | 0 | 9 | 314,30 | 0,00 | 314,30 | 48582576,77 | 0,00 | 45181796,40 | 3400780,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3.2

к программе

ПЛАН

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ИСТОЧНИКАМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=104733) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Источники финансирования программы | | | | | | | | | | | |
| Итого по программе с учетом средств, подлежащих зачету и восстановлению | из них: | | |  | | | | | | | |
| Всего | Всего с учетом, подлежащих зачету <\*> | Всего с учетом, подлежащих восстановлению <\*> | в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств Фонда, подлежащих зачету <\*> | за счет средств Фонда, подлежащих восстановлению <\*> | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств бюджета автономного округа, подлежащих зачету <\*> | за счет средств местного бюджета | за счет средств местного бюджета, подлежащих зачету <\*> | за счет средств местного бюджета, подлежащих восстановлению <\*> |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 80 640 220 539,17 | 79 722 269 727,80 | 900 082 477,31 | 17 868 334,06 | 16 019 160 000,00 | 316 824 182,20 | 15 902 829,31 | 56 729 704 106,41 | 506 170 034,64 | 6 973 405 621,39 | 77 088 260,47 | 1 965 504,75 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 8 517 449 039,17 | 7 599 498 227,80 | 900 082 477,31 | 17 868 334,06 | 395 582 400,00 | 316 824 182,20 | 15 902 829,31 | 6 438 100 906,41 | 506 170 034,64 | 765 814 921,39 | 77 088 260,47 | 1 965 504,75 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 146 093 569,50 | 0,00 | 146 093 569,50 | 0,00 | 0,00 | 50 159 663,96 | 0,00 | 0,00 | 85 707 355,57 | 0,00 | 10 226 549,97 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 729 054 851,78 | 0,00 | 729 054 851,78 | 0,00 | 0,00 | 258 741 565,99 |  | 0,00 | 404 698 348,12 | 0,00 | 65 614 937,67 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 982 153 600,00 | 982 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 913 402 800,00 | 0,00 | 68 750 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 890 204 100,00 | 890 204 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 792 281 600,00 | 0,00 | 97 922 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 441 819 800,00 | 441 819 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 410 892 400,00 | 0,00 | 30 927 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 221 846 700,00 | 1 221 846 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 087 443 500,00 | 0,00 | 134 403 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 156 010 800,00 | 156 010 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 145 090 000,00 | 0,00 | 10 920 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 140 446 483,83 | 115 512 427,80 | 24 934 056,03 | 0,00 | 0,00 | 7 922 952,25 |  | 109 736 806,41 | 15 764 330,95 | 5 775 621,39 | 1 246 772,83 | 0,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 3 809 819 134,06 | 3 791 950 800,00 | 0,00 | 17 868 334,06 | 395 582 400,00 | 0,00 | 15 902 829,31 | 2 979 253 800,00 | 0,00 | 417 114 600,00 | 0,00 | 1 965 504,75 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 13 431 595 100,00 | 13 431 595 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 360 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 445 661 700,00 | 0,00 | 1 120 572 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 385 749 500,00 | 385 749 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 801 400,00 | 0,00 | 0,00 | 323 375 600,00 | 0,00 | 11 572 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 567 210 400,00 | 567 210 400,00 | 0,00 | 0,00 | 76 449 100,00 | 0,00 | 0,00 | 451 056 500,00 | 0,00 | 39 704 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 392 484 400,00 | 392 484 400,00 | 0,00 | 0,00 | 42 956 100,00 | 0,00 | 0,00 | 314 204 700,00 | 0,00 | 35 323 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 1 698 454 500,00 | 1 698 454 500,00 | 0,00 | 0,00 | 212 501 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 061 500,00 | 0,00 | 118 891 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 67 530 000,00 | 67 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53 492 800,00 | 0,00 | 6 077 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 126 680 400,00 | 126 680 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 608 200,00 | 0,00 | 0,00 | 101 738 100,00 | 0,00 | 6 334 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 127 175 100,00 | 127 175 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 546 800,00 | 0,00 | 13 989 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 1 186 291 200,00 | 1 186 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 155 488 500,00 | 0,00 | 0,00 | 947 762 300,00 | 0,00 | 83 040 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 514 821 600,00 | 514 821 600,00 | 0,00 | 0,00 | 79 880 900,00 | 0,00 | 0,00 | 419 496 000,00 | 0,00 | 15 444 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 993 416 900,00 | 1 993 416 900,00 | 0,00 | 0,00 | 243 821 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 319 700,00 | 0,00 | 219 275 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 835 390 900,00 | 835 390 900,00 | 0,00 | 0,00 | 135 480 400,00 | 0,00 | 0,00 | 641 433 100,00 | 0,00 | 58 477 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 609 373 800,00 | 1 609 373 800,00 | 0,00 | 0,00 | 238 295 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 610 000,00 | 0,00 | 80 468 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 3 874 597 600,00 | 3 874 597 600,00 | 0,00 | 0,00 | 578 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 460 300,00 | 0,00 | 426 205 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 52 418 800,00 | 52 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 548 400,00 | 0,00 | 0,00 | 36 104 300,00 | 0,00 | 5 766 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 14 496 379 500,00 | 14 496 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 555 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 547 876 800,00 | 0,00 | 1 230 947 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 484 871 000,00 | 484 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 073 800,00 | 0,00 | 0,00 | 364 251 000,00 | 0,00 | 14 546 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 659 040 100,00 | 659 040 100,00 | 0,00 | 0,00 | 132 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 480 702 400,00 | 0,00 | 46 132 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 499 633 500,00 | 499 633 500,00 | 0,00 | 0,00 | 82 628 600,00 | 0,00 | 0,00 | 372 037 800,00 | 0,00 | 44 967 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 1 689 770 200,00 | 1 689 770 200,00 | 0,00 | 0,00 | 319 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 640 200,00 | 0,00 | 118 284 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 369 842 200,00 | 369 842 200,00 | 0,00 | 0,00 | 63 316 900,00 | 0,00 | 0,00 | 273 239 500,00 | 0,00 | 33 285 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 463 034 200,00 | 463 034 200,00 | 0,00 | 0,00 | 93 549 800,00 | 0,00 | 0,00 | 346 332 600,00 | 0,00 | 23 151 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 291 660 500,00 | 291 660 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 782 800,00 | 0,00 | 32 082 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 347 759 200,00 | 347 759 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68 509 100,00 | 0,00 | 0,00 | 254 906 900,00 | 0,00 | 24 343 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 339 561 200,00 | 339 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 83 988 600,00 | 0,00 | 0,00 | 245 385 700,00 | 0,00 | 10 186 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 750 329 200,00 | 750 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 163 887 600,00 | 0,00 | 0,00 | 503 905 300,00 | 0,00 | 82 536 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 1 109 900 300,00 | 1 109 900 300,00 | 0,00 | 0,00 | 275 328 400,00 | 0,00 | 0,00 | 756 878 800,00 | 0,00 | 77 693 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 671 175 200,00 | 1 671 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 373 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 662 100,00 | 0,00 | 83 558 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 5 789 060 000,00 | 5 789 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 902 177 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 085 500,00 | 0,00 | 636 796 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 30 742 700,00 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 066 200,00 | 0,00 | 3 381 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 13 896 261 700,00 | 13 896 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 555 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 944 276 400,00 | 0,00 | 1 234 429 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 256 214 400,00 | 256 214 400,00 | 0,00 | 0,00 | 55 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 083 900,00 | 0,00 | 7 686 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 537 979 000,00 | 537 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 573 800,00 | 0,00 | 48 418 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 1 768 517 400,00 | 1 768 517 400,00 | 0,00 | 0,00 | 334 704 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 016 800,00 | 0,00 | 123 796 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 454 583 600,00 | 454 583 600,00 | 0,00 | 0,00 | 80 936 700,00 | 0,00 | 0,00 | 332 734 300,00 | 0,00 | 40 912 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 615 382 900,00 | 615 382 900,00 | 0,00 | 0,00 | 123 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 049 700,00 | 0,00 | 30 769 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 170 117 700,00 | 170 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 56 523 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 490 600,00 | 0,00 | 5 103 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 204 116 900,00 | 1 204 116 900,00 | 0,00 | 0,00 | 256 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 814 939 400,00 | 0,00 | 132 452 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 976 416 300,00 | 976 416 300,00 | 0,00 | 0,00 | 247 962 200,00 | 0,00 | 0,00 | 660 104 900,00 | 0,00 | 68 349 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 558 026 300,00 | 1 558 026 300,00 | 0,00 | 0,00 | 348 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 625 300,00 | 0,00 | 77 901 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 5 651 031 800,00 | 5 651 031 800,00 | 0,00 | 0,00 | 980 481 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 936 800,00 | 0,00 | 621 613 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 703 875 400,00 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 143 728 200,00 | 0,00 | 0,00 | 482 720 900,00 | 0,00 | 77 426 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 13 444 170 600,00 | 13 444 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 375 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 711 273 900,00 | 0,00 | 1 190 521 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 525 451 100,00 | 525 451 100,00 | 0,00 | 0,00 | 133 247 700,00 | 0,00 | 0,00 | 376 439 800,00 | 0,00 | 15 763 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 397 900 300,00 | 397 900 300,00 | 0,00 | 0,00 | 86 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 862 200,00 | 0,00 | 35 811 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 1 772 367 400,00 | 1 772 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 439 964 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 337 300,00 | 0,00 | 124 065 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 453 675 000,00 | 453 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 828 400,00 | 0,00 | 0,00 | 307 015 800,00 | 0,00 | 40 830 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 846 241 200,00 | 846 241 200,00 | 0,00 | 0,00 | 224 792 300,00 | 0,00 | 0,00 | 579 136 800,00 | 0,00 | 42 312 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 70 368 000,00 | 70 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 488 900,00 | 0,00 | 0,00 | 31 768 000,00 | 0,00 | 2 111 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 663 465 700,00 | 663 465 700,00 | 0,00 | 0,00 | 190 393 300,00 | 0,00 | 0,00 | 400 091 100,00 | 0,00 | 72 981 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 947 336 700,00 | 947 336 700,00 | 0,00 | 0,00 | 314 026 500,00 | 0,00 | 0,00 | 566 996 600,00 | 0,00 | 66 313 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 067 970 900,00 | 1 067 970 900,00 | 0,00 | 0,00 | 313 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 701 383 800,00 | 0,00 | 53 398 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 5 853 627 600,00 | 5 853 627 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 947 500,00 | 0,00 | 643 899 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 845 766 700,00 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 226 437 300,00 | 0,00 | 0,00 | 526 295 000,00 | 0,00 | 93 034 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 8 435 807 500,00 | 8 435 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 330 000,00 | 0,00 | 709 858 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 304 914 500,00 | 304 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 561 300,00 | 0,00 | 0,00 | 215 205 700,00 | 0,00 | 9 147 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 395 036 200,00 | 395 036 200,00 | 0,00 | 0,00 | 89 337 800,00 | 0,00 | 0,00 | 270 145 100,00 | 0,00 | 35 553 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 1 979 204 200,00 | 1 979 204 200,00 | 0,00 | 0,00 | 502 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 472 900,00 | 0,00 | 138 544 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 556 315 700,00 | 556 315 700,00 | 0,00 | 0,00 | 133 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 373 048 900,00 | 0,00 | 50 068 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 290 397 700,00 | 290 397 700,00 | 0,00 | 0,00 | 79 654 400,00 | 0,00 | 0,00 | 178 799 500,00 | 0,00 | 31 943 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 829 891 800,00 | 829 891 800,00 | 0,00 | 0,00 | 284 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 487 283 500,00 | 0,00 | 58 092 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 038 271 400,00 | 1 038 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 311 532 100,00 | 0,00 | 0,00 | 674 825 700,00 | 0,00 | 51 913 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 150 703 500,00 | 2 150 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 586 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 175 500,00 | 0,00 | 236 577 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 891 072 500,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 244 681 300,00 | 0,00 | 0,00 | 548 373 200,00 | 0,00 | 98 018 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 8 418 557 100,00 | 8 418 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 112 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 184 400,00 | 0,00 | 721 260 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 424 499 300,00 | 424 499 300,00 | 0,00 | 0,00 | 94 515 600,00 | 0,00 | 0,00 | 291 778 700,00 | 0,00 | 38 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 1 916 478 700,00 | 1 916 478 700,00 | 0,00 | 0,00 | 487 951 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 373 800,00 | 0,00 | 134 153 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 379 511 600,00 | 379 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 90 804 800,00 | 0,00 | 0,00 | 254 550 700,00 | 0,00 | 34 156 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 947 332 200,00 | 947 332 200,00 | 0,00 | 0,00 | 322 380 700,00 | 0,00 | 0,00 | 558 638 200,00 | 0,00 | 66 313 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 235 808 200,00 | 1 235 808 200,00 | 0,00 | 0,00 | 371 803 800,00 | 0,00 | 0,00 | 802 213 900,00 | 0,00 | 61 790 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 795 018 600,00 | 2 795 018 600,00 | 0,00 | 0,00 | 901 494 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 072 100,00 | 0,00 | 307 452 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 719 908 500,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 199 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 441 557 000,00 | 0,00 | 79 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> за счет субсидии, предоставленной в рамках реализации [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=313709) Правительства автономного округа от 1 апреля 2019 года N 104-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы".

Приложение 4

к программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=312142&dst=105928) Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе переселения, в т.ч.: | 15 875,84 | 96 858,92 | 121 474,37 | 123 009,60 | 113 155,65 | 102 183,41 | 57 116,60 | 59 009,45 | 688 683,84 | 769 | 6 100 | 6 968 | 6 513 | 5 906 | 5 458 | 3 220 | 3 247 | 38 181 |
|  | в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,00 | 79 490,37 | 119 007,07 | 122 473,20 | 113 155,65 | 101 882 | 56 802 | 59 009 | 651 820,15 | 0 | 4 975 | 6 851 | 6 492 | 5 906 | 5 434 | 3 195 | 3 247 | 36 100 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 73 806,11 | x | x | x | x | x | x | 73 806,11 | 0 | 4 626 | x | x | x | x | x | x | 4 626 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 0,00 | 1 282,10 | x | x | x | x | x | x | 1 282,10 | 0 | 97 | x | x | x | x | x | x | 97 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 5 635,40 | x | x | x | x | x | x | 5 635,40 | 0 | 430 | x | x | x | x | x | x | 430 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 8 118,70 | x | x | x | x | x | x | 8 118,70 | 0 | 556 | x | x | x | x | x | x | 556 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 0,00 | 6 170,90 | x | x | x | x | x | x | 6 170,90 | 0 | 257 | x | x | x | x | x | x | 257 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 0,00 | 3 581,90 | x | x | x | x | x | x | 3 581,90 | 0 | 129 | x | x | x | x | x | x | 129 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 11 178,80 | x | x | x | x | x | x | 11 178,80 | 0 | 736 | x | x | x | x | x | x | 736 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 1 549,80 | x | x | x | x | x | x | 1 549,80 | 0 | 59 | x | x | x | x | x | x | 59 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 1 470,75 | x | x | x | x | x | x | 1 470,75 | 0 | 47 | x | x | x | x | x | x | 47 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 34 817,76 | x | x | x | x | x | x | 34 817,76 | 0 | 2 315 | x | x | x | x | x | x | 2 315 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 5 684,26 | 114 899,07 | x | x | x | x | x | 120 583,33 | 0 | 349 | 6 558 | x | x | x | x | x | 6 907 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 3 989,50 | x | x | x | x | x | 3 989,50 | 0 | 0 | 158 | x | x | x | x | x | 158 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 0,00 | 0,00 | 4 961,40 | x | x | x | x | x | 4 961,40 | 0 | 0 | 310 | x | x | x | x | x | 310 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 2 786,30 | x | x | x | x | x | 2 786,30 | 0 | 0 | 204 | x | x | x | x | x | 204 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 3 266,60 | 10 498,75 | x | x | x | x | x | 13 765,35 | 0 | 229 | 681 | x | x | x | x | x | 910 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 459,50 | x | x | x | x | x | 459,50 | 0 | 0 | 32 | x | x | x | x | x | 32 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 1 205,40 | x | x | x | x | x | 1 205,40 | 0 | 0 | 64 | x | x | x | x | x | 64 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 0,00 | 0,00 | 883,50 | x | x | x | x | x | 883,50 | 0 | 0 | 56 | x | x | x | x | x | 56 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 0,00 | 0,00 | 10 072,20 | x | x | x | x | x | 10 072,20 | 0 | 0 | 350 | x | x | x | x | x | 350 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 5 174,50 | x | x | x | x | x | 5 174,50 | 0 | 0 | 206 | x | x | x | x | x | 206 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 15 794,20 | x | x | x | x | x | 15 794,20 | 0 | 0 | 999 | x | x | x | x | x | 999 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 2 417,66 | 6 358,46 | x | x | x | x | x | 8 776,12 | 0 | 120 | 374 | x | x | x | x | x | 494 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 15 123,26 | x | x | x | x | x | 15 123,26 | 0 | 0 | 563 | x | x | x | x | x | 563 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 36 908,80 | x | x | x | x | x | 36 908,80 | 0 | 0 | 2 535 | x | x | x | x | x | 2 535 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 683,30 | x | x | x | x | x | 683,30 | 0 | 0 | 26 | x | x | x | x | x | 26 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 4 108,00 | 117 333,70 | x | x | x | x | 121 441,70 | 0 | 0 | 293 | 6 190 | x | x | x | x | 6 483 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367,80 | x | x | x | x | 4 367,80 | 0 | 0 | 0 | 167 | x | x | x | x | 167 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,50 | x | x | x | x | 4 152,50 | 0 | 0 | 0 | 230 | x | x | x | x | 230 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308,10 | x | x | x | x | 3 308,10 | 0 | 0 | 0 | 220 | x | x | x | x | 220 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 4 108,00 | 9 062,30 | x | x | x | x | 13 170,30 | 0 | 0 | 293 | 542 | x | x | x | x | 835 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514,50 | x | x | x | x | 2 514,50 | 0 | 0 | 0 | 172 | x | x | x | x | 172 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852,10 | x | x | x | x | 3 852,10 | 0 | 0 | 0 | 203 | x | x | x | x | 203 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,70 | x | x | x | x | 1 885,70 | 0 | 0 | 0 | 130 | x | x | x | x | 130 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821,00 | x | x | x | x | 2 821,00 | 0 | 0 | 0 | 98 | x | x | x | x | 98 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,40 | x | x | x | x | 3 458,40 | 0 | 0 | 0 | 130 | x | x | x | x | 130 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748,40 | x | x | x | x | 6 748,40 | 0 | 0 | 0 | 367 | x | x | x | x | 367 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 337,20 | x | x | x | x | 11 337,20 | 0 | 0 | 0 | 520 | x | x | x | x | 520 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 342,92 | x | x | x | x | 15 342,92 | 0 | 0 | 0 | 588 | x | x | x | x | 588 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 223,58 | x | x | x | x | 48 223,58 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | x | x | x | x | 2 814 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 | x | x | x | x | 259,20 | 0 | 0 | 0 | 9 | x | x | x | x | 9 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 139,50 | 105 514,85 | x | x | x | 110 654,35 | 0 | 0 | 0 | 302 | 5 430 | x | x | x | 5 732 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,10 | x | x | x | 2 193,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | x | x | x | 111 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906,50 | x | x | x | 2 906,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | x | x | x | 215 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903,70 | 9 335,60 | x | x | x | 13 239,30 | 0 | 0 | 0 | 273 | 585 | x | x | x | 858 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,47 | x | x | x | 3 201,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | x | x | x | 180 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,60 | x | x | x | 4 887,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | x | x | x | 244 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,80 | 1 000,00 | x | x | x | 2 235,80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | x | x | x | 72 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 154,80 | x | x | x | 10 154,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | x | x | x | 688 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 808,20 | x | x | x | 9 808,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | x | x | x | 448 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 734,48 | x | x | x | 13 734,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | x | x | x | 534 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 607,90 | x | x | x | 42 607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | x | x | x | 2 156 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685,20 | x | x | x | 5 685,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | x | x | x | 226 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640,80 | 93 517,61 | x | x | 101 158,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 4 873,00 | x | x | 5 349 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863,90 | x | x | 3 863,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | x | x | 180 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,20 | x | x | 972,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | x | x | 77 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341,70 | 7 524,33 | x | x | 12 866,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 482 | x | x | 868 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068,80 | x | x | 3 068,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | x | x | 233 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 518,50 | x | x | 6 518,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | x | x | 323 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,80 | 334,30 | x | x | 1 058,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | x | x | 41 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521,00 | x | x | 5 521,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | x | x | 247 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,30 | 7 530,80 | x | x | 9 106,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 371 | x | x | 443 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110,60 | x | x | 9 110,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | x | x | 406 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 506,98 | x | x | 42 506,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 239 | x | x | 2 239 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566,20 | x | x | 6 566,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | x | x | 292 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364,50 | 52 694,10 | x | 61 058,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,00 | 2 948,00 | x | 3 509 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,18 | x | 2 192,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | x | 76 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,10 | x | 461,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | x | 35 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,80 | 8 228,47 | x | 13 764,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 565 | x | 985 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,50 | x | 3 624,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | x | 279 |
| 5 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,80 | 1 737,70 | x | 2 167,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 102 | x | 119 |
| 6 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,90 | 5 343,15 | x | 7 742,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 304 | x | 428 |
| 7 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 477,20 | x | 8 477,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | x | 342 |
| 8 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 971,70 | x | 15 971,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | x | 988 |
| 9 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658,10 | x | 6 658,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | x | 257 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108,20 | 59 009,45 | 63 117,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 247,00 | 3 247,00 | 3 494 |
| 1 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,30 | 1 037,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108,20 | 8 682,15 | 12 790,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 501 | 748 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373,60 | 2 373,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 4 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426,90 | 8 426,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 |
| 5 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 718,80 | 9 718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 6 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 564,70 | 23 564,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 1 473 |
| 7 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 206,00 | 5 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
|  | в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 15 875,84 | 17 368,55 | 2 467,30 | 536,40 | 0,00 | 301,30 | 314,30 | 0,00 | 36 863,69 | 769 | 1 125 | 117 | 21 | 0 | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 2 081 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 1 160,10 | 1 039,50 |  |  |  |  |  |  | 2 199,60 | 44 | 58 |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 2 | Итого по Березовскому муниципальному району | 1 442,60 |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,60 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 3 | Итого по городскому округу Когалым | 524,38 |  |  |  |  |  |  |  | 524,38 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 4 | Итого по городскому округу Нижневартовск | 1 881,50 |  | 1 669,80 |  |  |  |  |  | 3 551,30 | 103 |  | 78 |  |  |  |  |  | 181 |
| 5 | Итого по городскому округу Нягань |  |  |  |  |  | 301,30 | 314,30 |  | 615,60 |  |  |  |  |  | 24 | 25 |  | 49 |
| 6 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 279,52 | 144,30 |  |  |  |  |  |  | 423,82 | 19 | 5 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 7 | Итого по городскому округу Радужный | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 8 | Итого по городскому округу Сургут | 686,30 |  |  |  |  |  |  |  | 686,30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 9 | Итого по городскому округу Урай | 2 214,90 | 2 444,40 |  |  |  |  |  |  | 4 659,30 | 143 | 153 |  |  |  |  |  |  | 296 |
| 10 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 3 305,30 |  | 540,60 |  |  |  |  |  | 3 845,90 | 139 |  | 23 |  |  |  |  |  | 162 |
| 11 | Итого по городскому округу Югорск | 766,10 | 240,50 |  |  |  |  |  |  | 1 006,60 | 24 | 9 |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 12 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1 262,80 |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,80 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 13 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 128,04 |  |  |  |  |  |  |  | 128,04 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 14 | Итого по Нижневартовскому муниципальному району |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 601,30 | 352,00 | 256,90 | 536,40 |  |  |  |  | 1 746,60 | 26 | 16 | 16 | 21 |  |  |  |  | 79 |
| 16 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 590,00 | 27,70 |  |  |  |  |  |  | 1 617,70 | 52 | 1 |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 17 | Итого по Сургутскому муниципальному району |  | 12 288,55 |  |  |  |  |  |  | 12 288,55 |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 850 |
| 18 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району |  | 735,60 |  |  |  |  |  |  | 735,60 |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |

Приложение 5

к программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ) И ПРИОБРЕТАЕМЫХ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГРАЖДАНАМ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=309988&dst=100005) Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 N 359-п) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| 1. | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы процесс строительства и эксплуатации был безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465775) от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471020) от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476111) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220621) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1034/пр;  СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421242) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 года N 361/пр;  СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=276421) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 года N 725/пр;  СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378331) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года N 904/пр;  СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302272) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 года N 309/пр;  СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220618) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года N 970/пр;  [СП 2.13130.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468315&dst=100012) "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2020 года N 151;  [СП 4.13130.2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465997&dst=100002) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года N 288;  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=275619) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр;  СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=237606) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр;  СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278521) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года N 127/пр;  СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480776) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 года N 327/пр;  СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=265672) Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года N 109/ГС;  СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=273838) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2015 года N 261/пр;  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=275619) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр;  СП 260.1325800.2023 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473740) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2023 года N 1015/пр;  СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=222186) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года N 129/пр;  СП 352.1325800.2017 "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=299704) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года N 1660/пр;  СП 382.1325800.2017 "Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=309135) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1688/пр;  СП 452.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347401) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2019 года N 651/пр;  СП 516.1325800.2022 "Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417692) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 апреля 2022 года N 270/пр;  [СанПиН](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137) 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2;  ГОСТ Р 21.101-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356982) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 года N 282-ст;  [методики](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285393&dst=100011) расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2017 года N 1484/пр.  Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических [правил и нормативов](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041) СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3.  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности |
| 2. | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие:  несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций для возведения многоквартирных жилых зданий при наличии заключения экспертизы проектной документации, предусмотренного [статьей 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026&dst=4448) Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований [раздела 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449927&dst=102097) приложения 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр.  подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения;  принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  организованного водостока;  благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение и отделка помещений многоквартирного дома | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  мойку со смесителем и сифоном;  умывальник со смесителем и сифоном;  унитаз с сиденьем и сливным бачком;  ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  одно-, двухклавишные электровыключатели;  электророзетки;  выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе (в случае приобретения жилых помещений без участия средств Фонда допускаются напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе (кроме кладовых, балкона (лоджии)));  з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях (в случае приобретения жилых помещений без участия средств Фонда допускается отделка стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых может производиться керамической плиткой); обоями и (или) водоэмульсионной, иной краской, и (или) финишной штукатуркой в остальных помещениях);  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=309988&dst=100005) Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 N 359-п) | | |
| 4. | Конструктивные, объемно-планировочные и иные решения индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки | Характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474164) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 августа 2022 года N 633/пр "Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |
| 5. | Материалы и оборудование | Проектом строительства дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.  Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 6. | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже B согласно [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=203089&dst=100012) определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  в многоквартирных домах производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  проводить освещение придомовой территории многоквартирных домов с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации;  выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с [разделом III](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=203089&dst=100172) Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр. |
| 7. | Эксплуатационная документация дома | Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные [пунктами 24](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486149&dst=100081) и [26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486149&dst=100090) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, составленную в соответствии с [частью 10 статьи 55.24](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026&dst=3882) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий), и СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденному [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=275619) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр (в соответствии с проектной документацией). Инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования, комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать заказчику |