Приложение № 2

к постановлению администрации Октябрьского района

от «13» февраля 2023 г. № 216

Порядок реализации мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

(далее – Порядок)

1. Порядок разработан в соответствии с приложением № 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п                    «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»» (далее – приложение № 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п)                    и определяет правила и условия реализации мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы Октябрьского района «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района  от 05.12.2022 № 2674 (далее – мероприятие) в рамках:

- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п;

- адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 № 325-п (далее – Адресная программа автономного округа).

2. Порядок разработан с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом                             в процессе эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

3. Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда являются:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

- средства бюджета автономного округа;

- средства бюджета Октябрьского района.

В соответствии с Адресной программой автономного округа при реализации мероприятия допускается использование привлеченных средств граждан, юридических лиц.

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Адресной программой автономного округа осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Участниками мероприятия признаются граждане, проживающие в жилых домах, включенные в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, признанных аварийными до 1 января 2022 года и подлежащих сносу (приложение к Порядку) (далее – участники мероприятия), которые являются:

5.1. Нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда                                       по договорам социального найма.

5.2. Собственниками жилых помещений, право собственности на которые возникло в многоквартирном доме до признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также собственниками жилых помещений, право собственности на которые возникло в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но не позднее 27.12.2019.

5.3. Собственниками жилых помещений, право собственности на которые возникло в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но не ранее 28.12.2019.

6. Реализация мероприятия осуществляется следующими способами:

- приобретение жилых помещений для переселения граждан, переселяемых                          из аварийного жилищного фонда;

- предоставление гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение, отнесенное к аварийному жилищному фонду.

7. Муниципальное образование Октябрьский район, городские и сельские поселения, входящие в состав Октябрьского района, являясь участниками Адресной программы автономного округа, обеспечивают механизм исполнения мероприятия.

Уполномоченными органами, ответственными за реализацию мероприятия, являются:

- администрация Октябрьского района;

- администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (далее – администрации поселений).

7.1. Администрация Октябрьского района:

7.1.1. В лице отдела жилищной политики администрации Октябрьского района (далее – Отдел) обеспечивает:

1) формирование и ведение в АИС Фонда реестра многоквартирных домов, признанных аварийными, в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом Минстроя России от 30.07.2015 № 536/пр;

2) информирование участников мероприятия о реализации мероприятия способами                    и в сроки, установленные Адресной программой автономного округа;

3) организацию работы с гражданами, проживающими в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

4) целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятия;

5) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные мероприятием;

6) подготовку проектов Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд;

7) размещение на официальном сайте Октябрьского района в разделе «Жилищная политика» перечня многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года и подлежащих сносу.

7.1.2. В лице Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (далее – Комитет) обеспечивает:

1) приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом                             от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений, приобретаемых                  у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти жилые помещения, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Октябрьского района, не может превышать норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для муниципального образования Октябрьский район на момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений.

Комитет при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятия, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, руководствуется приведенным в приложении 5 к Адресной программе автономного округа перечнем характеристик проектируемых (строящихся)                     и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам.

Приемку приобретенных жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляют комиссии с участием представителей заинтересованной общественности;

2) соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации мероприятия, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков     в случае их выявления;

3) оформление договоров мены жилыми помещениями, договоров передачи недвижимости;

4) осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения.

7.2. Администрации поселений участвуют в реализации мероприятия в соответствии      с действующим законодательством и осуществляемыми ими полномочиями по решению вопросов местного значения поселений, а также:

- обеспечивают информирование участников мероприятия о реализации мероприятия способами и в сроки, установленные Адресной программой автономного округа;

- в соответствии с запросом Отдела направляют информацию о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях соответствующего поселения;

- в соответствии с запросом Отдела представляют необходимые документы, подтверждающие соблюдение администрацией поселения установленных законом процедур по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, по изъятию жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,                                         с предоставлением сведений, содержащих персональные данные таких граждан;

- принимают из муниципальной собственности Октябрьского района в собственность поселений приобретенные в рамках мероприятия жилые помещения, для их дальнейшего предоставления гражданам по договорам социального найма, в соответствии с заявленным целевым назначением;

- обеспечивают снос или реконструкцию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Снос аварийных многоквартирных домов осуществляется после завершения их полного переселения за счет средств бюджета автономного округа и (или) бюджета Октябрьского района;

- осуществляют учет домашних животных граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и направление информации о таких домашних животных в уполномоченные органы государственной власти.

8. Предоставление жилых помещений в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения осуществляется в соответствии с утвержденным списком очередности сноса жилых домов, признанных аварийными с указанием сроков их расселения.

8.1. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с письменного согласия этих граждан в границах другого муниципального образования (населенного пункта) автономного округа.

9. Участникам мероприятия направляются извещения о расселении дома, в течение двух недель со дня получения извещения участники мероприятия, представляют заявление- согласие, заверенное специалистом Отдела или специалистами администраций поселений, или нотариусом об участии в мероприятии, содержащее обязательство об освобождении жилого помещения, расположенного в аварийном жилом доме подписанное участниками мероприятия и всеми совершеннолетними членами его семьи, с приложением копий следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность участника мероприятия и членов его семьи;

2) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя и членов его семьи, и документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

3) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);

4) документ, подтверждающий внесение изменений и исправлений в запись актов гражданского состояния (при наличии);

5) решение суда о признании членом семьи, о признании лица безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина умершим, о лишении родительских прав (при наличии);

6) справка о состоянии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

9.1. Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда                                       по договорам социального найма помимо документов, указанных в пункте 9 Порядка представляют:

1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, подписанное нанимателем жилого помещения и всеми совершеннолетними членами его семьи, заверенное специалистами администраций поселений или нотариусом;

2) согласие на переселение, подписанное нанимателем жилого помещения и всеми совершеннолетними членами его семьи, заверенное специалистами администраций поселений или нотариусом;

3) копию документа, подтверждающего право пользования жилым помещением (договор социального найма, ордер, судебное решение о признании права пользования жилым помещением).

9.2. Собственники жилых помещений помимо документов, указанных в пункте 9 Порядка представляют:

1) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на занимаемое жилое помещение либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на занимаемое жилое помещение;

2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (договор мены, купли-продажи, дарения, передачи (приватизации) жилого помещения в собственность и другие);

3) разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения (доли) несовершеннолетнего собственника, участвующего в сделке (при наличии);

4) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (СНИЛС);

5) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство о праве собственности, акт и т.д.) (при наличии);

6) технический (кадастровый) паспорт на изымаемое жилое помещение (при наличии).

10. Копии документов, не заверенные нотариально, представляются участниками мероприятия с предъявлением оригинала. Копии документов после проверки их на соответствие оригиналу заверяются специалистами Отдела или специалистами администраций поселений. Оригиналы документов возвращаются гражданам. Документы, представленные участниками мероприятия, формируются в учетное дело.

Учетные дела участников мероприятия хранятся в администрациях поселений, Отделе.

11. Рассмотрение заявлений о предоставлении жилых помещений в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения осуществляется на заседаниях жилищной комиссии по реализации жилищных программ при администрации Октябрьского района (далее – Комиссия).

12. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 9 Порядка участниками мероприятия, Отдел, администрации поселений в течение 30 календарных дней направляют повторное извещение заказным письмом.

В случае не предоставления документов участниками мероприятия в установленный в повторном извещении срок, либо в случае отказа участниками муниципальной программы от переселения на предложенных условиях, вопрос о выселении решается в судебном порядке.

13. Решение о предоставлении жилого помещения участникам мероприятия на условиях договора социального найма в границах другого муниципального образования (населенного пункта), входящего в состав Октябрьского района, оформляется постановлением администрации Октябрьского района.

14. Договор социального найма жилого помещения с участниками мероприятия заключают администрации поселений, входящие состав Октябрьского района, в случае представления жилого помещения в другом населенном пункте, договор социального найма заключает Отдел в течение 15 календарных дней с момента принятия муниципального правового акта о предоставлении гражданину (гражданам) жилого помещения муниципального жилищного фонда на указанных условиях.

15. После заключения договора социального найма участники мероприятия обязаны освободить ранее занимаемое аварийное жилое помещение не позднее 10 календарных дней после заключения договора социального найма на предоставляемое жилое помещение, закрыть финансовый лицевой счёт и погасить задолженность по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и электроэнергию, образовавшуюся на дату выезда.

16. Переселение участников мероприятия – собственников жилых помещений осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренными статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации следующими способами:

- предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение;

- предоставление другого жилого помещения по соглашению с собственником жилого помещения.

Участникам мероприятия, указанным в подпункте 5.2 пункта 5 Порядка, в порядке, установленном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляется возмещение за изымаемое жилое помещение, либо может быть предоставлено взамен принадлежащего ему (им) жилого помещения другое жилое помещение по договору мены, с оплатой разницы между стоимостью приобретаемого жилого помещения и стоимостью отчуждаемого жилого помещения.

Участникам мероприятия, указанным в подпункте 5.3 пункта 5 Порядка, предоставляется возмещение за изымаемое жилое помещение, рассчитанное в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32  Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

16.1. Приобретенные жилые помещения в целях переселения граждан                                  из многоквартирных жилых домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года               в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи                с физическим износом в процессе эксплуатации, предоставляются без уплаты разницы между рыночной стоимостью жилых помещений, предоставляемых взамен изымаемых жилых помещений, и размером возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, из числа категорий граждан, и при условиях, определенных пунктом 11 приложения № 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п.

Для получения указанной меры социальной поддержки собственник жилого помещения дополнительно к документам, указанным в пунктах 9, 9.2 Порядка представляет документы (сведения), подтверждающие отнесение его к одной из категорий граждан, определенных пунктом 11 приложения № 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п, либо по просьбе гражданина Отдел запрашивает данные документы (сведения), находящиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

При предоставлении жилого помещения по площади, превышающей площадь принадлежащего на праве собственности гражданам жилого помещения, заключается договор мены с выплатой данными гражданами стоимости жилого помещения, предоставленного сверх площади ранее занимаемого жилого помещения, с рассрочкой платежа. В случае предоставления жилого помещения по площади равной или меньшей площади принадлежащего на праве собственности гражданам жилого помещения, обмениваемые жилые помещения по стоимости признаются равноценными.

Стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения, предоставленного сверх площади ранее занимаемого жилого помещения, определяется согласно отчетам об оценке рыночной стоимости жилых помещений, определенной независимым оценщиком,                             в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

17. Размер возмещения изымаемого жилого помещения определяется по правилам, установленным частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения, с учетом положений действующего законодательства.

При заключении договора мены помещений стоимость обмениваемых жилых помещений определяется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

18. При принятии собственником жилого помещения решения о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение, Комитет производит зачисление денежной суммы в безналичной форме на банковский счет собственника, указанный в соглашении, в срок, указанный в соглашении.

19. С участниками мероприятия, указанными в подпункте 5.2 пункта 5 Порядка, принявшими решение о предоставлении взамен изымаемого для муниципальных нужд недвижимое имущество заключается договор мены, с оплатой разницы между стоимостью приобретаемого жилого помещения и стоимостью отчуждаемого жилого помещения.

Сроки и другие условия заключения договоров мены определяются соглашением (предварительным договором) заключенным между муниципальным образованием Октябрьский район в лице Комитета и собственником жилого помещения, в течение тридцати дней с момента поступления заявления от участника мероприятия.

20. При заключении договоров мены по соглашению сторон собственникам жилых помещений предоставляется рассрочка платежа, срок которой определяется с даты заключения договора мены, в зависимости от суммы оплаты за предоставляемое жилое помещение, в следующем порядке:

| Сумма оплаты за жилое помещение | Срок рассрочки платежа |
| --- | --- |
| до 300 тысяч рублей | 36 месяцев |
| от 300 тысяч рублей | 60 месяцев |

Период предоставления рассрочки определяется договором мены жилыми помещениями с учетом предельного срока рассрочки.

Участник мероприятия имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате в течение срока действия договора мены жилыми помещениями, а также на оплату единовременным платежом после заключения договора мены жилыми помещениями.

21. Участники мероприятия, имеющие во владении домашних животных, обязаны:

- осуществить учет (регистрацию) домашних животных в территориальном подразделении Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- уведомить органы местного самоуправления либо территориальное подразделение Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о принятом решении в отношении домашнего животного.

22. Разрешение спорных вопросов, возникающих при переселении участников мероприятия, осуществляется в судебном порядке.

Приложение

к Порядку реализации мероприятия

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда»

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, признанных аварийными до 1 января 2022 года и подлежащих сносу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | кол-во человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | 58 492,97 | 2897 | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | X | X | 58 492,97 | 2897 | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | 56 746,37 | 2818 | X |
| Итого по Октябрьский муниципальный район |  |  | X | X | 56 746,37 | 2818 | X |
| 1 | Андра | пгт. Андра, мкр. Восточный, д. 32 | 1990 | 02.03.2021 | 903,90 | 30 | 31.12.2028 |
| 2 | Андра | пгт. Андра, мкр. Западный, д. 38 | 1983 | 15.02.2021 | 349,00 | 7 | 31.12.2027 |
| 3 | Андра | пгт. Андра, мкр. Центральный, д. 13 | 1986 | 27.09.2019 | 682,40 | 25 | 31.12.2026 |
| 4 | Андра | пгт. Андра, мкр. Центральный, д. 14 | 1985 | 22.01.2019 | 90,20 | 5 | 01.09.2025 |
| 5 | д Чемаши | д. Чемаши, ул. Первомайская, д. 2 | 1980 | 28.11.2019 | 73,70 | 4 | 31.12.2027 |
| 6 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 5 | 1964 | 29.10.2019 | 273,30 | 19 | 31.12.2026 |
| 7 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 3 | 1958 | 29.10.2019 | 78,80 | 5 | 01.09.2025 |
| 8 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 8 | 1958 | 29.10.2019 | 164,90 | 6 | 31.12.2028 |
| 9 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 24 | 1975 | 29.10.2019 | 84,60 | 4 | 31.12.2026 |
| 10 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Пионерская, д. 15 | 1950 | 29.10.2019 | 72,70 | 6 | 31.12.2026 |
| 11 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 4 | 1993 | 25.04.2021 | 427,60 | 31 | 31.12.2027 |
| 12 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Титова, д. 28 | 1964 | 15.11.2019 | 211,80 | 8 | 31.12.2026 |
| 13 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Фрунзе, д. 11 | 1988 | 29.10.2019 | 70,60 | 2 | 31.12.2026 |
| 14 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 1 | 1956 | 17.04.2020 | 57,50 | 7 | 31.12.2026 |
| 15 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 35 | 1950 | 25.04.2021 | 231,00 | 11 | 31.12.2028 |
| 16 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 83 | 1990 | 28.12.2021 | 258,00 | 20 | 31.12.2026 |
| 17 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 51 | 1970 | 29.10.2019 | 134,30 | 9 | 31.12.2026 |
| 18 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Дорожная, д. 3 | 1963 | 02.07.2021 | 81,50 | 5 | 31.12.2028 |
| 19 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 12 | 1969 | 15.07.2020 | 74,60 | 6 | 31.12.2028 |
| 20 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 13А | 1972 | 02.07.2021 | 39,70 | 5 | 31.12.2030 |
| 21 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 15 | 1964 | 15.07.2020 | 53,70 | 1 | 31.12.2030 |
| 22 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 13 | 1964 | 02.07.2021 | 82,20 | 6 | 31.12.2030 |
| 23 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 16 | 1963 | 02.07.2021 | 93,80 | 3 | 31.12.2028 |
| 24 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 53 | 1967 | 02.07.2021 | 95,70 | 24 | 31.12.2028 |
| 25 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Совхозная, д. 11 | 1978 | 02.07.2021 | 64,40 | 3 | 31.12.2030 |
| 26 | п Карымкары | п. Карымкары, ул. Школьная, д. 2 | 1961 | 02.07.2021 | 83,30 | 9 | 31.12.2030 |
| 27 | п Кормужиханка | п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 1 | 1960 | 17.04.2020 | 150,50 | 6 | 31.12.2027 |
| 28 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 1 | 1975 | 27.09.2019 | 214,80 | 9 | 31.12.2026 |
| 29 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 1 а | 1986 | 17.05.2021 | 682,20 | 25 | 31.12.2028 |
| 30 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 2 | 1975 | 15.12.2020 | 448,30 | 16 | 31.12.2027 |
| 31 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 3 | 1972 | 23.11.2020 | 420,60 | 16 | 31.12.2027 |
| 32 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 5 | 1976 | 29.11.2021 | 459,60 | 20 | 31.12.2030 |
| 33 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 6 | 1972 | 29.11.2021 | 496,60 | 30 | 31.12.2030 |
| 34 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 7 | 1980 | 24.01.2020 | 679,90 | 39 | 31.12.2026 |
| 35 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 8 | 1980 | 10.12.2021 | 618,40 | 22 | 31.12.2031 |
| 36 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 9 А | 1984 | 08.07.2019 | 187,10 | 16 | 31.12.2026 |
| 37 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 10 | 1979 | 29.11.2021 | 672,30 | 28 | 31.12.2030 |
| 38 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 13 | 1980 | 07.09.2021 | 728,60 | 25 | 31.12.2028 |
| 39 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 14 | 1981 | 19.09.2018 | 89,80 | 5 | 31.12.2025 |
| 40 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 14 А | 1985 | 24.04.2020 | 186,60 | 10 | 31.12.2026 |
| 41 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 16 | 1979 | 18.11.2019 | 256,20 | 13 | 31.12.2026 |
| 42 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 17 | 1984 | 18.11.2019 | 54,00 | 1 | 31.12.2026 |
| 43 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 18 | 1987 | 07.09.2021 | 732,20 | 38 | 31.12.2028 |
| 44 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 21 | 1987 | 04.07.2018 | 192,30 | 7 | 31.12.2031 |
| 45 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 24 | 1986 | 24.11.2017 | 141,80 | 9 | 31.12.2026 |
| 46 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 4, к. а | 1971 | 07.09.2021 | 376,30 | 17 | 31.12.2029 |
| 47 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 5 | 1971 | 07.09.2021 | 393,80 | 18 | 31.12.2029 |
| 48 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 6 | 1971 | 23.10.2020 | 365,80 | 21 | 31.12.2027 |
| 49 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 7 | 1971 | 27.10.2021 | 318,10 | 13 | 31.12.2029 |
| 50 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 8 | 1971 | 27.01.2021 | 336,70 | 18 | 31.12.2027 |
| 51 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 9 | 1971 | 27.10.2021 | 315,80 | 10 | 31.12.2029 |
| 52 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 10 | 1971 | 27.10.2021 | 329,10 | 13 | 31.12.2029 |
| 53 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 11 | 1976 | 27.01.2021 | 494,80 | 23 | 31.12.2027 |
| 54 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12 | 1976 | 27.10.2021 | 422,70 | 14 | 31.12.2029 |
| 55 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 13 | 1976 | 27.01.2021 | 50,00 | 1 | 31.12.2030 |
| 56 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 16 | 1973 | 27.10.2021 | 291,60 | 9 | 31.12.2029 |
| 57 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 18 | 1976 | 29.11.2021 | 309,60 | 17 | 31.12.2030 |
| 58 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 19 | 1976 | 29.11.2021 | 363,70 | 20 | 31.12.2030 |
| 59 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 20 | 1976 | 07.09.2021 | 417,00 | 22 | 31.12.2029 |
| 60 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 21 | 1976 | 29.11.2021 | 501,40 | 16 | 31.12.2030 |
| 61 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 22 | 1976 | 29.11.2021 | 447,50 | 22 | 31.12.2030 |
| 62 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 23 | 1971 | 29.11.2021 | 322,70 | 14 | 31.12.2030 |
| 63 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 25 | 1971 | 27.01.2021 | 390,60 | 13 | 31.12.2027 |
| 64 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 26 | 1971 | 29.11.2021 | 290,80 | 12 | 31.12.2030 |
| 65 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 27 | 1974 | 10.12.2021 | 441,50 | 27 | 31.12.2031 |
| 66 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 28 | 1971 | 10.12.2021 | 377,40 | 17 | 31.12.2031 |
| 67 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 29 | 1973 | 10.12.2021 | 366,50 | 15 | 31.12.2031 |
| 68 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 30 | 1972 | 10.12.2021 | 272,40 | 7 | 31.12.2031 |
| 69 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 34 | 1976 | 27.01.2021 | 455,70 | 21 | 31.12.2028 |
| 70 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 35 | 1973 | 27.01.2021 | 325,40 | 17 | 31.12.2028 |
| 71 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 36 | 1976 | 27.01.2021 | 500,80 | 21 | 31.12.2028 |
| 72 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 48 | 1982 | 15.12.2020 | 739,50 | 33 | 31.12.2027 |
| 73 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Речников, д. 16 | 1988 | 24.04.2020 | 909,02 | 55 | 31.12.2026 |
| 74 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Севастопольская, д. 21 | 1987 | 27.01.2021 | 188,90 | 8 | 31.12.2028 |
| 75 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 5 | 1988 | 12.10.2018 | 340,50 | 14 | 31.12.2031 |
| 76 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 15 | 1985 | 18.11.2020 | 718,50 | 33 | 31.12.2027 |
| 77 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 17 | 1987 | 24.11.2020 | 889,00 | 22 | 31.12.2027 |
| 78 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 23 | 1994 | 07.09.2021 | 966,00 | 42 | 31.12.2028 |
| 79 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 26 | 1987 | 23.10.2020 | 723,60 | 34 | 31.12.2026 |
| 80 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 30 | 1987 | 10.12.2021 | 598,10 | 23 | 31.12.2031 |
| 81 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 52 | 1991 | 29.05.2017 | 122,30 | 3 | 01.01.2027 |
| 82 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 55 | 1995 | 03.09.2019 | 67,20 | 3 | 31.12.2028 |
| 83 | Приобье | пгт. Приобье, пер. Энергетиков, д. 5 | 1985 | 10.08.2020 | 115,10 | 10 | 31.12.2027 |
| 84 | п Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1983 | 11.08.2020 | 35,00 | 3 | 31.12.2026 |
| 85 | п Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1983 | 11.08.2020 | 35,80 | 3 | 31.12.2026 |
| 86 | п Сергино | п. Сергино, ул. Набережная, д. 21 | 1977 | 23.04.2019 | 77,50 | 1 | 31.12.2026 |
| 87 | п Сергино | п. Сергино, ул. Южная, д. 7 | 1982 | 20.02.2020 | 58,60 | 2 | 31.12.2027 |
| 88 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 1 | 1968 | 14.06.2019 | 46,30 | 2 | 31.12.2025 |
| 89 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 11 | 1970 | 02.08.2019 | 46,50 | 2 | 31.12.2025 |
| 90 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 13 | 1970 | 14.06.2019 | 77,30 | 5 | 31.12.2026 |
| 91 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1970 | 22.06.2017 | 37,20 | 2 | 31.12.2025 |
| 92 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Киевская, д. 11 | 1970 | 18.08.2021 | 76,80 | 4 | 31.12.2026 |
| 93 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 1 | 1970 | 03.09.2020 | 38,60 | 2 | 31.12.2025 |
| 94 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 11 | 1970 | 01.06.2021 | 82,40 | 2 | 31.12.2026 |
| 95 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Курчатова, д. 10 | 1969 | 03.09.2020 | 37,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 96 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Молдавская, д. 4 | 1968 | 18.08.2021 | 93,80 | 6 | 31.12.2026 |
| 97 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Таежная, д. 4 | 1989 | 18.08.2021 | 169,00 | 4 | 31.12.2027 |
| 98 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Технологическая, д. 1 | 1968 | 18.08.2021 | 76,50 | 2 | 31.12.2027 |
| 99 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 24 | 1971 | 18.08.2021 | 136,30 | 6 | 31.12.2026 |
| 100 | с Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 2 | 1985 | 17.04.2020 | 103,20 | 2 | 31.12.2027 |
| 101 | с Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 3 | 1985 | 17.04.2020 | 74,30 | 4 | 31.12.2027 |
| 102 | с Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 4 | 1960 | 17.04.2020 | 51,90 | 2 | 01.09.2025 |
| 103 | с Каменное | с. Каменное, ул. Лесная, д. 10 | 1992 | 20.07.2018 | 173,50 | 12 | 31.12.2027 |
| 104 | с Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Обская, д. 16 | 1973 | 29.12.2021 | 108,10 | 6 | 31.12.2029 |
| 105 | с Пальяново | с. Пальяново, ул. Набережная, д. 11 | 1960 | 11.10.2019 | 104,60 | 5 | 31.12.2028 |
| 106 | с Пальяново | с. Пальяново, ул. Набережная, д. 19 | 1960 | 11.10.2019 | 120,00 | 3 | 31.12.2028 |
| 107 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. а | 1984 | 17.09.2021 | 592,90 | 31 | 31.12.2031 |
| 108 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. б | 1983 | 24.09.2020 | 435,40 | 21 | 31.12.2026 |
| 109 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. в | 1986 | 17.09.2021 | 734,00 | 25 | 31.12.2026 |
| 110 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 5 | 1974 | 24.09.2020 | 142,30 | 3 | 31.12.2026 |
| 111 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 14 | 1977 | 17.09.2021 | 442,20 | 19 | 31.12.2027 |
| 112 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 15 | 1978 | 17.09.2021 | 615,00 | 28 | 31.12.2027 |
| 113 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 15, лит. а | 1981 | 17.09.2021 | 667,30 | 23 | 31.12.2027 |
| 114 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 16 | 1977 | 17.09.2021 | 417,90 | 17 | 31.12.2027 |
| 115 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Спасенникова, д. 13 | 1983 | 17.09.2021 | 664,00 | 24 | 31.12.2028 |
| 116 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Спасенникова, д. 13 а | 1987 | 17.09.2021 | 415,60 | 12 | 31.12.2027 |
| 117 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Спасенникова, д. 13 б | 1985 | 17.09.2021 | 771,00 | 36 | 31.12.2027 |
| 118 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Спасенникова, д. 14. а | 1988 | 17.09.2021 | 496,30 | 22 | 31.12.2027 |
| 119 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 3 | 1975 | 17.09.2021 | 451,70 | 22 | 31.12.2027 |
| 120 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 4 | 1976 | 17.09.2021 | 457,60 | 33 | 31.12.2027 |
| 121 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 7 | 1976 | 17.09.2021 | 359,40 | 25 | 31.12.2027 |
| 122 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 9 | 1976 | 17.09.2021 | 735,40 | 22 | 31.12.2027 |
| 123 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 10 | 1976 | 24.09.2020 | 437,00 | 17 | 31.12.2028 |
| 124 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 15 | 1979 | 17.09.2021 | 739,80 | 22 | 31.12.2027 |
| 125 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 16 | 1980 | 17.09.2021 | 662,20 | 31 | 31.12.2027 |
| 126 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 20 | 1982 | 30.09.2020 | 546,60 | 19 | 31.12.2031 |
| 127 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Строителей, д. 25 | 1990 | 17.09.2021 | 785,65 | 28 | 31.12.2027 |
| 128 | с Перегребное | с. Перегребное, ул.Таежная, д. 8 | 1992 | 17.09.2021 | 718,40 | 26 | 31.12.2027 |
| 129 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Береговая, д. 3 | 1977 | 10.03.2021 | 47,60 | 3 | 31.12.2029 |
| 130 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Береговая, д. 8 | 1978 | 28.10.2019 | 63,70 | 1 | 01.09.2025 |
| 131 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Гладышева, д. 39 | 1981 | 10.03.2021 | 113,60 | 4 | 31.12.2028 |
| 132 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Гладышева, д. 43 | 1983 | 10.03.2021 | 162,10 | 10 | 31.12.2028 |
| 133 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 3 | 1979 | 10.03.2021 | 60,10 | 3 | 31.12.2029 |
| 134 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 8 | 1981 | 13.11.2019 | 115,90 | 7 | 31.12.2027 |
| 135 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 12 а | 1985 | 28.10.2019 | 52,80 | 2 | 31.12.2027 |
| 136 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 17 | 1985 | 28.10.2019 | 123,60 | 4 | 31.12.2025 |
| 137 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 14 | 1970 | 05.08.2020 | 47,00 | 4 | 31.12.2027 |
| 138 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 42а | 1955 | 19.12.2019 | 59,80 | 5 | 31.12.2027 |
| 139 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 47 | 1958 | 24.04.2018 | 55,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 140 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 54 | 1978 | 24.04.2018 | 40,90 | 2 | 01.09.2025 |
| 141 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Набережная, д. 6 а | 1966 | 06.09.2019 | 51,10 | 3 | 01.12.2027 |
| 142 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 16 | 1980 | 10.03.2021 | 93,90 | 4 | 31.12.2028 |
| 143 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 1 | 1976 | 10.03.2021 | 181,20 | 6 | 31.12.2029 |
| 144 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 2 | 1977 | 10.03.2021 | 86,50 | 8 | 31.12.2029 |
| 145 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 10 | 1978 | 10.03.2021 | 109,60 | 4 | 31.12.2028 |
| 146 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Трудовая, д. 18 | 1980 | 13.11.2019 | 77,60 | 3 | 31.12.2026 |
| 147 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 3 | 1990 | 10.11.2020 | 944,50 | 18 | 31.12.2028 |
| 148 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 5 | 1992 | 30.10.2020 | 672,30 | 32 | 31.12.2026 |
| 149 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 13 | 1992 | 05.11.2020 | 771,10 | 16 | 31.12.2027 |
| 150 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 14 | 1992 | 09.11.2020 | 778,00 | 35 | 31.12.2028 |
| 151 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 18 | 1992 | 03.11.2020 | 774,30 | 16 | 31.12.2027 |
| 152 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 22а | 1995 | 24.11.2021 | 583,50 | 10 | 31.12.2026 |
| 153 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. 1-й, д. 49 | 1994 | 24.09.2021 | 752,10 | 12 | 31.12.2031 |
| 154 | Талинка | пгт. Талинка, ул. Первостроителей, д. 12а | 1990 | 16.11.2020 | 970,80 | 76 | 31.12.2029 |
| 155 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 2 | 2004 | 06.11.2020 | 437,70 | 66 | 31.12.2027 |
| 156 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 3 | 1991 | 24.11.2021 | 640,90 | 65 | 31.12.2031 |
| 157 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 4 | 1988 | 29.03.2021 | 250,40 | 16 | 31.12.2030 |
| 158 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 5 | 1991 | 24.11.2021 | 598,40 | 65 | 31.12.2031 |
| 159 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 10 | 1988 | 13.11.2020 | 623,40 | 39 | 31.12.2029 |
| 160 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 17 | 1988 | 17.11.2020 | 559,30 | 52 | 31.12.2030 |
| 161 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 22 | 1988 | 02.11.2020 | 215,50 | 38 | 31.12.2026 |
| 162 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 42 | 1989 | 30.10.2020 | 879,70 | 44 | 31.12.2026 |
| 163 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 43 | 1990 | 12.11.2020 | 573,20 | 63 | 31.12.2029 |
| 164 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 44 | 1990 | 16.11.2020 | 579,00 | 68 | 31.12.2030 |
| 165 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 46 | 1990 | 09.11.2020 | 563,40 | 64 | 31.12.2028 |
| 166 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 47 | 1988 | 02.11.2020 | 205,30 | 20 | 31.12.2026 |
| 167 | Талинка | пгт. Талинка, мкр. Центральный, д. 52 | 1991 | 21.10.2019 | 581,70 | 44 | 31.12.2026 |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  |  | X | X | 1 746,60 | 79 | X |
| Итого по Октябрьский муниципальный район |  |  | X | X | 1 746,60 | 79 | X |
| 1 | Андра | пгт. Андра, мкр. Центральный, д. 13 | 1986 | 27.09.2019 | 53,50 | 2 | 31.12.2026 |
| 2 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Сенькина, д. 118 | 1958 | 29.03.2017 | 110,20 | 3 | 31.12.2028 |
| 3 | п Большие Леуши | п. Большие Леуши, ул. Таежная, д. 7 | 1972 | 12.05.2020 | 50,00 | 2 | 31.12.2027 |
| 4 | п Карымкары | п. Карымкары, пер. Парковый, д. 3 | 1964 | 02.07.2021 | 46,30 | 5 | 31.12.2026 |
| 5 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 16 | 1979 | 18.11.2019 | 408,00 | 10 | 31.12.2026 |
| 6 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 17 | 1984 | 18.11.2019 | 252,20 | 9 | 31.12.2026 |
| 7 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 39 | 1976 | 16.04.2018 | 36,40 | 4 | 01.01.2031 |
| 8 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Речников, д. 7 | 1987 | 15.05.2018 | 26,80 | 2 | 01.01.2031 |
| 9 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 3 | 1968 | 03.09.2020 | 46,30 | 2 | 31.12.2026 |
| 10 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 1 | 1970 | 03.09.2020 | 38,60 | 7 | 31.12.2025 |
| 11 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Ленина, д. 12 | 1968 | 03.09.2020 | 100,60 | 2 | 31.12.2026 |
| 12 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 16 | 1971 | 03.09.2020 | 44,20 | 3 | 31.12.2025 |
| 13 | п Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 20а | 1971 | 01.06.2021 | 45,00 | 1 | 31.12.2026 |
| 14 | с Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Горная, д. 3 | 1958 | 29.12.2021 | 34,50 | 1 | 01.09.2025 |
| 15 | с Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Московская, д. 12 | 1975 | 20.05.2019 | 120,20 | 8 | 01.09.2025 |
| 16 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 26 | 1991 | 28.05.2019 | 54,90 | 1 | 31.12.2028 |
| 17 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 5 | 1980 | 06.09.2019 | 60,70 | 2 | 31.12.2026 |
| 18 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 12 а | 1985 | 28.10.2019 | 69,60 | 3 | 31.12.2027 |
| 19 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 26 | 1987 | 05.08.2020 | 118,30 | 5 | 31.12.2028 |
| 20 | с Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Набережная, д. 17 | 1961 | 24.04.2018 | 30,30 | 7 | 31.12.2028 |