| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры РЕШЕНИЕ |
| --- |
| « | 28 | » | сентября |  | 2012 | г. |  | № | 209 |
| п. Карымкары |

О ходе выполнения мероприятий по подготовке сельского поселения Карымкары

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

Заслушав информацию главы сельского поселения Карымкары о выполнении мероприятий по подготовке сельского поселения Карымкары к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г., Совет депутатов сельского поселения Карымкары решил:

- Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке сельского поселения Карымкары к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

- Решение вступает в силу с момента подписания.

- Опубликовать решение в газете «Октябрьские вести».

Глава

сельского поселения Карымкары                                     	  М.А. Климов

Согласовано:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Карымкары                                                              Л.А. Баклыкова

Специалист по общим и юридическим вопросам

администрации сельского поселения Карымкары                                  Н.А. Фарносова

Подготовил:

Баклыкова Л.А.

тел. 23326

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Карымкары

от 28.09.2012 года № 209

Отчет

по подготовке сельского поселения Карымкары

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

по состоянию на 01.10.2012 года

- Подготовка к осенне –зимнему периоду 2012-2013 г.г. осуществляется согласно плану мероприятий, утверждённому постановлением администрации сельского поселения Карымкары № 46-п от 26.04.2012 г.

На выполнение работ по подготовке объектов ЖКХ и муниципального жилищного фонда

запланированы денежные средства в сумме 4549,6 рублей.

На сегодняшний день по предоставленным данным МП ЖКХ МО сельское поселение

Карымкары согласно плану выполнены следующие работы:

| № п/п | Количество, объём, план | Наименование | План денежные средства, т.р. | Факт денежные средства, т.р. | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,372 км | Капитальный ремонт теплотрассы ул.Комсомольская | 600 | 600 | 100 |
| 2 | 0,186 км | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Комсомольская | 200 | 200 | 100 |
| 3 |  | Ремонт водоочистного комплекса «Импульс» | 250 | 250 | 100 |
| 4 | 2 шт. | Ремонт колодцев | 98 | 98 | 100 |
| 5 | 1507 м2 | Кап. ремонт жилищного фонда | 1805,5 | 1805,5 | 100 |
| 6 | 598 м2 | Тек. ремонт жилищного фонда | 1237 | 1237 | 100 |
| 7 | 0,152 км | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Речная (от школы до котельной № 4) 76 метров в двухтрубном исполнении | 359 | 359 | 100 |
|  |  |  | 4549,6 | 4549,6 | 100 |

Всего выполнено работ на 100 и более  %. Проведено дополнительно:

Замена теплотрассы по ул. Комсомольская протяжённостью 17 м. Работы выполнены на общую сумму 291 тыс. руб.

По капитальному ремонту жилого фонда:

Печи  - выполнение на 100 %

Кровли -  выполнение на 1000 %.

Проведение мероприятий по энергосбережению (замена проводки,  утепление) – выполнение 100%

По текущему  ремонту жилого фонда:

Всего выполнение на 100 %

Создан необходимый запас топлива, приобретено дизтоплива 450 тонн

Все котельные (3 шт.) обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Проведена промывка и опрессовка систем отопления с оформлением соответствующих актов.

Техническое обслуживание и ремонт линий электроснабжения проведён согласно графика по подготовке к ОЗП 2012-2013 гг.

- Противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий на объектах с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения в населённых пунктах Карымкары и Горнореченск проведены.

- Аварийно восстановительные бригады на базе МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары созданы (приказ № 112 от 20.07.2012 г.)

Аварийно-технический запас утверждён.

- Топливо завезено.

- Задолженности за МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары за топливно-энергетические ресурсы не числится.